# CADERNO PROJETO BÁSICO E

DIRETRIZES TÉCNICAS DA PPP

RIBEIRA DO POMBAL-BA

SUMÁRIO

1.	APRESENTAÇÃO	9

1.1.	Finalidade do Caderno	9

1.2.	Natureza do documento	9

1.3.	Origem e contexto da modelagem	10

1.4.	Tecnologia referencial	10

1.5.	Diretriz central da PPP	11

1.6.	Interpretação integrada	11

2.	MODALIDADE JURÍDICA DA PPP E RACIONAL ECONÔMICO-INSTITUCIONAL DO PROJETO	12

2.1.	Natureza jurídica da contratação	12

2.2.	Racional econômico-institucional	12

2.3.	Energia, receitas acessórias e impacto fiscal líquido	13

2.4.	Justificativa da concessão administrativa	14

3.	FUNDAMENTAÇÃO LEGAL, REGULATÓRIA E INSTITUCIONAL	15

3.1.	Base geral da contratação	15

3.2.	Base normativa aplicável	15

3.3.	Recuperação energética e licenciamento	18

3.4.	Autorização legislativa, garantias públicas e responsabilidade fiscal	18

3.5.	Diretrizes de estruturação	19

4.	DEFINIÇÕES, SIGLAS E CRITÉRIOS DE INTERPRETAÇÃO	20

4.1.	Disposição geral	20

4.2.	Definições e siglas	20

4.3.	Critérios de interpretação	25

5.	DIAGNÓSTICO SINTÉTICO DA SITUAÇÃO ATUAL E DELIMITAÇÃO DO ESCOPO DA PPP	26

5.1.	Situação atual dos serviços de limpeza urbana e destinação dos RSU	26

5.2.	Capacidade informada e base de dimensionamento	27

5.3.	Limitações do modelo atual	27

5.4.	Escopo da PPP e exclusões	28

5.5.	Síntese conclusiva do diagnóstico	28

6.	JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA CAPACIDADE MÍNIMA CONTRATADA DE 80 TONELADAS/DIA	29

6.1.	Origem da capacidade mínima contratada	29

6.2.	Função técnica da capacidade contratada	29

6.3.	Função econômico-financeira da capacidade contratada	30

6.4.	Pesagem, aferição e controle	30

6.5.	Integração com a modelagem da PPP	31

7.	JUSTIFICATIVA TÉCNICA, AMBIENTAL E ECONÔMICA DA SOLUÇÃO POR PIRÓLISE EM RELAÇÃO AO ATERRO SANITÁRIO	32

7.1.	Justificativa da escolha tecnológica	32

7.2.	Comparativo técnico entre pirólise e aterro sanitário	34

Critério	Aterro sanitário	34

Critério	Aterro sanitário	35

Critério	Aterro sanitário	36

7.3.	Vantagens ambientais, econômicas e institucionais	36

7.4.	Condições para adoção da pirólise como tecnologia referencial	37

8.	CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ELEGÍVEIS, RESÍDUOS COMPATÍVEIS E RESÍDUOS EXCLUÍDOS	39

8.1.	Resíduos sólidos urbanos elegíveis	39

8.2.	Resíduos compatíveis admitidos de forma complementar	40

8.3.	Resíduos excluídos do objeto ordinário	41

8.4.	Procedimentos de controle, segregação e rejeição de cargas	42

8.5.	Recebimento complementar e receita acessória	43

9.	MODELO ENERGÉTICO, DESCONTO AO MUNICÍPIO, PAGAMENTO E GARANTIA DA PPP	44

9.1.	Modelo integrado de resíduos e energia	44

9.2.	Recálculo do desconto e base tarifária	44

9.3.	Unidades consumidoras elegíveis e comprovação da economia	45

9.4.	Contraprestação mensal e procedimento de pagamento	46

9.5.	Fundo garantidor, conta vinculada e financiabilidade	46

10.	CRITÉRIO DE JULGAMENTO E VANTAJOSIDADE DA PROPOSTA	48

10.1.	Diretriz geral de julgamento	48

10.2.	Vantajosidade econômica global	48

10.3.	Elementos mínimos de julgamento	49

10.4.	Critério recomendado	49

10.5.	Requisitos eliminatórios	50

10.6.	Prevenção de inexequibilidade	51

10.7.	Vinculação da proposta vencedora	51

11.	HABILITAÇÃO TÉCNICA, OPERACIONAL E ECONÔMICO-FINANCEIRA DOS LICITANTES	53

11.1.	Diretriz geral de habilitação	53

11.2.	Habilitação jurídica e regularidade institucional	54

11.3.	Capacidade técnica mínima	54

11.4.	Equipe técnica mínima	55

11.5.	Capacidade operacional e tecnológica	56

11.6.	Habilitação econômico-financeira e garantia contratual	57

11.7.	Compromisso de constituição da SPE	57

11.8.	Vedação a propostas meramente especulativas	58

12.	SEGUROS OBRIGATÓRIOS E COBERTURAS MÍNIMAS	59

12.1.	Diretriz geral	59

12.2.	Seguros durante a implantação	59

12.3.	Seguros durante a operação	60

12.4.	Seguro-garantia ou garantia de execução contratual	61

12.5.	Beneficiários, vigência e comprovação	62

12.6.	Limites das coberturas	62

13.	RECEITAS ACESSÓRIAS, APROPRIAÇÃO PELA SPE E MODICIDADE DA CONTRAPRESTAÇÃO	63

13.1.	Diretriz geral	63

13.2.	Receitas acessórias admitidas	63

13.3.	Prioridade de atendimento ao Município	64

13.4.	Apropriação das receitas acessórias pela concessionária/SPE	64

13.5.	Transparência e auditabilidade	65

13.6.	Receitas acessórias e reequilíbrio econômico-financeiro	66

14.	REAJUSTE DA CONTRAPRESTAÇÃO, REVISÃO ORDINÁRIA E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO	67

14.1.	Diretriz geral	67

14.2.	Reajuste ordinário anual da contraprestação	67

14.3.	Componentes passíveis de consideração	68

14.4.	Revisão ordinária	69

14.5.	Reequilíbrio econômico-financeiro	69

14.6.	Formas de recomposição	70

14.7.	Procedimento de solicitação	71

14.8.	Vedação ao reequilíbrio automático	71

15.	INDICADORES DE DESEMPENHO, GLOSAS E NÍVEIS DE SERVIÇO	72

15.1.	Diretriz geral	72

15.2.	Indicadores mínimos	72

15.3.	Disponibilidade operacional mínima	73

15.4.	Glosas e redutores de contraprestação	74

15.5.	Penalidades e planos de correção	75

15.6.	Verificação independente	75

15.7.	Relatório mensal de desempenho	75

16.	LICENCIAMENTO AMBIENTAL, AUTORIZAÇÕES E CONDICIONANTES	77

16.1.	Diretriz geral	77

16.2.	Responsabilidades do Município	77

16.3.	Responsabilidades da concessionária/SPE	78

16.4.	Diretrizes ambientais e obtenção das licenças após a contratação	79

16.5.	Condicionantes ambientais	81

16.6.	Controle de emissões, efluentes e monitoramento ambiental	81

16.7.	Alterações tecnológicas ou ampliação da unidade	82

16.8.	Alocação de riscos ambientais	82

17.	PLANO DE IMPLANTAÇÃO, TRANSIÇÃO OPERACIONAL E INÍCIO DA OPERAÇÃO	83

17.1.	Diretriz geral	83

17.2.	Etapas mínimas da implantação	83

17.3.	Período de transição	84

17.4.	Operação assistida	85

17.5.	Início da operação plena	85

17.6.	Contraprestação durante implantação e início da operação	86

17.7.	Atrasos e responsabilidades	86

17.8.	Continuidade dos serviços municipais durante o período de transição	87

18.	TRANSPARÊNCIA, COMUNICAÇÃO SOCIAL E CONTROLE PÚBLICO	89

18.1.	Diretriz geral	89

18.2.	Consulta pública e audiência pública	90

18.3.	Portal ou ambiente de transparência da PPP	90

18.4.	Relatórios públicos de acompanhamento	91

18.5.	Comunicação social e educação ambiental	92

18.6.	Canal de comunicação e registro de manifestações	92

18.7.	Proteção de informações sensíveis	93

19.	COMPATIBILIDADE COM PLANOS MUNICIPAIS, ORDENAMENTO TERRITORIAL E INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO	94

19.1.	Diretriz geral	94

19.2.	Planos e instrumentos de referência	95

19.3.	Compatibilização com planos eventualmente inexistentes ou desatualizados	95

19.4.	Compatibilidade locacional e uso da área	96

19.5.	Compatibilidade orçamentária e fiscal	96

19.6.	Alinhamento institucional e estratégico	97

19.7.	Prevalência da legislação e dos atos autorizativos	97

PARTE II — TERMO DE REFERÊNCIA TÉCNICO DA PPP	98

20.	OBJETO	98

21.	SOLUÇÃO TÉCNICA DE ENGENHARIA AMBIENTAL	101

22.	RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA/SPE E FINALIDADE DA SOLUÇÃO	103

23.	UNIDADES DE APOIO, ACESSOS, PORTARIA E CONSERVAÇÃO	105

24.	PLANO DE EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO	107

25.	EXIGÊNCIAS COMPLEMENTARES, NORMAS TÉCNICAS E CONDIÇÕES DA ÁREA	110

26.	ÁREA, LICENCIAMENTO, OUTORGAS, ORDEM DE INÍCIO E DESTINAÇÃO DOS RSU	112

27.	APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DO RSU	115

28.	RESÍDUOS EXCLUÍDOS, RESÍDUOS INCOMPATÍVEIS E TRATAMENTO DE CARGAS NÃO CONFORMES	118

29.	ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS TÉCNICOS RELACIONADOS AO RSU	121

30.	IDENTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS GERADOS E RECEBIDOS	123

31.	QUANTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS	2

32.	RECEBIMENTO, ACONDICIONAMENTO OPERACIONAL E CONTROLE DOS RSU	2

33.	SAÚDE, SEGURANÇA OCUPACIONAL E EMERGÊNCIA OPERACIONAL	4

34.	DIRETRIZES PARA O ORÇAMENTO ESTIMATIVO E ESTRUTURA DE INVESTIMENTOS	6

35.	FORMA DE CÁLCULO DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL	9

36.	DESCONTO DA ENERGIA AO MUNICÍPIO	11

37.	SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO	13

38.	MATRIZ DE RISCOS	16

38.1.	Riscos da concessionária/SPE	16

38.2.	Riscos do Município	18

38.3.	Riscos compartilhados ou sujeitos a reequilíbrio	19

38.4.	Efeitos da alocação de riscos	20

39.	GARANTIAS	21

39.1.	Garantia de execução contratual da concessionária/SPE	21

39.2.	Garantia pública das obrigações pecuniárias do Município	1

39.3.	Garantias em favor dos financiadores	2

40.	CONSULTA PÚBLICA, AUDIÊNCIA PÚBLICA E DOCUMENTOS DA MODELAGEM	3

41.	DIRETRIZES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, AUTORIZAÇÕES E CONDICIONANTES	6

42.	REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO	9

43.	PLANO DE TRANSIÇÃO, IMPLANTAÇÃO E INÍCIO DA OPERAÇÃO	12

44.	PROTOCOLO DE REJEIÇÃO DE CARGAS INCOMPATÍVEIS	15

45.	BENS REVERSÍVEIS	17

46.	FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E VERIFICADOR INDEPENDENTE	19

47.	CATADORES, COLETA SELETIVA E INCLUSÃO PRODUTIVA	21

48.	GOVERNANÇA DA SPE E TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE	23

49.	CLÁUSULA DE CONSOLIDAÇÃO DO MODELO	25

# APRESENTAÇÃO

## Finalidade do Caderno

O presente Caderno 1 — Projeto Básico e Diretrizes Técnicas da PPP tem por finalidade consolidar os elementos técnicos, jurídicos, operacionais, ambientais, energéticos e econômico-institucionais necessários à estruturação da licitação destinada à implantação, operação, manutenção e gestão de solução técnica de engenharia ambiental para a destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos — RSU — do Município de Ribeira do Pombal/BA.

Este Caderno deverá servir como documento orientador da modelagem da Parceria Público-Privada, fornecendo as diretrizes mínimas para o edital, contrato, anexos técnicos, sistema de mensuração de desempenho, matriz de riscos, estudos de viabilidade, documentos de consulta pública e demais instrumentos necessários à futura contratação.

## Natureza do documento

O presente documento possui natureza de Projeto Básico e Termo de Referência técnico da contratação, devendo orientar a licitação da PPP, sem prejuízo da complementação por estudos técnicos, econômico-financeiros, jurídicos, ambientais, energéticos, regulatórios e demais anexos que integrem a modelagem.

As disposições deste Caderno deverão ser interpretadas de forma integrada aos demais documentos da licitação, especialmente minuta do edital, minuta do contrato, matriz de riscos, indicadores de desempenho, estudos de viabilidade, diretrizes de licenciamento ambiental, mecanismo de pagamento, garantias públicas e documentos de suporte técnico.

## Origem e contexto da modelagem

A estruturação deste Projeto Básico decorre das Manifestações de Interesse recebidas pela Prefeitura Municipal de Ribeira do Pombal, no âmbito dos estudos voltados à adoção de solução moderna, ambientalmente adequada, economicamente sustentável e juridicamente segura para o tratamento e destinação dos resíduos sólidos urbanos municipais.

A modelagem parte da necessidade de substituir a atual disposição inadequada dos resíduos em lixão a céu aberto por solução licenciada, controlada, rastreável e fiscalizável, capaz de promover tratamento ambientalmente adequado dos RSU, reduzir passivos sanitários e ambientais, recuperar energia, aproveitar economicamente produtos e subprodutos e gerar benefícios diretos ao Município.

## Tecnologia referencial

Para fins de referência técnica, dimensionamento preliminar e estruturação da modelagem, adota-se como tecnologia referencial o tratamento termoquímico por pirólise, especialmente em configuração compatível com operação contínua ou semicontínua, recuperação energética, controle ambiental, segurança operacional e gestão de produtos e subprodutos.

A adoção da pirólise como tecnologia referencial não constitui restrição indevida à competitividade, mas parâmetro técnico mínimo para definição das obrigações de desempenho, das estruturas necessárias, dos requisitos ambientais, da recuperação energética, da segurança operacional, da matriz de riscos e da viabilidade econômico-financeira do empreendimento.

Poderão ser admitidas na licitação soluções de tratamento e valorização energética de RSU tecnologicamente equivalentes ou superiores à tecnologia referencial, desde que comprovem, de forma objetiva, capacidade de destinação ambientalmente adequada dos resíduos, controle ambiental, segurança operacional, recuperação  energética,  compatibilidade  com  o  licenciamento,  atendimento  à

capacidade mínima contratada e disponibilização de energia ao Município nas condições previstas no edital e no contrato.

## Diretriz central da PPP

A diretriz central da presente modelagem é transformar a atual etapa deficitária da cadeia municipal de resíduos — a destinação inadequada dos RSU — em solução ambientalmente controlada, energeticamente aproveitável, economicamente racional e juridicamente segura.

A PPP proposta deverá permitir que o Município deixe de conviver com o passivo ambiental e sanitário do lixão a céu aberto, contrate solução adequada de tratamento dos resíduos e, simultaneamente, obtenha benefício econômico por meio da disponibilização de energia elétrica com desconto em relação às tarifas homologadas pela ANEEL para a concessionária/distribuidora local.

A modelagem busca, portanto, enfrentar dois problemas públicos relevantes: a destinação inadequada dos resíduos e o custo recorrente da energia elétrica municipal, permitindo que a economia energética contribua para reduzir o impacto fiscal líquido da PPP.

## Interpretação integrada

Este Caderno deverá ser interpretado como parte integrante da modelagem completa da PPP, em conjunto com os estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira, jurídica, ambiental e energética, matriz de riscos, sistema de mensuração de desempenho, minuta do edital, minuta do contrato, documentos de consulta pública, diretrizes de licenciamento e demais instrumentos que venham a compor o procedimento licitatório.

Eventuais detalhamentos técnicos, operacionais, regulatórios ou econômico-financeiros poderão ser complementados nos demais anexos da licitação, preservadas as diretrizes centrais estabelecidas neste Caderno.

# MODALIDADE JURÍDICA DA PPP E RACIONAL ECONÔMICO-INSTITUCIONAL DO PROJETO

## Natureza jurídica da contratação

A presente modelagem estrutura-se como Parceria Público-Privada — PPP, na modalidade concessão administrativa, tendo por finalidade a implantação, operação, manutenção e gestão de solução técnica de engenharia ambiental para a destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos — RSU — do Município de Ribeira do Pombal/BA, com recuperação energética, aproveitamento econômico de produtos e subprodutos e disponibilização de energia elétrica ao Município em condições economicamente vantajosas.

A concessão administrativa será remunerada por contraprestação pública devida pelo Município à concessionária/SPE, calculada conforme os critérios estabelecidos no edital, no contrato e em seus anexos, especialmente em razão da disponibilidade da unidade, da quantidade mínima contratada, das toneladas excedentes efetivamente recebidas, pesadas, aceitas e destinadas, e do cumprimento dos indicadores de desempenho.

## Racional econômico-institucional

A modelagem proposta parte da premissa de que o Município já suporta custos públicos relevantes relacionados à gestão urbana, à limpeza pública, ao consumo de energia elétrica e aos impactos decorrentes da destinação inadequada dos resíduos sólidos urbanos.

No cenário atual, a disposição de RSU em lixão a céu aberto representa passivo ambiental, sanitário, social, administrativo e jurídico, além de expor o Poder Público a riscos de responsabilização, degradação ambiental, contaminação do solo e das águas, proliferação de vetores, emissão descontrolada de gases e perda de oportunidade econômica sobre resíduos que poderiam ser tratados, valorizados e convertidos em ativos úteis.

Nesse contexto, a PPP não deve ser compreendida apenas como uma nova despesa pública, mas como instrumento de reorganização econômica e ambiental de custos já existentes. A contratação da destinação ambientalmente adequada dos RSU será associada à disponibilização de energia elétrica ao Município com desconto em relação às tarifas homologadas pela ANEEL para a concessionária/distribuidora local, permitindo que a economia obtida nas unidades consumidoras municipais contribua para compensar, total ou parcialmente, o custo da contraprestação devida pela destinação dos resíduos.

Dessa forma, a solução proposta busca enfrentar simultaneamente dois problemas públicos relevantes: de um lado, a inadequação ambiental da disposição dos resíduos sólidos urbanos em lixão a céu aberto; de outro, o elevado custo recorrente da energia elétrica suportado pelo Município. Ao transformar o RSU em insumo para valorização energética e econômica, a PPP cria uma relação funcional entre saneamento, energia, meio ambiente e eficiência fiscal.

## Energia, receitas acessórias e impacto fiscal líquido

A energia elétrica gerada, compensada, comercializada ou contratualmente vinculada ao projeto deverá ser disponibilizada ao Município com desconto mínimo definido no edital e no contrato, calculado sobre as tarifas homologadas pela ANEEL para a concessionária/distribuidora local e recalculado a cada reajuste, revisão tarifária ou alteração oficial aplicável, preservando-se o percentual mínimo de economia contratado.

A depender dos resultados da modelagem econômico-financeira, do volume de RSU efetivamente destinado, da energia líquida disponibilizável, do valor da contraprestação, do desconto energético aplicado e das condições regulatórias vigentes, a economia obtida com a energia poderá reduzir substancialmente o impacto fiscal líquido da PPP, podendo inclusive gerar economia adicional ao Município em comparação com o cenário atual, no qual permanecem os custos de energia e os problemas decorrentes da destinação inadequada dos resíduos.

A exploração econômica de energia elétrica, créditos de energia, produtos, subprodutos, créditos ambientais, créditos de carbono, frações recicláveis, atendimento a terceiros autorizados e demais receitas acessórias vinculadas ao empreendimento poderá compor a equação econômico-financeira da PPP, observadas as regras de compartilhamento, modicidade, controle, transparência, equilíbrio econômico-financeiro e prioridade de atendimento ao Município contratante.

## Justificativa da concessão administrativa

A adoção da modalidade de concessão administrativa justifica-se pela natureza pública e essencial do serviço, pela necessidade de investimento privado relevante, pela transferência de riscos técnicos, operacionais, ambientais e de desempenho à concessionária/SPE, e pela conveniência de assegurar solução de longo prazo para o tratamento e valorização energética dos resíduos sólidos urbanos municipais.

A presente PPP não transfere à concessionária/SPE a titularidade do serviço público, permanecendo o Município como Poder Concedente, responsável pela fiscalização, regulação contratual, controle de desempenho, pagamento da contraprestação devida e adoção dos atos institucionais de sua competência.

A concessionária/SPE assumirá a responsabilidade pela implantação, operação, manutenção, gestão, desempenho, controle ambiental e segurança da unidade, nos limites do contrato, do licenciamento ambiental, da matriz de riscos e da legislação aplicável.

# FUNDAMENTAÇÃO LEGAL, REGULATÓRIA E INSTITUCIONAL

## Base geral da contratação

A presente Parceria Público-Privada deverá observar o conjunto de normas constitucionais, legais, regulatórias, ambientais, urbanísticas, sanitárias, energéticas, trabalhistas e contratuais aplicáveis à estruturação, licitação, contratação, implantação, operação, fiscalização e encerramento da concessão administrativa.

A fundamentação jurídica do projeto parte da competência municipal para organizar, prestar, regular e fiscalizar os serviços públicos de interesse local, especialmente aqueles relacionados à limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, proteção ambiental, saneamento básico, saúde pública e adequada destinação dos resíduos sólidos urbanos.

A contratação da solução por meio de Parceria Público-Privada encontra fundamento na necessidade de viabilizar investimento privado relevante, de longo prazo, com transferência de riscos técnicos, operacionais, ambientais, financeiros e de desempenho à concessionária/SPE, mediante contraprestação pública vinculada à disponibilidade, à prestação adequada do serviço e ao cumprimento de indicadores objetivos.

## Base normativa aplicável

A modelagem deverá observar, em especial, a seguinte base normativa:

- Constituição Federal, especialmente quanto à competência municipal para assuntos de interesse local, à prestação de serviços públicos, à proteção ao meio ambiente, à saúde pública, à licitação, à concessão de serviços públicos e à responsabilidade da Administração Pública;

- Lei Federal nº 11.079/2004, que institui normas gerais para licitação e contratação de Parcerias Público-Privadas no âmbito da Administração Pública, especialmente quanto à concessão administrativa, prazo contratual, contraprestação pública, repartição objetiva de riscos, garantias, sustentabilidade fiscal e regras próprias dos contratos de PPP;

- Lei Federal nº 8.987/1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, aplicável subsidiariamente às PPPs, especialmente quanto à prestação adequada do serviço, direitos e obrigações das partes, fiscalização, intervenção, extinção da concessão, bens reversíveis e indenizações cabíveis;

- Lei Federal nº 14.133/2021, aplicável aos procedimentos licitatórios e contratuais no que couber e de forma compatível com o regime especial das PPPs e concessões, especialmente quanto à fase preparatória, matriz de riscos, planejamento da contratação, garantias, controle, transparência, sanções e regras gerais de contratação pública;

- Lei Federal nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos — PNRS, especialmente quanto à ordem de prioridade na gestão dos resíduos, responsabilidade compartilhada, não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos;

- Lei Federal nº 11.445/2007, com as alterações do Novo Marco Legal do Saneamento Básico, quanto às diretrizes nacionais para o saneamento básico, incluindo limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, planejamento, regulação, sustentabilidade econômico-financeira, universalização, prestação adequada e controle social;

- Lei Federal nº 9.605/1998 e respectivo regulamento, quanto às responsabilidades administrativa, civil e penal decorrentes de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente;

- Lei Complementar nº 140/2011, quanto à cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios nas ações administrativas relacionadas à proteção ambiental e ao licenciamento ambiental;

- normas federais, estaduais e municipais aplicáveis ao licenciamento ambiental, à prevenção da poluição, ao controle de emissões atmosféricas, ao controle de efluentes, ao manejo de resíduos, à saúde pública, à segurança ocupacional, ao uso e ocupação do solo, à prevenção e combate a incêndio e à operação de atividades potencialmente poluidoras;

- normas e diretrizes do órgão ambiental competente, inclusive do Estado da Bahia, quando aplicáveis ao licenciamento, implantação, operação, monitoramento, renovação de licenças e cumprimento de condicionantes ambientais;

- normas regulatórias do setor elétrico, inclusive aquelas expedidas pela ANEEL, pelo Poder Concedente Federal e pelos agentes setoriais competentes, quanto à geração, conexão, compensação, comercialização, disponibilização, contratação ou aproveitamento da energia elétrica vinculada ao projeto;

- normas técnicas brasileiras da ABNT, normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho, normas de prevenção e combate a incêndio, normas de engenharia, operação industrial, gestão ambiental, gestão de riscos, controle de emissões, medição, pesagem, rastreabilidade e monitoramento aplicáveis à unidade de tratamento termoquímico por pirólise;

- legislação municipal específica relativa ao programa municipal de parcerias, autorização legislativa, garantias públicas, fundo garantidor, disponibilização de área, política municipal de resíduos sólidos, limpeza urbana, saneamento básico, meio ambiente, uso do solo e demais atos locais necessários à implantação da PPP.

## Recuperação energética e licenciamento

A recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos deverá observar a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o licenciamento ambiental competente e os requisitos de controle ambiental aplicáveis, especialmente quanto à viabilidade técnica, operacional e ambiental da solução, ao controle de emissões, à gestão dos produtos e subprodutos gerados e à prevenção de impactos à saúde pública e ao meio ambiente.

A modelagem da PPP deverá ainda observar a compatibilidade com os planos municipais, regionais, estaduais e nacionais pertinentes, especialmente aqueles relacionados a saneamento básico, resíduos sólidos, gestão ambiental, transição energética, mudanças climáticas, desenvolvimento urbano, eficiência energética e sustentabilidade fiscal.

## Autorização legislativa, garantias públicas e responsabilidade fiscal

A implantação da PPP deverá observar a legislação municipal aplicável e, quando necessário, ser precedida ou acompanhada de autorização legislativa específica para a contratação, instituição de garantias públicas, criação ou utilização de fundo garantidor, disponibilização da área pública e assunção das obrigações de longo prazo pelo Município.

A modelagem deverá observar a legislação orçamentária, financeira e fiscal aplicável, especialmente quanto à estimativa do impacto orçamentário-financeiro, compatibilidade com o plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual, limites de despesa continuada, capacidade de pagamento e sustentabilidade fiscal das obrigações assumidas pelo Município durante a vigência contratual.

## Diretrizes de estruturação

A estruturação do projeto deverá assegurar transparência, motivação técnica, competitividade, ampla participação dos interessados, adequada repartição de riscos, sustentabilidade econômico-financeira, controle social, segurança jurídica, eficiência administrativa e preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

# DEFINIÇÕES, SIGLAS E CRITÉRIOS DE INTERPRETAÇÃO

## Disposição geral

Para fins de interpretação do presente Caderno, do edital, do contrato e de seus anexos, deverão ser adotadas as definições e siglas abaixo, sem prejuízo de outras expressões específicas que venham a ser definidas nos demais documentos da modelagem.

## Definições e siglas

PPP: Parceria Público-Privada estruturada na modalidade concessão administrativa, destinada à implantação, operação, manutenção e gestão da solução técnica de engenharia ambiental para destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos do Município de Ribeira do Pombal/BA.

Poder Concedente ou Município: Município de Ribeira do Pombal/BA, responsável pela estruturação, licitação, contratação, fiscalização, regulação contratual, pagamento da contraprestação pública, disponibilização da área e prática dos atos institucionais de sua competência.

Concessionária ou SPE: Sociedade de Propósito Específico constituída pelo adjudicatário para executar o objeto da PPP, assumindo as obrigações de implantação, operação, manutenção, gestão, controle ambiental, desempenho, segurança operacional e demais responsabilidades previstas no contrato.

RSU — Resíduos Sólidos Urbanos: resíduos domiciliares, resíduos comerciais equiparáveis aos domiciliares e resíduos de limpeza urbana compatíveis com o objeto contratual, entregues pelo Município ou por seus contratados à unidade licenciada da PPP, observadas as exclusões previstas no contrato, no licenciamento ambiental e nos demais documentos da modelagem.

Resíduos elegíveis: resíduos sólidos urbanos comuns, compatíveis com a tecnologia adotada, com o licenciamento ambiental da unidade e com as condições contratuais de recebimento, tratamento e destinação.

Resíduos compatíveis: resíduos não ordinários, de origem pública ou privada, que possam ser tecnicamente recebidos, preparados, tratados, valorizados ou destinados pela unidade, desde que haja compatibilidade com a tecnologia, com o licenciamento ambiental, com o contrato, com a segurança operacional e com a prioridade de atendimento aos RSU municipais.

Resíduos incompatíveis ou excluídos: resíduos que não integram o objeto ordinário da PPP, especialmente resíduos de serviços de saúde, resíduos radioativos, resíduos de construção civil e demolição, bem como quaisquer resíduos perigosos que, por sua natureza, composição, concentração, contaminação, reatividade ou risco operacional, sejam incompatíveis com a tecnologia adotada, com o licenciamento ambiental, com o contrato ou com a segurança da operação.

Tratamento termoquímico por pirólise: processo de tratamento térmico dos resíduos em ambiente controlado e com restrição ou ausência de oxigênio, destinado à redução de volume, recuperação energética e geração de produtos ou subprodutos aproveitáveis, conforme tecnologia licenciada, projeto aprovado e condicionantes ambientais aplicáveis.

Tecnologia referencial: tecnologia adotada como parâmetro técnico de estruturação  da  modelagem,  orçamento,  desempenho,  controle  ambiental  e

recuperação energética, sem prejuízo da admissão de soluções tecnológicas equivalentes ou superiores que atendam integralmente aos requisitos do edital, contrato, licenciamento ambiental e indicadores de desempenho.

Unidade ou Usina: conjunto de obras, instalações, equipamentos, sistemas, áreas operacionais, estruturas de apoio, sistemas de controle, sistemas ambientais e infraestrutura necessária à recepção, pesagem, preparação, tratamento, recuperação energética, gestão de produtos e subprodutos e destinação ambientalmente adequada dos RSU.

Capacidade mínima contratada: quantidade mínima de 80 toneladas por dia adotada como base de dimensionamento da solução, referência de disponibilidade operacional e parâmetro de cálculo da contraprestação mínima mensal, conforme informação técnica e institucional disponibilizada pelo Município e prevista na modelagem.

Tonelada recebida: quantidade de RSU ou resíduo compatível entregue na unidade da PPP e registrada em sistema de pesagem, antes da análise de conformidade da carga.

Tonelada aceita: quantidade de RSU ou resíduo compatível recebida, pesada e considerada adequada ao objeto contratual, à tecnologia adotada e ao licenciamento ambiental da unidade.

Tonelada destinada ou processada: quantidade de RSU ou resíduo compatível aceita e submetida aos procedimentos de preparação, tratamento, processamento e destinação ambientalmente adequada pela concessionária/SPE.

Tonelada excedente: quantidade de RSU aceita e destinada que exceder a capacidade mínima contratada de 80 toneladas/dia ou o volume mensal correspondente, conforme critério de apuração definido no contrato.

Carga rejeitada: carga total ou parcialmente recusada pela concessionária/SPE por conter resíduos incompatíveis, proibidos, perigosos, não elegíveis ou em desconformidade com as condições de recebimento previstas no contrato, no plano operacional ou no licenciamento ambiental.

Contraprestação mensal: valor devido pelo Município à concessionária/SPE, calculado com base na capacidade mínima contratada, nas toneladas excedentes efetivamente aceitas e destinadas, e nos redutores, glosas ou penalidades decorrentes do sistema de mensuração de desempenho.

Glosa ou redutor de desempenho: abatimento aplicado à contraprestação em razão de indisponibilidade da planta, descumprimento de indicadores, falhas operacionais, rejeição indevida de cargas, não conformidade ambiental, atraso em relatórios ou outras hipóteses previstas no contrato.

Receitas acessórias: receitas auferidas pela concessionária/SPE em razão da exploração econômica de energia excedente, créditos de energia, produtos, subprodutos, biochar, óleo, frações recicláveis, créditos ambientais, créditos de carbono, atendimento a terceiros autorizados ou outros ativos vinculados ao empreendimento, nos termos do contrato.

Energia disponibilizada ao Município: energia elétrica gerada, compensada, comercializada ou contratualmente vinculada ao projeto, disponibilizada ao Município com desconto mínimo definido no edital e no contrato sobre as tarifas homologadas pela ANEEL para a concessionária/distribuidora local, recalculado a cada reajuste, revisão tarifária ou alteração oficial aplicável.

Desconto energético: percentual de redução aplicado em favor do Município sobre a base de referência definida no contrato para fornecimento, compensação, comercialização ou disponibilização da energia elétrica vinculada ao projeto, preservado o desconto mínimo contratado em cada ciclo tarifário.

Tarifas homologadas pela ANEEL: tarifas oficiais aplicáveis à concessionária/distribuidora local que atende o Município, conforme classe, subgrupo, modalidade tarifária, unidade consumidora, demanda, consumo, componentes tarifários, reajustes, revisões e alterações oficialmente autorizadas.

Unidades consumidoras elegíveis: unidades consumidoras municipais indicadas pelo Poder Concedente e aceitas no arranjo regulatório e contratual de disponibilização de energia, observadas as normas setoriais aplicáveis.

Fundo garantidor ou mecanismo equivalente: instrumento de garantia das obrigações pecuniárias assumidas pelo Município no âmbito da PPP, podendo compreender fundo garantidor municipal, conta vinculada, fundo especial, vinculação de receitas permitida em lei, garantia prestada por entidade autorizada ou outro mecanismo admitido pela legislação aplicável.

Bens reversíveis: bens indispensáveis à continuidade da prestação do serviço público objeto da PPP, assim definidos no contrato e em inventário próprio, sujeitos à reversão ao Poder Concedente ao término da concessão ou em hipóteses de extinção antecipada, observadas as regras de indenização, depreciação e amortização previstas no contrato.

Verificador independente: pessoa jurídica ou entidade técnica contratada para auxiliar o Município na aferição de medição, desempenho, indicadores, disponibilidade operacional, pesagem, energia disponibilizada, desconto aplicado, cumprimento contratual e demais obrigações da concessionária/SPE, sem substituir a competência fiscalizatória do Poder Concedente.

Matriz de riscos: instrumento contratual que define a alocação objetiva de riscos entre Município e concessionária/SPE, incluindo riscos técnicos, operacionais, ambientais, regulatórios, energéticos, econômicos, financeiros, jurídicos, fundiários, climáticos e de força maior.

Reequilíbrio econômico-financeiro: mecanismo de recomposição da equação econômico-financeira original da PPP, aplicável nas hipóteses previstas no contrato, na matriz de riscos e na legislação, quando ocorrer evento não alocado à parte afetada e com impacto relevante comprovado.

Licenciamento ambiental: conjunto de licenças, autorizações, anuências, condicionantes, estudos, aprovações e demais atos exigidos pelos órgãos ambientais competentes para implantação, operação, monitoramento e encerramento das atividades da unidade.

## Critérios de interpretação

As disposições deste Caderno deverão ser interpretadas de forma integrada com o edital, contrato, anexos técnicos, matriz de riscos, sistema de mensuração de desempenho, estudos de viabilidade, licenciamento ambiental, legislação aplicável e demais documentos da modelagem.

Em caso de divergência entre documentos, prevalecerá a ordem de prevalência expressamente definida no edital e no contrato.

# DIAGNÓSTICO SINTÉTICO DA SITUAÇÃO ATUAL E DELIMITAÇÃO DO ESCOPO DA PPP

## Situação atual dos serviços de limpeza urbana e destinação dos RSU

A presente Parceria Público-Privada parte do diagnóstico técnico e institucional consolidado a partir das informações disponibilizadas pelo Município de Ribeira do Pombal/BA, segundo as quais o Município já possui contrato próprio para os serviços de varrição, coleta e demais atividades ordinárias de limpeza urbana, não integrando tais serviços o objeto da presente modelagem.

O escopo da PPP concentra-se na etapa de destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos — RSU, atualmente realizada de forma inadequada em área de lixão a céu aberto, situação que representa passivo ambiental, sanitário, social, econômico e jurídico para o Poder Público Municipal.

## Capacidade informada e base de dimensionamento

Com base em documento e informações encaminhadas pelo Município, a geração de resíduos sólidos urbanos destinada à solução contratada é estimada em 80 toneladas por dia, quantitativo adotado como capacidade mínima contratada, base de dimensionamento da unidade, referência para disponibilidade operacional da planta e parâmetro de cálculo da contraprestação mínima mensal devida à concessionária/SPE, sem prejuízo da aferição operacional por pesagem durante a execução contratual.

A definição da capacidade mínima de 80 toneladas/dia decorre, portanto, de informação técnica e institucional fornecida pelo próprio Município, sendo compatível com a necessidade de estruturação de uma solução contínua, industrial, fiscalizável e ambientalmente adequada para o tratamento dos RSU gerados no território municipal.

## Limitações do modelo atual

O modelo atualmente praticado, baseado na disposição dos resíduos em lixão a céu aberto, não assegura controle técnico adequado sobre pesagem, rastreabilidade, tratamento, emissões, efluentes, vetores, odores, aproveitamento econômico dos resíduos ou recuperação energética.

Além disso, perpetua riscos ambientais e sanitários, expõe o Município a responsabilizações administrativas, civis e ambientais, e impede que os resíduos sejam tratados como insumo para geração de valor econômico, ambiental e energético.

## Escopo da PPP e exclusões

A PPP proposta busca substituir a lógica de descarte inadequado pela lógica de tratamento, controle, rastreabilidade, valorização energética e aproveitamento econômico dos resíduos, mediante implantação e operação de unidade de tratamento termoquímico por pirólise, com recuperação energética, gestão de produtos e subprodutos e disponibilização de energia elétrica ao Município em condições economicamente vantajosas.

A modelagem parte da premissa de que a coleta, o transporte até a unidade e os serviços ordinários de limpeza urbana permanecerão sob responsabilidade do Município ou de seus contratados específicos, cabendo à concessionária/SPE, no âmbito da presente PPP, o recebimento, controle, pesagem, aceitação, preparação, tratamento e destinação ambientalmente adequada dos RSU entregues na unidade licenciada.

A solução contratada não abrange, salvo instrumento jurídico específico, a recuperação, remediação, encerramento técnico, mineração, retirada ou tratamento dos resíduos pretéritos já depositados no lixão ou em qualquer área de disposição anterior, limitando-se aos resíduos novos e futuros entregues à unidade durante a vigência contratual.

## Síntese conclusiva do diagnóstico

Dessa forma, o diagnóstico consolidado demonstra que a PPP é estruturada para enfrentar o principal déficit atualmente existente na cadeia municipal de resíduos: a ausência de solução ambientalmente adequada para a destinação final dos RSU.

Ao mesmo tempo, a modelagem permite converter um passivo urbano em oportunidade de saneamento, recuperação energética, aproveitamento econômico de subprodutos, redução de impactos ambientais e potencial redução líquida de custos públicos, especialmente quando considerada a economia decorrente da disponibilização de energia elétrica ao Município com desconto em relação às tarifas homologadas pela ANEEL para a concessionária/distribuidora local.

# JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA CAPACIDADE MÍNIMA CONTRATADA DE 80 TONELADAS/DIA

## Origem da capacidade mínima contratada

A capacidade mínima contratada de 80 toneladas por dia foi adotada como referência central da presente modelagem a partir de informações técnicas e institucionais disponibilizadas pelo Município de Ribeira do Pombal/BA, relativas à geração diária de resíduos sólidos urbanos destinados atualmente à disposição final.

## Função técnica da capacidade contratada

Esse quantitativo constitui a base mínima para o dimensionamento da unidade de tratamento termoquímico por pirólise, para a definição da disponibilidade operacional exigida da concessionária/SPE, para a estruturação da capacidade de recebimento, preparação, processamento, controle ambiental, recuperação energética e gestão dos produtos e subprodutos resultantes do tratamento dos RSU.

A unidade deverá ser dimensionada para receber, pesar, controlar, preparar, tratar e destinar ambientalmente a quantidade mínima contratada, sem prejuízo da possibilidade de recebimento de volumes excedentes, desde que observadas a capacidade operacional disponível, a compatibilidade com o licenciamento ambiental, a rastreabilidade das cargas, a prioridade de atendimento ao Município contratante e a remuneração adicional por tonelada excedente efetivamente recebida, pesada, aceita e destinada.

## Função econômico-financeira da capacidade contratada

A adoção da capacidade mínima de 80 toneladas/dia também serve como parâmetro para a composição da contraprestação mensal mínima, de modo a assegurar previsibilidade econômico-financeira ao contrato, viabilidade de investimento privado, adequada alocação de riscos e disponibilidade permanente da infraestrutura necessária à destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos municipais.

A capacidade contratada de 80 toneladas/dia não se confunde com obrigação de entrega física diária inflexível pelo Município, mas constitui parâmetro mínimo de disponibilidade da estrutura e de remuneração da concessionária/SPE, ressalvadas as hipóteses de indisponibilidade da planta, falha operacional, rejeição indevida de cargas, descumprimento de indicadores de desempenho ou demais situações previstas no contrato e na matriz de riscos.

## Pesagem, aferição e controle

Durante a execução contratual, todas as cargas deverão ser submetidas a pesagem individualizada em balança rodoviária calibrada, auditável e integrada ao sistema de controle operacional, permitindo a aferição diária e mensal dos resíduos efetivamente recebidos, aceitos, rejeitados, tratados e destinados.

A aferição operacional por pesagem não descaracteriza a capacidade mínima contratada, mas permitirá transparência na medição, controle das toneladas excedentes, verificação de conformidade, fiscalização pelo Município, atuação do verificador independente, apuração de glosas ou redutores de desempenho e eventual análise de reequilíbrio econômico-financeiro quando houver divergência relevante e comprovada em relação às premissas contratuais.

## Integração com a modelagem da PPP

A definição da capacidade mínima contratada deverá ser interpretada em conjunto com o diagnóstico da situação atual dos RSU, com o modelo econômico-financeiro, com a matriz de riscos, com o sistema de mensuração de desempenho, com o licenciamento ambiental e com as obrigações de disponibilização de energia elétrica ao Município em condições economicamente vantajosas.

# JUSTIFICATIVA TÉCNICA, AMBIENTAL E ECONÔMICA DA SOLUÇÃO POR PIRÓLISE EM RELAÇÃO AO ATERRO SANITÁRIO

## Justificativa da escolha tecnológica

A escolha da solução de tratamento termoquímico por pirólise, com recuperação energética e aproveitamento econômico de produtos e subprodutos, decorre da necessidade de implantação de modelo tecnicamente mais avançado, ambientalmente mais eficiente e economicamente mais integrado à realidade municipal do que a simples disposição dos resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário.

Embora o aterro sanitário seja solução tecnicamente admitida para disposição final ambientalmente adequada de rejeitos, sua lógica principal permanece associada ao confinamento de resíduos no solo. O aterro exige área extensa, operação permanente de células, impermeabilização, drenagem e tratamento de chorume, drenagem e controle de gases, cobertura periódica, monitoramento geotécnico e ambiental, além de obrigações de controle e pós-encerramento por longo período.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos orienta a gestão dos resíduos segundo ordem de prioridade que privilegia a não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e, apenas ao final, a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Nesse contexto, soluções capazes de tratar os resíduos, reduzir a dependência de disposição em solo, recuperar energia e gerar produtos ou subprodutos úteis encontram-se mais alinhadas à lógica de valorização dos resíduos e da economia circular.

No caso de Ribeira do Pombal/BA, a solução por pirólise busca superar o modelo atualmente inadequado de disposição em lixão a céu aberto, substituindo-o por unidade industrial licenciada, controlada, fiscalizável e dotada de sistemas de recebimento, pesagem, rastreabilidade, preparação, tratamento, controle ambiental, recuperação energética e gestão de subprodutos.

## Comparativo técnico entre pirólise e aterro sanitário

### Critério	Aterro sanitário

Pirólise com recuperação energética

Lógica principal

Confinamento e disposição dos resíduos no solo

Tratamento termoquímico, redução de volume e valorização energética

Papel na hierarquia dos resíduos

Solução final para rejeitos

Solução de tratamento e valorização antes da disposição final

Uso de área

Exige área extensa e disponibilidade territorial contínua

Exige área industrial menor, vinculada à planta e áreas de apoio

Gera passivo de longo prazo,

Passivo ambiental mesmo quando tecnicamente controlado

Reduz a formação de passivo territorial permanente

Chorume

Produz lixiviado que exige drenagem, tratamento e controle contínuo

Tende a reduzir dependência de sistemas típicos de chorume de maciço, sem dispensar controle de efluentes operacionais

Gases

Geração de biogás no maciço, com necessidade de drenagem, queima ou aproveitamento

Gases de processo são tratados em sistema industrial controlado, conforme tecnologia e licenciamento

### Critério	Aterro sanitário

Pirólise com recuperação energética

Controle operacional

Depende de operação adequada de células, compactação, cobertura, drenagem e monitoramento

Depende de controle de processo, temperatura, alimentação, emissões, segurança e automação

Recuperação energética

Pode ocorrer pelo aproveitamento do biogás, geralmente dependente de escala e maturação do maciço

Integrada ao próprio processo de tratamento termoquímico

Aproveitamento econômico

Mais limitado, centrado em eventual biogás e créditos ambientais

Energia, produtos, subprodutos, biochar, óleo, frações recuperáveis e créditos ambientais, conforme viabilidade

Rastreabilidade

Possível, mas geralmente associada à pesagem e operação de entrada

Exige rastreabilidade de entrada, processamento, produtos, subprodutos e rejeições

Exige monitoramento e Pós-encerramento manutenção após

encerramento

Não gera célula de disposição permanente como elemento central da solução

Risco territorial futuro

Demanda novas áreas à medida que se esgota a vida útil

Reduz dependência de novas áreas para disposição final

### Critério	Aterro sanitário

Pirólise com recuperação energética

Relação com energia municipal

Normalmente indireta ou eventual

Estruturada como obrigação econômica do projeto, com desconto ao Município

Impacto fiscal líquido

Município paga pela disposição e mantém separadamente sua despesa de energia

Economia energética pode compensar total ou parcialmente o custo da destinação adequada

Imagem institucional

Solução convencional de disposição

Solução inovadora, associada a saneamento, energia, economia circular e transição ambiental

## Vantagens ambientais, econômicas e institucionais

A comparação demonstra que o aterro sanitário, embora seja solução ambientalmente superior ao lixão, continua baseado na lógica de destinação passiva dos resíduos. A pirólise, por sua vez, desloca o eixo da política pública para tratamento, controle, aproveitamento energético e geração de valor econômico a partir dos resíduos.

Do ponto de vista ambiental, o aterro sanitário exige controle permanente de chorume, gases, estabilidade das células, drenagem, cobertura, vetores, odores e monitoramento de águas subterrâneas. Mesmo quando corretamente implantado e operado, mantém a necessidade de gestão de um passivo territorial. A pirólise, desde que licenciada, monitorada e operada com tecnologia adequada, permite reduzir significativamente a massa e o volume de resíduos sujeitos à disposição, convertendo parte relevante do RSU em energia e subprodutos aproveitáveis.

Do ponto de vista econômico, o aterro tende a representar custo contínuo de disposição, transporte e manutenção operacional, sem geração direta de benefício econômico expressivo ao Município, salvo em projetos específicos de aproveitamento de biogás. Já a pirólise permite vincular a destinação dos RSU à recuperação energética e à disponibilização de energia elétrica ao Município com desconto, criando um mecanismo de compensação econômica entre duas despesas públicas já existentes: o custo da destinação dos resíduos e o custo da energia elétrica municipal.

Do ponto de vista fiscal, a solução proposta não deve ser compreendida apenas como nova despesa. A modelagem permite que a economia obtida com a energia disponibilizada ao Município contribua para compensar, total ou parcialmente, a contraprestação devida pela destinação ambientalmente adequada dos RSU. Assim, o Município poderá deixar de conviver com o passivo do lixão, contratar uma solução moderna de tratamento e, simultaneamente, reduzir sua despesa líquida global quando comparada ao cenário em que permanecem separados o problema do lixo e o custo recorrente da energia.

Do ponto de vista institucional, a pirólise confere ao Município uma solução mais aderente à agenda contemporânea de saneamento, inovação, transição energética, economia circular e responsabilidade climática. A solução permite transformar um problema urbano permanente em plataforma de geração de valor público, reduzindo a dependência de disposição em solo e criando ambiente mais favorável à atração de investimentos, financiamentos verdes e parcerias tecnológicas.

## Condições para adoção da pirólise como tecnologia referencial

A adoção da pirólise exige maior rigor técnico e contratual do que uma solução convencional de disposição. Por isso, o edital e o contrato deverão prever requisitos mínimos de desempenho, licenciamento, controle de emissões, rastreabilidade de cargas, qualidade dos produtos e subprodutos, segurança operacional, gestão de efluentes, controle de odores, prevenção de acidentes, indicadores de disponibilidade, penalidades, matriz de riscos e fiscalização permanente pelo Município, pelo verificador independente e pelos órgãos competentes.

A escolha da pirólise como tecnologia referencial não deverá restringir indevidamente a competitividade da licitação, podendo ser admitidas soluções tecnologicamente equivalentes ou superiores, desde que comprovem capacidade de destinação ambientalmente adequada dos RSU, recuperação energética, controle ambiental, desempenho operacional, viabilidade econômica, segurança jurídica, compatibilidade com o licenciamento e disponibilização de energia ao Município nas condições exigidas pelo edital e pelo contrato.

Assim, a opção pela pirólise em relação ao aterro sanitário justifica-se pela combinação de fatores técnicos, ambientais, econômicos, energéticos e institucionais: redução da dependência de disposição em solo, menor formação de passivo ambiental de longo prazo, valorização dos resíduos, recuperação energética, possibilidade de receitas acessórias, aproveitamento econômico de subprodutos, rastreabilidade operacional, integração com a política energética municipal e potencial redução líquida de custos públicos.

# CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ELEGÍVEIS, RESÍDUOS COMPATÍVEIS E RESÍDUOS EXCLUÍDOS

## Resíduos sólidos urbanos elegíveis

Para fins da presente PPP, serão considerados elegíveis ao recebimento, tratamento e destinação pela concessionária/SPE os resíduos sólidos urbanos comuns gerados no Município de Ribeira do Pombal/BA, compatíveis com o objeto contratual, com a tecnologia adotada, com o licenciamento ambiental da unidade e com as condições operacionais previstas no edital, no contrato e em seus anexos.

Consideram-se resíduos sólidos urbanos elegíveis, em caráter ordinário:

- resíduos domiciliares comuns, originários de residências urbanas ou rurais atendidas pelo sistema municipal de coleta;

- resíduos comerciais e de prestadores de serviços equiparáveis aos resíduos domiciliares, desde que aceitos pelo serviço público municipal;

- resíduos provenientes de feiras livres, mercados públicos, pequenos estabelecimentos comerciais e atividades urbanas similares;

- resíduos de limpeza urbana compatíveis com o objeto da PPP, quando entregues pelo Município ou por seus contratados à unidade licenciada;

- rejeitos ordinários da limpeza pública municipal, desde que compatíveis com o sistema de recebimento, preparação, tratamento e destinação da unidade;

- frações orgânicas, recicláveis e rejeitos misturados presentes nos RSU comuns, observada a necessidade de triagem operacional, preparação, segregação ou rejeição parcial quando tecnicamente necessário.

A aceitação dos resíduos estará condicionada à compatibilidade da carga com o objeto contratual, com as exigências do licenciamento ambiental, com os limites operacionais da tecnologia, com as normas sanitárias e ambientais aplicáveis e com o protocolo de recebimento, controle, pesagem e rastreabilidade da unidade.

## Resíduos compatíveis admitidos de forma complementar

Poderão ser admitidos como resíduos compatíveis, mediante previsão no licenciamento ambiental, procedimento operacional próprio, controle de origem, segregação, preparação ou pré-tratamento, quando necessário:

- pneus e materiais elastoméricos;

- resíduos inflamáveis compatíveis com o processo, desde que não apresentem risco indevido de explosão, contaminação ou instabilidade operacional;

- eletroeletrônicos e componentes similares, quando houver triagem, descaracterização, remoção de frações perigosas ou destinação adequada das partes incompatíveis;

- animais mortos, carcaças e restos de abate, desde que observadas as exigências sanitárias, ambientais e operacionais aplicáveis;

- móveis, colchões, espumas, tecidos, madeiras, troncos, galhadas, podas e biomassa em geral, desde que compatíveis com o sistema de preparação, trituração, secagem, alimentação e tratamento;

- lodos, resíduos de caixas de gordura, resíduos orgânicos semissólidos e materiais similares, desde que haja avaliação técnica de umidade, composição, poder calorífico, risco sanitário, necessidade de mistura, pré-secagem ou tratamento específico;

- outros resíduos de origem pública ou privada que possam ser tecnicamente valorizados pela unidade, desde que não comprometam o atendimento prioritário dos RSU municipais, o licenciamento ambiental, a segurança operacional, os indicadores de desempenho e a equação econômico-financeira da PPP.

## Resíduos excluídos do objeto ordinário

Não integram o objeto ordinário da presente PPP, salvo contratação específica, licenciamento próprio e instrumento jurídico autônomo:

- resíduos de serviços de saúde — RSS, incluindo resíduos hospitalares, infectantes, biológicos, perfurocortantes, medicamentos vencidos, resíduos laboratoriais, materiais contaminados e quaisquer resíduos sujeitos a gerenciamento específico nos termos das normas sanitárias e ambientais aplicáveis;

- resíduos de construção civil e demolição, incluindo entulho, concreto, cerâmica, gesso, terra, pedras, restos de obras e materiais similares;

- resíduos radioativos ou materiais sujeitos a controle nuclear, cuja gestão, armazenamento, transporte e destinação dependam de normas e autorizações específicas dos órgãos competentes;

- resíduos perigosos que, por sua natureza, concentração, composição, reatividade, toxicidade, contaminação ou risco operacional, sejam incompatíveis com o licenciamento ambiental da unidade, com a tecnologia adotada, com a segurança da operação ou com o contrato.

## Procedimentos de controle, segregação e rejeição de cargas

A concessionária/SPE deverá implantar procedimento de inspeção visual, controle documental, registro fotográfico quando necessário, pesagem e rastreabilidade das cargas recebidas, aceitas, rejeitadas ou parcialmente segregadas, de modo a garantir segurança operacional, transparência na medição e adequada fiscalização pelo Município.

A presença eventual de resíduos incompatíveis misturados aos RSU comuns não autorizará rejeição automática de toda a carga quando for tecnicamente possível realizar segregação segura e economicamente razoável. Nesses casos, a concessionária/SPE deverá registrar a ocorrência, separar o material incompatível, comunicar o Município e adotar a destinação prevista no contrato, no plano operacional e no licenciamento ambiental.

Quando a carga apresentar contaminação relevante, risco à saúde, risco ambiental, risco de incêndio, risco operacional, presença significativa de resíduos proibidos ou incompatibilidade manifesta com o objeto contratual, a concessionária/SPE poderá recusar total ou parcialmente o recebimento, devendo registrar tecnicamente a justificativa e comunicar imediatamente o Município.

A entrega reiterada de cargas incompatíveis pelo Município, por seus contratados ou por terceiros autorizados deverá ensejar procedimento corretivo, podendo gerar responsabilização, reequilíbrio econômico-financeiro, cobrança de custos adicionais, penalidade contratual ou adoção de medidas operacionais específicas, conforme disciplinado no contrato.

## Recebimento complementar e receita acessória

O recebimento de resíduos compatíveis não ordinários, oriundos do próprio Município, de outros municípios, de consórcios públicos, de entidades públicas ou de geradores privados autorizados, somente poderá ocorrer como fluxo complementar ou receita acessória, desde que respeitados o licenciamento ambiental, a capacidade operacional disponível, a prioridade de atendimento ao Município de Ribeira do Pombal, o controle de origem, a pesagem individualizada, a rastreabilidade das cargas e a inexistência de prejuízo ao serviço público contratado.

A regra central da presente modelagem é que o objeto principal da PPP corresponde à destinação ambientalmente adequada dos RSU municipais, podendo outros resíduos compatíveis ser recebidos de forma complementar, desde que tecnicamente admitidos, ambientalmente licenciados, operacionalmente controlados e contratualmente disciplinados.

# MODELO ENERGÉTICO, DESCONTO AO MUNICÍPIO, PAGAMENTO E GARANTIA DA PPP

## Modelo integrado de resíduos e energia

A presente PPP adotará modelo integrado de destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos — RSU — e aproveitamento energético vinculado ao projeto, de modo que a solução contratada não se limite ao tratamento dos resíduos, mas também gere benefício econômico direto ao Município de Ribeira do Pombal/BA por meio da disponibilização de energia elétrica em condições mais vantajosas do que aquelas praticadas ordinariamente pela concessionária/distribuidora local.

A concessionária/SPE será responsável pela implantação, operação, manutenção e gestão da unidade de tratamento termoquímico por pirólise, com recuperação energética, cabendo-lhe estruturar o arranjo técnico, regulatório e comercial necessário para disponibilizar energia elétrica ao Município com desconto mínimo de 30% sobre as tarifas homologadas pela ANEEL para a concessionária/distribuidora local, vigentes nas unidades consumidoras municipais elegíveis.

## Recálculo do desconto e base tarifária

O desconto energético deverá ser recalculado e aplicado sempre que houver reajuste tarifário, revisão tarifária, alteração de bandeira, modificação de componente tarifário, alteração regulatória ou qualquer mudança oficial que impacte o valor cobrado pela concessionária/distribuidora local, de modo que o Município preserve, durante toda a vigência contratual, o percentual mínimo de economia contratado.

Para fins de cálculo, a base de referência será composta pelos valores tarifários oficialmente homologados ou autorizados para a concessionária/distribuidora local que atende o Município, observada a classe, subgrupo, modalidade tarifária, unidade consumidora, demanda contratada, consumo efetivo, tributos, encargos, bandeiras tarifárias e demais componentes definidos no edital e no contrato.

O desconto mínimo de 30% deverá incidir sobre a base de referência contratualmente definida, tomando-se como parâmetro o valor que seria devido pelo Município caso a energia fosse integralmente adquirida nas condições ordinárias da concessionária/distribuidora local, sem o benefício econômico decorrente da PPP.

## Unidades consumidoras elegíveis e comprovação da economia

As unidades consumidoras municipais elegíveis serão indicadas pelo Município e validadas conforme as regras regulatórias aplicáveis, abrangendo, prioritariamente, unidades de maior relevância orçamentária, tais como prédios administrativos, unidades de saúde, unidades educacionais, sistemas públicos, iluminação pública ou outras unidades consumidoras definidas na modelagem.

A economia obtida pelo Município com a energia disponibilizada pela PPP deverá ser apurada mensalmente, com base nas faturas de energia, tarifas homologadas vigentes, demonstrativos de compensação, contratos de fornecimento, relatórios de medição ou documentos equivalentes, permitindo verificar de forma objetiva o ganho econômico efetivo gerado pelo projeto.

A disponibilização de energia ao Município constituirá obrigação econômica vinculada à PPP e deverá contribuir para a redução do custo público líquido do projeto. A modelagem parte da premissa de que a economia energética obtida pelo Município poderá compensar, total ou parcialmente, o custo da contraprestação mensal devida pela destinação ambientalmente adequada dos RSU, permitindo que o Município substitua a atual disposição inadequada em lixão a céu aberto por solução licenciada,

controlada e energeticamente aproveitável, com potencial de redução líquida de despesas já existentes.

## Contraprestação mensal e procedimento de pagamento

A contraprestação mensal devida à concessionária/SPE será calculada com base na capacidade mínima contratada de 80 toneladas/dia, acrescida das toneladas excedentes efetivamente recebidas, pesadas, aceitas e destinadas, deduzidas eventuais glosas, redutores ou penalidades decorrentes do sistema de mensuração de desempenho.

O pagamento da contraprestação será realizado mensalmente, após apresentação do relatório de medição pela concessionária/SPE, contendo, no mínimo, a quantidade diária e mensal de RSU recebida, aceita, rejeitada e destinada, a apuração das toneladas excedentes, a disponibilidade operacional da planta, o cumprimento dos indicadores de desempenho, a energia disponibilizada ao Município e a economia energética apurada no período.

O Município efetuará o pagamento da contraprestação no prazo definido no contrato, contado da aprovação da medição ou da apresentação regular dos documentos exigidos. Eventuais divergências de medição deverão ser tratadas conforme procedimento contratual próprio, sem prejuízo do pagamento da parcela incontroversa.

## Fundo garantidor, conta vinculada e financiabilidade

Para garantir as obrigações pecuniárias assumidas pelo Município, o contrato deverá prever mecanismo de garantia pública, preferencialmente mediante fundo garantidor municipal, conta vinculada ou mecanismo equivalente, com saldo mínimo,

forma de recomposição, hipóteses de acionamento, ordem de pagamento e regras de fiscalização expressamente definidos.

O fundo garantidor ou mecanismo equivalente terá por finalidade assegurar a previsibilidade dos pagamentos, reduzir o risco de inadimplemento público, aumentar a atratividade do projeto, melhorar sua financiabilidade e reduzir o custo de capital da concessionária/SPE, em benefício da sustentabilidade econômico-financeira da PPP.

O contrato poderá autorizar a concessionária/SPE, mediante anuência do Município e observância das regras contratuais, a oferecer aos financiadores garantias sobre direitos creditórios, recebíveis da PPP, receitas acessórias, contas vinculadas, indenizações devidas em caso de extinção antecipada e demais direitos emergentes da concessão.

Em caso de inadimplemento do Município, a concessionária/SPE poderá acionar o mecanismo de garantia pública, observados os prazos de cura, comunicações formais, limites contratuais, preservação da continuidade do serviço público e demais condições previstas no contrato.

A extinção antecipada da PPP deverá observar regras claras de indenização dos investimentos vinculados aos bens reversíveis ainda não amortizados ou depreciados, considerando a causa da extinção, a matriz de riscos, as penalidades cabíveis, os financiamentos vinculados e a necessidade de continuidade do serviço público.

A estrutura de pagamento, desconto energético, fundo garantidor e proteção aos financiadores deverá ser disciplinada no edital e no contrato de forma objetiva, transparente e auditável, assegurando ao Município o controle sobre a economia gerada, à concessionária/SPE a previsibilidade de remuneração e aos financiadores a segurança necessária à viabilização dos investimentos.

# CRITÉRIO DE JULGAMENTO E VANTAJOSIDADE DA PROPOSTA

## Diretriz geral de julgamento

A licitação da presente Parceria Público-Privada deverá adotar critério de julgamento objetivo, transparente, competitivo e compatível com a seleção da proposta mais vantajosa para o Município de Ribeira do Pombal/BA, considerando não apenas o menor custo nominal da destinação dos resíduos sólidos urbanos — RSU, mas também os benefícios econômicos, energéticos, ambientais, operacionais e institucionais decorrentes da solução ofertada.

O julgamento deverá preservar a segurança jurídica da contratação, a comparabilidade entre propostas, a ampla competitividade, a viabilidade econômico-financeira do contrato, a sustentabilidade fiscal do Município e o atendimento integral aos requisitos técnicos, ambientais, operacionais e energéticos previstos no edital, no contrato e em seus anexos.

## Vantajosidade econômica global

A proposta mais vantajosa deverá ser aferida a partir da vantajosidade econômica global para o Município, considerando, de forma integrada, o custo da contraprestação pela destinação ambientalmente adequada dos RSU, o desconto ofertado sobre a energia elétrica disponibilizada ao Município, a segurança técnica da solução, a capacidade de cumprimento dos indicadores de desempenho e a robustez do modelo operacional proposto.

A análise de vantajosidade deverá considerar que a PPP busca enfrentar simultaneamente dois custos públicos relevantes: o custo da destinação ambientalmente adequada dos resíduos e o custo recorrente da energia elétrica

municipal. Assim, a simples comparação do preço por tonelada, isoladamente, poderá não refletir a real vantagem econômica do projeto, caso desconsidere a economia energética contratualmente assegurada ao Município.

## Elementos mínimos de julgamento

O edital deverá definir, de forma expressa, os elementos que comporão o julgamento da proposta, podendo considerar, conforme a modelagem final adotada:

- menor contraprestação mensal ou menor preço unitário por tonelada destinada;

- maior desconto sobre as tarifas homologadas pela ANEEL para a concessionária/distribuidora local, aplicável às unidades consumidoras municipais elegíveis;

- combinação entre menor custo de destinação dos RSU e maior desconto energético ao Município;

- comprovação de atendimento aos requisitos técnicos mínimos da solução;

- comprovação de atendimento aos requisitos ambientais e de licenciamento;

- capacidade de implantação, operação, manutenção e controle da unidade;

- compatibilidade da proposta com a capacidade mínima contratada de 80 toneladas/dia;

- segurança do modelo energético ofertado;

- aderência ao sistema de mensuração de desempenho;

- consistência da proposta econômico-financeira.

## Critério recomendado

Recomenda-se que o edital adote critério que reflita a menor contraprestação pública líquida equivalente, considerando o custo da destinação ambientalmente

adequada dos RSU e o benefício econômico decorrente do desconto energético ofertado ao Município, preservado o desconto mínimo de 30% sobre as tarifas homologadas pela ANEEL para a concessionária/distribuidora local.

A fórmula de julgamento deverá ser objetiva e previamente definida no edital, de modo a permitir que todos os licitantes compreendam como serão comparadas as propostas e como o desconto energético influenciará a apuração da vantagem econômica global.

Poderá ser adotado modelo de julgamento que combine:

- valor da contraprestação mensal ou preço unitário por tonelada;

- percentual de desconto energético ofertado acima do mínimo exigido;

- energia estimada ou contratualmente disponibilizável ao Município;

- impacto econômico líquido estimado para o Poder Público.

## Requisitos eliminatórios

Independentemente do critério econômico de julgamento, somente deverão ser classificadas as propostas que comprovem atendimento aos requisitos mínimos técnicos, ambientais, operacionais, jurídicos, energéticos e econômico-financeiros estabelecidos no edital.

Deverão ser desclassificadas as propostas que:

- não comprovem capacidade de atendimento à quantidade mínima contratada de 80 toneladas/dia;

- não demonstrem compatibilidade da tecnologia com a destinação ambientalmente adequada dos RSU;

- não atendam aos requisitos mínimos de controle ambiental e segurança operacional;

- não apresentem modelo energético compatível com a obrigação de disponibilização de energia ao Município;

- ofertem desconto energético inferior ao mínimo exigido;

- apresentem proposta inexequível, inconsistente ou sem demonstração mínima de viabilidade;

- condicionem o cumprimento de obrigações essenciais a eventos incertos não aceitos na modelagem;

- transfiram	indevidamente	ao	Município	riscos	atribuídos	à concessionária/SPE;

- contrariem o edital, o contrato, a matriz de riscos ou as diretrizes do licenciamento ambiental.

## Prevenção de inexequibilidade

O edital deverá prever mecanismos para identificação de propostas inexequíveis, especialmente quando houver oferta de contraprestação artificialmente baixa, desconto energético excessivamente elevado sem lastro técnico ou econômico, subdimensionamento de custos operacionais, omissão de investimentos necessários, superestimativa de receitas acessórias ou premissas incompatíveis com a operação da unidade.

A Administração poderá exigir esclarecimentos, memórias de cálculo, demonstrações econômico-financeiras, composição de custos, projeções de energia, premissas operacionais, comprovação de tecnologia, estimativas de receitas acessórias e demais elementos necessários à avaliação da consistência da proposta.

A rejeição de proposta por inexequibilidade deverá ser motivada tecnicamente, assegurado o contraditório nos termos do edital e da legislação aplicável.

## Vinculação da proposta vencedora

A proposta vencedora vinculará a concessionária/SPE durante toda a execução contratual, especialmente quanto ao preço ofertado, desconto energético, capacidade

de atendimento, obrigações de desempenho, receitas consideradas na modelagem, cronograma de implantação e demais compromissos assumidos no procedimento licitatório.

O descumprimento das condições ofertadas poderá ensejar glosas, penalidades, reequilíbrio em favor do Município, execução de garantias, intervenção, caducidade ou demais consequências previstas no contrato.

# HABILITAÇÃO TÉCNICA, OPERACIONAL E ECONÔMICO-FINANCEIRA DOS LICITANTES

## Diretriz geral de habilitação

A licitação deverá estabelecer requisitos de habilitação compatíveis com a complexidade técnica, operacional, ambiental, energética e econômico-financeira da presente PPP, de modo a assegurar que somente participem licitantes ou consórcios capazes de implantar, operar, manter e gerir a solução contratada com segurança, regularidade, eficiência e conformidade legal.

Os requisitos de habilitação deverão preservar a competitividade do certame, vedadas exigências desnecessárias, excessivas ou direcionadoras, mas deverão ser suficientemente robustos para afastar propostas meramente especulativas, aventureiras ou desprovidas de capacidade real de execução.

## Habilitação jurídica e regularidade institucional

O edital deverá exigir dos licitantes a comprovação de habilitação jurídica, regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária e demais documentos legais aplicáveis, nos termos da legislação vigente e das exigências específicas do procedimento licitatório.

No caso de participação em consórcio, deverão ser observadas as regras de composição, responsabilidade solidária, indicação da empresa líder, compromisso de constituição da Sociedade de Propósito Específico — SPE, manutenção das condições de habilitação e responsabilidade pela execução do objeto.

## Capacidade técnica mínima

A habilitação técnica deverá exigir comprovação de experiência compatível com a implantação, operação, gestão ou manutenção de unidades industriais, ambientais, energéticas ou de tratamento de resíduos, admitida a comprovação por meio de atestados, certidões, contratos, declarações técnicas, registros profissionais ou outros documentos aceitos pelo edital.

Poderão ser considerados, conforme a modelagem final, atestados relacionados a:

- implantação ou operação de unidades de tratamento de resíduos sólidos urbanos, resíduos orgânicos, biomassa ou resíduos compatíveis;

- operação de tecnologia termoquímica, pirólise, gaseificação, carbonização, recuperação energética ou tecnologia equivalente;

- operação de unidades industriais com controle térmico, automação, segurança operacional e controle ambiental;

- sistemas	de	recuperação,	geração,	conversão,	compensação, comercialização ou disponibilização de energia elétrica;

- sistemas de controle de emissões atmosféricas, efluentes, odores, resíduos operacionais e monitoramento ambiental;

- gestão de plantas industriais com operação contínua ou semicontínua;

- implantação de projetos de infraestrutura ambiental, energética, saneamento, resíduos sólidos ou economia circular.

A comprovação técnica poderá ser realizada diretamente pelo licitante, por empresa integrante do consórcio, por empresa controladora, controlada, coligada, parceira tecnológica, fabricante, operadora especializada ou subcontratada qualificada, desde que o edital estabeleça as condições, responsabilidades e vínculos mínimos exigidos.

## Equipe técnica mínima

O edital deverá exigir a indicação de equipe técnica mínima compatível com a implantação e operação da unidade, incluindo, quando aplicável:

- responsável técnico pela engenharia do empreendimento;

- profissional habilitado em engenharia ambiental, sanitária, química, mecânica, elétrica, civil ou área correlata;

- responsável técnico pelo processo de tratamento termoquímico ou tecnologia equivalente;

- responsável técnico por segurança do trabalho;

- responsável por licenciamento ambiental e atendimento a condicionantes;

- responsável por operação e manutenção da planta;

- responsável	por	sistema	energético,	conexão,	compensação, comercialização ou disponibilização da energia;

- responsável por gestão econômico-financeira e controle de desempenho contratual.

Os profissionais indicados deverão possuir registro nos respectivos conselhos profissionais, quando aplicável, e apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica

— ART, Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou documento equivalente nos momentos definidos no edital e no contrato.

## Capacidade operacional e tecnológica

O licitante deverá demonstrar que dispõe, diretamente ou por meio de parceiros, fornecedores, fabricantes, operadores ou subcontratados qualificados, de capacidade operacional e tecnológica para cumprir o objeto da PPP.

A demonstração poderá incluir:

- descrição da tecnologia ofertada;

- fluxograma preliminar do processo;

- capacidade nominal e capacidade operacional da unidade;

- requisitos de preparação, triagem, secagem, trituração ou alimentação dos resíduos;

- estimativa de recuperação energética;

- sistemas de controle ambiental;

- requisitos de automação, instrumentação e segurança;

- plano preliminar de manutenção;

- experiência do fabricante ou fornecedor da tecnologia;

- comprovação de que a tecnologia é licenciável, operável e compatível com a capacidade mínima contratada de 80 toneladas/dia.

A exigência de demonstração tecnológica não deverá restringir indevidamente a competição, mas deverá assegurar que a solução proposta seja real, tecnicamente executável, ambientalmente licenciável e economicamente compatível com a modelagem.

## Habilitação econômico-financeira e garantia contratual

A habilitação econômico-financeira dos licitantes observará estritamente os requisitos admitidos pela legislação aplicável e pelo edital, limitando-se à documentação necessária à comprovação da regularidade econômico-financeira mínima para participação no certame.

As exigências econômico-financeiras deverão ser proporcionais ao objeto e não poderão restringir indevidamente a competitividade da licitação.

Como condição para assinatura do contrato, a adjudicatária deverá apresentar garantia de execução contratual, preferencialmente na modalidade seguro-garantia, ou outra modalidade admitida em lei e prevista no edital, destinada a assegurar o fiel cumprimento das obrigações assumidas no âmbito da PPP.

A garantia contratual deverá observar o percentual, prazo de vigência, hipóteses de acionamento, recomposição, renovação e demais condições previstas no edital e no contrato.

No caso de consórcio, a comprovação da habilitação econômico-financeira e a apresentação da garantia contratual observarão as regras próprias definidas no edital, nos limites da legislação aplicável.

## Compromisso de constituição da SPE

O licitante vencedor deverá constituir Sociedade de Propósito Específico — SPE antes da assinatura do contrato, com finalidade exclusiva de executar a PPP, observadas as regras societárias, de governança, capitalização, transferência de controle, financiamento, contabilidade, prestação de contas e fiscalização definidas no edital e no contrato.

A SPE deverá assumir integralmente as obrigações da concessionária, sem prejuízo das responsabilidades solidárias, garantias, compromissos de aporte, suporte  técnico,  compromissos  de  operação  ou  obrigações  assumidas  pelos

consorciados, controladores, parceiros tecnológicos ou demais intervenientes, quando previsto no edital.

## Vedação a propostas meramente especulativas

Serão vedadas propostas que não demonstrem capacidade técnica, operacional, tecnológica, ambiental, energética ou econômico-financeira mínima para execução do objeto, bem como aquelas baseadas em premissas genéricas, tecnologia não demonstrada, ausência de fornecedor ou operador qualificado, receitas acessórias superestimadas, desconto energético sem lastro ou estrutura de financiamento inconsistente.

O Município poderá exigir esclarecimentos, diligências e documentos complementares para verificar a consistência da habilitação e a capacidade real de execução do licitante, nos limites admitidos pela legislação e pelo edital.

# SEGUROS OBRIGATÓRIOS E COBERTURAS MÍNIMAS

## Diretriz geral

A concessionária/SPE deverá contratar e manter vigentes, durante as fases de implantação, comissionamento, operação assistida e operação plena, os seguros compatíveis com a natureza, os riscos e a complexidade da PPP, observadas as exigências do edital, do contrato, da legislação aplicável, dos financiadores e das boas práticas de gestão de riscos.

Os seguros terão por finalidade proteger o Município, a concessionária/SPE, trabalhadores, terceiros, financiadores, bens reversíveis, equipamentos, instalações, meio ambiente e a continuidade da prestação dos serviços, sem afastar a responsabilidade integral da concessionária/SPE pelo cumprimento de suas obrigações contratuais, legais, ambientais, trabalhistas e operacionais.

## Seguros durante a implantação

Durante a fase de implantação da unidade, a concessionária/SPE deverá contratar os seguros necessários à cobertura dos riscos relacionados às obras civis, montagem, instalação, transporte, equipamentos, testes, comissionamento e demais atividades preparatórias.

Poderão ser exigidos, conforme previsto no edital e no contrato:

- seguro de riscos de engenharia;

- seguro de transporte nacional ou internacional de equipamentos, quando aplicável;

- seguro de montagem e instalação;

- seguro de responsabilidade civil de obras;

- seguro contra incêndio, explosão, danos elétricos e eventos acidentais;

- outras coberturas compatíveis com os riscos da implantação.

## Seguros durante a operação

Durante a operação da unidade, a concessionária/SPE deverá manter seguros compatíveis com a atividade industrial, ambiental, energética e operacional desenvolvida.

Poderão ser exigidos, conforme previsto no edital e no contrato:

- seguro de responsabilidade civil geral;

- seguro de responsabilidade civil ambiental, quando disponível e compatível com o risco segurável;

- seguro patrimonial para instalações, equipamentos, sistemas, galpões, cabines de comando, balança rodoviária e demais bens vinculados à operação;

- seguro contra incêndio, explosão, danos elétricos, panes acidentais e riscos operacionais;

- seguro de máquinas e equipamentos;

- seguro de responsabilidade civil por danos a terceiros;

- seguro de acidentes pessoais ou outras coberturas relacionadas a trabalhadores, visitantes autorizados ou terceiros, quando exigíveis;

- outras coberturas necessárias à adequada proteção da operação e da continuidade do serviço.

## Seguro-garantia ou garantia de execução contratual

Como condição para assinatura do contrato ou para o início da execução, a concessionária/SPE deverá apresentar garantia de execução contratual, preferencialmente na modalidade seguro-garantia, ou outra modalidade admitida em lei e prevista no edital.

A garantia de execução contratual deverá assegurar o fiel cumprimento das obrigações assumidas pela concessionária/SPE, incluindo implantação, operação, manutenção, desempenho mínimo, pagamento de multas, recomposição de prejuízos, atendimento a obrigações essenciais e demais hipóteses previstas no contrato.

O edital e o contrato deverão definir o percentual da garantia, prazo de vigência, forma de renovação, recomposição, substituição, hipóteses de acionamento e consequências da não apresentação ou não manutenção da garantia.

## Beneficiários, vigência e comprovação

O Município deverá figurar como segurado adicional, beneficiário ou interessado nas apólices, quando juridicamente cabível e compatível com a natureza da cobertura.

A concessionária/SPE deverá comprovar periodicamente a contratação, vigência, renovação, pagamento dos prêmios, adequação das coberturas e inexistência de cancelamento, suspensão ou redução indevida das apólices exigidas.

A ausência, insuficiência, cancelamento, vencimento, não renovação ou inadequação das coberturas poderá ensejar notificação, prazo de regularização, glosa, penalidade, impedimento de início de etapa contratual, execução de garantia ou demais consequências previstas no contrato.

## Limites das coberturas

A contratação de seguros não limitará nem afastará a responsabilidade da concessionária/SPE por danos, prejuízos, passivos, multas, obrigações ambientais, trabalhistas, previdenciárias, fiscais, operacionais ou contratuais que ultrapassem os limites das apólices ou que não estejam cobertos pelas seguradoras.

A concessionária/SPE permanecerá responsável por franquias, exclusões, insuficiências de cobertura, riscos não seguráveis, obrigações não indenizadas e demais eventos que, por qualquer razão, não sejam ressarcidos pelas apólices contratadas.

# RECEITAS ACESSÓRIAS, APROPRIAÇÃO PELA SPE E MODICIDADE DA CONTRAPRESTAÇÃO

## Diretriz geral

A concessionária/SPE poderá explorar receitas acessórias vinculadas à implantação, operação e aproveitamento econômico da unidade de tratamento dos resíduos sólidos urbanos — RSU, desde que tais receitas sejam compatíveis com o objeto da PPP, com o licenciamento ambiental, com a matriz de riscos, com a capacidade operacional da unidade e com a prioridade de atendimento ao Município de Ribeira do Pombal/BA.

As receitas acessórias deverão contribuir para a sustentabilidade econômico-financeira da concessão, para a atratividade do investimento privado, para a eficiência do empreendimento e para o melhor aproveitamento econômico, ambiental e energético dos resíduos tratados.

## Receitas acessórias admitidas

Poderão ser consideradas receitas acessórias da concessionária/SPE, conforme previsto no edital, no contrato e na modelagem econômico-financeira:

- comercialização de energia elétrica excedente;

- créditos de energia ou benefícios econômicos decorrentes do modelo energético;

- comercialização de biochar, carvão, óleo pirolenhoso, gases, materiais recuperados ou outros produtos e subprodutos gerados pelo processo;

- créditos ambientais, créditos de carbono, certificados de redução de emissões ou ativos ambientais equivalentes;

- recebimento e tratamento de resíduos compatíveis não ordinários, oriundos do próprio Município, de outros municípios, consórcios públicos, entidades públicas ou geradores privados autorizados;

- comercialização de frações recicláveis, reutilizáveis ou recuperáveis segregadas no processo operacional;

- prestação de serviços técnicos, ambientais, energéticos ou operacionais vinculados à unidade, desde que autorizados contratualmente;

- outras receitas compatíveis com o objeto, com o licenciamento ambiental, com a segurança operacional e com o interesse público.

## Prioridade de atendimento ao Município

A exploração de receitas acessórias não poderá prejudicar o atendimento prioritário dos RSU municipais, a capacidade mínima contratada de 80 toneladas/dia, a continuidade do serviço público, os indicadores de desempenho, o licenciamento ambiental, a segurança operacional ou as obrigações energéticas assumidas perante o Município.

O recebimento de resíduos de terceiros ou de fluxos complementares somente poderá ocorrer quando houver capacidade operacional disponível, compatibilidade técnica e ambiental, controle de origem, pesagem individualizada, rastreabilidade das cargas e inexistência de prejuízo ao serviço contratado.

## Apropriação das receitas acessórias pela concessionária/SPE

As receitas acessórias decorrentes da exploração econômica da unidade, incluindo energia excedente, produtos, subprodutos, créditos ambientais, créditos de

carbono, materiais recuperados, recebimento de resíduos compatíveis de terceiros e demais ativos econômicos vinculados ao empreendimento, pertencerão à concessionária/SPE, como forma de compor a equação econômico-financeira da PPP, ampliar a atratividade do investimento privado e remunerar os riscos técnicos, operacionais, comerciais e de mercado assumidos pela concessionária.

A apropriação das receitas acessórias pela concessionária/SPE deverá estar considerada na proposta econômica, na matriz econômico-financeira e no equilíbrio original do contrato, não podendo ser utilizada posteriormente como fundamento para majoração da contraprestação pública, salvo nas hipóteses expressamente previstas no contrato e na matriz de riscos.

A exploração das receitas acessórias não poderá prejudicar o atendimento prioritário dos RSU municipais, a capacidade mínima contratada de 80 toneladas/dia, a obrigação de disponibilização de energia elétrica ao Município com o desconto mínimo contratado, o cumprimento dos indicadores de desempenho, a segurança operacional, o licenciamento ambiental ou a continuidade do serviço público.

O edital e o contrato poderão prever obrigação de informação e transparência sobre as receitas acessórias auferidas, especialmente para fins de fiscalização, controle de compatibilidade com o licenciamento ambiental, avaliação de desempenho, verificação da prioridade de atendimento ao Município e eventual análise de reequilíbrio econômico-financeiro, sem que isso implique, por si só, direito automático do Município ao compartilhamento dessas receitas.

## Transparência e auditabilidade

A concessionária/SPE deverá manter registros contábeis, fiscais, operacionais e comerciais suficientes para demonstrar a origem, natureza, volume e valor das receitas acessórias auferidas, quando tais receitas forem relevantes para a fiscalização contratual, avaliação de desempenho, compatibilidade com o licenciamento ambiental ou análise de reequilíbrio econômico-financeiro.

O Município, o verificador independente e os órgãos de controle competentes poderão solicitar relatórios, documentos fiscais, demonstrativos contábeis, contratos, notas fiscais, comprovantes de comercialização, certificados ambientais, medições de energia e demais documentos necessários à verificação das receitas acessórias, nos limites previstos no contrato.

## Receitas acessórias e reequilíbrio econômico-financeiro

As receitas acessórias previstas na modelagem deverão integrar a equação econômico-financeira original da PPP, quando consideradas para fins de viabilidade do projeto, composição da proposta econômica ou alocação de riscos assumidos pela concessionária/SPE.

A frustração, ampliação ou alteração relevante de receitas acessórias somente ensejará reequilíbrio econômico-financeiro quando houver previsão contratual expressa, comprovação de impacto relevante e enquadramento na matriz de riscos.

Receitas acessórias assumidas como risco da concessionária/SPE não gerarão, por si só, direito automático a reequilíbrio em caso de variação de mercado, preço, demanda, comercialização ou desempenho econômico, salvo nas hipóteses expressamente previstas no contrato.

# REAJUSTE DA CONTRAPRESTAÇÃO, REVISÃO ORDINÁRIA E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

## Diretriz geral

A contraprestação pública devida pelo Município à concessionária/SPE deverá ser reajustada, revista ou reequilibrada nos termos do edital, do contrato, da matriz de riscos e da legislação aplicável, de modo a preservar a sustentabilidade econômico-financeira da PPP, a continuidade da prestação dos serviços e a manutenção da equação econômico-financeira original do contrato.

O reajuste da contraprestação não se confunde com o reequilíbrio econômico-financeiro. O reajuste tem caráter ordinário e periódico, destinado à recomposição da perda inflacionária ou variação de custos prevista contratualmente. O reequilíbrio tem caráter extraordinário e dependerá da ocorrência de evento relevante, comprovado e não alocado à parte afetada pela matriz de riscos.

## Reajuste ordinário anual da contraprestação

A contraprestação mensal devida à concessionária/SPE será reajustada anualmente, a cada período de 12 meses, contado da data-base definida no contrato, pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo — IPCA/IBGE, ou por outro índice oficial que venha a substituí-lo.

O reajuste anual terá por finalidade recompor a perda inflacionária ordinária incidente sobre os custos da prestação dos serviços, preservando a sustentabilidade econômico-financeira da PPP e a continuidade da operação.

O edital e o contrato poderão prever fórmula paramétrica específica, caso os estudos econômico-financeiros demonstrem maior adequação técnica para refletir a composição de custos da concessão, especialmente quanto a mão de obra, manutenção, peças, seguros, insumos, energia consumida pela planta, monitoramento ambiental e demais custos operacionais relevantes.

Na ausência de fórmula paramétrica específica, prevalecerá o IPCA/IBGE como índice de reajuste anual da contraprestação.

O reajuste ordinário não se confunde com reequilíbrio econômico-financeiro e não afastará o direito de qualquer das partes à recomposição extraordinária da equação contratual nas hipóteses previstas no contrato e na matriz de riscos.

## Componentes passíveis de consideração

A fórmula de reajuste poderá considerar, conforme definido na modelagem econômico-financeira:

- custos de operação e manutenção;

- custos de mão de obra;

- custos de insumos, peças, materiais e consumíveis;

- custos de energia elétrica consumida pela planta;

- custos de manutenção de sistemas ambientais, energéticos e industriais;

- custos de seguros e garantias;

- custos de monitoramento ambiental, análises laboratoriais e atendimento a condicionantes;

- custos administrativos diretamente vinculados à execução da PPP;

- outros custos recorrentes relevantes, desde que objetivamente previstos no contrato.

## Revisão ordinária

O contrato poderá prever revisões ordinárias periódicas destinadas à avaliação da execução contratual, do desempenho da unidade, da aderência das premissas econômico-financeiras, da evolução das receitas acessórias, dos indicadores de desempenho, da disponibilidade operacional, da economia energética e da adequação das obrigações contratuais.

A revisão ordinária não deverá ser utilizada para transferir à outra parte riscos expressamente assumidos pela concessionária/SPE ou pelo Município, devendo observar a matriz de riscos, a equação econômico-financeira original e as regras contratuais.

## Reequilíbrio econômico-financeiro

Poderão ensejar reequilíbrio econômico-financeiro, nos termos do contrato e da matriz de riscos, eventos supervenientes, relevantes, comprovados e não alocados à parte afetada, que alterem de forma significativa os encargos, receitas, custos, prazos, investimentos ou condições de execução originalmente pactuados.

Poderão ser considerados, entre outros, eventos como:

- alteração unilateral do contrato pelo Poder Concedente;

- mudança legal, tributária, ambiental, sanitária, trabalhista ou regulatória relevante;

- alteração regulatória do setor elétrico que impacte substancialmente o modelo de disponibilização de energia ao Município;

- atraso de pagamento pelo Município, quando não sanado nos prazos contratuais;

- restrições, impedimentos ou irregularidades relacionados à área disponibilizada pelo Município, quando não imputáveis à concessionária/SPE;

- atraso de licenciamento, autorizações ou anuências por fato não imputável exclusivamente à concessionária/SPE;

- condicionantes ambientais supervenientes, não previsíveis e de impacto relevante;

- caso fortuito, força maior, fato do príncipe ou álea econômica extraordinária;

- alteração substancial e comprovada da composição, volume ou características dos RSU fora das bandas contratuais;

- outros eventos expressamente previstos no contrato e na matriz de riscos.

## Formas de recomposição

A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro poderá ocorrer, conforme o caso, por meio de:

- revisão da contraprestação pública;

- pagamento indenizatório;

- alteração de prazo, observados os limites legais;

- revisão de metas, indicadores ou obrigações;

- reprogramação de investimentos;

- alteração de cronograma;

- compensação com receitas ou obrigações contratuais;

- combinação de mecanismos admitidos pela legislação e pelo contrato.

## Procedimento de solicitação

O pedido de reequilíbrio deverá ser apresentado pela parte interessada mediante requerimento formal, acompanhado de documentação técnica, jurídica, contábil, regulatória ou econômico-financeira suficiente para demonstrar:

- o evento ocorrido;

- a data de ocorrência ou de conhecimento do evento;

- a relação de causalidade entre o evento e o impacto alegado;

- a alocação do risco na matriz contratual;

- o impacto econômico-financeiro efetivo;

- a metodologia de cálculo utilizada;

- a forma de recomposição pretendida.

O Município deverá analisar o pedido no prazo e procedimento definidos no contrato, podendo solicitar esclarecimentos, diligências, pareceres técnicos, manifestação do verificador independente ou documentação complementar.

## Vedação ao reequilíbrio automático

Não haverá direito automático ao reequilíbrio econômico-financeiro pela simples variação de mercado, oscilação de preços de produtos e subprodutos, frustração de receitas acessórias assumidas como risco da concessionária/SPE, ineficiência operacional, erro de proposta, subdimensionamento de custos, falha de tecnologia, baixa produtividade, perda de eficiência energética ou eventos expressamente alocados à concessionária/SPE.

Também não haverá reequilíbrio automático em razão de variações ordinárias de custos já cobertas pelo índice de reajuste previsto no contrato.

# INDICADORES DE DESEMPENHO, GLOSAS E NÍVEIS DE SERVIÇO

## Diretriz geral

O contrato deverá prever sistema objetivo de mensuração de desempenho, destinado a aferir a qualidade, disponibilidade, regularidade, eficiência, segurança, conformidade ambiental, rastreabilidade e efetividade da solução contratada.

Os indicadores de desempenho deverão estar vinculados à contraprestação pública, permitindo a aplicação de glosas, redutores, penalidades, planos de correção ou outras consequências contratuais em caso de descumprimento das obrigações assumidas pela concessionária/SPE.

## Indicadores mínimos

O sistema de mensuração de desempenho deverá contemplar, no mínimo, os seguintes grupos de indicadores:

- disponibilidade operacional da planta, considerando horas de operação, paradas programadas, paradas não programadas, capacidade de recebimento e capacidade de processamento;

- recebimento e destinação dos RSU, incluindo toneladas recebidas, aceitas, rejeitadas, processadas, destinadas e excedentes;

- rastreabilidade das cargas, com registro de origem, veículo, data, horário, peso bruto, tara, peso líquido, aceite, rejeição e destino operacional;

- cumprimento da capacidade mínima contratada, considerando a disponibilidade da unidade para atendimento da quantidade mínima de 80 toneladas/dia;

- controle ambiental, incluindo cumprimento das condicionantes do licenciamento, controle de emissões atmosféricas, efluentes, odores, ruídos, poeiras, águas pluviais, resíduos operacionais e demais parâmetros aplicáveis;

- recuperação energética e disponibilização de energia ao Município, incluindo energia gerada, energia consumida pela planta, energia líquida disponibilizada, desconto aplicado e economia energética mensal apurada;

- segurança operacional e ocupacional, incluindo acidentes, incidentes, quase acidentes, treinamentos, uso de EPIs/EPCs, planos de emergência, simulados e ações corretivas;

- gestão de produtos e subprodutos, incluindo controle, armazenamento, comercialização, destinação ou aproveitamento de biochar, óleo, gases, frações recuperáveis, cinzas, rejeitos operacionais ou outros materiais gerados;

- manutenção preventiva e corretiva, incluindo cumprimento do plano de manutenção, tempo de resposta, tempo de reparo e reincidência de falhas;

- relatórios e transparência, incluindo pontualidade, completude, consistência e auditabilidade dos relatórios mensais e demais informações exigidas pelo contrato.

## Disponibilidade operacional mínima

O edital e o contrato deverão estabelecer percentual mínimo de disponibilidade operacional da unidade, considerando a necessidade de prestação contínua do serviço público e a capacidade mínima contratada de 80 toneladas/dia.

As paradas programadas para manutenção preventiva deverão ser previamente comunicadas ao Município e, quando necessário, ao verificador independente, observados os prazos, limites e condições estabelecidos no contrato.

As paradas não programadas, falhas operacionais, indisponibilidades injustificadas ou reduções relevantes de capacidade poderão ensejar glosas, penalidades, obrigação de plano de correção, acionamento de garantias ou outras consequências contratuais.

## Glosas e redutores de contraprestação

O descumprimento dos indicadores de desempenho poderá gerar glosas ou redutores incidentes sobre a contraprestação mensal, conforme metodologia objetiva definida no edital e no contrato.

As glosas deverão ser proporcionais à gravidade, duração, recorrência e impacto do descumprimento, considerando, entre outros fatores:

- indisponibilidade total ou parcial da planta;

- descumprimento da capacidade mínima de atendimento;

- rejeição indevida de cargas compatíveis;

- falha de pesagem, rastreabilidade ou controle de origem;

- atraso, omissão ou inconsistência em relatórios;

- não conformidade ambiental;

- descumprimento de condicionantes do licenciamento;

- falha na disponibilização de energia ou na aplicação do desconto contratado;

- acidentes ou incidentes operacionais decorrentes de falha da concessionária/SPE;

- descumprimento de obrigações de manutenção, segurança ou emergência.

## Penalidades e planos de correção

Além das glosas, o contrato poderá prever advertência, multa, obrigação de apresentação de plano de correção, intensificação de fiscalização, restrição ao recebimento de receitas acessórias, execução de garantia, intervenção, caducidade ou demais consequências cabíveis, conforme a gravidade do descumprimento.

A concessionária/SPE deverá apresentar plano de correção sempre que houver descumprimento relevante, reincidente ou potencialmente danoso aos serviços, ao meio ambiente, à segurança operacional, à economia energética ou ao interesse público.

O plano de correção deverá indicar as causas da não conformidade, medidas corretivas, responsáveis, prazos, investimentos necessários, indicadores de acompanhamento e forma de comprovação da regularização.

## Verificação independente

O Município poderá contar com verificador independente para auxiliar na aferição dos indicadores de desempenho, conferência de pesagens, análise de relatórios, apuração de energia disponibilizada, cálculo do desconto energético, avaliação de glosas, verificação de disponibilidade operacional e acompanhamento do cumprimento contratual.

A atuação do verificador independente não substituirá a competência fiscalizatória do Município nem afastará a responsabilidade integral da concessionária/SPE pela execução adequada do contrato.

## Relatório mensal de desempenho

A concessionária/SPE deverá apresentar relatório mensal de desempenho, contendo, no mínimo:

- toneladas diárias e mensais recebidas, aceitas, rejeitadas, processadas e destinadas;

- cargas rejeitadas e respectivas justificativas;

- disponibilidade operacional da planta;

- paradas programadas e não programadas;

- energia gerada, consumida, disponibilizada e economia energética apurada;

- produtos e subprodutos gerados, armazenados, comercializados ou destinados;

- não conformidades, incidentes, acidentes e medidas corretivas;

- cumprimento de condicionantes ambientais;

- registros de manutenção preventiva e corretiva;

- indicadores de segurança ocupacional;

- documentação necessária à medição da contraprestação mensal.

# LICENCIAMENTO AMBIENTAL, AUTORIZAÇÕES E CONDICIONANTES

## Diretriz geral

A implantação e operação da unidade de tratamento termoquímico por pirólise dependerão da obtenção, manutenção e cumprimento das licenças ambientais, autorizações, anuências, outorgas, aprovações e demais atos administrativos exigidos  pelos  órgãos  competentes,  observadas  a  legislação  aplicável,  as

características da área, a tecnologia adotada, o porte do empreendimento e os impactos ambientais associados.

O licenciamento ambiental deverá abranger as fases de planejamento, implantação, comissionamento, operação assistida, operação plena, eventual ampliação, alteração tecnológica relevante, encerramento ou desmobilização da unidade, conforme exigido pelo órgão ambiental competente.

## Responsabilidades do Município

Caberá ao Município, no âmbito de suas competências institucionais:

- disponibilizar a área destinada à implantação do empreendimento, em condições jurídicas, administrativas e documentais compatíveis com a modelagem;

- fornecer documentos, certidões, declarações, informações, autorizações, anuências e manifestações oficiais de sua competência;

- apoiar institucionalmente a concessionária/SPE perante órgãos públicos, órgãos ambientais, concessionária/distribuidora de energia, entidades reguladoras e demais instituições envolvidas;

- praticar os atos administrativos necessários à cessão, autorização de uso, regularização ou disponibilização da área, conforme o instrumento jurídico aplicável;

- informar a existência de restrições urbanísticas, ambientais, fundiárias, patrimoniais, arqueológicas, territoriais, viárias ou administrativas conhecidas que possam afetar a implantação da unidade;

- atuar para compatibilizar o projeto com os instrumentos municipais de planejamento, saneamento, resíduos sólidos, meio ambiente, uso do solo e demais normas locais aplicáveis.

## Responsabilidades da concessionária/SPE

Caberá à concessionária/SPE, sem prejuízo das obrigações específicas previstas no edital e no contrato:

- elaborar estudos ambientais, projetos, memoriais, relatórios, planos, programas e documentos técnicos necessários ao licenciamento da unidade;

- contratar profissionais legalmente habilitados e providenciar as respectivas ARTs, RRTs ou documentos equivalentes;

- apresentar ao órgão ambiental competente as informações técnicas necessárias à análise do empreendimento;

- cumprir integralmente as condicionantes ambientais estabelecidas nas licenças, autorizações e aprovações aplicáveis;

- implantar e manter os sistemas de controle ambiental exigidos;

- executar monitoramentos, análises laboratoriais, relatórios técnicos e demais obrigações ambientais definidas pelo órgão licenciador;

- comunicar ao Município e aos órgãos competentes qualquer evento ambiental relevante, não conformidade, acidente, incidente ou emissão anormal;

- manter arquivo atualizado com licenças, autorizações, condicionantes, relatórios, laudos, comunicações, autos, notificações e demais documentos ambientais do empreendimento.

## Diretrizes ambientais e obtenção das licenças após a contratação

A abertura do procedimento licitatório poderá ser instruída com informações preliminares da área, diretrizes ambientais, documentos técnicos disponíveis, manifestações administrativas, dados locacionais e demais elementos suficientes para  orientar  os  licitantes  quanto  às  condições  gerais  de  implantação  do

empreendimento, sem que a obtenção prévia da licença ambiental constitua, necessariamente, condição para a publicação do edital.

A obtenção das licenças ambientais, autorizações, anuências, outorgas e demais atos administrativos necessários à implantação e operação da unidade será realizada após a contratação, conforme responsabilidades definidas no edital, no contrato e na matriz de riscos.

Caberá à concessionária/SPE vencedora elaborar e apresentar os estudos, projetos, relatórios, memoriais, planos, programas e documentos técnicos exigidos pelo órgão ambiental competente, assumindo a responsabilidade técnica pelos documentos de sua autoria e pela compatibilidade da tecnologia proposta com o licenciamento ambiental.

O Município deverá prestar o apoio institucional cabível, fornecendo documentos, informações, declarações, anuências, autorizações de uso da área e demais atos administrativos de sua competência, necessários à instrução dos processos de licenciamento e autorizações aplicáveis.

O cronograma contratual deverá prever etapa específica para elaboração dos projetos, instrução dos processos ambientais, obtenção das licenças, atendimento de exigências, implantação da unidade, testes, comissionamento, operação assistida e início da operação plena.

A eventual demora, exigência complementar, condicionante ou restrição imposta pelo órgão ambiental competente deverá ser tratada conforme a matriz de riscos, distinguindo-se os eventos imputáveis à concessionária/SPE, ao Município, à área disponibilizada, à tecnologia proposta ou a fatos supervenientes não imputáveis às partes.

A concessionária/SPE somente poderá iniciar a implantação física, operação assistida ou operação plena da unidade após a obtenção das licenças, autorizações e aprovações exigidas para cada respectiva fase, observadas as condições estabelecidas pelo órgão ambiental competente e pelo contrato.

## Condicionantes ambientais

As condicionantes ambientais deverão ser tratadas como obrigações contratuais da concessionária/SPE quando relacionadas à implantação, operação, controle, monitoramento, segurança, manutenção ou desempenho da unidade.

O descumprimento de condicionantes ambientais imputável à concessionária/SPE poderá ensejar glosas, penalidades, obrigação de correção, suspensão de atividades, execução de garantia, responsabilização ambiental ou demais consequências previstas no contrato e na legislação aplicável.

Condicionantes supervenientes, extraordinárias, imprevisíveis ou substancialmente mais gravosas do que as consideradas na modelagem poderão ensejar análise de reequilíbrio econômico-financeiro, desde que comprovado impacto relevante e observada a matriz de riscos.

## Controle de emissões, efluentes e monitoramento ambiental

A unidade deverá possuir sistemas adequados de controle, tratamento, monitoramento e registro de emissões atmosféricas, gases de processo, particulados, odores, vapores, efluentes líquidos, condensados, águas pluviais potencialmente contaminadas, resíduos operacionais e demais fluxos ambientais associados à tecnologia adotada.

O monitoramento ambiental deverá observar o licenciamento ambiental, as normas técnicas aplicáveis, as exigências dos órgãos competentes e os parâmetros definidos no contrato, devendo ser documentado por relatórios periódicos, laudos, registros operacionais, ensaios laboratoriais e demais instrumentos de comprovação.

## Alterações tecnológicas ou ampliação da unidade

Qualquer alteração relevante da tecnologia, aumento de capacidade, inclusão de novos fluxos de resíduos, ampliação física, alteração de processo, mudança substancial de rota energética ou modificação capaz de impactar o licenciamento ambiental deverá ser previamente comunicada ao Município e submetida às autorizações administrativas, ambientais e regulatórias cabíveis.

A concessionária/SPE não poderá alterar unilateralmente a tecnologia, capacidade, rota de tratamento, sistemas de controle ambiental ou escopo operacional quando tal alteração afetar o desempenho, o licenciamento, a matriz de riscos, a contraprestação, a energia disponibilizada ao Município ou a continuidade do serviço público.

## Alocação de riscos ambientais

A matriz de riscos deverá disciplinar expressamente a responsabilidade por atrasos, exigências, indeferimentos, condicionantes, custos adicionais, restrições locacionais, passivos ambientais, irregularidades da área, alterações de escopo e demais eventos relacionados ao licenciamento ambiental.

Como diretriz geral, serão atribuídos à concessionária/SPE os riscos decorrentes da tecnologia escolhida, dos estudos sob sua responsabilidade, da operação da unidade, do cumprimento de condicionantes, da manutenção dos sistemas ambientais e de falhas técnicas ou operacionais.

Serão atribuídos ao Município os riscos decorrentes de informações incorretas ou omissões relevantes sobre a área disponibilizada, impossibilidade jurídica de uso da área por fato anterior à contratação, ausência de atos institucionais de sua competência ou restrições previamente existentes não informadas à concessionária/SPE.

# PLANO DE IMPLANTAÇÃO, TRANSIÇÃO OPERACIONAL E INÍCIO DA OPERAÇÃO

## Diretriz geral

A execução da PPP deverá observar plano de implantação e transição operacional destinado a assegurar a passagem ordenada do modelo atual de destinação inadequada dos resíduos sólidos urbanos — RSU — para a operação da unidade licenciada de tratamento termoquímico por pirólise.

O plano deverá garantir continuidade do serviço público, segurança jurídica, regularidade ambiental, previsibilidade operacional, proteção ao Município, adequada mobilização da concessionária/SPE e início da operação plena somente após o cumprimento dos marcos técnicos, ambientais, contratuais e operacionais previstos no edital e no contrato.

## Etapas mínimas da implantação

O cronograma da PPP deverá contemplar, no mínimo, as seguintes etapas:

- adjudicação e homologação do resultado da licitação;

- constituição da Sociedade de Propósito Específico — SPE;

- assinatura do contrato;

- apresentação da garantia de execução contratual;

- disponibilização formal da área pelo Município;

- elaboração dos projetos técnicos, estudos ambientais, memoriais, planos e documentos necessários;

- instrução dos processos de licenciamento ambiental, autorizações, anuências, outorgas e aprovações aplicáveis;

- obtenção das licenças e autorizações exigidas para cada fase;

- mobilização da concessionária/SPE;

- implantação das obras civis, instalações, equipamentos, sistemas auxiliares, acessos internos, portaria, balança, galpões, cabines de comando, sistemas de controle ambiental e infraestrutura operacional;

- montagem eletromecânica, automação, instrumentação e integração dos sistemas;

- testes a frio, testes a quente, verificações de segurança e validação dos sistemas;

- comissionamento da unidade;

- operação assistida;

- início da operação plena.

## Período de transição

Durante o período entre a assinatura do contrato e o início da operação plena da unidade, os serviços ordinários de coleta, transporte e destinação atualmente praticados pelo Município continuarão sob responsabilidade do Município ou de seus contratados específicos, salvo previsão contratual diversa.

A concessionária/SPE somente passará a receber, tratar e destinar os RSU municipais após a conclusão dos marcos mínimos de implantação, obtenção das licenças aplicáveis, testes, comissionamento e autorização formal para início da operação assistida ou plena, conforme definido no contrato.

O Município e a concessionária/SPE deverão atuar de forma coordenada para planejar a transição logística, definindo data de início do recebimento dos resíduos na unidade,  rotas  de  entrega,  procedimentos  de  pesagem,  controle  de  acesso,

comunicação aos operadores de coleta, treinamento dos envolvidos e fluxo de informações necessário à regularidade operacional.

## Operação assistida

A operação assistida deverá funcionar como fase de validação técnica, operacional, ambiental e energética da unidade, permitindo verificar o desempenho dos equipamentos, sistemas de alimentação, preparação dos resíduos, controle ambiental, segurança operacional, recuperação energética, registros de medição, pesagem e rastreabilidade.

Durante a operação assistida, a concessionária/SPE deverá apresentar relatórios periódicos ao Município contendo os resultados dos testes, cargas recebidas, desempenho operacional, eventuais falhas, ajustes realizados, não conformidades identificadas, medidas corretivas e comprovação de atendimento às condicionantes ambientais.

O contrato deverá definir a duração mínima ou máxima da operação assistida, os critérios para sua aprovação, as hipóteses de prorrogação, os efeitos sobre a contraprestação e as condições necessárias para início da operação plena.

## Início da operação plena

O início da operação plena dependerá da comprovação de que a unidade está apta a receber, pesar, controlar, preparar, tratar e destinar ambientalmente os RSU municipais, observada a capacidade mínima contratada de 80 toneladas/dia, o licenciamento ambiental, os indicadores de desempenho, os sistemas de segurança, o controle ambiental e o modelo energético previsto no contrato.

A operação plena somente poderá ser autorizada após:

- obtenção das licenças e autorizações necessárias;

- conclusão das obras e instalações essenciais;

- aprovação dos testes e comissionamento;

- validação da balança e dos sistemas de medição;

- comprovação dos sistemas de controle ambiental e segurança;

- apresentação dos planos operacionais exigidos;

- capacitação mínima da equipe operacional;

- autorização formal do Município, observado o contrato.

## Contraprestação durante implantação e início da operação

A contraprestação mensal ordinária vinculada à capacidade mínima contratada somente será devida a partir do marco contratual definido para início da operação assistida remunerada ou da operação plena, conforme previsto no edital e no contrato.

Durante a fase de implantação, o contrato poderá prever eventos específicos de medição, aportes, pagamentos condicionados a marcos físicos ou mecanismos de remuneração compatíveis com a legislação e com a modelagem econômico-financeira, desde que expressamente previstos e vinculados ao cumprimento de obrigações verificáveis.

Não haverá pagamento ordinário pela capacidade mínima contratada enquanto a unidade não estiver disponível para recebimento e tratamento dos RSU, salvo hipóteses expressamente previstas no contrato.

## Atrasos e responsabilidades

O contrato deverá disciplinar as consequências de atraso na implantação, no licenciamento, na montagem, no comissionamento, na operação assistida ou no início da operação plena, observada a matriz de riscos.

Serão imputáveis à concessionária/SPE os atrasos decorrentes de falha de projeto, atraso de fornecedores, deficiência de mobilização, incapacidade técnica, tecnologia inadequada, falta de documentos sob sua responsabilidade, não atendimento de exigências ambientais imputáveis à tecnologia ou descumprimento de obrigações contratuais próprias.

Serão imputáveis ao Município os atrasos decorrentes da não disponibilização da área, ausência de documentos ou atos administrativos de sua competência, restrições não informadas da área, descumprimento de obrigações institucionais ou outros eventos expressamente alocados ao Poder Concedente.

Eventos não imputáveis às partes, incluindo exigências supervenientes relevantes, caso fortuito, força maior, fato do príncipe ou álea extraordinária, deverão ser tratados conforme matriz de riscos e regras de reequilíbrio econômico-financeiro.

## Continuidade dos serviços municipais durante o período de transição

Até o início da operação assistida ou plena da unidade da PPP, conforme marco definido no contrato, a continuidade dos serviços de coleta, transporte, varrição, limpeza urbana e destinação atualmente praticada dos resíduos sólidos urbanos permanecerá sob inteira responsabilidade do Município ou de seus contratados específicos.

A concessionária/SPE não será responsável pela coleta, transporte, varrição, limpeza urbana, operação do modelo atual de destinação ou gestão dos resíduos antes do marco contratual de início do recebimento dos RSU na unidade licenciada, salvo se houver previsão contratual expressa em sentido diverso.

Caberá ao Município assegurar, durante o período de transição, a continuidade da gestão municipal dos RSU, evitando interrupção da coleta, acúmulo de resíduos, descontinuidade dos serviços urbanos ou risco sanitário decorrente de atividades que não integram o objeto da presente PPP.

A partir do marco contratual de início do recebimento dos RSU na unidade da PPP, a concessionária/SPE passará a responder exclusivamente pelas obrigações de recebimento, controle, pesagem, aceitação, preparação, tratamento e destinação ambientalmente adequada dos resíduos efetivamente entregues na unidade, nos limites do contrato, do licenciamento ambiental e da matriz de riscos.

A transição operacional deverá ser coordenada entre Município e concessionária/SPE, exclusivamente para fins de organização logística, definição dos procedimentos de entrega, controle de acesso, pesagem, comunicação operacional e início regular do recebimento dos RSU na unidade licenciada.

# TRANSPARÊNCIA, COMUNICAÇÃO SOCIAL E CONTROLE PÚBLICO

## Diretriz geral

A presente PPP deverá observar diretrizes de transparência, comunicação social, controle público e prestação de contas, considerando a relevância ambiental, sanitária, econômica, energética e institucional do projeto para o Município de Ribeira do Pombal/BA.

A transparência da execução contratual deverá permitir que o Município, os órgãos de controle, os usuários indiretos, a sociedade civil e demais interessados acompanhem, de forma objetiva e compreensível, a implantação, operação, desempenho, economia energética e resultados ambientais da solução contratada.

## Consulta pública e audiência pública

A modelagem da PPP deverá ser submetida aos procedimentos de consulta pública e, quando cabível, audiência pública, de modo a assegurar ampla divulgação do projeto, recebimento de contribuições, esclarecimento de dúvidas e fortalecimento da legitimidade da contratação.

A consulta pública e eventual audiência pública deverão apresentar, em linguagem acessível e técnica, os principais elementos da PPP, incluindo:

- objeto da contratação;

- justificativa da solução por pirólise;

- situação atual da destinação dos RSU;

- capacidade mínima contratada de 80 toneladas/dia;

- prazo contratual;

- modelo de remuneração;

- desconto energético ao Município;

- garantias públicas;

- matriz de riscos;

- indicadores de desempenho;

- licenciamento ambiental;

- papel dos catadores, coleta seletiva e inclusão produtiva;

- mecanismos de fiscalização e controle.

## Portal ou ambiente de transparência da PPP

O Município poderá disponibilizar, em seu portal oficial ou em ambiente eletrônico próprio, área específica para divulgação  das principais informações

relacionadas à PPP, observadas as restrições legais, sigilo industrial, informações comerciais sensíveis e proteção de dados.

Poderão ser divulgados, entre outros:

- edital, contrato, anexos e aditivos;

- estudos, pareceres e documentos da modelagem, quando publicáveis;

- relatórios mensais de desempenho;

- quantidade de RSU recebida, aceita, rejeitada e destinada;

- disponibilidade operacional da planta;

- economia energética apurada;

- percentual de desconto aplicado;

- indicadores ambientais;

- informações sobre licenças e condicionantes;

- relatórios de fiscalização;

- informações sobre consulta pública, audiência pública e contribuições recebidas.

## Relatórios públicos de acompanhamento

A concessionária/SPE deverá fornecer ao Município informações periódicas necessárias à elaboração de relatórios públicos de acompanhamento da PPP, sem prejuízo dos relatórios técnicos, operacionais, ambientais, financeiros e contratuais exigidos no contrato.

Os relatórios públicos deverão ser apresentados em linguagem clara, contendo informações resumidas sobre desempenho da unidade, volume de resíduos tratados, economia energética, cumprimento de indicadores, eventos relevantes, ações ambientais, medidas corretivas e demais dados de interesse público.

## Comunicação social e educação ambiental

A PPP poderá contemplar ações de comunicação social e educação ambiental voltadas à população, escolas, comunidades, catadores, agentes públicos, operadores de limpeza urbana e demais públicos relacionados ao projeto.

As ações poderão abordar:

- importância da destinação ambientalmente adequada dos RSU;

- diferença entre lixão, aterro sanitário e tratamento termoquímico;

- coleta seletiva, reciclagem e valorização dos resíduos;

- funcionamento geral da solução contratada;

- benefícios ambientais, sanitários, energéticos e econômicos do projeto;

- cuidados com resíduos incompatíveis;

- participação social e canais de comunicação.

## Canal de comunicação e registro de manifestações

O Município poderá manter canal de comunicação para recebimento de dúvidas, reclamações, denúncias, sugestões ou manifestações relacionadas à execução da PPP, sem prejuízo dos canais oficiais de ouvidoria, controle interno, controle externo e órgãos ambientais competentes.

As manifestações relevantes deverão ser registradas, analisadas e encaminhadas aos responsáveis competentes, quando relacionadas à operação da unidade, odor, tráfego, ruído, resíduos incompatíveis, atendimento a comunidades, impactos ambientais ou descumprimento contratual.

## Proteção de informações sensíveis

A transparência da PPP deverá respeitar informações protegidas por sigilo legal, segredo industrial, estratégia comercial, dados pessoais, informações bancárias, dados de financiadores, contratos comerciais sensíveis e demais informações cuja divulgação possa comprometer a segurança jurídica, concorrencial, operacional ou econômica da concessão.

O sigilo de informações específicas não poderá ser utilizado para impedir o acesso às informações essenciais de interesse público, especialmente aquelas relacionadas à qualidade do serviço, volume de resíduos tratados, cumprimento de indicadores, economia energética, licenciamento ambiental, segurança operacional e fiscalização contratual.

# COMPATIBILIDADE COM PLANOS MUNICIPAIS, ORDENAMENTO TERRITORIAL E INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

## Diretriz geral

A presente PPP deverá observar a compatibilidade com os instrumentos municipais, regionais, estaduais e nacionais de planejamento relacionados a saneamento básico, resíduos sólidos, meio ambiente, uso e ocupação do solo, desenvolvimento urbano, política energética, sustentabilidade fiscal e gestão pública.

A compatibilidade com tais instrumentos tem por finalidade assegurar que a implantação e operação da unidade de tratamento termoquímico por pirólise estejam

alinhadas às diretrizes públicas vigentes, às competências municipais, às exigências legais e às políticas setoriais aplicáveis.

## Planos e instrumentos de referência

A modelagem, licitação, contratação, implantação e operação da PPP deverão observar, quando existentes e aplicáveis:

- Plano Municipal de Saneamento Básico;

- Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;

- Plano Diretor Municipal;

- legislação municipal de uso e ocupação do solo;

- legislação municipal ambiental;

- legislação municipal de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos;

- legislação municipal relativa a parcerias público-privadas, concessões, fundo garantidor e garantias públicas;

- leis orçamentárias municipais, incluindo Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual;

- planos, programas ou políticas estaduais e federais relacionados a saneamento básico, resíduos sólidos, meio ambiente, economia circular, transição energética, mudanças climáticas e desenvolvimento regional.

## Compatibilização com planos eventualmente inexistentes ou desatualizados

A inexistência, insuficiência ou desatualização de algum plano municipal não impedirá, por si só, a estruturação da PPP, desde que a modelagem observe a legislação aplicável, os estudos técnicos disponíveis, as diretrizes dos órgãos competentes e os atos administrativos necessários à contratação.

Quando necessário, o Município poderá promover a atualização, revisão, complementação ou compatibilização dos instrumentos de planejamento municipal, de modo a refletir a adoção da solução de destinação ambientalmente adequada dos RSU por tratamento termoquímico com recuperação energética.

A PPP poderá, inclusive, constituir instrumento indutor da atualização das políticas municipais de resíduos sólidos, saneamento básico, economia circular, coleta seletiva, inclusão de catadores, eficiência energética e gestão ambiental.

## Compatibilidade locacional e uso da área

A área destinada à implantação da unidade deverá ser compatível com o uso pretendido, observadas as normas de uso e ocupação do solo, zoneamento, acessibilidade viária, segurança operacional, distanciamentos aplicáveis, restrições ambientais, restrições fundiárias, disponibilidade de infraestrutura, licenciamento ambiental e demais condicionantes técnicas e administrativas.

Caberá ao Município disponibilizar a área em condições jurídicas e administrativas adequadas, fornecendo os documentos, certidões, autorizações, informações e declarações de sua competência, necessários à instrução da contratação, licenciamento e implantação do empreendimento.

Caberá à concessionária/SPE avaliar a adequação técnica, operacional, ambiental, geotécnica e locacional da área para implantação da tecnologia proposta, no âmbito dos estudos, projetos e licenciamento sob sua responsabilidade.

## Compatibilidade orçamentária e fiscal

A contratação da PPP deverá observar a legislação orçamentária e fiscal aplicável, especialmente quanto à previsão das obrigações de longo prazo, estimativa de impacto orçamentário-financeiro, compatibilidade com os instrumentos de planejamento municipal, limite de comprometimento da receita, sustentabilidade fiscal e instituição de mecanismo de garantia pública.

A economia energética decorrente da disponibilização de energia elétrica ao Município com desconto sobre as tarifas homologadas pela ANEEL para a concessionária/distribuidora local deverá ser considerada na análise do impacto fiscal líquido da PPP, sem prejuízo da correta segregação entre os fluxos financeiros da contraprestação de RSU e da economia energética.

## Alinhamento institucional e estratégico

A PPP deverá ser estruturada como instrumento de modernização da política municipal de resíduos sólidos, contribuindo para a substituição da destinação inadequada em lixão a céu aberto por solução ambientalmente controlada, rastreável, fiscalizável e energeticamente aproveitável.

O projeto deverá buscar alinhamento com diretrizes de saneamento básico, encerramento de lixões, redução de passivos ambientais, valorização de resíduos, geração de energia, economia circular, responsabilidade climática, inclusão produtiva, inovação tecnológica e eficiência do gasto público.

## Prevalência da legislação e dos atos autorizativos

A execução da PPP dependerá da observância das leis, licenças, autorizações, anuências, condicionantes e atos administrativos aplicáveis, inclusive aqueles relativos à disponibilização da área, constituição ou utilização de fundo garantidor, autorização legislativa, licenciamento ambiental, operação da unidade e disponibilização de energia ao Município.

Eventual incompatibilidade identificada entre a modelagem da PPP e instrumentos municipais vigentes deverá ser tratada mediante ajuste, complementação, revisão normativa, ato administrativo competente ou providência institucional adequada, antes da prática do ato que dela dependa.

# PARTE II — TERMO DE REFERÊNCIA TÉCNICO DA PPP

# OBJETO

Constitui objeto da presente Parceria Público-Privada — PPP a implantação, operação, manutenção e gestão de solução técnica de engenharia ambiental destinada à destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos

— RSU, com capacidade mínima contratada de 80 toneladas por dia, mediante tratamento termoquímico pelo processo de pirólise, recuperação energética, aproveitamento econômico de produtos e subprodutos e disponibilização de energia elétrica ao Município em condições economicamente vantajosas.

A solução contratada compreenderá o recebimento, controle, pesagem, aceitação, preparação, tratamento termoquímico, processamento, rastreabilidade e destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos entregues pelo Município, observada a quantidade mínima contratada de 80 toneladas/dia, que servirá como base mínima de dimensionamento da unidade, disponibilidade operacional e remuneração mensal da concessionária/SPE.

O volume de RSU que exceder a quantidade mínima contratada de 80 toneladas/dia será remunerado por tonelada adicional efetivamente recebida, pesada, aceita e destinada pela concessionária/SPE, conforme preço unitário definido no contrato.

A tecnologia referencial adotada para o projeto é o processo termoquímico por pirólise, voltado à recuperação energética dos RSU, à redução de passivos ambientais, ao controle operacional do tratamento e ao aproveitamento econômico dos produtos e subprodutos resultantes do processamento.

A adoção da pirólise como tecnologia referencial não restringe indevidamente a competitividade, podendo ser admitidas soluções tecnologicamente equivalentes ou superiores,  desde  que  comprovem  capacidade  de  destinação  ambientalmente

adequada dos RSU, recuperação energética, controle ambiental, segurança operacional, compatibilidade com o licenciamento, atendimento à capacidade mínima contratada e disponibilização de energia elétrica ao Município nas condições previstas no edital e no contrato.

A execução do objeto será realizada por Sociedade de Propósito Específico — SPE, a ser constituída pelo adjudicatário após a adjudicação e antes da assinatura do contrato, nos termos da legislação aplicável às parcerias público-privadas.

O Município disponibilizará área de aproximadamente 70.000 m² para implantação da usina, cabendo às partes, conforme definido no contrato e na matriz de riscos, a prática dos atos necessários à regularização, licenciamento, autorização de uso, implantação e operação do empreendimento.

A unidade a ser implantada deverá contemplar, conforme projeto técnico aprovado e licenciamento ambiental, as estruturas necessárias ao adequado funcionamento da solução, incluindo, no mínimo, galpões operacionais, escritórios, cabines de comando, usina de processamento, sistema de pesagem por balança rodoviária semiembutida ou equipamento equivalente, áreas de circulação, controle de acesso, áreas de apoio, sistemas de segurança e instalações necessárias à operação, manutenção, controle ambiental, rastreabilidade e fiscalização do empreendimento.

A energia elétrica gerada, compensada, comercializada ou contratualmente vinculada ao projeto deverá ser disponibilizada ao Município com desconto mínimo de 30% sobre as tarifas homologadas pela ANEEL para a concessionária/distribuidora local, vigentes nas unidades consumidoras municipais elegíveis, devendo o desconto ser recalculado a cada reajuste, revisão tarifária ou alteração oficial aplicável, de modo a preservar o percentual mínimo de economia contratado.

Os resíduos admitidos, compatíveis e excluídos serão definidos em capítulo próprio deste Termo de Referência Técnico, no edital, no contrato e no licenciamento ambiental, ficando desde logo estabelecido que a concessionária/SPE não será obrigada a receber resíduos incompatíveis com a tecnologia adotada, com a

segurança operacional, com o licenciamento ambiental ou com o objeto ordinário da PPP.

A presente PPP limita-se aos resíduos sólidos urbanos novos e futuros entregues à unidade licenciada durante a vigência contratual, não abrangendo recuperação, remediação, encerramento técnico, mineração, retirada, tratamento ou aproveitamento energético de resíduos já depositados em lixões, aterros, áreas degradadas ou áreas de disposição pretérita, salvo contratação específica, licenciamento próprio e instrumento jurídico autônomo.

# SOLUÇÃO TÉCNICA DE ENGENHARIA AMBIENTAL

A solução técnica de engenharia ambiental objeto da presente PPP consiste na implantação, operação, manutenção e gestão de unidade destinada à destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos — RSU, mediante tratamento termoquímico por pirólise, com recuperação energética, controle ambiental, rastreabilidade operacional, aproveitamento econômico de produtos e subprodutos e disponibilização de energia elétrica ao Município em condições economicamente vantajosas.

A solução deverá ser estruturada em consonância com a Política Nacional de Resíduos Sólidos — PNRS, com as normas ambientais, sanitárias, urbanísticas, energéticas, trabalhistas e de segurança aplicáveis, bem como com as exigências do edital, do contrato, da matriz de riscos, do licenciamento ambiental e dos indicadores de desempenho.

O prazo contratual da PPP será de 35 anos, observado o limite legal aplicável às parcerias público-privadas, de modo a permitir a amortização dos investimentos privados, a operação continuada da unidade, a manutenção dos sistemas implantados, a sustentabilidade econômico-financeira do contrato e a adequada prestação dos serviços ao longo da vigência contratual.

A unidade deverá ser dimensionada para a quantidade mínima contratada de 80 toneladas/dia de RSU, sem prejuízo do recebimento e processamento de volumes excedentes, quando houver capacidade operacional disponível, compatibilidade técnica e ambiental, controle de origem, pesagem individualizada, rastreabilidade das cargas e remuneração adicional por tonelada excedente efetivamente recebida, pesada, aceita e destinada.

A solução técnica deverá contemplar, no mínimo, as etapas de recebimento, controle de acesso, pesagem, inspeção, aceitação, preparação, eventual triagem operacional, alimentação do sistema, tratamento termoquímico por pirólise, recuperação energética, controle de emissões, gestão de efluentes, controle de odores, segurança operacional, gestão de produtos e subprodutos, registros operacionais, emissão de relatórios e atendimento às condicionantes ambientais.

A recuperação energética decorrente do tratamento termoquímico deverá estar vinculada à disponibilização de energia elétrica ao Município com desconto mínimo de 30% sobre as tarifas homologadas pela ANEEL para a concessionária/distribuidora local, conforme critérios técnicos, regulatórios, comerciais e contratuais definidos na modelagem da PPP, preservado o recálculo do desconto a cada reajuste, revisão tarifária ou alteração oficial aplicável.

A solução deverá priorizar a substituição da lógica de simples descarte por modelo de tratamento, valorização energética, controle ambiental e aproveitamento econômico dos resíduos, reduzindo a dependência de disposição em solo e contribuindo para a mitigação de passivos ambientais associados à destinação inadequada dos RSU.

# RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA/SPE E FINALIDADE DA SOLUÇÃO

À concessionária/SPE caberá a implantação, operação, manutenção e gestão da solução técnica de engenharia ambiental destinada à destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos — RSU por meio de tratamento termoquímico pelo processo de pirólise, com recuperação energética, controle ambiental, rastreabilidade operacional, aproveitamento econômico de produtos e subprodutos e disponibilização de energia elétrica ao Município em condições economicamente vantajosas.

A concessionária/SPE será responsável, nos limites do edital, do contrato, do licenciamento ambiental e da matriz de riscos, pela implantação da unidade, operação dos equipamentos, manutenção preventiva e corretiva, gestão dos sistemas de controle ambiental, controle de entrada e saída de cargas, pesagem, aceitação, preparação, processamento, gestão de produtos e subprodutos, emissão de relatórios, segurança operacional e cumprimento dos indicadores de desempenho.

O objetivo principal da solução técnica de engenharia ambiental é promover a destinação ambientalmente adequada dos RSU, melhorando as condições sanitárias e ambientais relacionadas ao manejo dos resíduos urbanos, evitando os danos decorrentes da disposição inadequada, da degradação descontrolada, da contaminação ambiental e da ausência de tratamento tecnicamente adequado.

A solução deverá operar de modo a assegurar proteção ao meio ambiente, à saúde pública e à segurança operacional, prevenindo a contaminação do solo, das águas superficiais e subterrâneas, a emissão descontrolada de gases, vapores, particulados, odores, efluentes ou quaisquer subprodutos do processo, bem como qualquer evento que possa comprometer o licenciamento ambiental, a operação da planta, a segurança dos trabalhadores, da comunidade do entorno e do Poder Público.

A concessionária/SPE deverá implantar e manter sistemas de controle ambiental compatíveis com a tecnologia adotada, contemplando, quando aplicável, controle de emissões atmosféricas, tratamento e controle de efluentes, gestão de águas pluviais, controle de odores, monitoramento operacional, instrumentação de segurança, registros de desempenho, controle de entrada e saída de resíduos e atendimento integral às condicionantes ambientais.

A solução deverá ainda permitir a recuperação energética dos RSU, com destinação da energia elétrica gerada, compensada, comercializada ou contratualmente vinculada ao projeto em favor do Município, mediante desconto mínimo de 30% sobre as tarifas homologadas pela ANEEL para a concessionária/distribuidora local, conforme critérios estabelecidos no edital e no contrato, preservado o recálculo do desconto a cada reajuste, revisão tarifária ou alteração oficial aplicável.

# UNIDADES DE APOIO, ACESSOS, PORTARIA E CONSERVAÇÃO

Além da operação da unidade de tratamento termoquímico por pirólise, a solução técnica de engenharia ambiental deverá contemplar as unidades de apoio necessárias à implantação, operação, manutenção, fiscalização e segurança do empreendimento, incluindo acessos internos, vias internas de circulação, áreas de manobra, portaria, controle de entrada e saída de pessoas, veículos, equipamentos e cargas, isolamento físico da área e demais estruturas necessárias ao regular funcionamento da usina.

A área disponibilizada pelo Município, com aproximadamente 70.000 m², deverá ser organizada de modo a permitir a instalação da usina de processamento, galpões  operacionais,  escritórios,  cabines  de  comando,  balança  rodoviária

semiembutida ou equipamento equivalente, áreas de apoio, áreas de circulação, áreas de segurança, sistemas de controle ambiental e demais instalações previstas no projeto técnico aprovado e no licenciamento ambiental.

A adequação da área deverá observar as condições locacionais, ambientais, geotécnicas, urbanísticas, viárias, operacionais e de segurança, conforme estudos técnicos, projeto de engenharia, licenciamento ambiental, contrato e matriz de riscos.

A portaria e os sistemas de controle de acesso deverão permitir o registro da entrada e saída de veículos, pessoas e cargas, com identificação do veículo, origem do resíduo, horário de entrada e saída, pesagem, aceite ou rejeição da carga e demais informações necessárias à rastreabilidade operacional, à fiscalização do Município e à elaboração dos relatórios mensais de medição.

O sistema de pesagem deverá ser calibrado, auditável e apto ao registro individualizado das cargas recebidas, aceitas, rejeitadas ou destinadas, permitindo transparência na apuração da quantidade mínima contratada, das toneladas excedentes, das cargas incompatíveis e dos indicadores de desempenho.

Os acessos internos deverão ser devidamente sinalizados, dimensionados e mantidos em boas condições de conservação, garantindo segurança no trânsito de caminhões, veículos leves, equipamentos, trabalhadores, visitantes autorizados, fiscais do Município e demais agentes envolvidos na operação.

Os acessos externos e eventuais intervenções em vias públicas deverão observar a responsabilidade definida no contrato, na matriz de riscos e nos atos administrativos aplicáveis, especialmente quando dependerem de autorização, intervenção ou manutenção pelo Poder Público.

Deverão ser evitados pontos de estrangulamento de tráfego, áreas insuficientes de manobra, cruzamentos inseguros, estacionamento irregular em áreas externas, interferência no fluxo de recebimento dos RSU e quaisquer condições que comprometam a segurança operacional, a continuidade do serviço ou a fiscalização do contrato.

A concessionária/SPE deverá manter a área da usina limpa, organizada, sinalizada, cercada, segura e em boas condições de conservação, incluindo, quando

compatível com o projeto e o licenciamento, paisagismo, arborização, controle de poeira, controle de odores, gestão de águas pluviais e demais medidas voltadas à adequada apresentação, segurança e regularidade ambiental do empreendimento.

# PLANO DE EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO

O plano de execução do empreendimento deverá compreender, no mínimo, os seguintes requisitos, observados o projeto técnico aprovado, a área disponibilizada pelo Município, o licenciamento ambiental, a capacidade mínima contratada de 80 toneladas/dia de RSU, a possibilidade de processamento de toneladas excedentes e a tecnologia de tratamento termoquímico por pirólise:

- serviços de topografia, sondagem, estudos geotécnicos, estudos ambientais e levantamento planialtimétrico da área;

- projeto de terraplenagem, drenagem, pavimentação, acessos internos, áreas de circulação, áreas de manobra e caminhos de serviço;

- cercamento, isolamento, sinalização, controle de acesso e vigilância do empreendimento;

- portaria e sistema de controle de entrada e saída de pessoas, veículos, equipamentos e cargas;

- sistema de pesagem por balança rodoviária semiembutida ou equipamento equivalente, calibrado, auditável e apto ao registro individualizado das cargas recebidas, aceitas, rejeitadas e destinadas;

- área de recepção, pátio de descarga e triagem operacional dos resíduos sólidos urbanos;

- sistema de preparação, adequação ou pré-tratamento dos RSU, quando necessário ao funcionamento do processo termoquímico;

- unidade de processamento por tratamento termoquímico através de pirólise, incluindo seus equipamentos principais, sistemas auxiliares, cabines de comando, automação, instrumentação e controle operacional;

- sistema de recuperação energética, geração, conversão, compensação, comercialização ou disponibilização de energia elétrica ao Município com desconto mínimo de 30% sobre as tarifas homologadas pela ANEEL para a concessionária/distribuidora local, observadas as regras do edital e do contrato;

- sistemas de controle ambiental compatíveis com a tecnologia adotada, incluindo controle de emissões atmosféricas, gases de processo, efluentes, odores, poeiras, ruídos, águas pluviais e demais condicionantes ambientais aplicáveis;

- áreas destinadas ao armazenamento, controle, tratamento, aproveitamento ou expedição de produtos e subprodutos resultantes do processo, quando aplicável;

- procedimentos de segregação, recuperação, reciclagem, comercialização ou destinação econômica de frações aproveitáveis do RSU, quando técnica, ambiental e economicamente recomendável;

- estruturas administrativas, escritórios, refeitório, vestiários, sanitários, áreas de apoio aos trabalhadores, áreas de manutenção e almoxarifado;

- galpões operacionais, galpões de apoio e áreas técnicas necessárias à implantação, operação e manutenção da usina;

- sistema de monitoramento ambiental, operacional e energético;

- sistema de registros, rastreabilidade, medição, emissão de relatórios mensais e controle gerencial dos serviços prestados;

- unidade, programa ou espaço de educação ambiental, quando previsto na modelagem, com foco em limpeza urbana, sustentabilidade, valorização dos resíduos, economia circular e uso responsável dos recursos ambientais;

- procedimentos para eventual recebimento de RSU, resíduos compatíveis ou fluxos complementares provenientes de outros municípios, consórcios públicos, entidades públicas ou geradores autorizados, como receita acessória, desde que compatíveis com a capacidade operacional, com o licenciamento ambiental, com o contrato e sem prejuízo ao atendimento prioritário do Município contratante;

- plano de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, sistemas, instalações, acessos, áreas operacionais e dispositivos de controle ambiental;

- plano de segurança operacional, prevenção de acidentes, combate a incêndio, emergência ambiental e proteção dos trabalhadores.

Ficam excluídas deste plano as obrigações típicas de aterro sanitário que não sejam compatíveis com a solução de tratamento termoquímico por pirólise, tais como implantação de célula de disposição final, compactação e cobertura de resíduos aterrados, drenagem de gases de maciço, drenagem de percolados de célula de aterro e demais estruturas próprias de disposição final em aterro, salvo se expressamente previstas em solução complementar, licenciada e contratualmente delimitada.

# EXIGÊNCIAS COMPLEMENTARES, NORMAS TÉCNICAS E CONDIÇÕES DA ÁREA

A solução deverá contemplar as estruturas complementares necessárias à operação segura, regular e adequada da unidade, incluindo vestiários, sanitários, áreas de apoio aos trabalhadores, áreas administrativas, áreas de manutenção, áreas técnicas, sistemas de monitoramento e demais instalações exigidas pelo projeto técnico aprovado, pelo licenciamento ambiental e pelas normas aplicáveis.

Poderá ser prevista unidade, sala, programa ou espaço de educação ambiental, quando definido na modelagem, com enfoque em limpeza urbana, valorização dos resíduos, reciclagem, recuperação energética, sustentabilidade, economia circular e conscientização ambiental da população.

O monitoramento geotécnico, quando aplicável, deverá ser dimensionado conforme as características da área disponibilizada pelo Município, das obras civis, das estruturas implantadas, da drenagem, da estabilidade do terreno e das exigências do licenciamento ambiental, não se confundindo com monitoramento de célula ou maciço de aterro sanitário.

A concessionária/SPE deverá manter a área da usina limpa, organizada, conservada, sinalizada e segura, promovendo a remoção de materiais eventualmente espalhados pelo vento, a adoção de cercamentos, barreiras físicas, telas, contenções ou outros dispositivos necessários ao controle operacional e à boa apresentação do empreendimento.

O paisagismo, arborização ou tratamento visual da área poderá ser adotado quando compatível com a segurança operacional, com o licenciamento ambiental, com a circulação de veículos e com a natureza industrial da unidade de tratamento termoquímico por pirólise.

A estação meteorológica ou sistema equivalente de monitoramento climático poderá ser exigido quando necessário ao licenciamento ambiental, ao controle de emissões, à segurança operacional, ao monitoramento da dispersão atmosférica, à gestão de riscos ou ao cumprimento de condicionantes ambientais.

Para a implantação e operação da unidade, deverão ser observadas a legislação ambiental, urbanística, sanitária, trabalhista, de segurança, de energia, de resíduos sólidos, de concessões e de parcerias público-privadas, bem como as normas técnicas aplicáveis à natureza da solução adotada.

As condições locacionais, ambientais, geotécnicas, urbanísticas, operacionais e de segurança da área de aproximadamente 70.000 m² disponibilizada pelo Município deverão ser avaliadas nos estudos técnicos, no projeto de engenharia, no

licenciamento ambiental e na matriz de riscos, observadas as normas aplicáveis ao empreendimento efetivamente implantado.

Eventuais restrições, passivos, impedimentos, limitações fundiárias, ambientais, urbanísticas, geotécnicas, viárias ou administrativas relacionados à área deverão ser tratados conforme sua origem, conhecimento prévio, responsabilidade pela informação e alocação definida na matriz de riscos.

As referências normativas próprias de aterro sanitário, inclusive aquelas relacionadas a célula de disposição final, cobertura vegetal sobre células de lixo, distância entre superfície de destinação e lençol freático ou estruturas de maciço de aterro, somente serão aplicáveis se compatíveis com a solução efetivamente contratada e licenciada, não constituindo exigência central da unidade de tratamento termoquímico por pirólise.

# ÁREA, LICENCIAMENTO, OUTORGAS, ORDEM DE INÍCIO E DESTINAÇÃO DOS RSU

O Município disponibilizará à concessionária/SPE área de aproximadamente

70.000 m², localizada em seu território, destinada à implantação da unidade de tratamento termoquímico por pirólise, cabendo ao Município praticar os atos institucionais e administrativos de sua competência necessários à cessão, disponibilização, regularização, autorização de uso e viabilização da área para a execução da PPP.

A área disponibilizada deverá estar acompanhada dos documentos, informações, certidões, declarações e elementos técnicos disponíveis que permitam à concessionária/SPE avaliar sua situação jurídica, locacional, ambiental, urbanística, viária, fundiária e operacional, sem prejuízo da realização dos estudos técnicos necessários à implantação do empreendimento.

A concessionária/SPE deverá avaliar, no âmbito de seus estudos, projetos e processos de licenciamento, a adequação técnica, geotécnica, ambiental, operacional e locacional da área à tecnologia proposta, às estruturas da unidade, ao fluxo de veículos, aos sistemas de controle ambiental, à segurança operacional e às exigências dos órgãos competentes.

Eventuais restrições, passivos, impedimentos, limitações fundiárias, ambientais, urbanísticas, geotécnicas, viárias ou administrativas relacionados à área deverão ser tratados conforme sua origem, conhecimento prévio, responsabilidade pela informação, impacto sobre o empreendimento e alocação definida na matriz de riscos.

A obtenção das licenças ambientais, autorizações, anuências, outorgas, aprovações e demais atos administrativos necessários à implantação e operação da unidade será realizada após a contratação, conforme responsabilidades definidas no edital, no contrato e na matriz de riscos.

Caberá à concessionária/SPE elaborar os estudos técnicos, projetos de engenharia, estudos ambientais, memoriais, relatórios, planos, programas de controle, especificações, levantamentos e demais documentos técnicos necessários à implantação, licenciamento, operação, manutenção e desempenho da unidade.

Caberá ao Município fornecer documentos, declarações, informações, autorizações, certidões, anuências, manifestações oficiais, comprovações de titularidade ou disponibilidade da área, apoio institucional perante órgãos públicos, concessionária/distribuidora de energia, órgãos ambientais, órgãos de controle e demais entidades públicas envolvidas, quando tais atos estiverem dentro de sua competência.

Ficarão sob responsabilidade da concessionária/SPE, conforme contrato e matriz de riscos, os equipamentos, sistemas, mão de obra, materiais, insumos, acessos internos, estruturas operacionais, sistemas de controle ambiental, instalações técnicas, cabines de comando, galpões, balança rodoviária semiembutida ou equipamento equivalente e demais elementos necessários à completa implantação e operação da solução.

O local da unidade deverá ser identificado por placa, totem ou outro meio visual adequado, devendo também ser previstas placas de sinalização nos acessos, nas áreas internas de circulação, nas áreas de segurança, na portaria, na balança, nas áreas de descarga e nos demais pontos necessários à operação e fiscalização.

A ordem de início para implantação será expedida pelo Município após a assinatura do contrato, constituição da SPE, apresentação da garantia de execução contratual, disponibilização formal da área e cumprimento dos demais requisitos prévios definidos no edital e no contrato.

A ordem de início para operação assistida ou operação plena somente poderá ser expedida após a obtenção das licenças, autorizações e aprovações exigidas para a respectiva fase, implantação das estruturas mínimas necessárias, validação dos sistemas de pesagem e controle, atendimento das condicionantes aplicáveis e cumprimento dos marcos contratuais correspondentes.

Todos os resíduos sólidos urbanos produzidos pelo Município, compatíveis com o objeto contratual e com o licenciamento ambiental da unidade, deverão ser destinados à unidade de tratamento termoquímico por pirólise contratada no âmbito da PPP, observada a quantidade mínima contratada de 80 toneladas/dia.

O volume de RSU que exceder a quantidade mínima contratada de 80 toneladas/dia será remunerado por tonelada adicional efetivamente recebida, pesada, aceita e destinada pela concessionária/SPE, conforme preço unitário definido no contrato.

Os resíduos elegíveis, compatíveis e excluídos serão disciplinados em capítulo próprio deste Termo de Referência Técnico, no edital, no contrato e no licenciamento ambiental, observada a compatibilidade com a tecnologia adotada, com a segurança operacional, com a capacidade da unidade e com o objeto da PPP.

# APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DO RSU

A concessionária/SPE deverá implantar, operar e manter sistema de recuperação energética vinculado ao tratamento termoquímico dos resíduos sólidos urbanos — RSU — por meio do processo de pirólise, assumindo os investimentos, riscos técnicos, operacionais, comerciais e ambientais relacionados à solução, nos termos do edital, do contrato, da matriz de riscos e do licenciamento ambiental.

A recuperação energética deverá ser estruturada de forma a permitir, conforme a solução técnica e regulatória adotada, a geração, conversão, compensação, comercialização ou disponibilização de energia elétrica vinculada ao projeto, observadas as normas legais, regulatórias, ambientais e técnicas aplicáveis.

A energia elétrica gerada, compensada, comercializada ou contratualmente vinculada ao projeto deverá ser disponibilizada ao Município com desconto mínimo de 30% sobre as tarifas homologadas pela ANEEL para a concessionária/distribuidora local, vigentes nas unidades consumidoras municipais elegíveis.

O desconto energético deverá ser recalculado e aplicado sempre que houver reajuste tarifário, revisão tarifária, alteração de bandeira, modificação de componente tarifário, alteração regulatória ou qualquer mudança oficial que impacte o valor cobrado pela concessionária/distribuidora local, de modo que o Município preserve, durante toda a vigência contratual, o percentual mínimo de economia contratado.

A metodologia de aplicação do desconto deverá ser definida no edital e no contrato, incluindo as unidades consumidoras municipais elegíveis, a tarifa ou base de referência, a forma de cálculo, a periodicidade de apuração, o tratamento de encargos, tributos, bandeiras tarifárias, reajustes, revisões e eventuais alterações regulatórias.

A disponibilização de energia elétrica ao Município constituirá obrigação econômica vinculada à PPP, devendo contribuir para a redução do custo público

líquido do projeto, sem se confundir automaticamente com a contraprestação de destinação dos RSU, salvo se a modelagem econômico-financeira e o contrato definirem mecanismo expresso de compensação entre esses fluxos.

A energia destinada ao atendimento das unidades consumidoras municipais elegíveis terá prioridade sobre eventual exploração econômica de energia excedente, observadas as condições técnicas, regulatórias e contratuais aplicáveis.

Para fins de complementação do modelo energético da PPP, poderá ser admitida a implantação, pela concessionária/SPE, de sistema complementar de geração de energia elétrica por fonte solar fotovoltaica, em área própria, área vinculada ao empreendimento, área municipal autorizada ou outro arranjo juridicamente admitido, desde que observadas as normas regulatórias do setor elétrico, o licenciamento ou autorizações cabíveis, a viabilidade técnica e econômico-financeira e a inexistência de prejuízo ao objeto principal da PPP, que permanece sendo a destinação ambientalmente adequada dos RSU por tratamento termoquímico com recuperação energética.

A geração fotovoltaica complementar poderá ser utilizada para atender, reforçar ou complementar a energia disponibilizada ao Município, especialmente nas hipóteses em que a energia líquida proveniente do tratamento dos RSU seja insuficiente, intermitente, economicamente menos vantajosa, tecnicamente limitada ou sujeita a condicionantes regulatórias, operacionais ou ambientais que justifiquem fonte adicional de suprimento.

A eventual implantação de geração fotovoltaica pela concessionária/SPE deverá ser disciplinada no edital, no contrato e na modelagem econômico-financeira, incluindo responsabilidades, investimentos, titularidade dos ativos, forma de conexão, compensação ou comercialização da energia, unidades consumidoras beneficiadas, efeitos sobre o desconto energético, tratamento das receitas acessórias, bens reversíveis, riscos regulatórios e eventual impacto sobre o equilíbrio econômico-financeiro da PPP.

A energia excedente, créditos de energia, créditos ambientais, créditos de carbono, produtos, subprodutos ou demais ativos econômicos vinculados ao processo

poderão ser explorados pela concessionária/SPE como receitas acessórias, desde que tal exploração não prejudique o atendimento prioritário dos RSU municipais, a obrigação de disponibilização de energia ao Município com o desconto mínimo contratado, a segurança operacional, o licenciamento ambiental ou o cumprimento dos indicadores de desempenho.

O recebimento e tratamento de RSU, resíduos compatíveis ou fluxos complementares provenientes de outros municípios, consórcios públicos, entidades públicas ou geradores autorizados poderá ocorrer como receita acessória da concessionária/SPE, desde que haja capacidade operacional disponível, compatibilidade com o licenciamento ambiental, controle de origem, pesagem individualizada, rastreabilidade das cargas, instrumento jurídico adequado e inexistência de prejuízo ao atendimento prioritário do Município contratante.

O modelo energético deverá ser detalhado nos estudos técnicos, econômico-financeiros, regulatórios e ambientais da PPP, especialmente quanto à estimativa de energia aproveitável, autoconsumo da planta, energia líquida disponibilizável ao Município, viabilidade de conexão, forma de compensação ou comercialização, unidades consumidoras elegíveis, metodologia de desconto e riscos regulatórios aplicáveis.

A quantidade mínima contratada de 80 toneladas/dia de RSU e os volumes excedentes serão tratados nos capítulos próprios relativos à quantificação dos resíduos, contraprestação mensal, medição e remuneração contratual.

# RESÍDUOS EXCLUÍDOS, RESÍDUOS INCOMPATÍVEIS E TRATAMENTO DE CARGAS NÃO CONFORMES

Não integram o objeto ordinário da presente PPP, salvo contratação específica, licenciamento próprio e instrumento jurídico autônomo, os resíduos que, por sua natureza, composição, risco, origem, concentração, contaminação, regime jurídico ou exigência regulatória, sejam incompatíveis com o tratamento termoquímico por pirólise, com o licenciamento ambiental da unidade, com a segurança operacional ou com o objeto contratual.

Ficam expressamente excluídos do objeto ordinário da PPP:

- resíduos de serviços de saúde — RSS, incluindo resíduos hospitalares, infectantes, patogênicos, biológicos, perfurocortantes, medicamentos vencidos, resíduos laboratoriais, materiais contaminados e demais resíduos sujeitos a gerenciamento sanitário específico;

- resíduos radioativos ou materiais sujeitos a controle nuclear;

- resíduos de construção civil e demolição, incluindo entulho, concreto, cerâmica, gesso, terra, pedras, restos de obras e materiais similares, salvo se houver contratação específica, rota técnica própria e licenciamento adequado;

- resíduos perigosos ou contaminantes que, por sua composição, concentração, toxicidade, reatividade, inflamabilidade, corrosividade, risco biológico, risco de explosão ou incompatibilidade técnica, não possam ser recebidos, segregados, preparados ou tratados com segurança na unidade;

- resíduos industriais especiais que dependam de tratamento, transporte, acondicionamento, autorização ou licenciamento específico incompatível com o objeto ordinário da presente PPP.

A concessionária/SPE não será responsável por coleta interna, coleta externa, acondicionamento, armazenamento, transporte, tratamento, destinação, elaboração ou execução de PGRSS, nem por quaisquer procedimentos técnico-operacionais relacionados a resíduos de serviços de saúde — RSS, os quais deverão ser objeto de gestão própria pelos respectivos geradores, pelo Município ou por terceiros legalmente habilitados, mediante instrumentos jurídicos, operadores e licenciamentos específicos.

A presença eventual e isolada de pequenos volumes de materiais incompatíveis misturados aos RSU comuns não autorizará rejeição automática de toda a carga quando for tecnicamente possível realizar segregação segura, registro da ocorrência e adoção de destinação adequada, conforme protocolo operacional, contrato e licenciamento ambiental.

Quando a carga apresentar contaminação relevante, risco sanitário, risco ambiental, risco de incêndio, risco de explosão, presença significativa de resíduos proibidos ou incompatibilidade manifesta com o objeto contratual, a concessionária/SPE poderá recusar total ou parcialmente o recebimento, devendo registrar tecnicamente a justificativa e comunicar imediatamente o Município.

A concessionária/SPE não será responsável pela coleta, transporte, acondicionamento, armazenamento, tratamento, destinação ou gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, resíduos radioativos, resíduos de construção civil, resíduos perigosos incompatíveis ou demais resíduos excluídos do objeto ordinário da PPP.

Na hipótese de identificação de carga contaminada, perigosa ou incompatível, a concessionária/SPE deverá registrar a ocorrência, indicar o motivo da não conformidade, realizar registro fotográfico quando necessário, comunicar o Município e adotar os procedimentos previstos no contrato, no plano operacional e no licenciamento ambiental.

A eventual contratação de solução para resíduos excluídos do objeto ordinário da PPP deverá ser objeto de instrumento jurídico próprio, licenciamento específico, modelagem econômico-financeira autônoma, responsabilidade técnica definida e regras próprias de recebimento, transporte, tratamento, destinação e remuneração.

# ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS TÉCNICOS RELACIONADOS AO RSU

Os estudos, projetos, planos, memoriais, relatórios, programas ambientais e demais documentos técnicos relacionados à implantação, operação, manutenção e gestão da unidade de destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos — RSU, com tratamento termoquímico por pirólise, deverão ser elaborados por profissionais legalmente habilitados, com registro no respectivo conselho profissional competente, quando aplicável, acompanhados da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, Certificado de Responsabilidade Técnica ou documento equivalente.

A documentação técnica deverá contemplar, no mínimo, a caracterização dos RSU recebidos, o dimensionamento da unidade para a quantidade mínima contratada de 80 toneladas/dia, os procedimentos de recebimento, pesagem, controle de origem, triagem operacional, preparação, tratamento termoquímico por pirólise, recuperação energética, controle ambiental, gestão de produtos e subprodutos, segurança operacional, manutenção, monitoramento, relatórios mensais e disponibilização de energia elétrica ao Município com desconto mínimo de 30% sobre as tarifas homologadas pela ANEEL para a concessionária/distribuidora local.

Quando prevista na modelagem, a documentação técnica também poderá contemplar sistema complementar de geração de energia elétrica por fonte solar

fotovoltaica, destinado a reforçar, complementar ou otimizar a energia disponibilizada ao Município, observadas as normas regulatórias do setor elétrico, as autorizações aplicáveis, o licenciamento quando exigível, a viabilidade técnico-econômica e a inexistência de prejuízo ao objeto principal da PPP.

A identificação do gerador, para fins da presente PPP, corresponderá ao Município contratante, sem prejuízo da possibilidade de recebimento de RSU, resíduos compatíveis ou fluxos complementares provenientes de outros municípios, consórcios públicos, entidades públicas ou geradores autorizados como receita acessória, desde que observados o contrato, o licenciamento ambiental, a capacidade operacional disponível, a pesagem individualizada, a rastreabilidade e a prioridade de atendimento ao Município contratante.

Os estudos e projetos deverão contemplar, quando aplicável, os sistemas de controle de emissões atmosféricas, gases de processo, efluentes, odores, águas pluviais, ruídos, poeiras, segurança contra incêndio, emergência ambiental, prevenção de acidentes, controle operacional, automação, instrumentação, monitoramento ambiental e gestão dos produtos e subprodutos resultantes do tratamento.

Ficam excluídos deste tópico os estudos, planos e documentos específicos relacionados ao gerenciamento, tratamento, transporte ou destinação de resíduos excluídos do objeto ordinário da PPP, salvo contratação específica, licenciamento próprio e instrumento jurídico autônomo.

Na hipótese de identificação de resíduos não compatíveis com o objeto contratual ou com o licenciamento ambiental, a concessionária/SPE deverá proceder ao registro da ocorrência, comunicação ao Município e adoção das medidas previstas no contrato, no plano operacional e no licenciamento ambiental.

# IDENTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS GERADOS E RECEBIDOS

Para fins da presente PPP, serão considerados elegíveis ao recebimento pela concessionária/SPE os resíduos sólidos urbanos — RSU — comuns gerados no Município contratante, compatíveis com o objeto contratual, com a tecnologia de tratamento termoquímico por pirólise e com o licenciamento ambiental da unidade.

Também poderão ser recebidos resíduos compatíveis, fluxos complementares ou RSU provenientes de outros municípios, consórcios públicos, entidades públicas ou geradores autorizados, desde que haja previsão contratual, compatibilidade técnica e ambiental, capacidade operacional disponível, controle de origem, pesagem individualizada, rastreabilidade, licenciamento aplicável e inexistência de prejuízo ao atendimento prioritário do Município contratante.

Os resíduos recebidos deverão ser identificados operacionalmente mediante registro da origem da carga, veículo transportador, responsável pelo transporte, data e horário de entrada, peso bruto, tara, peso líquido, aceite, rejeição total ou parcial da carga e demais informações necessárias à rastreabilidade, à fiscalização e à elaboração do relatório mensal de medição.

A identificação operacional das cargas será obrigatória para fins de controle, fiscalização, apuração da quantidade mínima contratada de 80 toneladas/dia, cálculo das toneladas excedentes, aferição dos indicadores de desempenho, controle ambiental, verificação de conformidade e eventual apuração de glosas, penalidades ou responsabilizações.

Para fins de medição contratual, deverão ser diferenciadas, no mínimo:

- carga recebida: aquela entregue na unidade e registrada no sistema de controle e pesagem;

- carga aceita: aquela considerada compatível com o objeto contratual, com a tecnologia adotada e com o licenciamento ambiental da unidade;

- carga rejeitada ou não conforme: aquela recusada total ou parcialmente em razão de incompatibilidade com o contrato, com a segurança operacional, com o licenciamento ambiental ou com as condições de recebimento;

- carga destinada ou processada: aquela aceita e submetida aos procedimentos de preparação, tratamento termoquímico e destinação ambientalmente adequada.

A concessionária/SPE poderá recusar, segregar ou registrar como não conforme qualquer carga que contenha resíduos incompatíveis com o objeto contratual, com o licenciamento ambiental, com a tecnologia de pirólise ou com as condições de recebimento definidas no contrato, observando o protocolo de rejeição de cargas incompatíveis.

Na hipótese de identificação de resíduos proibidos, perigosos ou incompatíveis, a concessionária/SPE deverá registrar a ocorrência, indicar o motivo da não conformidade, comunicar o Município e adotar os procedimentos previstos no contrato, no plano operacional, no licenciamento ambiental e no capítulo próprio sobre resíduos excluídos e cargas não conformes.

# QUANTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS

A quantidade mínima contratada para fins de destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos — RSU será de 80 toneladas por dia, constituindo o volume mínimo diário de referência para dimensionamento da solução, disponibilidade operacional da unidade e cálculo da contraprestação mínima mensal devida à concessionária/SPE.

A quantidade mínima contratada de 80 toneladas/dia corresponderá à capacidade que deverá estar permanentemente disponível para recebimento, pesagem, aceitação, preparação, tratamento e destinação ambientalmente adequada

dos RSU municipais, observadas as condições contratuais, operacionais, ambientais e de desempenho aplicáveis.

O Município deverá pagar a contraprestação mínima mensal correspondente à quantidade contratada de 80 toneladas/dia, ainda que o volume efetivamente entregue seja inferior, desde que a unidade esteja disponível para recebimento e tratamento dos resíduos, ressalvadas as hipóteses de indisponibilidade da planta, falha operacional da concessionária/SPE, rejeição indevida de cargas, descumprimento de metas, aplicação de glosas ou demais eventos previstos no contrato e na matriz de riscos.

A apuração da quantidade mínima contratada, dos resíduos efetivamente recebidos e das toneladas excedentes deverá observar os critérios de medição diária e mensal definidos no contrato, admitindo-se metodologia de apuração por média mensal, volume diário efetivamente registrado ou outro critério objetivo previsto na modelagem.

Os volumes de RSU que excederem a quantidade mínima contratada de 80 toneladas/dia ou o volume mensal correspondente serão remunerados por tonelada adicional efetivamente recebida, pesada, aceita e destinada pela concessionária/SPE, conforme preço unitário definido no contrato.

Toda carga de RSU recebida deverá ser submetida a pesagem individualizada, com registro da origem, veículo, responsável pelo transporte, data, horário, peso bruto, tara, peso líquido, aceite ou rejeição da carga e demais informações necessárias à rastreabilidade e à elaboração do relatório mensal de medição.

A concessionária/SPE deverá apresentar relatório mensal ao Município contendo a quantidade diária e mensal de RSU recebida, a quantidade correspondente ao mínimo contratado, a quantidade excedente, as cargas rejeitadas, as justificativas de rejeição, o total processado, a disponibilidade operacional da unidade, as glosas eventualmente aplicáveis e demais indicadores previstos no contrato.

O eventual recebimento de RSU, resíduos compatíveis ou fluxos complementares provenientes de outros municípios, consórcios públicos, entidades

públicas ou geradores autorizados será tratado como receita acessória da concessionária/SPE e dependerá de capacidade operacional disponível, compatibilidade com o licenciamento ambiental, controle de origem, pesagem individualizada, instrumento jurídico adequado e inexistência de prejuízo ao atendimento prioritário do Município contratante.

Os resíduos excluídos, incompatíveis ou sujeitos a tratamento específico serão disciplinados em capítulo próprio, no contrato, no protocolo de rejeição de cargas e no licenciamento ambiental.

# RECEBIMENTO, ACONDICIONAMENTO OPERACIONAL E CONTROLE DOS RSU

Os resíduos sólidos urbanos — RSU — objeto da presente PPP deverão ser recebidos pela concessionária/SPE na unidade licenciada de tratamento termoquímico por pirólise, observadas as condições de recebimento, controle, pesagem, descarga, armazenamento operacional temporário, preparação, processamento e destinação ambientalmente adequada previstas no contrato, no projeto técnico aprovado e no licenciamento ambiental.

O recebimento dos RSU deverá ocorrer exclusivamente em área apropriada da unidade, com controle de acesso, identificação da origem da carga, pesagem individualizada, registro do veículo transportador, data, horário, peso bruto, tara, peso líquido, aceite, rejeição total ou parcial da carga e demais informações necessárias à rastreabilidade, à fiscalização do Município, à apuração da contraprestação mensal e à verificação dos indicadores de desempenho.

O acondicionamento operacional temporário dos RSU, quando necessário antes do processamento, deverá ocorrer pelo menor tempo operacionalmente possível, observadas as normas técnicas aplicáveis, o licenciamento ambiental, as

condições de segurança, controle de odores, vetores, líquidos operacionais, lixiviados eventualmente gerados, efluentes, águas pluviais potencialmente contaminadas, limpeza, prevenção de dispersão de materiais e demais exigências ambientais e sanitárias pertinentes.

A concessionária/SPE deverá manter procedimentos operacionais para impedir o recebimento, mistura ou processamento de resíduos incompatíveis com o objeto contratual, com a tecnologia adotada, com a segurança operacional ou com o licenciamento ambiental da unidade.

Os resíduos excluídos, incompatíveis ou sujeitos a tratamento específico deverão observar o capítulo próprio deste Termo de Referência Técnico, o protocolo de rejeição de cargas, o contrato, o plano operacional e as condicionantes do licenciamento ambiental.

A concessionária/SPE deverá manter áreas, equipamentos, sistemas e procedimentos adequados para descarga, preparação, triagem operacional, movimentação interna, alimentação do processo termoquímico, segregação de não conformidades, limpeza das áreas operacionais e controle dos fluxos de entrada, processamento e saída de materiais.

A unidade será fiscalizada pelo Município e pelos órgãos competentes, observadas as respectivas atribuições legais, o contrato, o licenciamento ambiental e os relatórios mensais de medição e desempenho.

# SAÚDE, SEGURANÇA OCUPACIONAL E EMERGÊNCIA OPERACIONAL

A concessionária/SPE deverá implantar e manter programa de saúde e segurança ocupacional compatível com a natureza da unidade de tratamento termoquímico  por  pirólise,  observadas  as normas  trabalhistas, previdenciárias,

ambientais, sanitárias, de segurança contra incêndio, de operação industrial e demais normas regulamentadoras aplicáveis.

As medidas de saúde e segurança deverão abranger todos os trabalhadores próprios, terceirizados, prestadores de serviço, visitantes autorizados e agentes de fiscalização que acessem as áreas operacionais, observados os diferentes níveis de risco de cada ambiente da unidade.

A concessionária/SPE deverá elaborar, implementar e manter atualizados os programas, planos e documentos de saúde e segurança exigidos pela legislação aplicável, incluindo, quando cabível, Programa de Gerenciamento de Riscos — PGR, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional — PCMSO, plano de emergência, plano de prevenção e combate a incêndio, procedimentos operacionais de segurança e demais instrumentos exigidos pelas normas competentes.

A concessionária/SPE deverá fornecer, exigir e fiscalizar o uso de Equipamentos de Proteção Individual — EPIs — e Equipamentos de Proteção Coletiva — EPCs — compatíveis com as atividades executadas, incluindo, quando aplicável, proteção contra riscos mecânicos, elétricos, térmicos, químicos, biológicos comuns ao manejo de RSU, ruído, poeira, vapores, gases, máquinas, veículos, carga e descarga, manutenção e operação de sistemas energéticos.

A concessionária/SPE deverá manter programas de capacitação, treinamento e reciclagem periódica dos trabalhadores, contemplando, no mínimo, operação segura da planta, recebimento e triagem operacional de RSU, uso de EPIs e EPCs, prevenção de acidentes, combate a incêndio, emergência ambiental, bloqueio e etiquetagem de equipamentos, movimentação de cargas, trânsito interno de veículos, controle de acesso, resposta a incidentes e comunicação de não conformidades.

A concessionária/SPE deverá elaborar e manter plano de emergência operacional e ambiental, contemplando medidas de prevenção, resposta e comunicação em caso de incêndio, explosão, vazamento, falha de equipamento, emissão anormal, acidente de trabalho, queda de energia, pane operacional, recebimento de carga incompatível, contaminação acidental, evento climático extremo

ou qualquer situação que possa comprometer a segurança da operação, dos trabalhadores, da comunidade ou do meio ambiente.

Quando exigível, a unidade deverá possuir projetos, sistemas, equipamentos, treinamentos, sinalização, rotas de fuga, brigada, dispositivos e aprovações relativos à prevenção e combate a incêndio, observadas as exigências do Corpo de Bombeiros, do licenciamento ambiental, das normas técnicas e da legislação aplicável.

Os trabalhadores envolvidos na operação deverão ser submetidos aos exames médicos ocupacionais exigidos pela legislação aplicável, incluindo exame admissional, periódico, de retorno ao trabalho, mudança de função e demissional, conforme o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e demais exigências legais.

A concessionária/SPE deverá manter registros atualizados de treinamentos, entrega de EPIs, exames ocupacionais, acidentes, incidentes, quase acidentes, inspeções de segurança, manutenções preventivas, emergências, simulados e ações corretivas.

Eventos relevantes de segurança, acidentes graves, incêndios, explosões, emissões anormais, contaminações acidentais ou emergências ambientais deverão ser comunicados ao Município e aos órgãos competentes, nos prazos e condições previstos no contrato, no licenciamento ambiental, nos planos de emergência e na legislação aplicável.

# DIRETRIZES PARA O ORÇAMENTO ESTIMATIVO E ESTRUTURA DE INVESTIMENTOS

O orçamento estimativo da presente PPP deverá ser elaborado com base na implantação, operação, manutenção e gestão de unidade de tratamento termoquímico por pirólise, destinada à destinação ambientalmente adequada dos resíduos

sólidos urbanos — RSU, com capacidade mínima contratada de 80 toneladas/dia, possibilidade de recebimento de volumes excedentes, recuperação energética e disponibilização de energia elétrica ao Município com desconto mínimo de 30% sobre as tarifas homologadas pela ANEEL para a concessionária/distribuidora local.

O orçamento deverá considerar a área de aproximadamente 70.000 m² disponibilizada pelo Município para implantação da unidade, contemplando obras civis, estruturas operacionais, sistemas de processamento, equipamentos, instalações elétricas, cabines de comando, galpões, escritórios, áreas de apoio, balança rodoviária semiembutida ou equipamento equivalente, sistemas de controle ambiental, sistemas de segurança, automação, monitoramento, licenciamento, projetos, montagem, comissionamento, testes, operação assistida e demais elementos necessários à plena implantação e funcionamento da unidade.

A estimativa de investimento deverá ser apresentada de forma compatível com os estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira, ambiental, energética e regulatória, contemplando, no mínimo, os seguintes grupos de custos:

- estudos e projetos: estudos técnicos, ambientais, energéticos, projetos de engenharia, memoriais, planos, ARTs, RRTs e documentos de licenciamento;

- terraplenagem e preparação da área: adequação da área disponibilizada pelo Município, drenagem, pavimentação, acessos internos, áreas de circulação e áreas de manobra;

- obras civis e estruturas operacionais: galpões, escritórios, vestiários, refeitório, áreas de manutenção, cabines de comando, portaria, áreas de apoio e instalações administrativas;

- sistema de recepção e pesagem: balança rodoviária semiembutida ou sistema equivalente, controle de acesso, sistema de identificação, registro e rastreabilidade de cargas;

- sistema de preparação do RSU: equipamentos e estruturas de recepção, descarga, triagem operacional, adequação, preparação e alimentação do processo;

- unidade de pirólise: equipamentos principais e auxiliares do tratamento termoquímico por pirólise, automação, controle de processo, instrumentação e segurança;

- recuperação energética: sistemas de conversão, geração, compensação, disponibilização ou comercialização de energia elétrica vinculada ao projeto;

- geração fotovoltaica complementar, quando prevista: módulos, inversores, estruturas de fixação, cabos, medição, conexão, proteção, adequação de área e demais componentes necessários à geração solar complementar destinada a reforçar ou otimizar a energia disponibilizada ao Município;

- controle ambiental: controle de emissões atmosféricas, gases, efluentes, odores, poeiras, águas pluviais, monitoramento ambiental e atendimento a condicionantes;

- segurança operacional: sistemas de prevenção e combate a incêndio, emergência ambiental, segurança do trabalho, sinalização e controle de riscos;

- produtos e subprodutos: áreas e equipamentos para armazenamento, controle, expedição, aproveitamento ou comercialização de produtos e subprodutos gerados;

- educação ambiental: estrutura, sala, programa ou ações de educação ambiental, quando previstas na modelagem;

- montagem, transporte e comissionamento: transporte, instalação, montagem, testes, partida, comissionamento e operação assistida;

- administração e implantação: gestão da implantação, mobilização, equipe técnica, seguros, garantias, custos administrativos e demais despesas necessárias;

- operação inicial e capital de giro: custos necessários ao início da operação, treinamento, estoque mínimo de peças, insumos, manutenção inicial e estrutura operacional de partida, quando aplicável.

Ficam excluídos do orçamento da presente PPP os custos relacionados à recuperação, remediação, encerramento técnico, mineração, tratamento ou aproveitamento energético de resíduos já depositados em aterros, lixões ou áreas de disposição pretérita, por não integrarem o objeto contratual ordinário.

Ficam igualmente excluídos os custos relacionados ao recebimento, coleta, transporte, tratamento, armazenamento, destinação ou gerenciamento de resíduos excluídos do objeto ordinário da PPP, salvo contratação específica, licenciamento próprio, instrumento jurídico autônomo e modelagem econômico-financeira própria.

O orçamento estimativo deverá considerar que a concessionária/SPE assumirá os investimentos necessários à implantação e operação da solução, observadas as regras de remuneração, contraprestação pública, receitas acessórias, disponibilização de energia ao Município, matriz de riscos, reequilíbrio econômico-financeiro e demais condições previstas no edital e no contrato.

A energia estimada, o autoconsumo da planta, a energia líquida disponibilizável ao Município, a eventual geração fotovoltaica complementar, a forma de conexão, compensação, comercialização ou contratação e o desconto mínimo sobre as tarifas homologadas pela ANEEL para a concessionária/distribuidora local deverão ser definidos nos estudos técnicos, energéticos, regulatórios e econômico-financeiros da PPP, evitando-se a fixação de valores energéticos sem respaldo técnico suficiente.

# FORMA DE CÁLCULO DA CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL

A contraprestação mensal devida à concessionária/SPE pela destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos — RSU será calculada com base na quantidade mínima contratada de 80 toneladas/dia, acrescida, quando

houver, das toneladas excedentes efetivamente recebidas, pesadas, aceitas e destinadas no período de medição, e deduzidas as glosas, penalidades ou redutores de desempenho aplicáveis.

A fórmula de cálculo da contraprestação mensal será:

CM = (80 t/dia × número de dias do mês × PUT) + (TE × PUTE) – GD

Onde:

CM	=	contraprestação	mensal	devida; PUT = preço unitário contratado por tonelada da quantidade mínima; TE = toneladas excedentes efetivamente recebidas, pesadas, aceitas e destinadas			no			mês; PUTE  =  preço  unitário  da  tonelada  excedente,  conforme  contrato; GD = glosas, penalidades ou redutores de desempenho aplicáveis.

A quantidade mínima contratada de 80 toneladas/dia será devida independentemente de o Município entregar volume inferior, desde que a unidade esteja disponível para recebimento e tratamento dos RSU, ressalvadas as hipóteses de indisponibilidade da planta, falha operacional da concessionária/SPE, rejeição indevida de cargas, descumprimento de metas, não atendimento dos indicadores de desempenho ou demais hipóteses previstas no contrato e na matriz de riscos.

As toneladas excedentes somente serão remuneradas quando forem efetivamente recebidas, pesadas, aceitas e destinadas pela concessionária/SPE, mediante registro no sistema de medição, comprovação por relatório mensal e observância das condições de recebimento, capacidade operacional disponível, licenciamento ambiental e critérios contratuais aplicáveis.

A apuração da contraprestação mensal deverá considerar os dados de pesagem, relatórios de medição, disponibilidade operacional da unidade, cargas rejeitadas, toneladas excedentes, indicadores de desempenho, eventuais glosas e demais informações exigidas no contrato.

A disponibilização de energia elétrica ao Município com desconto mínimo contratado constitui obrigação econômica vinculada à PPP, mas não se confunde

automaticamente com a contraprestação mensal devida pela destinação dos RSU, salvo se o edital, o contrato ou a modelagem econômico-financeira estabelecerem mecanismo expresso de compensação, abatimento, encontro de contas ou tratamento financeiro integrado entre tais fluxos.

# DESCONTO DA ENERGIA AO MUNICÍPIO

A energia elétrica gerada, compensada, comercializada ou contratualmente vinculada ao projeto deverá ser disponibilizada ao Município com desconto mínimo de 30% sobre as tarifas homologadas pela ANEEL para a concessionária/distribuidora local, vigentes nas unidades consumidoras municipais elegíveis, observada a base de cálculo definida no edital, no contrato e nos estudos técnicos, regulatórios e econômico-financeiros da PPP.

A energia disponibilizada ao Município poderá decorrer da recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos tratados na unidade de pirólise e, quando previsto na modelagem, de sistema complementar de geração de energia elétrica por fonte solar fotovoltaica implantado pela concessionária/SPE, desde que observadas as normas regulatórias aplicáveis, o licenciamento ou autorizações cabíveis, a viabilidade técnico-econômica e a inexistência de prejuízo ao objeto principal da PPP.

O desconto deverá incidir sobre a base de referência definida nos estudos técnicos, regulatórios e econômico-financeiros da PPP, podendo considerar tarifa, consumo, demanda, encargos, tributos, bandeiras tarifárias e demais componentes da conta de energia, conforme metodologia estabelecida no edital e no contrato.

O desconto energético deverá ser recalculado e aplicado sempre que houver reajuste tarifário, revisão tarifária, alteração de bandeira, modificação de componente tarifário, alteração regulatória ou qualquer mudança oficial que impacte a base de referência definida contratualmente, de modo que o Município preserve, durante toda a vigência contratual, o percentual mínimo de economia contratado.

O contrato deverá indicar, no mínimo:

  - unidades consumidoras municipais elegíveis;

  - tarifa, valor ou base de referência;

  - forma de cálculo do desconto;

  - periodicidade de apuração;

  - forma de faturamento, compensação, comercialização ou comprovação da energia disponibilizada;

  - tratamento de tributos, encargos setoriais, bandeiras tarifárias, reajustes e revisões tarifárias;

  - efeitos de alterações regulatórias;

  - metodologia de comprovação da economia gerada ao Município;

  - tratamento da eventual geração fotovoltaica complementar, quando prevista;

  - consequências do descumprimento da obrigação de disponibilização da energia ou do desconto mínimo contratado.

A energia disponibilizada ao Município constituirá obrigação econômica vinculada ao projeto, mas não se confundirá automaticamente com a contraprestação de destinação dos RSU, salvo se a modelagem econômico-financeira, o edital ou o contrato expressamente definirem mecanismo de compensação, abatimento, encontro de contas ou tratamento financeiro integrado entre esses fluxos.

# SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO

O contrato deverá prever sistema de mensuração de desempenho com indicadores objetivos, verificáveis e vinculados à qualidade, disponibilidade, regularidade, segurança, eficiência, rastreabilidade, recuperação energética e conformidade ambiental da operação.

O sistema de mensuração de desempenho deverá servir de base para a fiscalização do contrato, a apuração da contraprestação mensal, a aplicação de glosas, penalidades ou redutores, a verificação do cumprimento das obrigações ambientais, o acompanhamento da economia energética gerada ao Município e a avaliação da prestação adequada dos serviços.

O sistema de mensuração deverá contemplar, no mínimo, os seguintes grupos de indicadores:

- indicadores operacionais, abrangendo disponibilidade operacional da planta, horas de operação, paradas programadas e não programadas, capacidade de recebimento, capacidade de processamento, tempo de resposta a falhas, manutenção preventiva e corretiva;

- indicadores de recebimento e destinação dos RSU, abrangendo quantidade diária e mensal de RSU recebido, pesado, aceito, rejeitado, processado e destinado, cumprimento da capacidade mínima contratada de 80 toneladas/dia, medição das toneladas excedentes e controle das cargas incompatíveis;

- indicadores de rastreabilidade, abrangendo origem da carga, veículo transportador, responsável pelo transporte, data e horário, peso bruto, tara, peso líquido, aceite, rejeição, destinação operacional, produtos, subprodutos e rejeições;

- indicadores ambientais, abrangendo regularidade ambiental, cumprimento das condicionantes do licenciamento, controle de emissões atmosféricas, gases de processo, efluentes, odores, ruídos, poeiras, águas pluviais potencialmente contaminadas, resíduos operacionais e demais parâmetros ambientais aplicáveis;

- indicadores energéticos, abrangendo energia gerada, compensada, comercializada ou disponibilizada ao Município, energia consumida pela planta, energia líquida disponibilizável, energia eventualmente oriunda de geração fotovoltaica complementar, cálculo do desconto energético aplicado e comprovação da economia gerada ao Município;

- indicadores de segurança operacional e ocupacional, abrangendo acidentes, incidentes, quase acidentes, treinamentos, uso de EPIs e EPCs, simulados, emergências, não conformidades e medidas corretivas;

- indicadores documentais e de transparência, abrangendo pontualidade, completude, consistência, auditabilidade e regularidade dos relatórios mensais, laudos, registros operacionais, documentos ambientais, medições, notas técnicas e demais informações exigidas pelo contrato.

O descumprimento dos indicadores poderá ensejar glosas, redutores de pagamento, penalidades, advertências, obrigação de apresentação de plano de correção, execução de garantias ou demais consequências previstas no contrato, observadas a gravidade, duração, recorrência e impacto da não conformidade.

As glosas e redutores deverão ser proporcionais ao descumprimento verificado e poderão incidir, entre outras hipóteses, em razão de indisponibilidade total ou parcial da unidade, rejeição indevida de cargas compatíveis, falhas de pesagem ou rastreabilidade, descumprimento de condicionantes ambientais, falha na disponibilização de energia ou na aplicação do desconto contratado, atraso em relatórios, acidentes decorrentes de falha operacional ou descumprimento dos padrões mínimos de segurança.

A concessionária/SPE deverá apresentar relatório mensal de desempenho contendo, no mínimo, a quantidade de RSU recebida, aceita, rejeitada, processada e destinada; toneladas excedentes; cargas incompatíveis; disponibilidade operacional; paradas programadas e não programadas; energia gerada, consumida, disponibilizada e eventualmente complementada por fonte fotovoltaica; desconto energético aplicado; economia apurada; produtos e subprodutos gerados; não conformidades; incidentes; manutenções; condicionantes ambientais; glosas aplicáveis e demais informações necessárias à medição da contraprestação mensal.

O Município poderá contar com verificador independente para auxiliar na aferição dos indicadores de desempenho, conferência de pesagens, análise de relatórios, apuração de energia disponibilizada, cálculo do desconto energético,

avaliação de glosas, verificação de disponibilidade operacional e acompanhamento do cumprimento contratual.

A atuação do verificador independente não substituirá a competência fiscalizatória do Município nem afastará a responsabilidade integral da concessionária/SPE pela execução adequada do contrato.

# MATRIZ DE RISCOS

A matriz de riscos deverá integrar o edital e o contrato, definindo de forma objetiva a repartição de responsabilidades entre o Município e a concessionária/SPE, nos termos da legislação aplicável às parcerias público-privadas, especialmente quanto aos riscos técnicos, operacionais, ambientais, energéticos, regulatórios, econômicos, financeiros, fundiários, administrativos e de força maior.

A matriz de riscos deverá observar a natureza do objeto contratado, a capacidade mínima contratada de 80 toneladas/dia, a disponibilização da área pelo Município, a implantação e operação da unidade de tratamento termoquímico por pirólise, a recuperação energética, a eventual geração fotovoltaica complementar, a disponibilização de energia elétrica ao Município com desconto, a exploração de receitas acessórias, o licenciamento ambiental e a obrigação de continuidade da prestação adequada do serviço.

A alocação de riscos deverá orientar a análise de reequilíbrio econômico-financeiro, de modo que somente eventos não alocados à parte afetada, relevantes, comprovados e capazes de alterar a equação econômico-financeira original possam ensejar recomposição, nos termos do contrato.

## Riscos da concessionária/SPE

Serão alocados à concessionária/SPE, entre outros, os seguintes riscos:

- tecnologia adotada e seu desempenho;

- implantação, montagem, integração, testes, comissionamento e operação da planta;

- manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, sistemas, estruturas e instalações;

- custos operacionais, administrativos, de pessoal, manutenção, insumos e seguros;

- falhas técnicas, operacionais, ambientais, energéticas ou de segurança decorrentes de sua atuação;

- cumprimento dos indicadores de desempenho;

- disponibilidade operacional da unidade para recebimento e tratamento da capacidade mínima contratada;

- elaboração de estudos, projetos, planos, memoriais, relatórios e documentos técnicos sob sua responsabilidade;

- atendimento das condicionantes ambientais imputáveis à tecnologia, à operação, aos estudos, aos projetos ou aos sistemas sob sua responsabilidade;

- atrasos decorrentes de falha de projeto, atraso de fornecedores, deficiência de mobilização, tecnologia inadequada, falta de documentos de sua responsabilidade ou não atendimento de exigências imputáveis à concessionária/SPE;

- obtenção, exploração e variação de receitas acessórias;

- riscos de mercado relacionados à venda de produtos, subprodutos, recicláveis, créditos ambientais, créditos de carbono, energia excedente ou demais ativos econômicos vinculados ao empreendimento;

- inadimplemento de terceiros atendidos pela concessionária/SPE;

- viabilidade econômica de triagem, reciclagem, recuperação ou comercialização de frações do RSU;

- rejeição justificada de cargas incompatíveis, observados o contrato e o protocolo de rejeição;

- rejeição indevida de cargas compatíveis, quando comprovada;

- falhas no sistema de pesagem, controle de acesso, rastreabilidade, registro de cargas e relatórios mensais;

- riscos relacionados à geração fotovoltaica complementar, quando implantada pela concessionária/SPE, incluindo investimento, desempenho, manutenção, disponibilidade, conexão, seguros, operação, degradação dos equipamentos e riscos de mercado, salvo hipóteses expressamente alocadas ao Município ou tratadas como reequilíbrio no contrato;

- riscos de acidentes, incidentes, incêndios, explosões, emissões anormais, contaminações ou danos decorrentes de falha operacional, deficiência de manutenção ou descumprimento de normas pela concessionária/SPE.

## Riscos do Município

Serão alocados ao Município, entre outros, os seguintes riscos:

- pagamento da contraprestação mínima mensal correspondente à quantidade mínima contratada de 80 toneladas/dia, desde que a unidade esteja disponível para recebimento e tratamento dos RSU;

- pagamento das toneladas excedentes efetivamente recebidas, pesadas, aceitas e destinadas;

- disponibilização da área de aproximadamente 70.000 m², em condições jurídicas e administrativas compatíveis com a execução da PPP;

- fornecimento de documentos, certidões, anuências, informações, declarações e manifestações oficiais de sua competência;

- prática dos atos institucionais e administrativos necessários à cessão, autorização de uso, regularização ou disponibilização da área, quando de sua competência;

- apoio institucional perante órgãos públicos, órgãos ambientais, concessionária/distribuidora de energia, órgãos de controle e demais entidades envolvidas, quando relacionado a atos de competência municipal;

- fornecimento de informações sobre geração de RSU, contratos municipais de limpeza urbana, unidades consumidoras de energia e demais dados sob sua gestão;

- inadimplemento, atraso ou insuficiência das obrigações pecuniárias municipais;

- manutenção da continuidade dos serviços de coleta, transporte, varrição, limpeza urbana e destinação atualmente praticada até o marco contratual de início do recebimento dos RSU pela unidade da PPP;

- alterações unilaterais determinadas pelo Poder Concedente;

- restrições, passivos, impedimentos ou irregularidades anteriores da área, quando existentes antes da contratação, conhecidos ou de conhecimento obrigatório pelo Município, e não informados à concessionária/SPE;

- atrasos decorrentes da não disponibilização da área, ausência de documentos de competência municipal, descumprimento de atos institucionais próprios ou impedimentos administrativos imputáveis ao Município;

- constituição, manutenção e recomposição do mecanismo de garantia pública, fundo garantidor, conta vinculada ou instrumento equivalente previsto no edital e no contrato.

## Riscos compartilhados ou sujeitos a reequilíbrio

Poderão ser tratados como riscos compartilhados ou eventos sujeitos a reequilíbrio econômico-financeiro, conforme o contrato e a matriz de riscos:

- mudança legal, tributária, ambiental, sanitária, trabalhista ou regulatória relevante;

- alteração regulatória do setor elétrico que afete substancialmente o modelo energético, a forma de compensação, comercialização, conexão ou disponibilização de energia ao Município;

- alteração regulatória que afete de forma substancial a geração fotovoltaica complementar, quando prevista na modelagem;

- caso fortuito e força maior;

- fato do príncipe;

- álea econômica extraordinária;

- alteração substancial e comprovada da composição gravimétrica dos resíduos fora das bandas previstas no contrato;

- alteração relevante e comprovada do volume de RSU fora das bandas contratuais, quando não imputável à parte que pleiteia recomposição;

- atraso de licenciamento não imputável exclusivamente à concessionária/SPE ou ao Município;

- condicionantes ambientais supervenientes, extraordinárias, imprevisíveis ou substancialmente mais gravosas do que as consideradas na modelagem;

- eventos ambientais extraordinários;

- atos de órgãos públicos que impeçam ou onerem substancialmente a execução do contrato, quando não imputáveis à concessionária/SPE;

- restrições supervenientes relacionadas à área, não conhecidas e não razoavelmente identificáveis antes da contratação, que impactem de forma relevante a implantação ou operação da unidade;

- eventos que afetem substancialmente a disponibilidade de conexão, compensação, comercialização ou disponibilização de energia, quando não atribuíveis exclusivamente à concessionária/SPE;

- outros eventos expressamente previstos no contrato e na matriz de riscos.

## Efeitos da alocação de riscos

Os riscos expressamente alocados à concessionária/SPE não gerarão, por si só, direito a reequilíbrio econômico-financeiro em seu favor, salvo hipótese expressamente prevista no contrato.

Os riscos expressamente alocados ao Município, quando materializados e comprovadamente capazes de afetar custos, receitas, prazos, investimentos ou obrigações da concessionária/SPE, poderão ensejar recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, observado o procedimento contratual próprio.

Os riscos compartilhados ou extraordinários deverão ser analisados conforme sua natureza, impacto, causalidade, previsibilidade, possibilidade de mitigação, alocação contratual e comprovação econômico-financeira.

# GARANTIAS

## Garantia de execução contratual da concessionária/SPE

A concessionária/SPE deverá apresentar garantia de execução contratual em uma das modalidades admitidas pela legislação aplicável e previstas no edital e no contrato, preferencialmente na modalidade seguro-garantia, sem prejuízo da possibilidade de utilização de caução, fiança bancária, título de capitalização ou outra modalidade legalmente admitida.

A garantia de execução contratual deverá assegurar o fiel cumprimento das obrigações assumidas pela concessionária/SPE, incluindo implantação, operação, manutenção, desempenho mínimo, pagamento de multas, recomposição de valores,

reparação de prejuízos causados ao Poder Concedente, cumprimento de obrigações essenciais e demais hipóteses previstas no contrato.

A garantia de execução contratual será apresentada pela concessionária/SPE no prazo definido no edital e no contrato, podendo ser exigida como condição para assinatura do contrato ou apresentada em prazo posterior de até 30 dias corridos, conforme disciplina expressa dos documentos licitatórios.

A garantia corresponderá ao percentual definido no edital e no contrato, observado o limite legal aplicável, e deverá permanecer válida durante a vigência contratual ou ser renovada periodicamente, conforme regras contratuais.

Caberá à concessionária/SPE comprovar a manutenção, renovação, substituição ou recomposição da garantia sempre que exigido pelo Poder Concedente ou quando ocorrer utilização parcial, vencimento, redução de cobertura, alteração contratual, aplicação de penalidade ou outro evento previsto no contrato.

A não apresentação, não renovação, cancelamento, insuficiência ou não recomposição da garantia no prazo contratual caracterizará inadimplemento da concessionária/SPE e poderá ensejar notificação, prazo de cura, penalidades, impedimento de início de etapa contratual, suspensão de pagamentos, execução de garantias ou demais consequências previstas no contrato.

## Garantia pública das obrigações pecuniárias do Município

As obrigações pecuniárias assumidas pelo Município no âmbito da PPP deverão ser garantidas por mecanismo de garantia pública previsto no edital e no contrato, com o objetivo de assegurar previsibilidade de pagamento, reduzir risco de inadimplemento, melhorar a financiabilidade do projeto e conferir segurança jurídica à concessionária/SPE e aos financiadores.

O mecanismo de garantia pública poderá compreender fundo garantidor, conta vinculada, fundo especial, vinculação de receitas permitida em lei, garantia prestada

por fundo ou entidade autorizada, seguro-garantia, ou outro instrumento admitido pela legislação aplicável às parcerias público-privadas.

O edital e o contrato deverão disciplinar a constituição, origem dos recursos, saldo mínimo, forma de recomposição, hipóteses de acionamento, prioridade de pagamento, fiscalização, movimentação, substituição e extinção do mecanismo de garantia pública.

Em caso de inadimplemento, atraso ou insuficiência de pagamento pelo Município, a concessionária/SPE poderá acionar o mecanismo de garantia pública, observados os prazos de cura, notificações, limites, ordem de pagamento e demais condições estabelecidas no contrato.

A insuficiência, não constituição, não recomposição ou esvaziamento indevido do mecanismo de garantia pública poderá ensejar as consequências previstas no contrato, inclusive reequilíbrio econômico-financeiro, suspensão de obrigações não essenciais, acionamento de garantias, indenização ou outras medidas admitidas pela legislação e pela modelagem contratual.

## Garantias em favor dos financiadores

O contrato poderá prever mecanismos de proteção aos financiadores da PPP, incluindo cessão fiduciária de direitos creditórios, vinculação de recebíveis, contas vinculadas, direitos emergentes da concessão, indenizações devidas em caso de extinção antecipada, step-in rights e demais instrumentos admitidos pela legislação e pelos documentos da modelagem.

A estrutura de garantias aos financiadores deverá respeitar o interesse público, a continuidade do serviço, os direitos do Município, a matriz de riscos, a legislação aplicável e as regras de autorização previstas no edital e no contrato.

A eventual assunção temporária do controle ou da administração da concessionária/SPE por financiadores, garantidores ou terceiros autorizados deverá observar as condições previstas no contrato, a anuência do Município quando exigida e a preservação da adequada execução do objeto da PPP.

# CONSULTA PÚBLICA, AUDIÊNCIA PÚBLICA E DOCUMENTOS DA MODELAGEM

A minuta do edital, a minuta do contrato, seus anexos, matriz de riscos, sistema de mensuração de desempenho, estudos de viabilidade e demais documentos essenciais da PPP deverão ser submetidos à consulta pública, observada a legislação aplicável às parcerias público-privadas, às concessões, às licitações e aos atos normativos municipais pertinentes.

A consulta pública deverá assegurar ampla divulgação da modelagem, acesso aos documentos relevantes, prazo adequado para apresentação de contribuições, registro das manifestações recebidas e análise técnica das contribuições pertinentes, de modo a fortalecer a transparência, a competitividade, a segurança jurídica e a legitimidade da futura contratação.

Quando recomendável pela relevância, complexidade, impacto ambiental, impacto econômico, prazo contratual, interesse social ou repercussão institucional do projeto, poderá ser realizada audiência pública para apresentação da modelagem, coleta de contribuições e esclarecimento da sociedade, dos órgãos de controle, dos potenciais licitantes, de entidades representativas, de agentes públicos e demais interessados.

A consulta pública e eventual audiência pública deverão abranger, no mínimo:

- objeto da PPP;

- prazo contratual;

- justificativa da solução técnica adotada como referência;

- capacidade mínima contratada de 80 toneladas/dia;

- política de pagamento por tonelagem excedente;

- sistema de remuneração e forma de cálculo da contraprestação mensal;

- disponibilização de energia elétrica ao Município com desconto mínimo contratado;

- possibilidade de geração fotovoltaica complementar, quando prevista na modelagem;

- garantias públicas e privadas;

- matriz de riscos;

- licenciamento ambiental e diretrizes de obtenção das licenças após a contratação;

- indicadores de desempenho, glosas e penalidades;

- receitas acessórias da concessionária/SPE;

- possibilidade de atendimento a outros municípios, consórcios públicos, entidades públicas ou geradores autorizados, desde que sem prejuízo ao Município contratante;

- resíduos elegíveis, compatíveis, excluídos e protocolo de rejeição de cargas incompatíveis;

- bens reversíveis;

- mecanismos de fiscalização, controle e verificação independente;

- diretrizes de transparência, comunicação social, educação ambiental, catadores e coleta seletiva.

Os documentos submetidos à consulta pública deverão ser disponibilizados em meio eletrônico oficial ou outro meio adequado de divulgação, ressalvadas informações legalmente protegidas por sigilo, segredo industrial, dados pessoais, informações comerciais sensíveis ou restrições justificadas.

As contribuições recebidas durante a consulta pública e eventual audiência pública deverão ser registradas e analisadas pelo Município ou pela equipe responsável pela modelagem, podendo resultar em ajustes no edital, contrato, anexos técnicos, matriz de riscos, indicadores de desempenho, documentos econômico-financeiros, diretrizes ambientais ou demais instrumentos da PPP.

A realização da consulta pública e, quando cabível, da audiência pública, não vinculará automaticamente o Município à aceitação das contribuições apresentadas, mas exigirá análise motivada das manifestações relevantes, preservado o interesse público, a legalidade, a competitividade, a viabilidade técnica e econômico-financeira e a segurança jurídica da contratação.

# DIRETRIZES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, AUTORIZAÇÕES E CONDICIONANTES

A implantação e operação da unidade de tratamento termoquímico por pirólise dependerão da obtenção, manutenção e cumprimento das licenças ambientais, autorizações, anuências, outorgas, aprovações e demais atos administrativos exigidos pelos órgãos competentes, observadas a legislação aplicável, as características da área, a tecnologia adotada, o porte do empreendimento e os impactos ambientais associados.

A abertura do procedimento licitatório poderá ser instruída com informações preliminares da área, diretrizes ambientais, documentos técnicos disponíveis, manifestações administrativas, dados locacionais e demais elementos suficientes para orientar os licitantes quanto às condições gerais de implantação do empreendimento, sem que a obtenção prévia da licença ambiental constitua, necessariamente, condição para a publicação do edital, salvo exigência legal específica ou determinação expressa do órgão competente.

A obtenção das licenças ambientais, autorizações, anuências, outorgas e demais atos administrativos necessários à implantação e operação da unidade será realizada após a contratação, conforme responsabilidades definidas no edital, no contrato e na matriz de riscos.

Caberá à concessionária/SPE vencedora elaborar e apresentar os estudos, projetos, relatórios, memoriais, planos, programas e documentos técnicos exigidos pelo órgão ambiental competente, assumindo a responsabilidade técnica pelos documentos de sua autoria e pela compatibilidade da tecnologia proposta com o licenciamento ambiental.

Caberá ao Município prestar o apoio institucional cabível, fornecendo documentos, informações, declarações, anuências, autorizações de uso da área e demais atos administrativos de sua competência, necessários à instrução dos processos de licenciamento e autorizações aplicáveis.

A concessionária/SPE somente poderá iniciar a implantação física, operação assistida ou operação plena da unidade após a obtenção das licenças, autorizações e aprovações exigidas para cada respectiva fase, observadas as condições estabelecidas pelo órgão ambiental competente e pelo contrato.

As condicionantes ambientais deverão ser tratadas como obrigações contratuais da concessionária/SPE quando relacionadas à implantação, operação, controle, monitoramento, segurança, manutenção ou desempenho da unidade.

O descumprimento de condicionantes ambientais imputável à concessionária/SPE poderá ensejar glosas, penalidades, obrigação de correção, suspensão de atividades, execução de garantia, responsabilização ambiental ou demais consequências previstas no contrato e na legislação aplicável.

Condicionantes supervenientes, extraordinárias, imprevisíveis ou substancialmente mais gravosas do que as consideradas na modelagem poderão ensejar análise de reequilíbrio econômico-financeiro, desde que comprovado impacto relevante e observada a matriz de riscos.

A eventual demora, exigência complementar, condicionante, restrição ou indeferimento imposto pelo órgão ambiental competente deverá ser tratado conforme a matriz de riscos, distinguindo-se os eventos imputáveis à concessionária/SPE, ao Município, à área disponibilizada, à tecnologia proposta ou a fatos supervenientes não imputáveis às partes.

Qualquer alteração relevante da tecnologia, aumento de capacidade, inclusão de novos fluxos de resíduos, ampliação física, alteração de processo, mudança substancial de rota energética, inclusão de geração fotovoltaica complementar ou modificação capaz de impactar o licenciamento ambiental deverá ser previamente comunicada ao Município e submetida às autorizações administrativas, ambientais e regulatórias cabíveis.

# REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

O contrato deverá prever mecanismos objetivos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, preservando a equação original da PPP, a adequada alocação de riscos, a continuidade da prestação dos serviços e a sustentabilidade econômico-financeira da concessão administrativa.

O reajuste ordinário da contraprestação, destinado à recomposição periódica da perda inflacionária, não se confunde com o reequilíbrio econômico-financeiro. A contraprestação mensal deverá ser reajustada anualmente, a cada período de 12 meses, pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo — IPCA/IBGE, ou por outro índice oficial que venha a substituí-lo, salvo se o edital e o contrato adotarem fórmula paramétrica específica justificada nos estudos econômico-financeiros.

O reequilíbrio econômico-financeiro terá caráter extraordinário e dependerá da ocorrência de evento superveniente, relevante, comprovado, não alocado à parte afetada pela matriz de riscos e capaz de alterar de forma significativa os encargos, receitas, custos, prazos, investimentos ou condições de execução originalmente pactuados.

Poderão ensejar reequilíbrio econômico-financeiro, conforme matriz de riscos e contrato:

- alteração unilateral do contrato pelo Poder Concedente;

- mudança legal, tributária, ambiental, sanitária, trabalhista ou regulatória relevante;

- alteração regulatória do setor elétrico que afete substancialmente o modelo de disponibilização de energia elétrica ao Município;

- alteração regulatória que afete substancialmente a geração fotovoltaica complementar, quando prevista na modelagem e implantada pela concessionária/SPE;

- atraso de pagamentos pelo Município, quando não sanado nos prazos contratuais;

- alteração substancial e comprovada da composição ou volume dos RSU fora das bandas contratuais;

- fatos atribuíveis ao Município que impactem implantação, operação, licenciamento, energia, área disponibilizada, garantias públicas ou obrigações consideradas na modelagem;

- caso fortuito, força maior, fato do príncipe ou álea econômica extraordinária;

- condicionantes ambientais supervenientes, extraordinárias ou substancialmente mais gravosas do que as consideradas na modelagem, desde que não imputáveis à concessionária/SPE;

- restrições, impedimentos, passivos ou irregularidades relacionados à área disponibilizada pelo Município, quando anteriores, ocultos, não informados ou não imputáveis à concessionária/SPE;

- atos de órgãos públicos que impeçam ou onerem substancialmente a execução do contrato, quando não imputáveis à concessionária/SPE;

- eventos que afetem substancialmente a conexão, compensação, comercialização ou disponibilização de energia elétrica, quando não atribuíveis exclusivamente à concessionária/SPE;

- outros eventos expressamente previstos no contrato e na matriz de riscos.

A recomposição poderá ocorrer, conforme o caso, por meio de revisão da contraprestação, extensão de prazo dentro do limite legal aplicável, pagamento indenizatório, revisão de metas, ajuste de obrigações, reprogramação de investimentos, alteração de cronograma, compensação com obrigações contratuais ou outro mecanismo admitido pelo contrato e pela legislação aplicável.

O pedido de reequilíbrio deverá ser apresentado pela parte interessada mediante requerimento formal, acompanhado de documentação técnica, jurídica, contábil, regulatória ou econômico-financeira suficiente para demonstrar o evento ocorrido, a data de ocorrência ou ciência, a relação de causalidade, a alocação do risco na matriz contratual, o impacto econômico-financeiro efetivo, a metodologia de cálculo utilizada e a forma de recomposição pretendida.

Não haverá direito automático ao reequilíbrio econômico-financeiro pela simples variação de mercado, oscilação de preços de produtos e subprodutos, frustração de receitas acessórias assumidas como risco da concessionária/SPE, ineficiência operacional, erro de proposta, subdimensionamento de custos, falha de tecnologia, baixa produtividade, perda de eficiência energética ou eventos expressamente alocados à concessionária/SPE.

Também não haverá reequilíbrio automático em razão de variações ordinárias de custos já cobertas pelo índice de reajuste previsto no contrato.

# PLANO DE TRANSIÇÃO, IMPLANTAÇÃO E INÍCIO DA OPERAÇÃO

A execução da PPP observará plano de transição, implantação e início da operação, destinado a assegurar a passagem ordenada do modelo atualmente praticado para a operação da unidade licenciada de tratamento termoquímico por pirólise, com preservação da continuidade dos serviços municipais, segurança

jurídica, regularidade ambiental, previsibilidade operacional e adequada mobilização da concessionária/SPE.

Durante o período entre a assinatura do contrato e o início do recebimento dos RSU pela unidade da PPP, a continuidade dos serviços de coleta, transporte, varrição, limpeza urbana e destinação atualmente praticada dos resíduos sólidos urbanos permanecerá sob inteira responsabilidade do Município ou de seus contratados específicos.

A concessionária/SPE não será responsável pela coleta, transporte, varrição, limpeza urbana, operação do modelo atual de destinação ou gestão dos resíduos antes do marco contratual de início do recebimento dos RSU na unidade licenciada, salvo se houver previsão contratual expressa em sentido diverso.

A execução da PPP observará, no mínimo, as seguintes etapas sucessivas, conforme cronograma contratual:

- adjudicação e homologação;

- constituição da Sociedade de Propósito Específico — SPE antes da assinatura do contrato;

- assinatura do contrato;

- apresentação da garantia de execução contratual no prazo definido;

- disponibilização e regularização da área pelo Município, nos limites de sua competência;

- elaboração e aprovação dos projetos executivos;

- elaboração dos estudos ambientais e instrução dos processos de licenciamento;

- obtenção das licenças, autorizações, outorgas e anuências necessárias à respectiva fase;

- mobilização da concessionária/SPE;

- implantação das obras civis, equipamentos e sistemas;

- montagem eletromecânica, automação, instrumentação e integração dos sistemas;

- testes a frio, testes a quente e verificações de segurança;

- comissionamento da unidade;

- operação assistida;

- início da operação plena.

Quando prevista geração fotovoltaica complementar, o cronograma contratual deverá disciplinar sua implantação, conexão, comissionamento e início de operação, podendo estabelecer marcos próprios para tal sistema, sem prejuízo do cronograma da unidade de tratamento dos RSU, salvo se a geração complementar for essencial ao cumprimento da obrigação energética assumida perante o Município.

O início da implantação física, da operação assistida e da operação plena dependerá da obtenção das licenças, autorizações e aprovações exigidas para cada respectiva fase, observadas as condições estabelecidas pelo órgão ambiental competente, pelo contrato e pelos demais órgãos envolvidos.

A operação assistida deverá funcionar como fase de validação técnica, operacional, ambiental e energética da unidade, permitindo verificar o desempenho dos equipamentos, sistemas de alimentação, preparação dos resíduos, controle ambiental, segurança operacional, recuperação energética, registros de medição, pesagem e rastreabilidade.

Durante a operação assistida, a concessionária/SPE deverá apresentar relatórios periódicos ao Município contendo os resultados dos testes, cargas recebidas, desempenho operacional, eventuais falhas, ajustes realizados, não conformidades identificadas, medidas corretivas e comprovação de atendimento às condicionantes ambientais.

O início da operação plena dependerá da comprovação de que a unidade está apta a receber, pesar, controlar, preparar, tratar e destinar ambientalmente os RSU municipais, observada a capacidade mínima contratada de 80 toneladas/dia, o licenciamento ambiental, os indicadores de desempenho, os sistemas de segurança, o controle ambiental, o modelo energético previsto e a autorização formal do Município.

O pagamento da contraprestação mínima mensal correspondente à quantidade contratada de 80 toneladas/dia somente será devido a partir do marco contratual definido para início da operação assistida remunerada ou da operação plena, conforme previsto no edital e no contrato, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas.

Durante a fase de implantação, o contrato poderá prever pagamentos, eventos de medição, aportes ou mecanismos específicos vinculados a marcos físicos, técnicos, ambientais ou operacionais, desde que compatíveis com a legislação, com a modelagem econômico-financeira e com o cronograma aprovado.

O contrato deverá disciplinar as consequências de atraso na implantação, licenciamento, montagem, comissionamento, operação assistida, geração fotovoltaica complementar, quando prevista, ou início da operação plena, observada a matriz de riscos.

A transição operacional deverá ser coordenada entre Município e concessionária/SPE exclusivamente para fins de organização logística, definição dos procedimentos de entrega, controle de acesso, pesagem, comunicação operacional, treinamento dos envolvidos e início regular do recebimento dos RSU na unidade licenciada.

# PROTOCOLO DE REJEIÇÃO DE CARGAS INCOMPATÍVEIS

A concessionária/SPE poderá recusar, segregar ou registrar como não conforme qualquer carga que contenha resíduos incompatíveis com o objeto contratual, com a tecnologia de pirólise, com o licenciamento ambiental, com a segurança operacional ou com as condições de recebimento definidas no contrato.

A presença eventual e isolada de pequenos volumes de materiais incompatíveis misturados aos RSU comuns não autorizará rejeição automática de toda a carga quando for tecnicamente possível realizar segregação segura, registro da ocorrência e adoção de providência adequada, conforme contrato, plano operacional e licenciamento ambiental.

A rejeição poderá ser total ou parcial, conforme a natureza, quantidade, risco, contaminação, composição e possibilidade de segregação segura dos materiais incompatíveis identificados.

O protocolo de rejeição, segregação ou registro de não conformidade deverá prever, no mínimo:

- identificação da carga;

- origem da carga;

- identificação do veículo transportador;

- identificação do responsável pelo transporte, quando disponível;

- data e horário de entrada;

- pesagem da carga, quando possível;

- descrição do material incompatível ou da não conformidade identificada;

- motivo técnico da rejeição total, rejeição parcial, segregação ou registro de não conformidade;

- registro fotográfico ou audiovisual, quando necessário;

- comunicação ao Município;

- indicação do destino ou providência aplicável à carga rejeitada ou ao material segregado;

- identificação do responsável pelos custos adicionais, quando houver;

- registro da ocorrência no relatório mensal de medição e desempenho.

Quando a carga apresentar contaminação relevante, risco sanitário, risco ambiental, risco de incêndio, risco de explosão, presença significativa de resíduos

proibidos ou incompatibilidade manifesta com o objeto contratual, a concessionária/SPE poderá recusar total ou parcialmente o recebimento, devendo registrar tecnicamente a justificativa e comunicar imediatamente o Município.

A rejeição indevida de cargas compatíveis, quando comprovada, poderá ensejar glosa, penalidade, obrigação de correção, indenização ou outras consequências contratuais contra a concessionária/SPE.

A entrega reiterada de cargas incompatíveis pelo Município, por seus contratados, transportadores ou terceiros autorizados poderá ensejar medidas corretivas, comunicação formal, reunião operacional, responsabilização pelos custos adicionais, reequilíbrio econômico-financeiro, penalidades ou demais providências previstas no contrato.

A concessionária/SPE deverá manter registros organizados e auditáveis das cargas rejeitadas, segregadas ou registradas como não conformes, permitindo fiscalização pelo Município, pelo verificador independente, quando houver, e pelos órgãos competentes.

# BENS REVERSÍVEIS

Serão considerados bens reversíveis aqueles indispensáveis à continuidade da prestação do serviço público objeto da PPP, conforme relação definida no contrato e em inventário próprio, observada a natureza da concessão administrativa, a finalidade pública da infraestrutura e a necessidade de continuidade da destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos — RSU.

Poderão ser considerados bens reversíveis, quando vinculados diretamente à prestação do serviço e indispensáveis à continuidade da operação:

- obras civis essenciais;

- instalações operacionais;

- sistemas de recepção, controle de acesso e pesagem;

- sistemas de controle ambiental;

- equipamentos essenciais ao tratamento termoquímico dos RSU;

- sistemas de recuperação energética vinculados ao processo;

- cabines de comando;

- sistemas de automação, medição, controle, instrumentação e monitoramento;

- acessos internos, portaria, áreas operacionais e estruturas de apoio;

- sistemas de segurança operacional e combate a incêndio, quando indispensáveis à continuidade da operação;

- ativos de geração fotovoltaica complementar, quando previstos no contrato como indispensáveis ao cumprimento da obrigação energética assumida perante o Município;

- demais bens definidos no contrato como indispensáveis à continuidade da operação.

Os ativos, equipamentos ou estruturas utilizados exclusivamente para exploração de receitas acessórias da concessionária/SPE somente serão considerados bens reversíveis quando expressamente previstos no contrato ou quando se demonstrarem indispensáveis à continuidade do serviço público contratado.

O contrato deverá disciplinar a elaboração, atualização e fiscalização do inventário dos bens reversíveis, incluindo identificação, descrição, localização, titularidade, valor contábil, vida útil, estado de conservação, substituições, depreciação, amortização, ônus, garantias, seguros e vinculação à prestação do serviço.

A concessionária/SPE deverá manter os bens reversíveis em condições adequadas de operação, segurança, conservação e desempenho durante toda a vigência contratual, realizando manutenções preventivas e corretivas, substituições, modernizações ou recomposições necessárias, conforme obrigações contratuais e indicadores de desempenho.

Ao término da PPP, os bens reversíveis deverão ser transferidos ao Município ou a quem este indicar, nas condições previstas no contrato, observadas as regras de vistoria, inventário final, estado de conservação, continuidade operacional, indenizações eventualmente devidas e obrigações de transição.

Em caso de extinção antecipada do contrato, a indenização relativa aos bens reversíveis e investimentos ainda não amortizados ou depreciados deverá observar a causa da extinção, a matriz de riscos, o contrato, os financiamentos vinculados, os bens efetivamente incorporados à prestação do serviço e os critérios de apuração previamente estabelecidos.

A reversão dos bens não afastará a responsabilidade da concessionária/SPE por danos, deterioração anormal, ausência de manutenção, descumprimento de obrigações contratuais, passivos ambientais, multas ou demais responsabilidades apuradas até a data da transferência.

# FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E VERIFICADOR INDEPENDENTE

O Município exercerá a fiscalização do contrato diretamente por seus órgãos competentes, sem prejuízo da atuação dos órgãos ambientais, regulatórios, de controle interno, controle externo, Ministério Público, agências competentes e demais entidades legalmente legitimadas, observadas as respectivas atribuições.

A fiscalização municipal abrangerá, entre outros aspectos, o cumprimento do objeto contratual, a disponibilidade operacional da unidade, a quantidade de RSU recebida, aceita, rejeitada e destinada, a apuração da quantidade mínima contratada de 80 toneladas/dia, as toneladas excedentes, os indicadores de desempenho, as glosas aplicáveis, o cumprimento das condicionantes ambientais, a segurança operacional, a rastreabilidade das cargas, a disponibilização de energia elétrica ao Município, o desconto energético aplicado e as demais obrigações da concessionária/SPE.

A concessionária/SPE deverá franquear ao Município, aos órgãos competentes e ao verificador independente, quando houver, acesso aos documentos, relatórios, sistemas, registros, laudos, licenças, autorizações, medições, dados de pesagem, dados energéticos, registros ambientais, certificados, informações operacionais e demais elementos necessários à fiscalização da execução contratual, respeitadas as informações protegidas por sigilo legal, segredo industrial, dados pessoais ou confidencialidade comercial devidamente justificada.

O contrato poderá prever a contratação de verificador independente para auxiliar o Município na aferição da medição, desempenho, indicadores, pesagem, relatórios, disponibilidade operacional, energia disponibilizada, energia eventualmente oriunda de geração fotovoltaica complementar, desconto aplicado, receitas acessórias informáveis, cumprimento de condicionantes, glosas e demais obrigações contratuais.

O verificador independente, quando contratado, deverá atuar com imparcialidade técnica, transparência, acesso aos dados operacionais necessários e observância dos critérios definidos no edital, no contrato e no sistema de mensuração de desempenho.

A atuação do verificador independente não substituirá a competência fiscalizatória do Município, não afastará a competência dos órgãos públicos legalmente legitimados e não eximirá a concessionária/SPE de sua responsabilidade integral pelo cumprimento das obrigações contratuais, ambientais, operacionais, energéticas, trabalhistas, fiscais e legais.

Os relatórios, pareceres ou manifestações do verificador independente poderão subsidiar a medição mensal, a apuração da contraprestação, a aplicação de glosas, a verificação do desconto energético, a análise de pleitos de reequilíbrio, a fiscalização ambiental e a avaliação de desempenho da concessionária/SPE, conforme regras definidas no contrato.

# CATADORES, COLETA SELETIVA E INCLUSÃO PRODUTIVA

A PPP deverá observar, quando existente, a política municipal de coleta seletiva e as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos quanto à valorização dos resíduos reutilizáveis e recicláveis, à inclusão produtiva de catadores e ao aproveitamento econômico de materiais.

A coleta seletiva, a organização da política pública municipal de reciclagem e a relação institucional com cooperativas ou associações de catadores permanecerão sob responsabilidade do Município, salvo obrigações específicas expressamente assumidas pela concessionária/SPE no edital, no contrato ou em instrumento jurídico próprio.

A concessionária/SPE poderá prever mecanismos de cooperação, apoio, não interferência, integração operacional ou articulação com cooperativas e associações de catadores, quando existentes e compatíveis com a operação da unidade, a segurança operacional, o licenciamento ambiental, os indicadores de desempenho e o interesse público.

A eventual segregação, recuperação, reutilização, reciclagem ou comercialização de frações aproveitáveis do RSU poderá ser executada diretamente pela concessionária/SPE, por cooperativas, associações de catadores ou por terceiros autorizados, conforme previsto no contrato, no licenciamento ambiental e nos instrumentos operacionais aplicáveis.

A concessionária/SPE não será considerada compradora obrigatória de recicláveis, nem assumirá obrigação automática de aquisição, remuneração, coleta, transporte, armazenamento ou comercialização de materiais recicláveis oriundos de cooperativas, catadores, geradores privados ou terceiros, salvo previsão contratual expressa.

A triagem operacional realizada na unidade terá por finalidade assegurar a compatibilidade dos resíduos com o processo, a segurança da operação, a melhoria

da eficiência do tratamento, a segregação de materiais incompatíveis e, quando técnica e economicamente recomendável, a recuperação de frações aproveitáveis.

As ações de inclusão produtiva, educação ambiental, apoio à coleta seletiva, integração com catadores ou recuperação de materiais deverão ser compatíveis com o contrato, com o licenciamento ambiental, com a segurança operacional, com a viabilidade econômica da PPP e com a prioridade de atendimento ao Município contratante.

# GOVERNANÇA DA SPE E TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE

A execução do objeto será realizada por Sociedade de Propósito Específico — SPE, a ser constituída pelo adjudicatário antes da assinatura do contrato, com finalidade específica de implantar, operar, manter, gerir e executar a PPP, observadas as regras previstas no edital, no contrato, na legislação aplicável e nos instrumentos de financiamento eventualmente vinculados ao projeto.

A SPE deverá manter escrituração, contabilidade, governança, documentação societária, registros operacionais, controles internos, relatórios gerenciais, demonstrações financeiras e demais informações necessárias à fiscalização, auditoria, acompanhamento da execução contratual e verificação da sustentabilidade econômico-financeira da PPP.

A transferência direta ou indireta do controle societário da SPE dependerá de autorização prévia e expressa do Município, observadas as condições previstas no edital, no contrato, na legislação aplicável e nos instrumentos de financiamento eventualmente existentes.

A autorização para transferência de controle deverá observar, entre outros aspectos, a manutenção das condições de habilitação, capacidade técnica, capacidade  operacional,  regularidade  jurídica,  regularidade  fiscal,  capacidade

econômico-financeira, idoneidade do novo controlador, continuidade do serviço, preservação das garantias e inexistência de prejuízo à execução da PPP.

A transferência de participação societária que não implique alteração de controle poderá ser disciplinada no contrato, inclusive quanto a deveres de comunicação, limites, condições, restrições, anuências e efeitos perante o Município.

A eventual participação de financiadores, garantidores ou terceiros autorizados na estrutura de controle, administração temporária, garantias ou direitos emergentes da PPP deverá observar o contrato, a legislação aplicável, a matriz de riscos, os direitos do Município, a continuidade do serviço público e as condições de anuência prévia quando exigíveis.

A assunção temporária da administração ou do controle da SPE por financiadores, garantidores ou terceiros autorizados, quando prevista nos instrumentos de financiamento ou no contrato, deverá ter por finalidade preservar a continuidade da execução contratual, evitar interrupção do serviço, recompor a capacidade de cumprimento das obrigações e proteger a financiabilidade do projeto.

A SPE não poderá alterar seu objeto social, reduzir sua capacidade operacional, comprometer bens vinculados à prestação do serviço, alienar bens reversíveis ou modificar sua estrutura societária de forma que prejudique a execução da PPP, salvo nas hipóteses autorizadas pelo contrato e pelo Município.

# CLÁUSULA DE CONSOLIDAÇÃO DO MODELO

O presente Projeto Básico e Termo de Referência Técnico consolida a modelagem da PPP para implantação, operação, manutenção e gestão de solução técnica de engenharia ambiental destinada à destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos — RSU do Município de Ribeira do Pombal/BA, mediante tratamento termoquímico por pirólise, recuperação energética, controle

ambiental, aproveitamento econômico de produtos e subprodutos e disponibilização de energia elétrica ao Município em condições economicamente vantajosas.

A pirólise é adotada como tecnologia referencial de tratamento termoquímico e valorização energética dos RSU, sem prejuízo da admissibilidade de soluções tecnológicas equivalentes ou superiores, desde que comprovem atendimento integral aos requisitos técnicos, ambientais, energéticos, operacionais, regulatórios e contratuais definidos no edital, no contrato, no licenciamento ambiental e nos indicadores de desempenho.

A modelagem adota prazo contratual de 35 anos, capacidade mínima contratada de 80 toneladas/dia como base de dimensionamento, disponibilidade operacional e contraprestação mínima mensal, bem como remuneração adicional por tonelada excedente efetivamente recebida, pesada, aceita e destinada pela concessionária/SPE.

O modelo preserva a possibilidade de exploração de receitas acessórias pela concessionária/SPE, inclusive mediante aproveitamento econômico de energia excedente, créditos de energia, créditos ambientais, créditos de carbono, produtos, subprodutos, frações recicláveis ou reutilizáveis, atendimento a outros municípios, consórcios públicos, entidades públicas ou geradores autorizados e demais ativos econômicos vinculados ao empreendimento, observadas a prioridade de atendimento ao Município contratante, a capacidade operacional, o licenciamento ambiental, a segurança da operação e as regras contratuais.

A energia elétrica gerada, compensada, comercializada ou contratualmente vinculada ao projeto deverá ser disponibilizada ao Município com desconto mínimo de 30% sobre as tarifas homologadas pela ANEEL para a concessionária/distribuidora local, preservado o recálculo do desconto a cada reajuste, revisão tarifária ou alteração oficial aplicável.

A modelagem admite, quando prevista no edital, no contrato e nos estudos técnico-econômicos, a implantação de geração fotovoltaica complementar pela concessionária/SPE, destinada a reforçar, complementar ou otimizar a energia disponibilizada ao Município, sem prejuízo do objeto principal da PPP, que permanece

sendo a destinação ambientalmente adequada dos RSU por tratamento termoquímico com recuperação energética.

Ficam excluídos do objeto ordinário da PPP os resíduos incompatíveis com a tecnologia adotada, com o licenciamento ambiental, com a segurança operacional ou com as condições de recebimento previstas no contrato, especialmente resíduos de serviços de saúde, resíduos radioativos, resíduos de construção civil e demais resíduos que exijam contratação específica, licenciamento próprio ou instrumento jurídico autônomo.

A execução da PPP deverá observar o edital, o contrato, a matriz de riscos, o sistema de mensuração de desempenho, o licenciamento ambiental, os mecanismos de garantia, as regras de contraprestação, as diretrizes de transparência, a fiscalização municipal, a atuação eventual de verificador independente e os demais documentos integrantes da modelagem.