ANEXO I – MODELO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº ___/2026

PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA — CONCESSÃO ADMINISTRATIVA

UNIDADE INDUSTRIAL TERMOQUÍMICA DE VALORIZAÇÃO ENERGÉTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS — RSU

MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO POMBAL/BA

Sumário

1. PREÂMBULO	6

2. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL	7

3. DEFINIÇÕES	9

3.1. Administração Pública	9

3.2. Adjudicatária	9

3.3. Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL	9

3.4. Anexos	9

3.5. Área da Concessão / Área de Implantação	10

3.6. Atributos Ambientais	10

3.7. Bens Reversíveis	10

3.8. Bens Vinculados à Concessão	10

3.9. Benefício Energético ao Município	10

3.10. Comissão Especial de Licitação	11

3.11. Concessão Administrativa	11

3.12. Concessionária	11

3.13. Consórcio	11

3.14. Contraprestação Pública	11

3.15. Contrato de Concessão Administrativa	12

3.16. Créditos, Certificados e Atributos Ambientais	12

3.17. Data de Eficácia	12

3.18. Desconto ou Vantagem Energética	12

3.19. Documentos Complementares	12

3.20. Fundo Garantidor ou Mecanismo Equivalente	13

3.21. Garantia de Execução Contratual	13

3.22. Índice de Desempenho Contratual — IDC	13

3.23. Licitante	13

3.24. Matriz de Riscos	13

3.25. Operação Assistida	14

3.26. Poder Concedente	14

3.27. Plano de Negócios da Concessão	14

3.28. Proposta Econômica	14

3.29. Proposta Técnica	14

3.30. Receitas Acessórias, Alternativas, Complementares ou Decorrentes de Projetos Associados	15

3.31. Reciclagem	15

3.32. Reequilíbrio Econômico-Financeiro	15

3.33. Remuneração da Concessionária	15

3.34. Resíduos Sólidos Urbanos — RSU	15

3.35. Serviços da Concessão Administrativa	16

3.36. Serviços Não Delegados	16

3.37. Serviços Complementares ou Acessórios	16

3.38. Sistema de Mensuração de Desempenho — SMD	16

3.39. Sociedade de Propósito Específico — SPE	16

3.40. Subcontratadas / Subcontratados Estratégicos	17

3.41. Transbordo	17

3.42. Tratamento Termoquímico	17

3.43. Unidade Industrial Termoquímica de Valorização Energética de RSU — Unidade Industrial	17

3.44. Valor Estimado da Concessão Administrativa	17

3.45. Valor Máximo da Contraprestação Pública	18

3.46. Valor Monetário Corrente	18

3.47. Valor por Tonelada Efetivamente Recebida e/ou Processada	18

3.48. Valor-Teto por Tonelada Efetivamente Recebida e/ou Processada	18

3.49. Veículo Coletor	18

3.50. Veículo Transportador	18

3.51. Verificador Independente	19

3.52. Vetores	19

3.53. Vidros, Metais e Materiais de Baixo Poder Calorífico ou Não Adequados ao Processamento Termoquímico	19

4. DO OBJETO DA LICITAÇÃO	20

5. DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO EDITAL	23

6. DA MODALIDADE LICITATÓRIA, DO REGIME JURÍDICO E DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO	31

7. DO PRAZO, MARCOS CONTRATUAIS E VALOR ESTIMADO DA CONCESSÃO	34

8. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO	39

9. DA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	43

10. DOS ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E ALTERAÇÕES DO EDITAL	47

11. DAS DILIGÊNCIAS, ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES E SANEAMENTO DE FALHAS	50

12. DA REVOGAÇÃO, ANULAÇÃO E APROVEITAMENTO DOS ATOS DA LICITAÇÃO	53

13. DO CREDENCIAMENTO	55

14. DOS PROCEDIMENTOS E DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTAS	58

15. DA GARANTIA DE PROPOSTA	63

16. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO — ENVELOPE 2	65

17. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA	69

18. DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA	72

19. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA	75

20. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL	83

21. DA CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL E DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO	89

22. DA PROPOSTA TÉCNICA — ENVELOPE 3	92

23. DA PROPOSTA ECONÔMICA — ENVELOPE 4	97

24. DO PLANO DE NEGÓCIOS DA CONCESSÃO E DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO	103

25. DO MECANISMO DE AFERIÇÃO, MEDIÇÃO, GLOSAS E PAGAMENTO	108

26. DA CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA	112

27. DA GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA	116

28. DO PROCEDIMENTO DE JULGAMENTO	120

29. DA ABERTURA DO ENVELOPE 3 E DO JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA	124

30. DA ABERTURA DO ENVELOPE 4 E DO JULGAMENTO DA PROPOSTA ECONÔMICA	131

31. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	136

32. DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO, CONSTITUIÇÃO DA SPE E ASSINATURA DO CONTRATO	139

33. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS NA FASE LICITATÓRIA	143

34. DA FRAUDE, CORRUPÇÃO, CONLUIO E PRÁTICAS ILÍCITAS	147

35. DA CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO — SPE	151

36. DO CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES	156

37. DA CONCESSIONÁRIA	163

38. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA CONCESSIONÁRIA	167

39. DOS SEGUROS DA CONCESSÃO	170

40. DA FISCALIZAÇÃO DA CONCESSÃO	173

41. DA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES, RELATÓRIOS E TRANSPARÊNCIA	177

42. DA ALOCAÇÃO DAS RECEITAS ACESSÓRIAS E GANHOS ECONÔMICOS DA CONCESSÃO	182

43. DAS SANÇÕES, PENALIDADES E CONSEQUÊNCIAS POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL	186

44. DA INTERVENÇÃO E EXTINÇÃO DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA	192

45. DA REVERSÃO DOS BENS	197

46. DISPOSIÇÕES DIVERSAS	202

47. DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS, FORO E ARBITRAGEM	206

48. DA PUBLICIDADE, PUBLICAÇÕES OFICIAIS E COMUNICAÇÕES	209

49. DA CONTAGEM DE PRAZOS	212

50. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS	215

FECHO FORMAL	219

# 1. PREÂMBULO

O MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO POMBAL, Estado da Bahia, por intermédio do Poder Executivo Municipal, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade Concorrência Pública, sob o regime jurídico de Parceria Público-Privada — PPP, na modalidade Concessão Administrativa, objetivando a seleção de concessionária para implantação, operação, manutenção e gestão de Unidade Industrial Termoquímica de Valorização Energética de Resíduos Sólidos Urbanos — RSU, nos termos deste Edital, do Contrato de Concessão Administrativa e de seus Anexos.

A presente licitação será regida pela legislação aplicável às parcerias público-privadas, concessões, licitações, saneamento básico, resíduos sólidos, meio ambiente, energia elétrica, responsabilidade fiscal, transparência e demais normas pertinentes, observadas as condições, critérios, prazos, obrigações, garantias, indicadores de desempenho e demais disposições constantes deste Edital e de seus Anexos.

A sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes ocorrerá no dia ___ de __________ de 20__, às ___ horas, no endereço ____________________________, ou em outro local, data e horário que venham a ser divulgados oficialmente pelo Poder Concedente.

# 2. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

A presente licitação e o futuro Contrato de Concessão Administrativa serão regidos, especialmente, pelas seguintes normas:

I — Constituição Federal de 1988;

II — Lei Federal nº 11.079/2004, que institui normas gerais para licitação e contratação de Parcerias Público-Privadas no âmbito da Administração Pública;

III — Lei Federal nº 14.133/2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos, naquilo que for aplicável e compatível com o regime jurídico das Parcerias Público-Privadas;

IV — Lei Federal nº 8.987/1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos;

V — Lei Federal nº 9.074/1995;

VI — Lei Federal nº 11.445/2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico;

VII — Lei Federal nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos;

VIII — Lei Complementar Federal nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal;

IX — Lei Federal nº 12.846/2013, Lei Anticorrupção;

X — legislação ambiental federal, estadual e municipal aplicável;

XI — legislação do setor elétrico, especialmente normas da Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL, quando aplicáveis;

XII — Lei Municipal nº 938/2024 e demais normas municipais pertinentes;

XIII — normas técnicas aplicáveis, inclusive normas da ABNT, quando pertinentes;

XIV — este Edital, o Contrato de Concessão Administrativa, seus Anexos, documentos complementares, respostas a esclarecimentos, decisões sobre impugnações, atas, retificações e demais atos oficiais do procedimento.

# 3. DEFINIÇÕES

Para os fins deste Edital, do Contrato de Concessão Administrativa e de seus Anexos, aplicam-se as seguintes definições:

## 3.1. Administração Pública

Conjunto de órgãos, entidades e agentes públicos vinculados ao Município de Ribeira do Pombal/BA e demais entes públicos que, nos limites de suas competências, participem, fiscalizem, autorizem, regulem ou acompanhem a presente licitação e a futura Concessão Administrativa.

## 3.2. Adjudicatária

Licitante vencedora à qual for adjudicado o objeto da licitação, responsável pela constituição da Sociedade de Propósito Específico — SPE, nos termos deste Edital, do Contrato e de seus Anexos.

## 3.3. Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL

Agência reguladora federal responsável pela regulação e fiscalização do setor elétrico brasileiro, cujas tarifas homologadas aplicáveis à distribuidora local servirão de referência para aferição do desconto ou vantagem econômica energética ao Município, quando aplicável.

## 3.4. Anexos

Documentos que integram o presente Edital, incluindo o Projeto Básico/Caderno Técnico da Concessão, a Minuta do Contrato de Concessão Administrativa, o Relatório Orçamentário-Financeiro, o Relatório Jurídico, os Modelos de Declarações, Cartas, Propostas e demais documentos oficialmente disponibilizados.

## 3.5. Área da Concessão / Área de Implantação

Área indicada ou disponibilizada pelo Município de Ribeira do Pombal/BA para implantação, operação, manutenção e gestão da Unidade Industrial Termoquímica de Valorização Energética de RSU, conforme condições previstas neste Edital, no Contrato, nos documentos fundiários, ambientais e técnicos aplicáveis.

## 3.6. Atributos Ambientais

Benefícios, créditos, certificados, reduções, compensações, direitos ou valores econômicos associados a desempenho ambiental, redução de emissões, recuperação energética, valorização de resíduos, créditos de carbono, certificados ambientais ou instrumentos equivalentes, conforme legislação aplicável.

## 3.7. Bens Reversíveis

Bens, obras, instalações, equipamentos, sistemas, estruturas, acessos, redes, instrumentos de medição, sistemas de controle, sistemas de monitoramento, ativos operacionais e demais bens vinculados diretamente à execução da Concessão Administrativa, indispensáveis à continuidade do serviço e assim definidos no Contrato e em seus Anexos.

## 3.8. Bens Vinculados à Concessão

Bens utilizados na execução do Contrato de Concessão Administrativa, reversíveis ou não, conforme sua natureza, titularidade, essencialidade, vinculação ao serviço e disciplina prevista no Contrato e em seus Anexos.

3.9. Benefício Energético ao Município

Vantagem econômica decorrente da geração, fornecimento, compensação, disponibilização ou outra forma juridicamente admitida de aproveitamento de energia elétrica em favor do Município, com referência às tarifas homologadas pela ANEEL aplicáveis à distribuidora local.

## 3.10. Comissão Especial de Licitação

Comissão designada pelo Poder Concedente para conduzir, processar, analisar, julgar e praticar os atos necessários ao regular desenvolvimento da presente licitação.

## 3.11. Concessão Administrativa

Modalidade de Parceria Público-Privada em que a Administração Pública figura como usuária direta ou indireta dos serviços, nos termos da Lei Federal nº 11.079/2004, mediante Contrato de Concessão Administrativa.

## 3.12. Concessionária

Sociedade de Propósito Específico — SPE constituída pela adjudicatária e signatária do Contrato de Concessão Administrativa, responsável pela implantação, operação, manutenção e gestão da Unidade Industrial Termoquímica de Valorização Energética de RSU.

## 3.13. Consórcio

Associação de pessoas jurídicas reunidas para participação na licitação, mediante compromisso formal de constituição de consórcio, responsabilidade solidária, indicação de empresa líder e compromisso de constituição da SPE, caso declarado vencedor.

## 3.14. Contraprestação Pública

Remuneração devida pelo Poder Concedente à Concessionária em razão da execução do objeto da Concessão Administrativa, observadas as regras de medição, disponibilidade, desempenho, glosas, penalidades, reajuste, revisão, equilíbrio econômico-financeiro e demais condições previstas no Contrato e em seus Anexos.

## 3.15. Contrato de Concessão Administrativa

Contrato a ser celebrado entre o Poder Concedente e a SPE, na qualidade de Concessionária, para implantação, operação, manutenção e gestão da Unidade Industrial Termoquímica de Valorização Energética de RSU, nos termos deste Edital e de seus Anexos.

## 3.16. Créditos, Certificados e Atributos Ambientais

Direitos, créditos, certificados, títulos, registros ou ativos associados a redução de emissões, desempenho ambiental, energia renovável, recuperação energética, créditos de carbono, certificados de energia, atributos ambientais ou instrumentos equivalentes, conforme legislação e mercado aplicáveis.

## 3.17. Data de Eficácia

Data a partir da qual o Contrato de Concessão Administrativa produzirá efeitos plenos, conforme condições precedentes, marcos contratuais, garantias, publicações e demais requisitos previstos no Contrato e em seus Anexos.

## 3.18. Desconto ou Vantagem Energética

Desconto, abatimento, economia, compensação ou vantagem econômica ofertada pela licitante ao Município, relacionada ao fornecimento, compensação ou disponibilização de energia elétrica, tendo como referência as tarifas homologadas pela ANEEL aplicáveis à distribuidora local.

## 3.19. Documentos Complementares

Estudos, planilhas, mapas, matrizes, relatórios, pareceres, levantamentos, documentos fundiários, ambientais, técnicos, econômico-financeiros, atas, publicações, respostas a esclarecimentos, decisões sobre impugnações e demais peças oficialmente disponibilizadas no processo administrativo.

## 3.20. Fundo Garantidor ou Mecanismo Equivalente

Instrumento destinado a assegurar o cumprimento das obrigações pecuniárias assumidas pelo Poder Concedente perante a Concessionária, especialmente o pagamento da Contraprestação Pública, podendo ser estruturado por fundo garantidor, fundo especial, conta-garantia, conta vinculada, conta reserva, vinculação de receitas legalmente admitida, seguro-garantia, garantia financeira ou outro mecanismo juridicamente admitido.

## 3.21. Garantia de Execução Contratual

Garantia prestada pela Concessionária em favor do Poder Concedente, destinada a assegurar o fiel cumprimento das obrigações assumidas no Contrato de Concessão Administrativa, no valor correspondente a 1% do valor anual máximo da Contraprestação Pública, salvo disposição contratual específica compatível com a legislação aplicável.

## 3.22. Índice de Desempenho Contratual — IDC

Índice utilizado para aferição do desempenho da Concessionária, conforme metodologia prevista no Sistema de Mensuração de Desempenho — SMD, no Contrato e em seus Anexos.

## 3.23. Licitante

Pessoa jurídica brasileira ou estrangeira, isolada ou reunida em consórcio, que participe da presente licitação.

## 3.24. Matriz de Riscos

Documento integrante do Contrato e de seus Anexos que define a alocação dos riscos entre o Poder Concedente e a Concessionária, incluindo riscos técnicos, ambientais, operacionais, energéticos, econômico-financeiros, fundiários, regulatórios, jurídicos e de força maior.

## 3.25. Operação Assistida

Período de suporte técnico, treinamento, acompanhamento, ajustes operacionais, comissionamento, transferência de conhecimento e apoio à estabilização da operação da Unidade Industrial, prestado por fabricante, fornecedor, integrador tecnológico, operador especializado ou terceiro indicado, conforme previsto na proposta, no Contrato e no Projeto Básico/Caderno Técnico.

## 3.26. Poder Concedente

Município de Ribeira do Pombal/BA, responsável pela licitação, contratação, fiscalização e acompanhamento da Concessão Administrativa.

## 3.27. Plano de Negócios da Concessão

Documento integrante da Proposta Econômica que apresenta as premissas econômico-financeiras da licitante, incluindo investimentos, custos, receitas, contraprestação, desconto ou vantagem energética, fontes de recursos, receitas acessórias, cronograma e demonstração de exequibilidade.

## 3.28. Proposta Econômica

Proposta apresentada pela licitante no Envelope 4, contendo a Contraprestação Pública proposta, desconto ou vantagem energética, premissas econômico-financeiras, Plano de Negócios e demais elementos exigidos neste Edital.

## 3.29. Proposta Técnica

Proposta apresentada pela licitante no Envelope 3, contendo a solução técnica, tecnológica, operacional, ambiental e energética proposta para a implantação, operação, manutenção e gestão da Unidade Industrial.

## 3.30. Receitas Acessórias, Alternativas, Complementares ou Decorrentes de Projetos Associados

Receitas obtidas pela Concessionária em razão de atividades compatíveis com o objeto da Concessão Administrativa, incluindo energia elétrica, produtos, subprodutos, créditos, certificados, atributos ambientais, materiais recuperados, uso de capacidade excedente e eventual recebimento, tratamento ou processamento de resíduos de terceiros, observadas as regras do Contrato, do licenciamento ambiental e da legislação aplicável.

## 3.31. Reciclagem

Processo de transformação de resíduos sólidos que envolva alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, visando sua transformação em insumos ou novos produtos, observadas as condições e padrões estabelecidos pelos órgãos competentes.

## 3.32. Reequilíbrio Econômico-Financeiro

Recomposição da equação econômico-financeira original do Contrato, quando configuradas hipóteses previstas na legislação, no Contrato, na matriz de riscos ou em seus Anexos.

## 3.33. Remuneração da Concessionária

Conjunto de valores percebidos pela Concessionária, incluindo Contraprestação Pública e receitas acessórias, alternativas, complementares ou decorrentes de projetos associados, conforme previsto no Contrato e em seus Anexos.

## 3.34. Resíduos Sólidos Urbanos — RSU

Resíduos domiciliares e resíduos de limpeza urbana sob responsabilidade do Município, incluindo resíduos originários de atividades domésticas urbanas, varrição, limpeza de logradouros e vias públicas, feiras livres, mercados municipais, edifícios públicos e outros resíduos equiparados aos domiciliares, desde que coletados ou entregues ao sistema municipal e compatíveis com o objeto da concessão.

## 3.35. Serviços da Concessão Administrativa

Atividades de implantação, operação, manutenção e gestão da Unidade Industrial, incluindo recebimento, preparação, triagem operacional, processamento termoquímico, valorização energética e/ou material dos RSU, controle ambiental, monitoramento, rastreabilidade, disponibilização de energia ao Município e demais obrigações previstas no Contrato.

## 3.36. Serviços Não Delegados

Atividades que não integram o objeto da Concessão Administrativa, especialmente aquelas expressamente excluídas neste Edital, no Contrato e em seus Anexos.

## 3.37. Serviços Complementares ou Acessórios

Atividades complementares, acessórias ou associadas à Concessão Administrativa, compatíveis com o objeto, com o licenciamento ambiental e com a legislação aplicável, que possam gerar receitas próprias da Concessionária.

## 3.38. Sistema de Mensuração de Desempenho — SMD

Sistema que define indicadores, metas, critérios de medição, níveis de desempenho, glosas, penalidades, metodologia de aferição e efeitos sobre a Contraprestação Pública.

## 3.39. Sociedade de Propósito Específico — SPE

Sociedade anônima constituída pela adjudicatária, segundo as leis brasileiras, com sede e administração no Brasil, com objeto específico de executar a Concessão Administrativa.

## 3.40. Subcontratadas / Subcontratados Estratégicos

Terceiros contratados pela Concessionária para execução de atividades relevantes à implantação, operação, manutenção, tecnologia, engenharia, controle ambiental, energia, operação assistida ou demais parcelas estratégicas do objeto.

## 3.41. Transbordo

Atividade de transferência de resíduos de um veículo para outro, quando aplicável ao sistema de logística de resíduos, observadas as regras contratuais, ambientais e operacionais.

## 3.42. Tratamento Termoquímico

Processamento industrial controlado de resíduos por rota termoquímica, incluindo tecnologias como pirólise, gaseificação, carbonização ou processo equivalente, conforme proposta técnica, licenciamento ambiental, requisitos de desempenho e legislação aplicável.

## 3.43. Unidade Industrial Termoquímica de Valorização Energética de RSU — Unidade Industrial

Instalação industrial destinada ao recebimento, preparação, triagem operacional, processamento termoquímico e valorização energética e/ou material dos RSU, incluindo equipamentos, sistemas, controles ambientais, sistemas energéticos, monitoramento e demais estruturas necessárias à execução da Concessão Administrativa.

## 3.44. Valor Estimado da Concessão Administrativa

Valor global de referência da concessão, utilizado para fins licitatórios, orçamentários e de controle, calculado conforme metodologia constante do Relatório Orçamentário-Financeiro, sem representar garantia de receita mínima à Concessionária.

## 3.45. Valor Máximo da Contraprestação Pública

Limite máximo da obrigação pecuniária do Poder Concedente perante a Concessionária, utilizado para fins de julgamento da Proposta Econômica, planejamento orçamentário e controle fiscal.

## 3.46. Valor Monetário Corrente

Valor expresso em moeda nacional corrente na data-base definida neste Edital ou no Contrato.

## 3.47. Valor por Tonelada Efetivamente Recebida e/ou Processada

Valor de referência, quando aplicável, associado à quantidade de RSU efetivamente recebida e/ou processada pela Concessionária, conforme metodologia prevista no Contrato.

## 3.48. Valor-Teto por Tonelada Efetivamente Recebida e/ou Processada

Limite máximo eventualmente estabelecido para remuneração variável por tonelada de RSU efetivamente recebida e/ou processada.

## 3.49. Veículo Coletor

Veículo utilizado na coleta de resíduos sólidos urbanos, quando aplicável ao sistema municipal.

## 3.50. Veículo Transportador

Veículo utilizado para transporte de resíduos até a Unidade Industrial ou entre instalações vinculadas ao sistema, quando aplicável.

## 3.51. Verificador Independente

Pessoa jurídica ou equipe especializada contratada para apoiar o Poder Concedente na aferição de desempenho, medição, indicadores, glosas, benefício energético e demais aspectos técnicos, operacionais, ambientais e econômico-financeiros da concessão.

## 3.52. Vetores

Organismos ou animais capazes de transmitir doenças ou causar risco sanitário, cuja presença deve ser controlada na operação da Unidade Industrial.

## 3.53. Vidros, Metais e Materiais de Baixo Poder Calorífico ou Não Adequados ao Processamento Termoquímico

Materiais presentes nos RSU que, conforme característica técnica, poderão ser separados, recuperados, destinados ou tratados de forma específica, observadas as condições operacionais, ambientais e contratuais.

# 4. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

## 4.1.

A presente licitação tem por objeto a seleção de concessionária para implantação, operação, manutenção e gestão de Unidade Industrial Termoquímica de Valorização Energética de Resíduos Sólidos Urbanos — RSU, no Município de Ribeira do Pombal/BA, em regime de Parceria Público-Privada — PPP, na modalidade Concessão Administrativa, nos termos deste Edital, do Contrato e de seus Anexos.

## 4.2.

O objeto compreende o recebimento dos RSU entregues pelo Município, sua preparação, triagem operacional, processamento termoquímico, valorização energética e/ou material dos produtos e subprodutos gerados, geração, fornecimento, compensação ou disponibilização de energia elétrica ao Município, controle ambiental, monitoramento operacional, manutenção da Unidade Industrial, rastreabilidade dos resíduos, destinação ambientalmente adequada de eventuais resíduos finais, inertes ou rejeitos tecnicamente inevitáveis do processo, quando existentes, e cumprimento dos indicadores de desempenho previstos neste Edital, no Contrato e em seus Anexos.

## 4.3.

As obras, instalações, sistemas, equipamentos e demais estruturas necessárias à execução do objeto deverão observar a legislação aplicável, as normas técnicas pertinentes, as exigências ambientais, o licenciamento competente, o Projeto Básico/Caderno Técnico da Concessão, o Contrato, seus Anexos e a proposta técnica apresentada pela adjudicatária, sem prejuízo da responsabilidade integral da Concessionária pela adequação técnica, ambiental, operacional e legal da solução implantada.

## 4.4.

Para fins desta licitação, consideram-se Resíduos Sólidos Urbanos — RSU os resíduos domiciliares e os resíduos de limpeza urbana sob responsabilidade do Município, incluindo resíduos originários de atividades domésticas urbanas, resíduos provenientes da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas, feiras livres, mercados municipais, edifícios públicos e outros resíduos equiparados aos domiciliares, desde que coletados ou entregues ao sistema municipal e compatíveis com o objeto da concessão, com o licenciamento ambiental, com a capacidade técnica da Unidade Industrial e com as condições previstas neste Edital, no Contrato e em seus Anexos.

## 4.5.

Não se incluem no objeto ordinário da concessão os resíduos de serviços de saúde, resíduos perigosos, resíduos industriais não equiparados a domiciliares, resíduos de construção civil, resíduos sujeitos à logística reversa obrigatória, resíduos radioativos, resíduos agrossilvopastoris, animais mortos, carcaças, lodos, efluentes, resíduos contaminados ou quaisquer outros materiais que exijam tratamento, acondicionamento, transporte, licenciamento ou destinação específica, salvo previsão expressa, autorização do Poder Concedente, compatibilidade técnica da Unidade Industrial e licenciamento ambiental aplicável.

## 4.6.

Constitui pressuposto da Concessão Administrativa a prestação de serviço adequado, assim entendido como aquele que satisfaça, na forma da legislação aplicável e das condições estabelecidas neste Edital, no Contrato e em seus Anexos, os requisitos de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, desempenho, transparência, controle ambiental, rastreabilidade, modicidade da Contraprestação Pública, benefício energético ao Município e atendimento aos indicadores de desempenho.

## 4.7.

A execução do objeto deverá observar a prioridade de atendimento ao Município de Ribeira do Pombal/BA, admitida a exploração de receitas acessórias, alternativas, complementares ou decorrentes de projetos associados pela Concessionária, inclusive mediante recebimento, tratamento ou processamento de resíduos de terceiros, desde que não haja prejuízo ao atendimento municipal, seja respeitada a capacidade licenciada da Unidade Industrial e sejam observadas as autorizações exigíveis e a legislação aplicável.

## 4.8.

A Unidade Industrial deverá operar como solução industrial de tratamento termoquímico e valorização energética e/ou material dos RSU, não constituindo aterro sanitário nem tendo por finalidade a disposição de RSU bruto como solução ordinária do contrato, admitida apenas a destinação ambientalmente adequada de eventuais resíduos finais, inertes ou rejeitos tecnicamente inevitáveis do processo, quando existentes, conforme o licenciamento ambiental e a legislação aplicável.

# 5. DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO EDITAL

## 5.1.

Integram o presente Edital, como partes indissociáveis e complementares, os seguintes Anexos:

### 5.1.1. CADERNO CADERNO TÉCNICO DA CONCESSÃO;

### 5.1.2. ANEXO II  MINUTA DO CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA;

### 5.1.3. CADERNO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO;

5.1.4. CADERNO JURÍDICO;

### 5.1.5. ANEXO III — MODELOS DE DECLARAÇÕES, CARTAS, PROPOSTAS E DOCUMENTOS PREVISTOS NO EDITAL.

## 5.2.

O ANEXO I — Projeto Básico / Caderno Técnico da Concessão deverá consolidar as informações técnicas, operacionais, ambientais e de desempenho necessárias à caracterização do objeto, incluindo, entre outras:

I — descrição da Unidade Industrial Termoquímica de Valorização Energética de RSU;

II — requisitos técnicos mínimos da solução;

III — capacidade de referência da unidade;

IV — premissas de recebimento, preparação, triagem operacional e processamento termoquímico dos RSU;

V — diretrizes de operação, manutenção, segurança operacional e controle ambiental;

VI — sistema de monitoramento, rastreabilidade e controle de emissões;

VII — diretrizes de licenciamento ambiental e condicionantes operacionais;

VIII — Sistema de Mensuração de Desempenho — SMD;

IX — indicadores técnicos, ambientais, operacionais e energéticos;

X — plano de implantação, cronograma de referência e marcos técnicos;

XI — área de implantação da unidade, condições físicas, operacionais e fundiárias;

XII — bens reversíveis, quando aplicável;

XIII — diretrizes para destinação ambientalmente adequada de eventuais resíduos finais, inertes ou rejeitos tecnicamente inevitáveis do processo;

XIV — diretrizes para energia elétrica, desconto energético e referência tarifária da ANEEL;

XV — diretrizes para receitas acessórias, alternativas, complementares e projetos associados, sem prejuízo da regra de que tais receitas constituirão receitas da Concessionária, salvo exigência legal expressa em sentido diverso.

## 5.3.

O ANEXO II — Minuta do Contrato de Concessão Administrativa deverá disciplinar, entre outros aspectos:

I — objeto contratual;

II — prazo da concessão;

III — direitos e obrigações do Poder Concedente e da Concessionária;

IV — constituição da Sociedade de Propósito Específico — SPE;

V — matriz de riscos da concessão;

VI — garantias de execução contratual da Concessionária;

VII — garantias de pagamento da Contraprestação Pública;

VIII — mecanismos de aferição, medição, glosas e pagamento;

IX — regras de reajuste, revisão e reequilíbrio econômico-financeiro;

X — receitas acessórias, alternativas, complementares e projetos associados;

XI — regras de fiscalização e eventual Verificador Independente;

XII — seguros;

XIII — penalidades, sanções e hipóteses de inadimplemento;

XIV — intervenção, encampação, caducidade, extinção e reversão dos bens;

XV — solução de controvérsias;

XVI — transparência, relatórios e prestação de informações.

## 5.4.

O ANEXO III — Relatório Orçamentário-Financeiro deverá consolidar os elementos econômicos e financeiros da modelagem, incluindo, entre outros:

I — estimativas de investimento;

II — custos operacionais;

III — premissas de demanda e volume de RSU de referência;

IV — estrutura da Contraprestação Pública;

V — eventual parcela fixa, variável ou vinculada ao desempenho;

VI — metodologia de cálculo da Contraprestação Pública máxima;

VII — impacto orçamentário-financeiro;

VIII — compatibilidade com PPA, LDO e LOA, quando aplicável;

IX — análise de sustentabilidade fiscal;

X — fluxo econômico-financeiro de referência;

XI — receitas da Concessionária;

XII — receitas acessórias, alternativas, complementares e projetos associados;

XIII — benefício energético ao Município, inclusive desconto ou vantagem econômica referenciada às tarifas homologadas pela ANEEL aplicáveis à distribuidora local;

XIV — premissas de financiamento;

XV — mecanismos de garantia da Contraprestação Pública;

XVI — análise de sensibilidade e riscos econômico-financeiros;

XVII — demonstração da vantajosidade do modelo de PPP em relação às alternativas disponíveis.

## 5.5.

O ANEXO IV — Relatório Jurídico deverá consolidar a fundamentação legal, institucional e procedimental da concessão, incluindo, entre outros:

I — enquadramento jurídico da contratação como Parceria Público-Privada, na modalidade Concessão Administrativa;

II — aderência à Lei Federal nº 11.079/2004;

III — compatibilidade com a Lei Federal nº 14.133/2021, naquilo que for aplicável;

IV — compatibilidade com a legislação de concessões;

V — aderência à legislação de saneamento básico e resíduos sólidos;

VI — análise da competência municipal;

VII — análise da Lei Municipal nº 938/2024 e demais normas locais aplicáveis;

VIII — demonstração da observância dos requisitos prévios à contratação da PPP;

IX — consulta pública, publicações, respostas às contribuições e atos correlatos;

X — aprovação pelo órgão ou comitê municipal competente, quando aplicável;

XI — análise da matriz de riscos sob o ponto de vista jurídico;

XII — análise das garantias públicas;

XIII — análise de responsabilidade fiscal e compatibilidade orçamentária;

XIV — justificativa do critério de julgamento;

XV — análise da constituição da SPE;

XVI — análise das receitas acessórias e da ausência de compartilhamento ordinário com o Poder Concedente, salvo imposição legal expressa;

XVII — pareceres, atos administrativos, publicações oficiais e documentos jurídicos complementares.

## 5.6.

O ANEXO V — Modelos de Declarações, Cartas, Propostas e Documentos Previstos no Edital deverá conter os modelos padronizados a serem utilizados pelas licitantes, incluindo, entre outros:

I — carta de apresentação da Proposta Técnica;

II — carta de apresentação da Proposta Econômica;

III — declaração de pleno conhecimento do Edital e de seus Anexos;

IV — declaração de inexistência de impedimento para licitar e contratar;

V — declaração de regularidade trabalhista;

VI — declaração de veracidade das informações prestadas;

VII — declaração de compromisso de constituição da SPE;

VIII — modelo de compromisso de consórcio, quando aplicável;

IX — declaração de capacidade financeira;

X — declaração de disponibilidade de equipe técnica;

XI — declaração de atendimento aos requisitos ambientais, técnicos e operacionais;

XII — modelo de proposta de desconto ou vantagem energética referenciada à ANEEL;

XIII — modelo de apresentação da Contraprestação Pública;

XIV — demais modelos exigidos no Edital.

## 5.7.

Os documentos, estudos, planilhas, matrizes, levantamentos, pareceres, publicações, atas, respostas a contribuições, mapas, relatórios técnicos, estudos ambientais, estudos econômico-financeiros, documentos fundiários, demonstrativos de demanda, séries históricas, medições, estimativas, modelos de cálculo, memoriais e demais elementos complementares poderão ser acostados aos Anexos I a V como apêndices, subanexos, documentos técnicos complementares ou peças integrantes do processo administrativo, conforme sua natureza.

## 5.8.

A organização dos documentos em cinco anexos principais não prejudica a validade, a vinculação e a utilização dos documentos complementares que venham a instruir o processo administrativo, desde que disponibilizados aos interessados pelos meios oficiais e observadas as regras de publicidade, isonomia, transparência e julgamento objetivo.

## 5.9.

Os estudos, levantamentos, pesquisas, estimativas, planilhas, projeções e demais documentos disponibilizados pelo Poder Concedente terão natureza referencial para a formulação das propostas, devendo ser analisados pelas licitantes sob sua responsabilidade, sem prejuízo da vinculação do Poder Concedente às informações oficiais, atos administrativos, obrigações, garantias, documentos de aprovação, condições da área disponibilizada e demais compromissos expressamente assumidos neste Edital, no Contrato e em seus Anexos.

## 5.10.

A participação na licitação implica conhecimento e aceitação integral dos termos, condições, obrigações, riscos, critérios de julgamento, requisitos de habilitação, regras de execução, mecanismos de pagamento, garantias, indicadores de desempenho, matriz de riscos e demais disposições constantes deste Edital, do Contrato, dos Anexos e dos documentos complementares disponibilizados no processo administrativo.

## 5.11.

Em caso de divergência entre os documentos integrantes da licitação e da contratação, prevalecerá a seguinte ordem, salvo disposição expressa em sentido diverso ou prevalência de norma legal obrigatória:

I — legislação aplicável;

II — Contrato de Concessão Administrativa;

III — Edital;

IV — Anexos I a V;

V — documentos complementares, apêndices e subanexos;

VI — Proposta Técnica da Concessionária;

VII — Proposta Econômica da Concessionária.

Vou continuar na próxima mensagem com a sequência a partir do Capítulo 6 — Modalidade Licitatória, Regime Jurídico e Critério de Julgamento.

# 6. DA MODALIDADE LICITATÓRIA, DO REGIME JURÍDICO E DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

## 6.1.

A presente licitação será realizada na modalidade Concorrência Pública, sob o regime jurídico de Parceria Público-Privada — PPP, na modalidade Concessão Administrativa, nos termos da Lei Federal nº 11.079/2004, da Lei Federal nº 14.133/2021, da Lei Federal nº 8.987/1995, da Lei Federal nº 9.074/1995, da legislação municipal aplicável, deste Edital, do Contrato e de seus Anexos.

## 6.2.

O objeto da presente licitação não se caracteriza como simples obra pública, empreitada, fornecimento isolado de equipamentos ou prestação comum de serviços, mas como Concessão Administrativa de longo prazo, envolvendo implantação, operação, manutenção e gestão de Unidade Industrial Termoquímica de Valorização Energética de RSU, com remuneração vinculada à Contraprestação Pública, desempenho, disponibilidade, controle ambiental, benefício energético ao Município e demais condições previstas neste Edital, no Contrato e em seus Anexos.

## 6.3.

A contratação será regida por matriz de riscos própria, mecanismos de mensuração de desempenho, garantias públicas e privadas, regras de pagamento, indicadores técnicos, ambientais, operacionais e energéticos, equilíbrio econômico-financeiro, fiscalização, receitas acessórias e demais elementos próprios do regime de PPP.

## 6.4.

O critério de julgamento será o de melhor combinação de técnica e preço, mediante avaliação da Proposta Técnica e da Proposta Econômica, conforme critérios objetivos, pesos, fórmulas, pontuações mínimas, hipóteses de desclassificação e metodologia constantes deste Edital e de seus Anexos.

## 6.5.

A Proposta Técnica será avaliada com base em critérios objetivos relacionados à solução técnica, tecnológica, operacional, ambiental e energética proposta pela licitante, incluindo, quando aplicável, a experiência e o suporte de fabricantes, fornecedores, integradores tecnológicos, operadores assistidos, subcontratados estratégicos, equipe técnica e demais elementos previstos neste Edital.

## 6.6.

A Proposta Econômica será avaliada com base em critérios objetivos relacionados à Contraprestação Pública proposta, eventual valor de referência por tonelada de RSU efetivamente recebido e/ou processado, desconto ou vantagem energética ofertada ao Município, exequibilidade econômico-financeira, compatibilidade com a Proposta Técnica, Plano de Negócios e demais parâmetros previstos neste Edital e em seus Anexos.

## 6.7.

Para fins de julgamento, serão apuradas:

I — Nota Técnica — NT, relativa à avaliação da Proposta Técnica;

II — Nota Econômica — NE, relativa à avaliação da Proposta Econômica;

III — Nota Final da Licitação — NFL, resultante da combinação entre a Nota Técnica e a Nota Econômica, conforme metodologia definida neste Edital e em seus Anexos.

## 6.8.

Serão desclassificadas as propostas que:

I — não atenderem aos requisitos mínimos deste Edital, do Contrato ou de seus Anexos;

II — apresentarem solução técnica incompatível com o objeto da Concessão Administrativa;

III — apresentarem Proposta Econômica superior ao Valor Máximo da Contraprestação Pública definido no Edital;

IV — deixarem de apresentar desconto ou vantagem energética quando tal elemento for exigido como componente da avaliação econômica;

V — forem manifestamente inexequíveis;

VI — contiverem informações falsas, contraditórias, insuscetíveis de verificação ou incompatíveis com o objeto da licitação;

VII — condicionarem sua validade a evento futuro, incerto ou não previsto neste Edital;

VIII — descumprirem regra essencial do procedimento, da habilitação, da Proposta Técnica ou da Proposta Econômica

# 7. DO PRAZO, MARCOS CONTRATUAIS E VALOR ESTIMADO DA CONCESSÃO

## 7.1.

O prazo da Concessão Administrativa será de 35 (trinta e cinco) anos, contados da assinatura do Contrato de Concessão Administrativa pela Sociedade de Propósito Específico — SPE, observadas as condições, marcos contratuais, hipóteses de prorrogação, revisão, extinção e reequilíbrio econômico-financeiro previstos neste Edital, no Contrato e em seus Anexos.

## 7.2.

O prazo contratual foi definido considerando a natureza de longo prazo da Parceria Público-Privada, a necessidade de amortização dos investimentos privados, a complexidade técnica, ambiental, operacional e energética da implantação e operação da Unidade Industrial Termoquímica de Valorização Energética de RSU, a manutenção dos sistemas, a continuidade operacional, a sustentabilidade econômico-financeira da concessão, a possibilidade de atualização tecnológica e a adequada alocação de riscos entre as partes.

## 7.3.

A adjudicatária deverá constituir a Sociedade de Propósito Específico — SPE na forma, prazo e condições previstos neste Edital e no Contrato, cabendo à SPE a assinatura do Contrato de Concessão Administrativa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas pela adjudicatária, pelos consorciados, acionistas, controladores ou garantidores, conforme o caso, nos termos deste Edital, do Contrato e da legislação aplicável.

## 7.4.

A Concessionária deverá apresentar a garantia de execução contratual no prazo de até 30 (trinta) dias contados da assinatura do Contrato de Concessão Administrativa, observadas as modalidades, valores, condições de vigência, renovação, recomposição, substituição e execução previstas neste Edital, no Contrato e em seus Anexos.

## 7.5.

Para fins de execução contratual, serão observados, entre outros previstos no Contrato e em seus Anexos, os seguintes marcos:

I — constituição da Sociedade de Propósito Específico — SPE;

II — assinatura do Contrato de Concessão Administrativa pela SPE;

III — publicação do extrato contratual nos meios oficiais;

IV — apresentação da garantia de execução contratual pela Concessionária, no prazo previsto neste Edital;

V — constituição dos mecanismos de garantia da Contraprestação Pública pelo Poder Concedente, quando aplicável;

VI — emissão da Ordem de Serviço;

VII — apresentação e aprovação ou não objeção do Plano de Implantação;

VIII — obtenção das licenças, autorizações e aprovações necessárias;

IX — início da implantação da Unidade Industrial;

X — comissionamento, testes e operação assistida;

XI — início da operação comercial;

XII — início da aferição ordinária de desempenho e da Contraprestação Pública, conforme regras contratuais.

## 7.6.

A Concessionária deverá apresentar o Plano de Implantação da Unidade Industrial nos prazos definidos no Contrato e em seus Anexos, contendo cronograma detalhado de projetos, licenciamento, obras, instalações, fornecimento de equipamentos, montagem, sistemas de controle ambiental, conexão ou solução energética, comissionamento, testes, operação assistida e início da operação comercial.

## 7.7.

O prazo máximo para início da operação comercial da Unidade Industrial será aquele definido no Projeto Básico/Caderno Técnico da Concessão e no Contrato, observado o cronograma aprovado, a matriz de riscos, as licenças e autorizações aplicáveis e os marcos contratuais estabelecidos.

## 7.8.

Eventuais atrasos decorrentes de atos, omissões, impedimentos, sustações, indisponibilidade da área, não constituição das garantias públicas, atrasos em autorizações de responsabilidade do Poder Concedente, caso fortuito, força maior ou outros eventos alocados ao Poder Concedente ou compartilhados na matriz de riscos ensejarão a recomposição dos marcos contratuais afetados e, quando cabível, o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos do Contrato e de seus Anexos.

## 7.9.

Atrasos imputáveis exclusivamente à Concessionária não ensejarão prorrogação dos prazos contratuais nem reequilíbrio econômico-financeiro em seu favor, sem prejuízo da aplicação de glosas, penalidades, sanções, execução de garantias e demais consequências previstas neste Edital, no Contrato e em seus Anexos.

## 7.10.

O Valor Estimado da Concessão Administrativa será de R$ XXX.XXX.XXX,XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), correspondente ao valor global de referência da concessão para fins licitatórios, orçamentários e de controle, calculado conforme metodologia constante do Relatório Orçamentário-Financeiro, considerando o prazo contratual, a projeção da Contraprestação Pública, os investimentos estimados, custos operacionais, premissas de desempenho, benefícios econômicos ao Município, desconto ou vantagem energética referenciada às tarifas homologadas pela ANEEL aplicáveis à distribuidora local e demais componentes relevantes da modelagem econômico-financeira, sem representar garantia de receita mínima à Concessionária.

## 7.11.

O Valor Máximo da Contraprestação Pública será de até R$ XXX.XXX.XXX,XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), correspondente ao limite máximo da obrigação pecuniária do Poder Concedente perante a Concessionária, utilizado para fins de julgamento da Proposta Econômica, planejamento orçamentário e controle fiscal, sujeito às regras de medição, disponibilidade, quantidade de RSU efetivamente recebido e/ou processado, indicadores de desempenho, glosas, penalidades, reajuste, revisão e equilíbrio econômico-financeiro previstas neste Edital, no Contrato e em seus Anexos.

## 7.12.

O investimento privado estimado da Concessionária para implantação da Unidade Industrial, sistemas, equipamentos, estruturas, licenciamento, comissionamento e demais elementos necessários à execução da concessão será de R$ XXX.XXX.XXX,XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), conforme premissas constantes do Projeto Básico/Caderno Técnico da Concessão e do Relatório Orçamentário-Financeiro, sem prejuízo da responsabilidade da Concessionária por todos os investimentos necessários ao cumprimento integral do objeto.

## 7.13.

As receitas acessórias, alternativas, complementares ou decorrentes de projetos associados, inclusive aquelas relacionadas à energia elétrica, produtos, subprodutos, créditos, certificados, atributos ambientais e eventual recebimento de resíduos de terceiros, integrarão a modelagem econômico-financeira da Concessão e constituirão receitas da Concessionária, não sendo consideradas, por si só, despesa pública do Poder Concedente nem objeto de compartilhamento ordinário, salvo imposição legal expressa.

## 7.14.

Os recursos orçamentários destinados ao pagamento das obrigações pecuniárias do Poder Concedente correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas no processo administrativo, de seus correspondentes nos exercícios subsequentes e de eventuais suplementações, observadas a legislação orçamentária, fiscal e financeira aplicável, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Federal nº 11.079/2004 e os instrumentos de garantia da Contraprestação Pública previstos no Contrato e em seus Anexos.

# 8. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

## 8.1.

Poderão participar da licitação pessoas jurídicas brasileiras ou estrangeiras, isoladamente ou reunidas em consórcio, que atendam às condições de participação, habilitação, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal, social e trabalhista, capacidade operacional e demais exigências previstas neste Edital, no Contrato, em seus Anexos e na legislação aplicável.

## 8.2.

A participação de empresas reunidas em consórcio observará as regras específicas previstas neste Edital, inclusive quanto à indicação da empresa líder, responsabilidade solidária, comprovação de qualificação, compromisso de constituição da Sociedade de Propósito Específico — SPE e demais condições aplicáveis.

## 8.3.

A licitante vencedora deverá constituir Sociedade de Propósito Específico — SPE, na forma, prazo e condições estabelecidos neste Edital e no Contrato, cabendo à SPE a assinatura do Contrato de Concessão Administrativa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas pela adjudicatária, pelos consorciados, acionistas, controladores ou garantidores, conforme o caso.

## 8.4.

As empresas estrangeiras que não funcionem no Brasil deverão apresentar, na forma deste Edital, representante legal no Brasil com poderes expressos para receber citações, intimações, notificações, responder administrativa e judicialmente, praticar atos no procedimento licitatório e assumir as obrigações decorrentes da licitação.

## 8.5.

As empresas estrangeiras deverão apresentar documentos equivalentes aos exigidos das empresas brasileiras, acompanhados de tradução oficial para a língua portuguesa, quando redigidos em idioma estrangeiro, e devidamente apostilados ou consularizados, conforme a legislação aplicável, podendo declarar, sob as penas da lei, a inexistência de documento equivalente em seu país de origem.

## 8.6.

A participação na licitação implica aceitação integral e irretratável das condições previstas neste Edital, no Contrato e em seus Anexos, bem como submissão à legislação brasileira, às normas de regência da concessão, às decisões administrativas do Poder Concedente, aos mecanismos de solução de controvérsias previstos no Contrato e ao foro ou instância competente estabelecida neste instrumento.

## 8.7.

Não poderão disputar a licitação ou participar da execução do contrato, direta ou indiretamente, as pessoas físicas ou jurídicas impedidas pela legislação aplicável, especialmente aquelas abrangidas pelas hipóteses previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, na Lei Federal nº 11.079/2004, na Lei Federal nº 8.987/1995 e demais normas pertinentes.

## 8.8.

Sem prejuízo de outras vedações legais ou editalícias, não poderão participar da licitação:

I — pessoa jurídica que se encontre impedida de licitar ou contratar com a Administração Pública em razão de sanção vigente;

II — pessoa jurídica declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos da sanção;

III — pessoa jurídica que se encontre em situação de falência decretada, dissolução, liquidação ou insolvência, ressalvadas as hipóteses admitidas pela legislação e por este Edital;

IV — pessoa jurídica que tenha sido responsável pela elaboração de projeto, estudo, parecer, documento técnico ou peça preparatória da licitação em condição que caracterize conflito de interesses ou vantagem competitiva indevida, observadas as hipóteses admitidas pela legislação aplicável;

V — pessoa jurídica cujo dirigente, administrador, controlador, responsável técnico ou representante possua vínculo incompatível com agente público, membro da Comissão de Licitação, autoridade competente ou órgão envolvido na condução do certame, nos termos da legislação aplicável;

VI — pessoas jurídicas integrantes de um mesmo grupo econômico, sob controle comum ou com relação de coligação, controle ou influência relevante, quando participarem separadamente da licitação e tal participação comprometer a competitividade, a independência das propostas ou a isonomia entre as licitantes;

VII — pessoa jurídica que participe simultaneamente de mais de um consórcio ou que participe isoladamente e também como integrante de consórcio;

VIII — pessoa jurídica que não atenda às condições mínimas de habilitação jurídica, regularidade fiscal, social e trabalhista, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira ou demais exigências deste Edital.

## 8.9.

A ausência de garantia de proposta, quando não exigida expressamente neste Edital, não impedirá a participação da licitante, sem prejuízo da obrigação da adjudicatária ou da Concessionária de apresentar a garantia de execução contratual nos prazos e condições definidos neste Edital, no Contrato e em seus Anexos.

## 8.10.

A constatação, a qualquer tempo, de impedimento legal, falsidade documental, conflito de interesses, participação indevida, fraude, conluio ou descumprimento das condições de participação sujeitará a licitante às consequências previstas neste Edital, no Contrato e na legislação aplicável, inclusive inabilitação, desclassificação, anulação de atos, aplicação de sanções e comunicação aos órgãos competentes.

# 9. DA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO

## 9.1.

Será admitida a participação de pessoas jurídicas reunidas em consórcio, observadas as disposições deste Edital, da Lei Federal nº 14.133/2021, da Lei Federal nº 11.079/2004, da Lei Federal nº 8.987/1995 e demais normas aplicáveis.

## 9.2.

O consórcio deverá apresentar, juntamente com os documentos de habilitação, compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito por todos os consorciados, contendo, no mínimo:

I — denominação do consórcio;

II — identificação completa dos consorciados;

III — percentual de participação de cada consorciado;

IV — indicação da empresa líder;

V — poderes conferidos à empresa líder para representar o consórcio perante o Poder Concedente, a Comissão de Licitação, órgãos públicos, entidades privadas, financiadores e terceiros relacionados ao certame;

VI — compromissos técnicos, econômicos, financeiros, operacionais e administrativos assumidos por cada consorciado;

VII — responsabilidade solidária dos consorciados pelos atos praticados no âmbito da licitação e pelas obrigações assumidas até a constituição da SPE e assinatura do Contrato de Concessão Administrativa;

VIII — compromisso de constituição da Sociedade de Propósito Específico — SPE, caso o consórcio seja adjudicatário;

IX — compromisso de observância integral deste Edital, do Contrato, dos Anexos e da legislação aplicável.

## 9.3.

A empresa líder do consórcio será responsável pela representação do consórcio perante o Poder Concedente durante o procedimento licitatório, devendo possuir poderes expressos para receber notificações, intimações, comunicações, prestar esclarecimentos, apresentar documentos, interpor e desistir de recursos, praticar atos relativos ao certame e assinar documentos em nome do consórcio, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais consorciados.

## 9.4.

A empresa líder deverá estar regularmente constituída ou representada no Brasil, com poderes suficientes para responder administrativa e judicialmente pelos atos do consórcio no âmbito da licitação, sem prejuízo da exigência de que a SPE seja constituída segundo as leis brasileiras, com sede e administração no País, na forma prevista neste Edital e no Contrato.

## 9.5.

Cada consorciado deverá apresentar os documentos de habilitação jurídica, regularidade fiscal, social e trabalhista exigidos neste Edital, observadas as regras específicas de participação em consórcio.

## 9.6.

As exigências de qualificação técnica poderão ser atendidas pelo consórcio por intermédio de um ou mais consorciados, isoladamente ou em conjunto, desde que demonstrada a efetiva capacidade técnica e operacional do consórcio para execução do objeto da Concessão Administrativa, especialmente quanto à implantação, operação, manutenção, gestão, controle ambiental, processamento termoquímico, valorização energética e desempenho da Unidade Industrial.

## 9.7.

As exigências de qualificação econômico-financeira poderão ser atendidas pelo consórcio na forma definida neste Edital, admitido o somatório de patrimônios líquidos, capacidades financeiras, atestados econômico-financeiros ou demais elementos exigidos, observadas as regras, limites, percentuais mínimos e responsabilidades previstas no instrumento convocatório.

## 9.8.

O edital poderá exigir, quando necessário à segurança da contratação, que integrante específico do consórcio comprove qualificação técnica ou econômico-financeira mínima, especialmente quando sua participação for essencial à tecnologia, à operação industrial, ao financiamento, à engenharia, à energia ou à gestão ambiental da concessão.

## 9.9.

Uma mesma pessoa jurídica, fundo de investimento, sociedade controladora, controlada, coligada, integrante de mesmo grupo econômico ou entidade sob controle comum não poderá participar de mais de uma proposta, isoladamente ou por meio de consórcio, nem integrar simultaneamente mais de um consórcio, quando tal participação comprometer a competitividade, a independência das propostas ou a isonomia entre as licitantes.

## 9.10.

Não será admitida a inclusão, substituição, retirada ou exclusão de consorciado até a assinatura do Contrato de Concessão Administrativa pela SPE, salvo autorização expressa do Poder Concedente, em situação devidamente justificada, desde que preservadas as condições de habilitação, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, responsabilidade solidária, isonomia e competitividade do certame.

## 9.11.

A inabilitação, desclassificação ou impedimento de qualquer consorciado poderá acarretar a inabilitação ou desclassificação do consórcio, quando comprometer o atendimento das condições exigidas neste Edital, a qualificação técnica, a qualificação econômico-financeira, a regularidade jurídica ou a capacidade de execução do objeto.

## 9.12.

Caso o consórcio seja declarado vencedor, deverá constituir a Sociedade de Propósito Específico — SPE na forma, prazo e condições previstos neste Edital e no Contrato, cabendo à SPE a assinatura do Contrato de Concessão Administrativa.

## 9.13.

A constituição da SPE não afastará a responsabilidade dos consorciados, acionistas, controladores ou garantidores pelas obrigações assumidas na licitação, pelas declarações prestadas, pela veracidade dos documentos, pelo cumprimento das condições prévias à contratação e pelas demais responsabilidades expressamente previstas neste Edital, no Contrato e na legislação aplicável.

## 9.14.

A subcontratação de atividades pela futura Concessionária observará as regras previstas neste Edital, no Contrato e na legislação aplicável, não afastando a responsabilidade integral da SPE perante o Poder Concedente pela execução do objeto, pelo desempenho, pela segurança, pela regularidade ambiental, trabalhista, fiscal, técnica e operacional da Concessão Administrativa.

# 10. DOS ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E ALTERAÇÕES DO EDITAL

## 10.1.

Qualquer pessoa é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou impugnar este Edital, devendo apresentar o respectivo pedido no prazo de até 3 (três) dias úteis antes da data designada para a sessão pública de recebimento dos envelopes, nos termos da legislação aplicável.

## 10.2.

Os pedidos de esclarecimento e as impugnações deverão ser apresentados por escrito, de forma clara, objetiva e fundamentada, mediante protocolo físico junto ao setor competente do Município ou por meio eletrônico indicado neste Edital, especialmente pelo e-mail oficial licitacao@ribeiradopombal.ba.gov.br, sem prejuízo de outros canais oficiais que venham a ser disponibilizados pelo Poder Concedente.

## 10.3.

Os pedidos deverão conter, no mínimo:

I — identificação do interessado;

II — CPF ou CNPJ;

III — endereço eletrônico para resposta;

IV — indicação precisa do item do Edital, Contrato ou Anexo questionado;

V — fundamentos do pedido;

VI — sugestão objetiva de ajuste ou esclarecimento, quando cabível.

## 10.4.

A Comissão Especial de Licitação analisará e responderá aos pedidos de esclarecimento e às impugnações no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data de abertura do certame, observada a complexidade da matéria e a legislação aplicável.

## 10.5.

As respostas aos pedidos de esclarecimento e às impugnações, bem como eventuais decisões, retificações, complementações ou alterações do Edital, serão divulgadas nos mesmos meios oficiais de publicidade do certame, incluindo o Portal da Transparência do Município, o Diário Oficial utilizado pelo Município, o Mural de Licitações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, o Portal Nacional de Contratações Públicas — PNCP, quando aplicável, e demais meios oficiais indicados neste Edital.

## 10.6.

As respostas aos pedidos de esclarecimento e às impugnações integrarão o Edital para todos os fins, vinculando o Poder Concedente, a Comissão Especial de Licitação, as licitantes, a adjudicatária e a futura Concessionária, observado o disposto na legislação aplicável.

## 10.7.

O Poder Concedente poderá, de ofício ou em razão de pedidos de esclarecimento, impugnações, determinações de órgãos de controle ou razões de interesse público, promover alterações, correções, complementações ou retificações no Edital, no Contrato e em seus Anexos.

## 10.8.

Qualquer modificação no Edital, no Contrato ou em seus Anexos será divulgada pelos mesmos meios utilizados para divulgação do texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido quando a alteração afetar a formulação das propostas, os documentos de habilitação, as condições de participação, o critério de julgamento, os prazos, as garantias ou qualquer elemento relevante à competitividade, à isonomia ou à elaboração das propostas.

## 10.9.

A ausência de pedido de esclarecimento ou impugnação por parte da licitante não prejudicará a obrigação de cumprimento integral do Edital, do Contrato e de seus Anexos, nem afastará a aplicação da legislação vigente, dos princípios da legalidade, isonomia, julgamento objetivo, segurança jurídica, vinculação ao instrumento convocatório e seleção da proposta mais vantajosa.

## 10.10.

Não serão conhecidos pedidos genéricos, intempestivos, sem identificação do interessado, sem indicação mínima do item questionado ou apresentados por meio diverso daqueles previstos neste Edital, ressalvada a possibilidade de a Administração conhecer de ofício matéria de ordem pública, ilegalidade, erro material ou inconsistência relevante identificada no procedimento.

# 11. DAS DILIGÊNCIAS, ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES E SANEAMENTO DE FALHAS

## 11.1.

A Comissão Especial de Licitação poderá, em qualquer fase do procedimento, promover diligências destinadas a esclarecer, confirmar, complementar ou verificar informações constantes dos documentos apresentados pelas licitantes, bem como apurar a autenticidade, validade, coerência ou suficiência das informações necessárias ao julgamento, à habilitação e à regular condução do certame, observada a legislação aplicável, a isonomia, o julgamento objetivo e a vinculação ao instrumento convocatório.

## 11.2.

As diligências não poderão ser utilizadas para permitir a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da documentação apresentada pela licitante, nem para admitir alteração substancial da Proposta Técnica, da Proposta Econômica, dos documentos de habilitação ou das condições de participação.

## 11.3.

Poderão ser saneadas falhas, omissões, erros materiais, vícios formais ou irregularidades de caráter meramente formal, desde que o saneamento não altere a substância dos documentos, não modifique a proposta apresentada, não comprometa a isonomia entre as licitantes, não prejudique o julgamento objetivo e não se refira a fato ou condição inexistente na data de entrega dos envelopes.

## 11.4.

Para fins deste Edital, considera-se falha formal aquela que:

I — não desnature o conteúdo do documento apresentado;

II — permita aferir, com segurança, a informação necessária à análise da Comissão Especial de Licitação;

III — não importe substituição da proposta ou apresentação de nova proposta;

IV — não implique criação posterior de condição de habilitação inexistente na data de entrega dos envelopes;

V — não conceda vantagem competitiva indevida à licitante.

## 11.5.

A Comissão Especial de Licitação poderá fixar prazo para atendimento de diligências, apresentação de esclarecimentos ou saneamento de falhas formais, preferencialmente de até 3 (três) dias úteis, prorrogável motivadamente quando a complexidade da informação solicitada assim justificar e desde que preservadas a isonomia, a celeridade e a regularidade do procedimento.

## 11.6.

A recusa injustificada, o não atendimento no prazo fixado, a apresentação de informação falsa, contraditória ou insuficiente, ou a impossibilidade de confirmação de documento ou declaração essencial poderá ensejar a inabilitação, desclassificação ou aplicação das sanções cabíveis, observado o contraditório e a ampla defesa, quando aplicáveis.

## 11.7.

As diligências, pedidos de esclarecimento complementar, respostas, manifestações, decisões e documentos produzidos no âmbito deste item deverão ser formalizados por escrito e juntados aos autos do processo administrativo da licitação.

## 11.8.

Os esclarecimentos prestados pelas licitantes em atendimento a diligências integrarão a documentação analisada pela Comissão Especial de Licitação, vinculando a respectiva licitante para todos os fins do certame e da futura contratação, sem prejuízo da responsabilidade pela veracidade das informações prestadas e dos documentos apresentados.

# 12. DA REVOGAÇÃO, ANULAÇÃO E APROVEITAMENTO DOS ATOS DA LICITAÇÃO

## 12.1.

O Poder Concedente poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público devidamente motivadas, decorrentes de fato superveniente ou de circunstância relevante que justifique a medida, ou anulá-la, total ou parcialmente, em razão de ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante decisão escrita e fundamentada, observada a legislação aplicável.

## 12.2.

A revogação ou anulação da licitação deverá observar os princípios da legalidade, motivação, segurança jurídica, razoabilidade, proporcionalidade, interesse público, contraditório e ampla defesa, quando aplicáveis, bem como a preservação dos atos válidos e aproveitáveis, sempre que juridicamente possível.

## 12.3.

A anulação do procedimento licitatório por ilegalidade não gera, por si só, obrigação de indenizar as licitantes pelos custos incorridos na elaboração de propostas, estudos, documentos, garantias, viagens, diligências ou demais despesas relacionadas à participação no certame, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas em lei ou reconhecidas em decisão administrativa ou judicial competente.

## 12.4.

A revogação da licitação por interesse público também não gerará direito automático à indenização às licitantes pelos custos de participação, salvo disposição legal específica ou decisão administrativa ou judicial em sentido diverso.

## 12.5.

A decisão de revogação ou anulação será publicada nos mesmos meios oficiais de divulgação do certame, com indicação dos fundamentos que a motivaram e, quando cabível, dos efeitos sobre os atos já praticados, recursos administrativos, propostas apresentadas, documentos de habilitação e demais fases do procedimento.

## 12.6.

A eventual identificação de vício, erro material, inconsistência, omissão ou irregularidade no Edital, no Contrato, em seus Anexos ou no procedimento licitatório não implicará necessariamente anulação integral do certame, devendo o Poder Concedente avaliar a possibilidade de saneamento, correção, republicação, convalidação ou aproveitamento dos atos não contaminados, observada a legislação aplicável, a isonomia, a competitividade e o julgamento objetivo.

# 13. DO CREDENCIAMENTO

## 13.1.

Para participar da sessão pública, praticar atos em nome da licitante, formular declarações, apresentar manifestações, interpor ou renunciar a recursos, prestar esclarecimentos, assinar atas e exercer os demais direitos inerentes ao certame, a licitante deverá credenciar representante perante a Comissão Especial de Licitação.

## 13.2.

O credenciamento será realizado mediante apresentação, no Envelope 1 — Documentos de Credenciamento, dos documentos que comprovem os poderes de representação do credenciado, incluindo, conforme o caso:

I — documento oficial de identificação do representante;

II — ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado da licitante, ou documento equivalente;

III — ata de eleição, termo de posse ou documento que comprove poderes de administração, quando aplicável;

IV — procuração pública ou particular com poderes específicos para representar a licitante no certame, quando o representante não for administrador com poderes próprios;

V — no caso de consórcio, compromisso de constituição de consórcio e documento que comprove os poderes da empresa líder para representar os consorciados;

VI — no caso de empresa estrangeira, documento que comprove a existência de representante legal no Brasil com poderes para receber citações, intimações, notificações, responder administrativa e judicialmente e praticar os atos do certame;

VII — indicação de endereço eletrônico válido para recebimento de comunicações relativas à licitação.

## 13.3.

Cada licitante, isolada ou reunida em consórcio, poderá credenciar até 2 (dois) representantes, devendo indicar expressamente aquele que terá prioridade para manifestação em caso de comparecimento simultâneo.

## 13.4.

O representante credenciado deverá possuir poderes suficientes para praticar todos os atos relativos ao certame, inclusive apresentar manifestações, prestar esclarecimentos, assinar atas, interpor recursos, desistir de recursos, renunciar a prazos e praticar os demais atos necessários à participação da licitante, observados os limites constantes do instrumento de representação.

## 13.5.

A ausência de representante credenciado na sessão pública não impedirá a participação da licitante que tenha apresentado tempestivamente seus envelopes, mas impedirá a prática de atos presenciais de manifestação, esclarecimento, renúncia ou recurso durante a sessão, salvo regularização admitida pela Comissão Especial de Licitação, quando possível e sem prejuízo à isonomia.

## 13.6.

A irregularidade meramente formal nos documentos de credenciamento poderá ser saneada na forma prevista neste Edital, desde que não comprometa a identificação da licitante, a autenticidade da representação, a isonomia, o julgamento objetivo ou a segurança jurídica do procedimento.

## 13.7.

A falta de credenciamento ou a irregularidade do representante não implicará, por si só, inabilitação da licitante, salvo se também comprometer a validade dos documentos, declarações, propostas ou atos essenciais apresentados no certame.

## 13.8.

Os documentos de credenciamento deverão ser apresentados em via original, cópia autenticada, cópia simples acompanhada do original para conferência, documento eletrônico verificável por meio oficial ou outro meio admitido pela legislação e por este Edital.

## 13.9.

A Comissão Especial de Licitação poderá realizar diligências para confirmar a autenticidade, validade ou suficiência dos documentos de credenciamento, observado o disposto neste Edital quanto ao saneamento de falhas formais.

# 14. DOS PROCEDIMENTOS E DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTAS

## 14.1.

Caberá a cada licitante examinar integralmente este Edital, o Contrato, seus Anexos e os documentos complementares disponibilizados no processo administrativo, realizando, por sua conta e responsabilidade, as análises, levantamentos, estudos, diligências e avaliações necessárias à formulação de suas propostas, sem prejuízo da vinculação do Poder Concedente às informações oficiais, atos administrativos, obrigações, garantias e condições expressamente assumidas neste Edital, no Contrato e em seus Anexos.

## 14.2.

A licitação será processada e julgada pela Comissão Especial de Licitação, designada por ato do Poder Concedente, observadas as disposições deste Edital, da Lei Federal nº 11.079/2004, da Lei Federal nº 14.133/2021, da Lei Federal nº 8.987/1995, da legislação municipal aplicável e demais normas pertinentes.

## 14.3.

O procedimento observará as fases previstas neste Edital, compreendendo, em síntese:

I — recebimento dos envelopes;

II — credenciamento dos representantes;

III — análise dos documentos de habilitação;

IV — abertura e julgamento das propostas técnicas das licitantes habilitadas;

V — abertura e julgamento das propostas econômicas das licitantes classificadas tecnicamente;

VI — apuração da Nota Final da Licitação — NFL;

VII — fase recursal, quando cabível;

VIII — adjudicação, homologação, constituição da SPE e assinatura do Contrato de Concessão Administrativa.

## 14.4.

A sessão pública de abertura dos envelopes poderá ser acompanhada por qualquer interessado, sendo permitida a manifestação, a prática de atos procedimentais e a assinatura de atas apenas pelos representantes devidamente credenciados das licitantes, sem prejuízo do registro de ocorrências pela Comissão Especial de Licitação.

## 14.5.

A ausência de representante credenciado não impedirá a participação da licitante que tenha apresentado tempestivamente seus envelopes, mas impedirá a prática de atos presenciais de manifestação, esclarecimento, renúncia ou recurso durante a sessão, salvo regularização admitida pela Comissão Especial de Licitação, quando possível e sem prejuízo à isonomia.

## 14.6.

A intimação, divulgação e publicidade dos atos da licitação serão realizadas nos meios oficiais indicados neste Edital, incluindo o Diário Oficial utilizado pelo Município, o Portal da Transparência Municipal, o Mural de Licitações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, o Portal Nacional de Contratações Públicas — PNCP, quando aplicável, e demais meios de publicidade exigidos pela legislação.

## 14.7.

A apresentação dos envelopes implica conhecimento e aceitação integral dos termos, condições, obrigações, riscos, critérios de julgamento, requisitos de habilitação, regras de execução, mecanismos de pagamento, garantias, indicadores de desempenho, matriz de riscos e demais disposições constantes deste Edital, do Contrato e de seus Anexos.

## 14.8.

Após a entrega dos envelopes, não será admitida a desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado e aceito pela Comissão Especial de Licitação, sem prejuízo das consequências previstas neste Edital e na legislação aplicável.

## 14.9.

Não serão aceitos, para fins de comprovação de habilitação, meros protocolos ou comprovantes de solicitação de certidões, salvo quando a legislação ou o próprio órgão emissor permitir a comprovação de regularidade por meio de consulta eletrônica oficial ou documento equivalente verificável.

## 14.10.

Os documentos de credenciamento, documentos de habilitação, Proposta Técnica e Proposta Econômica deverão ser apresentados à Comissão Especial de Licitação para protocolo, até a data, horário e local indicados no preâmbulo e no aviso de licitação, em envelopes fechados, separados, distintos, indevassáveis e identificados na forma deste Edital.

## 14.11.

Os envelopes deverão ser apresentados da seguinte forma:

I — Envelope 1: Documentos de Credenciamento;

II — Envelope 2: Documentos de Habilitação;

III — Envelope 3: Proposta Técnica;

IV — Envelope 4: Proposta Econômica.

## 14.12.

A identificação externa dos envelopes deverá conter, no mínimo:

I — número da Concorrência Pública;

II — identificação do envelope;

III — objeto resumido da licitação;

IV — razão social da licitante ou denominação do consórcio;

V — CNPJ ou documento equivalente, quando aplicável;

VI — nome, telefone e endereço eletrônico do representante credenciado.

## 14.13.

Para fins de identificação externa dos envelopes, o objeto resumido poderá ser assim indicado:

“Parceria Público-Privada, na modalidade Concessão Administrativa, para implantação, operação, manutenção e gestão de Unidade Industrial Termoquímica de Valorização Energética de Resíduos Sólidos Urbanos — RSU no Município de Ribeira do Pombal/BA.”

## 14.14.

Os documentos deverão ser apresentados em língua portuguesa, admitida documentação em idioma estrangeiro desde que acompanhada de tradução oficial, quando exigida, e observadas as regras de apostilamento, consularização, equivalência e validação previstas neste Edital e na legislação aplicável.

## 14.15.

Os documentos poderão ser apresentados em via original, cópia autenticada, cópia simples acompanhada do original para conferência, documento eletrônico verificável por meio oficial ou outro meio admitido pela legislação e por este Edital.

## 14.16.

Falhas formais, erros materiais, ausência de rubrica, problemas de paginação, identificação ou organização documental que não comprometam a análise do conteúdo, a autenticidade, a isonomia, o julgamento objetivo ou a segurança jurídica poderão ser saneados pela Comissão Especial de Licitação, na forma prevista neste Edital.

# 15. DA GARANTIA DE PROPOSTA

## 15.1.

Não será exigida garantia de proposta como condição de participação nesta licitação, sem prejuízo do cumprimento integral, pelas licitantes, das obrigações, declarações, responsabilidades e consequências previstas neste Edital, no Contrato e na legislação aplicável.

## 15.2.

A ausência de exigência de garantia de proposta não afasta a responsabilidade da licitante pela veracidade dos documentos, declarações e informações apresentados, nem impede a aplicação das sanções cabíveis em caso de fraude, conluio, desistência injustificada, recusa indevida à assinatura do contrato pela SPE, descumprimento das condições de adjudicação, não constituição da SPE ou prática de ato ilícito no curso da licitação.

## 15.3.

A licitante vencedora deverá constituir a Sociedade de Propósito Específico — SPE na forma, prazo e condições previstos neste Edital e no Contrato, cabendo à SPE a assinatura do Contrato de Concessão Administrativa.

## 15.4.

A Concessionária deverá apresentar a garantia de execução contratual no prazo de até 30 (trinta) dias contados da assinatura do Contrato de Concessão Administrativa, observadas as modalidades, valores, condições de vigência, renovação, recomposição, substituição e execução previstas neste Edital, no Contrato e em seus Anexos.

# 16. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO — ENVELOPE 2

## 16.1.

O Envelope 2 deverá conter os documentos de habilitação exigidos neste Edital, destinados à comprovação da habilitação jurídica, regularidade fiscal, social e trabalhista, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, declarações complementares e demais condições necessárias à participação da licitante na presente Concorrência Pública.

## 16.2.

Será inabilitada a licitante que:

I — não atender às condições de habilitação estabelecidas neste Edital;

II — estiver impedida de licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos da legislação aplicável;

III — tiver sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos da sanção;

IV — apresentar documentação falsa, inválida, incompleta em aspecto essencial ou incompatível com as exigências do Edital, ressalvadas as hipóteses de saneamento de falhas formais admitidas neste instrumento;

V — encontrar-se em estado de falência decretada, dissolução, liquidação ou insolvência;

VI — encontrar-se em recuperação judicial ou extrajudicial sem comprovação suficiente de capacidade econômico-financeira, regularidade operacional e aptidão para assumir as obrigações decorrentes da Concessão Administrativa, na forma exigida neste Edital;

VII — incidir em qualquer das hipóteses legais ou editalícias de impedimento, conflito de interesses, participação indevida, fraude, conluio ou restrição à competitividade.

## 16.3.

A habilitação será verificada mediante apresentação dos documentos indicados neste Edital, organizados, quando aplicável, nos seguintes grupos:

I — habilitação jurídica;

II — regularidade fiscal, social e trabalhista;

III — qualificação técnica e operacional;

IV — qualificação econômico-financeira;

V — declarações complementares;

VI — documentos específicos para consórcios;

VII — documentos específicos para empresas estrangeiras;

VIII — compromisso de constituição da Sociedade de Propósito Específico — SPE.

## 16.4.

Os documentos de habilitação deverão comprovar situação existente na data de entrega dos envelopes, salvo quando o próprio documento, sua natureza ou a legislação aplicável admitirem atualização, renovação ou comprovação posterior por meio de diligência, saneamento formal ou consulta oficial.

## 16.5.

Os documentos poderão ser apresentados em via original, cópia autenticada, cópia simples acompanhada do original para conferência, publicação em órgão oficial, certidão eletrônica verificável em meio oficial, documento digital com autenticidade passível de confirmação ou outro meio admitido pela legislação e por este Edital.

## 16.6.

A Comissão Especial de Licitação poderá realizar diligências para verificar autenticidade, validade, vigência, suficiência ou coerência dos documentos apresentados, observado o disposto neste Edital quanto ao saneamento de falhas formais, isonomia, julgamento objetivo e vedação à apresentação posterior de documento essencial que deveria constar originalmente do Envelope 2.

## 16.7.

A licitante responderá integralmente pela veracidade, autenticidade e atualidade das informações, documentos, declarações, atestados, certidões e demais elementos apresentados, sujeitando-se às sanções legais e editalícias em caso de falsidade, omissão, fraude, conluio ou declaração inexata.

## 16.8.

No caso de consórcio, os documentos de habilitação deverão ser apresentados por cada consorciado, observadas as regras específicas deste Edital quanto à comprovação conjunta ou individual de requisitos técnicos e econômico-financeiros.

## 16.9.

No caso de empresa estrangeira, deverão ser apresentados documentos equivalentes aos exigidos das empresas brasileiras, acompanhados de tradução oficial quando redigidos em idioma estrangeiro, devidamente apostilados ou consularizados, quando aplicável, admitida declaração fundamentada de inexistência de documento equivalente no país de origem, sob as penas da lei.

## 16.10.

A licitante vencedora deverá constituir a Sociedade de Propósito Específico — SPE nos prazos e condições previstos neste Edital e no Contrato, cabendo à SPE a assinatura do Contrato de Concessão Administrativa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas pela adjudicatária, consorciados, acionistas, controladores ou garantidores, conforme o caso.

# 17. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

## 17.1.

Para fins de habilitação jurídica, a licitante deverá apresentar documentos aptos a comprovar sua existência legal, regularidade de constituição, poderes de representação e capacidade para assumir as obrigações decorrentes da presente licitação, observadas as disposições deste Edital, do Contrato e da legislação aplicável.

## 17.2.

A licitante pessoa jurídica brasileira deverá apresentar, conforme sua natureza jurídica:

I — ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no órgão competente;

II — alterações posteriores ou consolidação contratual/estatutária vigente;

III — ata de eleição, termo de posse ou documento equivalente dos administradores em exercício, quando aplicável;

IV — prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica — CNPJ;

V — documentos que comprovem os poderes dos representantes legais ou procuradores que assinem documentos, declarações, propostas e demais atos da licitação;

VI — procuração pública ou particular, quando a representação ocorrer por mandatário, com poderes suficientes para a prática dos atos do certame;

VII — declaração de inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma prevista neste Edital.

## 17.3.

No caso de consórcio, cada consorciado deverá apresentar a documentação de habilitação jurídica correspondente à sua natureza jurídica, além do compromisso de constituição de consórcio, com indicação da empresa líder, percentuais de participação, poderes de representação, responsabilidade solidária e compromisso de constituição da Sociedade de Propósito Específico — SPE, caso o consórcio seja declarado vencedor.

## 17.4.

No caso de empresa estrangeira que não funcione no Brasil, deverão ser apresentados documentos equivalentes aos exigidos das pessoas jurídicas brasileiras, acompanhados de tradução oficial para a língua portuguesa, quando redigidos em idioma estrangeiro, e devidamente apostilados ou consularizados, conforme a legislação aplicável.

## 17.5.

A empresa estrangeira deverá indicar representante legal no Brasil com poderes expressos para receber citações, intimações, notificações, responder administrativa e judicialmente, praticar atos no procedimento licitatório e assumir obrigações decorrentes da licitação.

## 17.6.

A inexistência de documento equivalente no país de origem da empresa estrangeira deverá ser declarada expressamente pela licitante, sob as penas da lei, admitindo-se a apresentação de documento substitutivo idôneo ou declaração equivalente, desde que suficiente para comprovar a condição exigida e aceita pela Comissão Especial de Licitação.

## 17.7.

A licitante, isolada ou reunida em consórcio, deverá apresentar compromisso de constituição da Sociedade de Propósito Específico — SPE, na forma, prazo e condições previstas neste Edital e no Contrato, cabendo à SPE a assinatura do Contrato de Concessão Administrativa.

## 17.8.

A habilitação jurídica de fundos de investimento, instituições financeiras, entidades de previdência complementar ou outras estruturas jurídicas específicas observará, além das regras gerais deste item, a documentação de caráter específico prevista neste Edital.

## 17.9.

A documentação de habilitação jurídica deverá comprovar situação existente na data de entrega dos envelopes, admitida a realização de diligências para confirmação de autenticidade, validade, poderes de representação ou saneamento de falhas formais, nos limites previstos neste Edital.

# 18. DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

## 18.1.

Para fins de comprovação da regularidade fiscal, social e trabalhista, a licitante deverá apresentar os documentos exigidos neste Edital, observada sua natureza jurídica, sua forma de participação, a legislação aplicável e, quando couber, a possibilidade de comprovação por meio de certidões eletrônicas verificáveis em sítios oficiais.

## 18.2.

A licitante pessoa jurídica brasileira deverá apresentar, no mínimo:

I — prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica — CNPJ;

II — prova de regularidade perante a Fazenda Federal, inclusive quanto à Dívida Ativa da União e às contribuições previdenciárias, mediante certidão expedida pela autoridade competente;

III — prova de regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital, conforme o domicílio ou sede da licitante;

IV — prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante;

V — prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço — FGTS;

VI — prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, ou certidão positiva com efeitos de negativa, quando admitida;

VII — declaração de cumprimento do disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, quanto à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

## 18.3.

Serão admitidas certidões positivas com efeitos de negativas, certidões eletrônicas verificáveis por meio oficial e documentos equivalentes admitidos pela legislação, desde que válidos na data de entrega dos envelopes ou na data definida por este Edital.

## 18.4.

No caso de consórcio, cada consorciado deverá apresentar individualmente os documentos de regularidade fiscal, social e trabalhista exigidos neste Edital, salvo disposição expressa em sentido diverso.

## 18.5.

No caso de empresa estrangeira que não funcione no Brasil, deverão ser apresentados documentos equivalentes aos exigidos das empresas brasileiras, expedidos pelas autoridades competentes do país de origem, acompanhados de tradução oficial para a língua portuguesa, quando redigidos em idioma estrangeiro, e devidamente apostilados ou consularizados, conforme a legislação aplicável.

## 18.6.

A inexistência de documento equivalente no país de origem da empresa estrangeira deverá ser declarada expressamente pela licitante, sob as penas da lei, admitida a apresentação de documento substitutivo idôneo, quando suficiente para comprovar a regularidade exigida.

## 18.7.

A Comissão Especial de Licitação poderá realizar diligências para confirmar a autenticidade, validade, vigência ou regularidade de certidões e documentos apresentados, inclusive mediante consulta a bases oficiais, portais eletrônicos e órgãos emissores competentes.

## 18.8.

A ausência de regularidade fiscal, social ou trabalhista exigida neste Edital, quando não sanável na forma da legislação aplicável e deste instrumento convocatório, ensejará a inabilitação da licitante.

## 18.9.

A apresentação de certidão vencida, inválida, falsa, incompatível ou não verificável poderá ensejar diligência, inabilitação ou aplicação das sanções cabíveis, conforme a natureza da irregularidade, assegurado o tratamento previsto neste Edital para falhas formais quando juridicamente admissível.

# 19. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

## 19.1.

A qualificação econômico-financeira terá por finalidade demonstrar a aptidão econômica mínima da licitante para cumprir as obrigações decorrentes da futura Concessão Administrativa, observados o art. 69 da Lei Federal nº 14.133/2021, a Lei Federal nº 11.079/2004, este Edital e seus Anexos.

## 19.2.

Para fins de habilitação econômico-financeira, serão exigidos exclusivamente os seguintes documentos:

I — balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei;

II — certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede da licitante.

## 19.3.

No caso de pessoa jurídica constituída há menos de 2 (dois) anos, os documentos contábeis referidos no inciso I do item 19.2 limitar-se-ão ao último exercício social já exigível, nos termos do art. 69, §6º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

## 19.4.

No caso de pessoa jurídica constituída no exercício em curso, admitir-se-á a apresentação de balanço de abertura ou documento contábil equivalente, elaborado na forma da legislação aplicável.

## 19.5.

A boa situação econômico-financeira da licitante poderá ser aferida, de forma objetiva, pelos seguintes índices contábeis, extraídos das demonstrações contábeis apresentadas:

I — Índice de Liquidez Geral — ILG:

ILG = (AC + RLP) / (PC + PNC)

II — Índice de Liquidez Corrente — ILC:

ILC = AC / PC

III — Índice de Endividamento Geral — IEG:

IEG = (PC + PNC) / AT

Em que:

AC: Ativo Circulante;
RLP: Realizável a Longo Prazo;
PC: Passivo Circulante;
PNC: Passivo Não Circulante;
AT: Ativo Total.

## 19.6.

Para fins de habilitação, a licitante deverá comprovar:

I — ILG igual ou superior a 1,00;

II — ILC igual ou superior a 1,00;

III — IEG igual ou inferior a 1,00.

## 19.7.

A licitante que não comprovar, isoladamente, os índices econômico-financeiros previstos no item 19.6 poderá demonstrar sua qualificação econômico-financeira mediante uma ou mais das seguintes formas alternativas ou complementares:

I — comprovação de patrimônio líquido mínimo, observado o limite legal aplicável;

II — participação em consórcio com pessoa jurídica que contribua para o atendimento da qualificação econômico-financeira exigida;

III — compromisso de aporte de recursos na licitante ou na futura Sociedade de Propósito Específico — SPE;

IV — compromisso de subscrição e integralização de capital na futura SPE;

V — carta de suporte financeiro vinculante;

VI — instrumento de investimento ou documento equivalente;

VII — carta de fiança, carta de crédito ou declaração de capacidade financeira emitida por instituição financeira;

VIII — compromisso formal emitido por fundo de investimento, acionista, controlador, sócio estratégico, empresa integrante de grupo econômico, investidor qualificado ou entidade financiadora.

## 19.8.

A comprovação alternativa ou complementar prevista no item 19.7 deverá demonstrar, de forma objetiva e verificável, a disponibilidade ou capacidade de obtenção dos recursos necessários à participação no certame, à constituição da SPE, à contratação das garantias exigidas e à estruturação financeira inicial da Concessão Administrativa.

## 19.9.

O documento de suporte financeiro deverá conter, no mínimo:

I — identificação completa da licitante beneficiária;

II — identificação completa do fundo de investimento, investidor, sócio, acionista, controlador, instituição financeira, entidade financiadora ou empresa apoiadora;

III — indicação do valor, limite financeiro, percentual de participação, compromisso econômico ou forma objetiva de suporte assumido;

IV — prazo de validade do compromisso, que deverá abranger, no mínimo, o período de validade da proposta e a fase de constituição da SPE;

V — condições objetivas para disponibilização dos recursos, quando houver;

VI — poderes de representação de quem assina o documento;

VII — compromisso expresso de suporte à licitante ou à futura SPE, caso vencedora do certame;

VIII — autorização para que a Comissão Especial de Licitação realize diligências destinadas à verificação da autenticidade, validade, suficiência e poderes de assinatura do compromisso apresentado.

## 19.10.

No caso de suporte financeiro prestado por fundo de investimento, deverão ser apresentados, conforme aplicável:

I — regulamento do fundo;

II — identificação do administrador, gestor ou representante com poderes para assumir o compromisso;

III — documento comprobatório de patrimônio líquido, capital comprometido, disponibilidade financeira, capacidade de investimento ou outro elemento idôneo que demonstre capacidade de suporte;

IV — ato de aprovação do investimento ou compromisso firmado por quem detenha poderes para tanto;

V — declaração de que o fundo, diretamente ou por meio da estrutura societária indicada, apoiará a licitante ou a futura SPE nos limites e condições do compromisso apresentado.

## 19.11.

No caso de suporte financeiro prestado por sócio, acionista, controlador, investidor estratégico, instituição financeira, entidade financiadora ou empresa integrante de grupo econômico, deverão ser apresentados documentos que comprovem a capacidade econômico-financeira do apoiador, bem como o compromisso formal de aporte, subscrição, integralização, financiamento, fiança, garantia ou suporte à licitante ou à futura SPE.

## 19.12.

O patrimônio líquido mínimo, quando utilizado como critério alternativo ou complementar de comprovação da qualificação econômico-financeira, não poderá exceder 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, devendo seu valor constar expressamente deste Edital e estar justificado no Relatório Orçamentário-Financeiro e no Relatório Jurídico.

## 19.13.

No caso de consórcio, será admitido, para fins de habilitação econômico-financeira, o somatório dos valores, patrimônios líquidos, compromissos de aporte, instrumentos de suporte financeiro e demais elementos econômico-financeiros apresentados pelos consorciados, conforme autorizado pelo art. 15, inciso III, da Lei Federal nº 14.133/2021.

## 19.14.

Não será aplicado acréscimo sobre o valor exigido de licitante individual para fins de habilitação econômico-financeira de consórcio, com fundamento na ressalva prevista no art. 15, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, considerando a natureza complexa, tecnológica, industrial, ambiental, energética e financeira da Concessão Administrativa, a necessidade de estimular a formação de arranjos empresariais especializados e a preservação da ampla competitividade do certame.

## 19.15.

A justificativa para a não aplicação do acréscimo previsto no art. 15, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021 deverá constar expressamente do processo administrativo, do Relatório Jurídico e do Relatório Orçamentário-Financeiro, demonstrando sua aderência ao interesse público, à competitividade, à proporcionalidade e à segurança da contratação.

## 19.16.

A não aplicação do acréscimo previsto no item anterior não afasta a responsabilidade solidária dos consorciados pelos atos praticados no âmbito da licitação e da execução contratual, nem dispensa a comprovação dos requisitos mínimos de qualificação econômico-financeira exigidos neste Edital.

## 19.17.

A existência de recuperação judicial ou extrajudicial não implicará inabilitação automática da licitante, desde que a documentação apresentada demonstre a inexistência de falência decretada e a capacidade mínima de cumprimento das obrigações do certame, observadas as exigências objetivas deste Edital.

## 19.18.

As empresas estrangeiras deverão apresentar documentos equivalentes aos exigidos neste item, conforme a legislação de seu país de origem, acompanhados de tradução oficial para a língua portuguesa quando redigidos em idioma estrangeiro e observadas as regras de apostilamento ou consularização aplicáveis.

## 19.19.

Não serão exigidos, para fins de qualificação econômico-financeira, documentos, índices, garantias, comprovações ou demonstrações além daqueles expressamente previstos neste Edital e admitidos pela legislação aplicável.

## 19.20.

A Comissão Especial de Licitação poderá realizar diligências exclusivamente para verificar a autenticidade, validade, vigência, suficiência, poderes de assinatura ou coerência dos documentos econômico-financeiros e compromissos de suporte apresentados, vedada a substituição de documento essencial ausente ou a criação posterior de condição de habilitação inexistente na data de entrega dos envelopes.

## 19.21.

Não serão aceitos, como comprovação de suporte financeiro, documentos meramente genéricos, sem identificação do emissor, sem valor ou limite financeiro definido, sem prazo de validade, sem poderes de assinatura verificáveis ou sem compromisso mínimo objetivo de suporte à licitante ou à futura SPE.

## 19.22.

A inabilitação por motivo econômico-financeiro somente ocorrerá quando a licitante deixar de apresentar os documentos exigidos no item 19.2, apresentar certidão de falência incompatível com a participação no certame, não comprovar os índices previstos no item 19.6 nem apresentar comprovação alternativa ou complementar válida nos termos dos itens 19.7 a 19.16, ou apresentar documento falso, inválido ou insuscetível de verificação.

# 20. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL

## 20.1.

A qualificação técnica e operacional terá por finalidade demonstrar a aptidão mínima da licitante para executar, diretamente ou por meio de consórcio, integrantes técnicos, responsáveis técnicos, fabricantes, fornecedores de tecnologia, integradores tecnológicos, operadores especializados ou subcontratados estratégicos, as atividades essenciais à implantação, operação, manutenção e gestão da Unidade Industrial Termoquímica de Valorização Energética de RSU, observadas as exigências deste Edital, do Contrato e de seus Anexos.

## 20.2.

A comprovação da qualificação técnica deverá restringir-se às parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto, nos termos da legislação aplicável, vedadas exigências impertinentes, excessivas, desproporcionais, direcionadoras ou que restrinjam indevidamente a competitividade.

## 20.3.

Para fins de habilitação técnica, a licitante deverá apresentar, isoladamente ou em conjunto com consorciados, integrantes técnicos, operadores, fabricantes, fornecedores de tecnologia, integradores tecnológicos ou subcontratados estratégicos indicados, um ou mais atestados, certidões, declarações, contratos, termos de cooperação, documentos técnicos ou instrumentos equivalentes que demonstrem experiência compatível com uma ou mais das seguintes atividades:

I — implantação, operação, manutenção ou gestão de unidade de tratamento, processamento, valorização ou recuperação de resíduos sólidos;

II — implantação, operação, manutenção ou gestão de planta industrial com processo termoquímico, térmico, energético, ambiental ou tecnológico de complexidade compatível;

III — desenvolvimento, fabricação, fornecimento, implantação, integração, operação, assistência técnica ou suporte tecnológico de equipamentos ou sistemas destinados a tratamento termoquímico, pirólise, gaseificação, carbonização, recuperação energética ou processo industrial equivalente;

IV — fornecimento de solução industrial em regime turnkey, EPC, integração tecnológica ou modelo equivalente, envolvendo engenharia, fabricação, montagem, instalação, testes, comissionamento, treinamento ou operação assistida;

V — operação de sistemas industriais com controle ambiental, monitoramento de emissões, segurança operacional, automação, rastreabilidade ou gestão de desempenho;

VI — geração, aproveitamento, fornecimento, compensação, disponibilização ou gestão de energia elétrica oriunda de processo industrial, biomassa, resíduos, biogás, gás de síntese, fonte renovável ou fonte equiparada, conforme legislação aplicável;

VII — implantação ou operação de infraestrutura ambiental, energética ou industrial sujeita a licenciamento ambiental, condicionantes operacionais e monitoramento por órgão competente.

## 20.4.

Os documentos de qualificação técnica deverão conter, sempre que possível, a identificação do contratante ou emissor, descrição do objeto executado, período de execução, porte ou capacidade do empreendimento, atividades desempenhadas, responsabilidade da empresa ou profissional indicado e elementos suficientes para aferição da compatibilidade com o objeto desta licitação.

## 20.5.

Não será exigida, para fins de habilitação técnica, comprovação de experiência anterior em contrato de Parceria Público-Privada, concessão administrativa ou empreendimento idêntico ao objeto desta licitação, bastando a demonstração objetiva de experiência técnica compatível com as parcelas relevantes do objeto.

## 20.6.

No caso de consórcio, será admitido o somatório das qualificações técnicas dos consorciados, bem como a comprovação por integrante técnico, operador, fabricante, fornecedor de tecnologia, integrador tecnológico ou subcontratado estratégico indicado, desde que demonstrado o vínculo jurídico, compromisso de participação, responsabilidade técnica ou instrumento equivalente que assegure sua atuação na execução da futura Concessão Administrativa.

## 20.7.

Será admitida, para fins de comprovação da qualificação técnica, a utilização da experiência técnica do fabricante, fornecedor, integrador tecnológico, licenciador da tecnologia, empresa de engenharia, operador especializado ou responsável pela implantação dos equipamentos e sistemas da Unidade Industrial, inclusive quando a solução for fornecida em regime turnkey, desde que apresentado compromisso formal de participação na execução do objeto, com indicação clara do escopo de sua atuação.

## 20.8.

O compromisso referido no item anterior deverá contemplar, conforme aplicável, o fornecimento dos equipamentos, projetos de engenharia, montagem, instalação, integração dos sistemas, comissionamento, testes, treinamento da equipe da Concessionária, assistência técnica, transferência de conhecimento operacional, suporte à obtenção de desempenho mínimo e operação assistida pelo período previsto no Contrato e no Projeto Básico/Caderno Técnico da Concessão.

## 20.9.

A experiência do fabricante, fornecedor, integrador tecnológico ou operador assistido poderá ser comprovada por atestados, contratos, declarações técnicas, relatórios de fornecimento, documentos de operação, manuais, certificações, referências de plantas implantadas, relatórios de comissionamento, declarações de clientes ou documentos equivalentes, desde que permitam aferir a compatibilidade da tecnologia, dos equipamentos ou da experiência apresentada com o objeto da concessão.

## 20.10.

Quando a licitante utilizar experiência técnica de fabricante, fornecedor, integrador tecnológico ou operador assistido, deverá apresentar instrumento jurídico, carta de compromisso, contrato preliminar, memorando de entendimento, carta de suporte técnico, carta de exclusividade ou documento equivalente que vincule tal entidade à licitante ou à futura SPE, indicando suas obrigações mínimas durante as fases de engenharia, fornecimento, implantação, montagem, comissionamento, treinamento, início de operação e operação assistida.

## 20.11.

A operação assistida pelo fabricante, fornecedor, integrador tecnológico ou operador especializado deverá observar o prazo mínimo previsto no Contrato e no Projeto Básico/Caderno Técnico da Concessão, podendo abranger suporte presencial ou remoto, treinamento técnico, acompanhamento de desempenho, ajustes operacionais, orientação de manutenção, transferência de conhecimento e apoio à estabilização da operação da Unidade Industrial.

## 20.12.

A utilização da experiência técnica de fabricante, fornecedor, integrador tecnológico, operador assistido ou subcontratado estratégico não afastará a responsabilidade integral da futura Concessionária perante o Poder Concedente pelo cumprimento do Contrato, pelos indicadores de desempenho, pela operação da Unidade Industrial, pela segurança operacional, pela regularidade ambiental, trabalhista, fiscal, técnica e operacional da Concessão Administrativa.

## 20.13.

Será admitida a indicação de fornecedor de tecnologia, operador especializado, empresa de engenharia, empresa de operação industrial, empresa de controle ambiental, empresa de energia ou subcontratada estratégica para fins de demonstração da capacidade técnica, desde que apresentada declaração, contrato preliminar, termo de compromisso, carta de suporte técnico, acordo de cooperação ou instrumento equivalente, com indicação do escopo de atuação e compromisso de apoio à licitante ou à futura SPE, caso vencedora.

## 20.14.

A licitante deverá apresentar declaração de que disporá, até o início da execução das atividades correspondentes, de equipe técnica compatível com o objeto da concessão, incluindo profissionais ou empresas com experiência nas áreas de engenharia, operação industrial, manutenção, meio ambiente, segurança operacional, energia, controle de emissões, automação, gestão de resíduos e gestão contratual, conforme exigências do Projeto Básico/Caderno Técnico da Concessão.

## 20.15.

Não será exigido que todos os profissionais integrantes da futura equipe técnica estejam previamente vinculados ao quadro permanente da licitante na data de entrega dos envelopes, admitindo-se compromisso de contratação, declaração de disponibilidade, contrato de prestação de serviços, termo de cooperação ou outro instrumento jurídico idôneo, desde que suficiente para demonstrar a disponibilidade técnica necessária à execução do objeto.

## 20.16.

Quando exigida anotação, registro, inscrição ou responsabilidade técnica perante conselho profissional competente, a comprovação poderá ser apresentada na forma prevista na legislação aplicável e no Projeto Básico/Caderno Técnico, admitindo-se sua formalização definitiva antes do início da atividade correspondente, quando juridicamente cabível.

## 20.17.

A Comissão Especial de Licitação poderá realizar diligências para verificar autenticidade, validade, suficiência, pertinência ou compatibilidade dos atestados, contratos, declarações, compromissos técnicos ou documentos equivalentes apresentados, vedada a criação posterior de condição de habilitação inexistente na data de entrega dos envelopes.

## 20.18.

Não serão aceitos, como comprovação técnica suficiente, documentos meramente genéricos, sem identificação do emissor, sem descrição mínima do objeto executado, sem indicação da atividade desempenhada, sem compromisso de participação quando se tratar de terceiro indicado, ou sem elementos que permitam aferir a compatibilidade técnica com as parcelas relevantes do objeto.

## 20.19.

A inabilitação por motivo técnico somente ocorrerá quando a licitante deixar de apresentar documentação mínima apta a demonstrar experiência compatível com as parcelas de maior relevância técnica do objeto, apresentar documento falso, inválido ou insuscetível de verificação, ou não demonstrar vínculo, compromisso ou disponibilidade dos integrantes técnicos, operadores, fabricantes, fornecedores de tecnologia, integradores tecnológicos ou subcontratados estratégicos indicados.

# 21. DA CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL E DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

## 21.1.

Para fins de comprovação da capacidade técnico-profissional, a licitante deverá indicar profissional ou equipe técnica mínima compatível com as parcelas relevantes do objeto da Concessão Administrativa, admitida a indicação de profissionais vinculados à licitante, a consorciados, a fabricante, fornecedor de tecnologia, integrador tecnológico, operador especializado, empresa de engenharia, empresa de controle ambiental, subcontratado estratégico ou à futura SPE.

## 21.2.

A equipe técnica indicada deverá contemplar, conforme aplicável ao escopo da proposta, profissionais ou responsáveis técnicos com experiência ou formação compatível nas áreas de engenharia, implantação industrial, operação e manutenção de sistemas industriais, tratamento de resíduos, processos termoquímicos, geração ou gestão de energia elétrica, controle ambiental, licenciamento, segurança operacional, automação ou gestão de desempenho.

## 21.3.

Não será exigido que todos os profissionais indicados estejam vinculados ao quadro permanente da licitante na data de entrega dos envelopes, sendo admitida a comprovação de disponibilidade por meio de contrato de prestação de serviços, declaração de disponibilidade, termo de compromisso, carta de suporte técnico, contrato preliminar, vínculo com fabricante ou fornecedor, vínculo com operador assistido ou outro instrumento jurídico idôneo.

## 21.4.

Quando a capacidade técnico-profissional for demonstrada por profissional vinculado a fabricante, fornecedor de tecnologia, integrador tecnológico, operador especializado ou subcontratado estratégico, deverá ser apresentado documento que comprove o compromisso de participação dessa entidade ou profissional nas fases de engenharia, implantação, montagem, comissionamento, treinamento, início de operação ou operação assistida, conforme o caso.

## 21.5.

O profissional ou equipe técnica indicada deverá participar da execução da Concessão Administrativa na fase correspondente à sua especialidade, admitida substituição por outro profissional ou equipe de qualificação equivalente ou superior, mediante comunicação ao Poder Concedente e observadas as regras do Contrato.

## 21.6.

A substituição de profissional indicado na proposta ou na habilitação não poderá comprometer o atendimento aos requisitos mínimos de qualificação técnica, o desempenho da Concessionária, a segurança operacional, o licenciamento ambiental ou o cumprimento dos indicadores contratuais.

## 21.7.

A licitante deverá apresentar Declaração de Conhecimento dos Termos do Edital, do Contrato e de seus Anexos, afirmando que examinou as condições, obrigações, riscos, requisitos técnicos, ambientais, jurídicos, econômico-financeiros e operacionais da licitação, responsabilizando-se pela formulação de sua proposta.

## 21.8.

A eventual visita técnica ao local indicado para implantação ou operação da Unidade Industrial, quando disponibilizada pelo Poder Concedente, terá caráter facultativo, salvo disposição expressa e justificada em sentido contrário, podendo ser substituída por declaração formal de conhecimento das condições locais, de acesso, implantação, logística, licenciamento e demais elementos relevantes ao cumprimento do objeto.

## 21.9.

A ausência de visita técnica facultativa não poderá ser utilizada como fundamento para inabilitação da licitante, nem afastará sua responsabilidade pela análise das condições necessárias à elaboração da proposta e à execução do objeto, com base nas informações disponibilizadas pelo Poder Concedente e nos documentos do processo administrativo.

## 21.10.

A Comissão Especial de Licitação poderá realizar diligências para confirmar a autenticidade, validade, suficiência ou pertinência dos documentos de capacidade técnico-profissional e das declarações apresentadas, observado o disposto neste Edital quanto ao saneamento de falhas formais.

# 22. DA PROPOSTA TÉCNICA — ENVELOPE 3

## 22.1.

A Proposta Técnica deverá ser apresentada no Envelope 3, precedida de carta de apresentação dirigida à Comissão Especial de Licitação, conforme modelo constante do Anexo V deste Edital.

## 22.2.

A Proposta Técnica deverá demonstrar, de forma objetiva, clara e verificável, a solução técnica, tecnológica, operacional, ambiental e energética proposta pela licitante para a implantação, operação, manutenção e gestão da Unidade Industrial Termoquímica de Valorização Energética de RSU, observadas as exigências deste Edital, do Contrato, do Projeto Básico/Caderno Técnico da Concessão e demais Anexos.

## 22.3.

A Proposta Técnica deverá conter, no mínimo:

I — índice dos documentos apresentados, com identificação dos capítulos, anexos técnicos, tabelas, desenhos, fluxogramas e documentos comprobatórios;

II — descrição da solução tecnológica proposta, incluindo a rota termoquímica adotada, os principais equipamentos, sistemas auxiliares, etapas de preparação, triagem operacional, processamento dos RSU, valorização energética e/ou material, controle ambiental e destinação de eventuais resíduos finais;

III — apresentação do direito de uso, fornecimento, licenciamento, fabricação, integração ou disponibilização da tecnologia e dos equipamentos principais, inclusive quando oriundos de fabricante, fornecedor, integrador tecnológico, licenciador ou terceiro especializado;

IV — compromisso formal de fornecimento, implantação, integração tecnológica, comissionamento, treinamento, assistência técnica e operação assistida, quando a tecnologia, os equipamentos ou sistemas principais forem fornecidos ou suportados por fabricante, fornecedor, integrador tecnológico ou operador especializado;

V — fluxograma técnico-operacional da unidade, com indicação das principais etapas do processo, entradas, saídas, produtos, subprodutos, resíduos finais, sistemas de controle ambiental e interfaces energéticas;

VI — balanço mássico e energético preliminar, compatível com a capacidade de referência da unidade e com as premissas do Projeto Básico/Caderno Técnico da Concessão;

VII — plano preliminar de implantação, com indicação das etapas de engenharia, licenciamento, obras, fornecimento de equipamentos, montagem, comissionamento, testes, treinamento, operação assistida e início da operação comercial;

VIII — plano preliminar de operação e manutenção, incluindo rotinas operacionais, manutenção preventiva e corretiva, segurança operacional, gestão de insumos, mão de obra, automação, monitoramento, rastreabilidade e controle de desempenho;

IX — plano de controle ambiental, contemplando monitoramento de emissões, controle de efluentes, controle de odores, ruídos, poeiras, vetores, resíduos finais, atendimento às condicionantes ambientais e demais obrigações aplicáveis;

X — proposta de geração, fornecimento, compensação ou disponibilização de energia elétrica ao Município, com indicação da forma de benefício energético pretendida e aderência às normas setoriais aplicáveis;

XI — demonstração da capacidade de expansão modular da unidade, quando prevista, desde que compatível com o licenciamento ambiental, a demanda municipal e a modelagem econômico-financeira;

XII — identificação dos fabricantes, fornecedores, integradores tecnológicos, operadores assistidos, subcontratados estratégicos ou responsáveis técnicos cuja experiência, tecnologia ou suporte sejam relevantes para a execução da proposta;

XIII — plano de contingência e mitigação de riscos operacionais, ambientais, tecnológicos, energéticos e de implantação;

XIV — demonstração de atendimento aos requisitos mínimos e indicadores previstos no Sistema de Mensuração de Desempenho — SMD.

## 22.4.

Quando a Proposta Técnica utilizar tecnologia, equipamentos, sistemas ou know-how de fabricante, fornecedor, integrador tecnológico, licenciador ou terceiro especializado, a licitante deverá apresentar documento que comprove o direito de uso, fornecimento, licenciamento, autorização, compromisso de fornecimento ou suporte técnico correspondente, com indicação do escopo de participação desse terceiro na execução da futura Concessão Administrativa.

## 22.5.

A Proposta Técnica poderá se apoiar na experiência, tecnologia, equipamentos, atestados, relatórios, referências, manuais, certificações e documentos técnicos de fabricante, fornecedor, integrador tecnológico, operador especializado ou subcontratado estratégico, desde que haja compromisso formal de participação, suporte, fornecimento, implantação, comissionamento, treinamento ou operação assistida, conforme o caso.

## 22.6.

A utilização de fabricante, fornecedor, integrador tecnológico, operador especializado ou subcontratado estratégico na Proposta Técnica não afastará a responsabilidade integral da futura Concessionária pelo cumprimento do Contrato, pelos indicadores de desempenho, pela operação da Unidade Industrial, pela regularidade ambiental, pela segurança operacional e pela execução adequada da Concessão Administrativa.

## 22.7.

Não será exigida, para fins de apresentação da Proposta Técnica, solução idêntica a empreendimento anteriormente implantado pela própria licitante, nem experiência prévia em contrato de PPP ou concessão administrativa, bastando a apresentação de solução técnica compatível, exequível, documentada e aderente aos requisitos mínimos previstos neste Edital, no Contrato e em seus Anexos.

## 22.8.

A Proposta Técnica deverá ser avaliada com base em critérios objetivos previstos neste Edital e em seus Anexos, vedada a atribuição de pontuação por critérios subjetivos, genéricos, meramente dissertativos ou não vinculados ao objeto da Concessão Administrativa.

## 22.9.

A Comissão Especial de Licitação poderá realizar diligências para esclarecer informações, confirmar documentos, verificar compromissos técnicos, validar poderes de assinatura, confirmar referências, atestados ou declarações, e aferir a compatibilidade da Proposta Técnica com o objeto da licitação, vedada a substituição da proposta ou a alteração substancial de seu conteúdo após a entrega dos envelopes.

## 22.10.

Serão desclassificadas as Propostas Técnicas que não atenderem aos requisitos mínimos previstos neste Edital e em seus Anexos, apresentarem solução incompatível com o objeto da concessão, não comprovarem o direito de uso ou fornecimento da tecnologia essencial indicada, não apresentarem compromisso mínimo de suporte de fabricante, fornecedor ou integrador quando dele dependerem, ou contiverem informações falsas, inexequíveis ou insuscetíveis de verificação.

# 23. DA PROPOSTA ECONÔMICA — ENVELOPE 4

## 23.1.

A Proposta Econômica deverá ser apresentada no Envelope 4, precedida de carta de apresentação dirigida à Comissão Especial de Licitação, conforme modelo constante do Anexo V deste Edital.

## 23.2.

Cada licitante deverá apresentar apenas uma Proposta Econômica, observadas as regras, parâmetros, limites, modelos e condições estabelecidos neste Edital, no Contrato, no Relatório Orçamentário-Financeiro e nos demais Anexos.

## 23.3.

A Proposta Econômica deverá considerar como data-base o último dia do mês anterior ao da data de abertura da licitação, salvo disposição diversa prevista no Relatório Orçamentário-Financeiro ou em ato convocatório complementar.

## 23.4.

Para fins de julgamento e comparação objetiva entre as propostas, a Proposta Econômica deverá indicar, no mínimo:

I — o valor da Contraprestação Pública proposta;

II — eventual parcela fixa e/ou variável da remuneração, quando prevista na modelagem;

III — eventual valor de referência por tonelada de RSU efetivamente recebido e/ou processado, quando aplicável;

IV — o desconto ou vantagem econômica incidente sobre o fornecimento, compensação ou disponibilização de energia elétrica ao Município, tendo como referência as tarifas homologadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL aplicáveis à distribuidora local;

V — as principais premissas econômico-financeiras utilizadas na formulação da proposta;

VI — declaração de que a proposta contempla todos os custos, investimentos, tributos, encargos, seguros, garantias, manutenção, operação, riscos assumidos, obrigações contratuais e demais despesas necessárias ao cumprimento do objeto da Concessão Administrativa.

## 23.5.

A Proposta Econômica deverá ser compatível com a Proposta Técnica apresentada pela licitante, especialmente quanto à tecnologia indicada, capacidade da Unidade Industrial, cronograma de implantação, operação assistida, desempenho energético, custos operacionais, investimentos, receitas acessórias consideradas e obrigações ambientais.

## 23.6.

A Contraprestação Pública proposta deverá considerar os custos de pré-implantação, implantação, operação, manutenção, reposição, reinvestimentos necessários, garantias, seguros, tributos, encargos, obrigações ambientais, controle de emissões, monitoramento, comissionamento, treinamento, operação assistida, destinação ambientalmente adequada de eventuais resíduos finais, inertes ou rejeitos tecnicamente inevitáveis do processo, bem como demais obrigações previstas neste Edital, no Contrato e em seus Anexos.

## 23.7.

A Proposta Econômica deverá considerar que os bens reversíveis vinculados à Concessão Administrativa, quando assim definidos no Contrato e em seus Anexos, serão revertidos ao Poder Concedente ao término da concessão, nas condições contratuais aplicáveis.

## 23.8.

A Proposta Econômica deverá considerar que os investimentos necessários à continuidade, atualidade e desempenho dos serviços deverão ser amortizados ao longo do prazo contratual, observadas as regras de indenização por bens reversíveis ainda não amortizados ou depreciados nas hipóteses de extinção antecipada previstas no Contrato.

## 23.9.

As receitas acessórias, alternativas, complementares ou decorrentes de projetos associados, inclusive aquelas relativas à energia elétrica, produtos, subprodutos, créditos, certificados, atributos ambientais, materiais recuperados e eventual recebimento, tratamento ou processamento de resíduos de terceiros, integrarão a modelagem econômico-financeira da Concessão e constituirão receitas da Concessionária, não estando sujeitas a compartilhamento ordinário com o Poder Concedente, salvo imposição legal expressa.

## 23.10.

A existência de receitas acessórias ou de outras receitas da Concessionária deverá ser considerada pela licitante na composição de sua Proposta Econômica, especialmente para fins de redução da Contraprestação Pública, oferta de desconto ou vantagem energética ao Município e demonstração de exequibilidade econômico-financeira da solução proposta.

## 23.11.

A Proposta Econômica deverá ser acompanhada de demonstrativo econômico-financeiro ou Plano de Negócios da Concessão, em nível suficiente para permitir a análise de exequibilidade, coerência com a Proposta Técnica e aderência às regras deste Edital, contendo, no mínimo:

I — estimativa de investimentos;

II — estimativa de custos operacionais;

III — premissas de volume de RSU considerado;

IV — premissas de receitas da Concessionária;

V — premissas de geração, fornecimento, compensação ou disponibilização de energia elétrica ao Município;

VI — indicação da Contraprestação Pública proposta;

VII — indicação do desconto ou vantagem energética proposta ao Município;

VIII — premissas de financiamento, quando houver;

IX — prazo de implantação;

X — declaração de exequibilidade da proposta.

## 23.12.

A apresentação do Plano de Negócios ou demonstrativo econômico-financeiro não implicará assunção, pelo Poder Concedente, dos riscos de mercado, financiamento, custos, receitas acessórias, produtividade, desempenho ou demais riscos atribuídos à Concessionária na matriz de riscos.

## 23.13.

Serão desclassificadas as Propostas Econômicas que:

I — não apresentarem os documentos exigidos para o Envelope 4;

II — não estiverem assinadas por representante com poderes suficientes;

III — não indicarem a Contraprestação Pública proposta, quando exigida;

IV — não indicarem o desconto ou vantagem energética ao Município, quando exigido como critério econômico;

V — apresentarem valor superior ao limite máximo de Contraprestação Pública previsto neste Edital;

VI — apresentarem inconsistência grave entre a Proposta Técnica e a Proposta Econômica;

VII — forem manifestamente inexequíveis ou incompatíveis com os custos, investimentos, obrigações e riscos assumidos;

VIII — condicionarem a proposta a evento futuro, incerto ou não previsto neste Edital;

IX — considerarem benefício fiscal, subsídio, incentivo ou vantagem econômica não existente na data da licitação, salvo se expressamente admitido neste Edital;

X — contiverem vícios insanáveis, informações falsas, omissões relevantes ou elementos incompatíveis com o objeto da Concessão Administrativa.

## 23.14.

A Comissão Especial de Licitação poderá realizar diligências para esclarecer informações da Proposta Econômica, confirmar premissas, verificar exequibilidade, sanar falhas formais e aferir a compatibilidade entre Proposta Técnica, Proposta Econômica e Plano de Negócios, vedada a substituição da proposta ou alteração substancial de seus valores e condições após a entrega dos envelopes.

# 24. DO PLANO DE NEGÓCIOS DA CONCESSÃO E DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO

## 24.1.

Cada licitante deverá apresentar, como parte integrante da Proposta Econômica, o Plano de Negócios da Concessão Administrativa, em nível suficiente para demonstrar a exequibilidade, coerência e consistência econômico-financeira da proposta, observadas as regras deste Edital, do Contrato, do Relatório Orçamentário-Financeiro e dos demais Anexos.

## 24.2.

O Plano de Negócios terá finalidade de subsidiar a análise da Proposta Econômica, demonstrar a coerência entre as premissas técnicas e econômico-financeiras da licitante e permitir a verificação da exequibilidade da proposta, sem transferir ao Poder Concedente os riscos atribuídos à Concessionária na matriz de riscos.

## 24.3.

O Plano de Negócios deverá conter, no mínimo:

I — projeção da Contraprestação Pública proposta, em base mensal e anual, durante o prazo da Concessão Administrativa;

II — indicação da eventual parcela fixa e/ou variável da remuneração, quando prevista;

III — premissas de volume de RSU efetivamente recebido e/ou processado, considerando a referência técnico-administrativa de 80 toneladas/dia de RSU informada em documento oficial da Prefeitura Municipal de Ribeira do Pombal/BA;

IV — premissas de geração, fornecimento, compensação ou disponibilização de energia elétrica ao Município;

V — indicação do desconto ou vantagem energética oferecida ao Município, tendo como referência as tarifas homologadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL aplicáveis à distribuidora local;

VI — projeções das receitas da Concessionária, incluindo a Contraprestação Pública e as receitas acessórias, alternativas, complementares ou decorrentes de projetos associados, quando consideradas na modelagem;

VII — projeção dos custos operacionais, despesas administrativas, tributos, encargos, seguros, garantias, manutenção, reinvestimentos e demais custos necessários à execução da concessão;

VIII — estimativa dos investimentos privados necessários à implantação da Unidade Industrial, sistemas, equipamentos, obras civis, montagem, integração tecnológica, comissionamento, treinamento, operação assistida e início da operação comercial;

IX — premissas de amortização dos investimentos ao longo do prazo contratual;

X — composição projetada do capital da futura Sociedade de Propósito Específico — SPE, quando aplicável;

XI — indicação das fontes previstas de recursos próprios, aportes, financiamentos, fundos de investimento, sócios, controladores, investidores ou instituições financiadoras que suportarão a execução do projeto, quando aplicável;

XII — premissas de receitas com energia elétrica, produtos, subprodutos, créditos, certificados, atributos ambientais, materiais recuperados e eventual processamento de resíduos de terceiros, quando consideradas;

XIII — análise simplificada de sensibilidade, contemplando, quando possível, variações relevantes de volume de RSU, custos operacionais, receitas energéticas, prazo de implantação e desempenho;

XIV — declaração de exequibilidade da proposta e de compatibilidade do Plano de Negócios com a Proposta Técnica apresentada.

## 24.4.

O Plano de Negócios deverá ser apresentado em língua portuguesa, em moeda nacional, em relatório próprio e em planilhas eletrônicas editáveis, quando exigidas pelo Edital, permitindo a análise das principais premissas econômico-financeiras pela Comissão Especial de Licitação.

## 24.5.

A apresentação do Plano de Negócios não implicará garantia, pelo Poder Concedente, de receitas acessórias, receitas de mercado, obtenção de financiamento, custos operacionais, desempenho tecnológico, produtividade, aproveitamento energético, venda de produtos ou subprodutos, créditos, certificados ou atributos ambientais, permanecendo tais riscos alocados conforme a matriz de riscos da concessão.

## 24.6.

Não será exigida, na fase de apresentação da Proposta Econômica, comprovação de financiamento contratado, bastando a apresentação das premissas de estruturação financeira, compromissos de suporte, cartas, instrumentos, intenções vinculantes ou documentos exigidos neste Edital para demonstrar a exequibilidade da proposta, quando aplicável.

## 24.7.

A Comissão Especial de Licitação poderá realizar diligências para esclarecer premissas, confirmar compromissos financeiros, verificar a coerência entre o Plano de Negócios, a Proposta Técnica e a Proposta Econômica, bem como aferir a exequibilidade da proposta, vedada a alteração substancial dos valores, premissas essenciais ou condições econômicas após a entrega dos envelopes.

## 24.8.

A área destinada à implantação da Unidade Industrial Termoquímica de Valorização Energética de RSU será indicada pelo Município de Ribeira do Pombal/BA, devendo ser disponibilizada à Concessionária por meio de instrumento jurídico adequado, conforme definido no Contrato, no Relatório Jurídico e nos documentos fundiários integrantes do processo administrativo.

## 24.9.

O instrumento de disponibilização da área deverá observar o prazo da Concessão Administrativa, de 35 (trinta e cinco) anos, e assegurar à Concessionária o uso necessário à implantação, operação, manutenção e gestão da Unidade Industrial, observadas as condições previstas neste Edital, no Contrato, em seus Anexos e na legislação aplicável.

## 24.10.

A área disponibilizada deverá estar identificada, delimitada e caracterizada nos documentos técnicos e fundiários do processo administrativo, com indicação de localização, coordenadas geográficas, acessos, condições físicas, restrições conhecidas, situação dominial, disponibilidade para uso, compatibilidade preliminar com o objeto da concessão e demais informações relevantes à implantação da Unidade Industrial.

## 24.11.

O Poder Concedente deverá disponibilizar a área livre de ônus, ocupações, restrições ou impedimentos incompatíveis com a implantação e operação da Unidade Industrial, ressalvadas as informações expressamente indicadas no Edital, no Contrato, em seus Anexos ou na matriz de riscos.

## 24.12.

A disponibilização da área pelo Poder Concedente não afastará a responsabilidade da Concessionária pela análise técnica, implantação da solução, obtenção de licenças e autorizações de sua responsabilidade, elaboração de projetos, atendimento às condicionantes ambientais, segurança operacional e cumprimento das demais obrigações previstas no Contrato.

## 24.13.

Caso se verifique, antes ou durante a execução contratual, impedimento jurídico, fundiário, ambiental, operacional ou técnico relativo à área disponibilizada que inviabilize ou prejudique a implantação da Unidade Industrial e cuja responsabilidade esteja alocada ao Poder Concedente, serão aplicadas as regras de recomposição de prazos, matriz de riscos e reequilíbrio econômico-financeiro previstas no Contrato.

## 24.14.

A definição da área, sua disponibilização e o instrumento jurídico de uso deverão observar o interesse público, a legislação patrimonial, urbanística, ambiental, fundiária e municipal aplicável, bem como as exigências do licenciamento ambiental e da modelagem da Concessão Administrativa.

# 25. DO MECANISMO DE AFERIÇÃO, MEDIÇÃO, GLOSAS E PAGAMENTO

## 25.1.

A Concessionária fará jus à Contraprestação Pública devida pelo Poder Concedente em razão da execução do objeto da Concessão Administrativa, observadas as regras de medição, aferição de desempenho, disponibilidade da Unidade Industrial, quantidade de RSU efetivamente recebido e/ou processado, indicadores contratuais, glosas, penalidades, reajuste, revisão, equilíbrio econômico-financeiro e demais condições previstas neste Edital, no Contrato e em seus Anexos.

## 25.2.

O pagamento da Contraprestação Pública não será automático nem incondicional, devendo observar o Sistema de Mensuração de Desempenho — SMD, o Índice de Desempenho Contratual — IDC, os relatórios de medição, a efetiva disponibilidade operacional da Unidade Industrial, o cumprimento dos indicadores técnicos, ambientais, operacionais e energéticos, bem como as regras de glosa e penalidade previstas no Contrato.

## 25.3.

A aferição mensal da Contraprestação Pública deverá considerar, conforme metodologia definida no Contrato e em seus Anexos:

I — a disponibilidade operacional da Unidade Industrial;

II — o montante de RSU efetivamente recebido e/ou processado, quando aplicável à composição da remuneração;

III — o cumprimento dos indicadores de desempenho técnico, operacional, ambiental e energético;

IV — o cumprimento das obrigações de controle ambiental, monitoramento de emissões, rastreabilidade, segurança operacional e destinação ambientalmente adequada de eventuais resíduos finais;

V — o desconto ou vantagem energética efetivamente disponibilizado ao Município, quando aplicável;

VI — as glosas, descontos, penalidades, compensações, reajustes ou revisões aplicáveis;

VII — demais critérios definidos no Sistema de Mensuração de Desempenho e no Contrato.

## 25.4.

A Concessionária deverá apresentar mensalmente relatório de medição e desempenho, contendo, no mínimo, as informações operacionais, ambientais, energéticas e financeiras necessárias à apuração da Contraprestação Pública, conforme modelo, prazos e procedimentos previstos no Contrato e em seus Anexos.

## 25.5.

O Poder Concedente analisará o relatório de medição e desempenho no prazo previsto no Contrato, podendo aprová-lo, aprová-lo parcialmente, solicitar esclarecimentos, determinar diligências, aplicar glosas ou contestar valores, indicadores ou informações apresentadas pela Concessionária, de forma motivada.

## 25.6.

Quando houver Verificador Independente contratado, este poderá apoiar o Poder Concedente na análise dos relatórios de medição, indicadores de desempenho, disponibilidade da Unidade Industrial, benefícios energéticos, glosas e demais elementos necessários à aferição da Contraprestação Pública, sem substituir a competência fiscalizatória do Poder Concedente nem afastar a responsabilidade integral da Concessionária.

## 25.7.

A discordância da Concessionária quanto a glosas, medições, indicadores, valores ou decisões do Poder Concedente deverá observar os procedimentos de contestação, solução amigável de controvérsias e demais mecanismos previstos no Contrato, sem prejuízo da continuidade da prestação dos serviços e do cumprimento das obrigações contratuais não controvertidas.

## 25.8.

O inadimplemento da obrigação de pagamento da Contraprestação Pública pelo Poder Concedente sujeitará o débito à atualização monetária, multa e juros nos termos previstos no Contrato, sem prejuízo do acionamento das garantias de pagamento, mecanismos de conta vinculada, conta-garantia ou outros instrumentos de garantia previstos neste Edital, no Contrato e em seus Anexos.

## 25.9.

O atraso de pagamento por prazo superior àquele previsto no Contrato poderá ensejar as consequências contratuais cabíveis, inclusive acionamento das garantias, recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, suspensão de investimentos não essenciais ou adoção de outras medidas previstas no Contrato, preservada a continuidade dos serviços essenciais, a segurança operacional, a proteção ambiental e o interesse público.

## 25.10.

A Concessionária poderá explorar receitas acessórias, alternativas, complementares ou decorrentes de projetos associados, inclusive relacionadas à energia elétrica, produtos, subprodutos, créditos, certificados, atributos ambientais, materiais recuperados e eventual recebimento, tratamento ou processamento de resíduos de terceiros, desde que compatíveis com o objeto da concessão, com a capacidade licenciada da Unidade Industrial, com a legislação aplicável e sem prejuízo ao atendimento prioritário do Município de Ribeira do Pombal/BA.

## 25.11.

As receitas referidas no item anterior constituirão receitas da Concessionária e integrarão a modelagem econômico-financeira da Concessão Administrativa, não estando sujeitas a compartilhamento ordinário com o Poder Concedente, salvo imposição legal expressa.

## 25.12.

A existência de receitas acessórias, alternativas, complementares ou decorrentes de projetos associados deverá ser considerada pela Concessionária na formulação de sua Proposta Econômica e na sustentabilidade econômico-financeira da concessão, especialmente para fins de redução da Contraprestação Pública, oferta de desconto ou vantagem energética ao Município e demonstração de exequibilidade da proposta.

## 25.13.

O detalhamento das regras de aferição, medição, pagamento, glosas, indicadores de desempenho, prazos de contestação, atuação do Verificador Independente, inadimplemento, garantias e demais procedimentos será disciplinado no Contrato e nos Anexos da Concessão.

# 26. DA CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA

## 26.1.

A Contraprestação Pública corresponde à remuneração devida pelo Poder Concedente à Concessionária em razão da execução do objeto da Concessão Administrativa, observadas as regras deste Edital, do Contrato e de seus Anexos, especialmente quanto à medição, disponibilidade da Unidade Industrial, quantidade de RSU efetivamente recebido e/ou processado, indicadores de desempenho, glosas, penalidades, reajuste, revisão e equilíbrio econômico-financeiro.

## 26.2.

A Contraprestação Pública poderá ser composta por parcela fixa, parcela variável ou combinação de ambas, conforme definido no Contrato, no Relatório Orçamentário-Financeiro e nos demais Anexos, podendo considerar, entre outros elementos, a disponibilidade operacional da Unidade Industrial, o volume de RSU efetivamente recebido e/ou processado, o atendimento aos indicadores de desempenho e o cumprimento das obrigações técnicas, ambientais, operacionais e energéticas da Concessionária.

## 26.3.

A Contraprestação Pública somente será devida após o cumprimento das condições previstas no Contrato para início da remuneração ordinária, incluindo, quando aplicável, implantação, comissionamento, testes, operação assistida, início da operação comercial, apresentação dos relatórios de medição e aferição do desempenho da Concessionária.

## 26.4.

A Contraprestação Pública não terá natureza de pagamento automático, integral ou incondicional, sujeitando-se às regras de aferição, medição, desempenho, glosas, descontos, penalidades e demais ajustes previstos no Sistema de Mensuração de Desempenho — SMD, no Contrato e em seus Anexos.

## 26.5.

A proposta econômica da licitante deverá observar o valor máximo da Contraprestação Pública definido neste Edital e no Relatório Orçamentário-Financeiro, sendo desclassificada a proposta que exceder o limite máximo estabelecido.

## 26.6.

A Contraprestação Pública proposta deverá considerar todos os custos, investimentos, encargos, tributos, seguros, garantias, operação, manutenção, reinvestimentos, controle ambiental, monitoramento, comissionamento, treinamento, operação assistida, destinação ambientalmente adequada de eventuais resíduos finais, riscos assumidos e demais obrigações da Concessionária previstas no Edital, no Contrato e em seus Anexos.

## 26.7.

O desconto ou vantagem econômica incidente sobre o fornecimento, compensação ou disponibilização de energia elétrica ao Município, tendo como referência as tarifas homologadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL aplicáveis à distribuidora local, deverá ser considerado na Proposta Econômica e poderá impactar o cálculo da Nota Econômica, a vantajosidade da proposta, a modelagem da remuneração e os benefícios econômicos ao Município, na forma prevista neste Edital e em seus Anexos.

## 26.8.

As receitas acessórias, alternativas, complementares ou decorrentes de projetos associados, inclusive aquelas relativas à energia elétrica, produtos, subprodutos, créditos, certificados, atributos ambientais, materiais recuperados e eventual recebimento, tratamento ou processamento de resíduos de terceiros, integrarão a modelagem econômico-financeira da Concessão Administrativa e constituirão receitas da Concessionária, não estando sujeitas a compartilhamento ordinário com o Poder Concedente, salvo imposição legal expressa.

## 26.9.

A existência de receitas acessórias ou de outras receitas da Concessionária deverá ser considerada pela licitante na formulação de sua Proposta Econômica, especialmente para fins de redução da Contraprestação Pública, oferta de desconto ou vantagem energética ao Município e demonstração de exequibilidade da proposta.

## 26.10.

O pagamento da Contraprestação Pública será realizado na forma, prazo, condições e periodicidade definidos no Contrato e em seus Anexos, observadas as regras orçamentárias, fiscais, financeiras e de garantia aplicáveis.

## 26.11.

A inadimplência do Poder Concedente quanto ao pagamento da Contraprestação Pública observará as regras de atualização, multa, juros, acionamento de garantias, recomposição de prazos, suspensão de investimentos não essenciais, solução de controvérsias e demais consequências previstas no Contrato, preservada a continuidade dos serviços essenciais, a segurança operacional, a proteção ambiental e o interesse público.

## 26.12.

A Contraprestação Pública não se confunde com receitas acessórias, receitas de mercado, receitas energéticas, créditos, certificados, atributos ambientais, venda de produtos ou subprodutos, nem com quaisquer outras receitas próprias da Concessionária, salvo disposição expressa em sentido diverso no Contrato ou imposição legal aplicável.

# 27. DA GARANTIA DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA

## 27.1.

O Poder Concedente deverá constituir, indicar ou utilizar mecanismo de garantia destinado a assegurar o cumprimento das obrigações pecuniárias assumidas perante a Concessionária no âmbito da Concessão Administrativa, especialmente o pagamento da Contraprestação Pública e demais valores expressamente devidos nos termos do Contrato e de seus Anexos.

## 27.2.

A garantia de pagamento da Contraprestação Pública será estruturada preferencialmente por meio de Fundo Garantidor, fundo especial, fundo municipal, fundo de natureza contábil, financeira ou patrimonial, ou outro mecanismo equivalente juridicamente admitido, observado o disposto na Lei Federal nº 11.079/2004, na legislação fiscal, orçamentária, financeira e municipal aplicável, no Contrato e em seus Anexos.

## 27.3.

O Fundo Garantidor ou mecanismo equivalente poderá ser complementado por conta-garantia, conta vinculada, conta reserva, mecanismo de vinculação de receitas legalmente admitido, seguro-garantia, garantia prestada por instituição financeira ou outro instrumento admitido em lei, de modo a assegurar liquidez, previsibilidade e segurança ao fluxo de pagamento da Concessão Administrativa.

## 27.4.

O mecanismo de garantia deverá ser constituído ou formalmente disponibilizado em favor da Concessionária, ou em benefício do fluxo de pagamento da Concessão Administrativa, em momento anterior ao início da exigibilidade ordinária da Contraprestação Pública e, quando previsto no Contrato, antes da emissão da Ordem de Serviço, do início dos investimentos principais ou de marco contratual que exponha a Concessionária a obrigações relevantes de implantação.

## 27.5.

O Contrato e seus Anexos deverão disciplinar, no mínimo:

I — a modalidade da garantia;

II — a natureza jurídica do Fundo Garantidor ou mecanismo equivalente;

III — os ativos, receitas, aportes, direitos creditórios ou recursos que comporão a garantia, quando aplicável;

IV — o agente financeiro, agente fiduciário, instituição depositária, gestor ou entidade responsável pela administração do mecanismo, quando aplicável;

V — o valor mínimo, saldo mínimo, cobertura mínima ou critério de dimensionamento da garantia;

VI — as obrigações pecuniárias garantidas;

VII — as hipóteses e procedimentos de acionamento;

VIII — os prazos de pagamento após o acionamento;

IX — os mecanismos de recomposição da garantia;

X — as regras de substituição, reforço, liberação ou extinção da garantia;

XI — os efeitos da não constituição, não provisionamento, não recomposição ou insuficiência da garantia;

XII — os procedimentos de comunicação entre Poder Concedente, Concessionária e instituição ou entidade responsável pela garantia.

## 27.6.

A garantia deverá abranger, conforme previsto no Contrato, a Contraprestação Pública vencida e não paga, atualizações monetárias, juros, multas, encargos moratórios, indenizações, valores reconhecidos em procedimento de reequilíbrio econômico-financeiro ou outras obrigações pecuniárias expressamente assumidas pelo Poder Concedente no âmbito da Concessão Administrativa.

## 27.7.

O acionamento da garantia pela Concessionária dependerá da ocorrência de inadimplemento do Poder Concedente, observados os prazos, notificações, relatórios de medição, documentos comprobatórios, procedimentos de contestação e demais condições previstas no Contrato e em seus Anexos.

## 27.8.

O acionamento da garantia não afastará a obrigação do Poder Concedente de recompor o Fundo Garantidor, conta-garantia, conta vinculada, conta reserva ou mecanismo equivalente no prazo previsto no Contrato, sempre que houver utilização total ou parcial dos valores, redução do saldo mínimo, insuficiência de cobertura ou evento que comprometa sua efetividade.

## 27.9.

A insuficiência, não constituição, não recomposição, substituição irregular ou perda de eficácia da garantia de pagamento da Contraprestação Pública poderá ensejar as consequências previstas no Contrato, inclusive recomposição de prazos, suspensão de investimentos não essenciais, reequilíbrio econômico-financeiro, acionamento de mecanismos de solução de controvérsias e demais medidas cabíveis, preservada a continuidade dos serviços essenciais, a segurança operacional, a proteção ambiental e o interesse público.

## 27.10.

A substituição do Fundo Garantidor ou do mecanismo de garantia por outro instrumento juridicamente admitido poderá ocorrer mediante previsão contratual e anuência da Concessionária, desde que a nova garantia assegure grau de cobertura, liquidez, exigibilidade e segurança equivalente ou superior ao mecanismo substituído.

## 27.11.

A garantia de pagamento da Contraprestação Pública não se confunde com a garantia de execução contratual a ser apresentada pela Concessionária, nem afasta a aplicação das regras de medição, desempenho, glosas, penalidades, reajuste, revisão e equilíbrio econômico-financeiro previstas neste Edital, no Contrato e em seus Anexos.

## 27.12.

O detalhamento do Fundo Garantidor ou mecanismo equivalente, incluindo sua base legal, forma de constituição, bens, receitas ou direitos afetados, valor de cobertura, forma de movimentação, recomposição, acionamento, substituição e extinção, constará da Minuta do Contrato de Concessão Administrativa, do Relatório Orçamentário-Financeiro, do Relatório Jurídico e dos documentos complementares que instruem o processo administrativo.

# 28. DO PROCEDIMENTO DE JULGAMENTO

## 28.1.

No dia, horário e local designados no preâmbulo, no aviso de licitação ou em ato convocatório complementar, a Comissão Especial de Licitação realizará sessão pública para recebimento, abertura e processamento dos envelopes apresentados pelas licitantes, observadas as regras deste Edital, do Contrato, de seus Anexos e da legislação aplicável.

## 28.2.

O procedimento observará, em síntese, as seguintes etapas:

I — recebimento dos envelopes;

II — abertura do Envelope 1 — Documentos de Credenciamento;

III — credenciamento dos representantes das licitantes;

IV — abertura do Envelope 2 — Documentos de Habilitação;

V — análise e julgamento da habilitação;

VI — divulgação do resultado da habilitação e processamento dos recursos cabíveis;

VII — abertura do Envelope 3 — Proposta Técnica das licitantes habilitadas;

VIII — análise e julgamento das Propostas Técnicas;

IX — divulgação do resultado técnico e processamento dos recursos cabíveis, quando aplicável;

X — abertura do Envelope 4 — Proposta Econômica das licitantes classificadas tecnicamente;

XI — análise e julgamento das Propostas Econômicas;

XII — apuração da Nota Final da Licitação — NFL;

XIII — classificação final das licitantes;

XIV — processamento dos recursos cabíveis;

XV — adjudicação e homologação;

XVI — constituição da Sociedade de Propósito Específico — SPE;

XVII — assinatura do Contrato de Concessão Administrativa pela SPE, observadas as condições deste Edital e do Contrato.

## 28.3.

A Comissão Especial de Licitação poderá promover diligências, solicitar esclarecimentos complementares e admitir o saneamento de falhas formais, nos limites previstos neste Edital e na legislação aplicável, vedada a substituição de proposta, a alteração substancial de seu conteúdo, a criação posterior de condição de habilitação inexistente na data de entrega dos envelopes ou a concessão de vantagem indevida a qualquer licitante.

## 28.4.

Os envelopes ainda não abertos serão rubricados pelos membros da Comissão Especial de Licitação e pelos representantes credenciados presentes, quando assim requerido, permanecendo sob guarda da Comissão em local seguro e indevassável até a sessão ou fase própria de abertura.

## 28.5.

A ausência de representante credenciado não impedirá a participação da licitante que tenha apresentado tempestivamente os envelopes, mas impedirá a prática de manifestações presenciais, renúncia de prazos, interposição oral de recurso ou assinatura de ata, salvo regularização admitida pela Comissão Especial de Licitação, quando juridicamente possível e sem prejuízo à isonomia.

## 28.6.

Após a abertura dos documentos de habilitação, Propostas Técnicas ou Propostas Econômicas, conforme a fase, a Comissão Especial de Licitação poderá franquear a palavra aos representantes credenciados das licitantes para registro de observações, manifestações ou impugnações, as quais serão consignadas em ata.

## 28.7.

A Comissão Especial de Licitação poderá decidir de imediato as manifestações apresentadas em sessão ou designar nova data para divulgação do resultado, sempre que a complexidade da matéria exigir exame mais detalhado, diligência, análise técnica, jurídica ou econômico-financeira.

## 28.8.

Serão habilitadas as licitantes que atenderem às exigências de habilitação previstas neste Edital e na legislação aplicável, admitido o saneamento de falhas formais nos limites estabelecidos neste instrumento convocatório.

## 28.9.

Serão inabilitadas as licitantes que deixarem de atender requisito essencial de habilitação, apresentarem documento falso, inválido, incompatível ou insuscetível de verificação, ou incidirem em qualquer hipótese legal ou editalícia de impedimento, fraude, conflito de interesses ou participação indevida.

## 28.10.

Serão inabilitadas as licitantes cujos documentos de habilitação contenham informação que revele, antecipe ou permita identificar elementos essenciais da Proposta Técnica ou da Proposta Econômica, quando tal fato comprometer o sigilo, a isonomia, a ordem procedimental ou o julgamento objetivo.

## 28.11.

Da sessão pública será lavrada ata circunstanciada, com registro dos atos praticados, documentos abertos, manifestações apresentadas, decisões proferidas, ocorrências relevantes, diligências determinadas e demais elementos necessários à transparência do procedimento.

## 28.12.

Os resultados das fases de habilitação, julgamento técnico, julgamento econômico e classificação final serão divulgados nos meios oficiais indicados neste Edital, incluindo o Diário Oficial utilizado pelo Município, o Portal da Transparência Municipal, o Mural de Licitações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, o Portal Nacional de Contratações Públicas — PNCP, quando aplicável, e demais meios de publicidade exigidos pela legislação.

## 28.13.

Os prazos recursais observarão o disposto neste Edital e na legislação aplicável, especialmente a Lei Federal nº 14.133/2021, sendo assegurados o contraditório, a ampla defesa, a motivação das decisões e a publicidade dos atos do procedimento.

## 28.14.

A Comissão Especial de Licitação poderá contar com apoio técnico, jurídico, econômico-financeiro, ambiental ou operacional de servidores, consultores, pareceristas ou especialistas designados pelo Poder Concedente, sem prejuízo de sua competência decisória e da responsabilidade pela condução do certame.

# 29. DA ABERTURA DO ENVELOPE 3 E DO JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA

## 29.1.

Encerrada a fase de habilitação e observados os recursos cabíveis, a Comissão Especial de Licitação procederá à abertura do Envelope 3 — Proposta Técnica das licitantes habilitadas, em sessão pública previamente designada ou na continuidade da sessão, conforme o rito definido neste Edital.

## 29.2.

A Proposta Técnica será avaliada com base em critérios objetivos, previamente definidos neste Edital e em seus Anexos, observados a vinculação ao instrumento convocatório, o julgamento objetivo, a isonomia, a competitividade, a proporcionalidade e a seleção da proposta mais vantajosa ao interesse público.

## 29.3.

A Nota Técnica — NT será composta pela avaliação dos seguintes grupos:

I — Solução Técnica, Tecnológica e Operacional — STTO;

II — Plano de Implantação, Comissionamento e Operação Assistida — PICOA;

III — Controle Ambiental, Monitoramento e Segurança Operacional — CAMSO;

IV — Desempenho Energético e Benefício ao Município — DEBM;

V — Capacidade Técnica, Experiência Compatível e Suporte Tecnológico — CTEST.

## 29.4.

A Nota Técnica terá pontuação máxima de 100 (cem) pontos, distribuída da seguinte forma:

I — Solução Técnica, Tecnológica e Operacional — até 25 pontos;

II — Plano de Implantação, Comissionamento e Operação Assistida — até 15 pontos;

III — Controle Ambiental, Monitoramento e Segurança Operacional — até 20 pontos;

IV — Desempenho Energético e Benefício ao Município — até 15 pontos;

V — Capacidade Técnica, Experiência Compatível e Suporte Tecnológico — até 25 pontos.

## 29.5.

A avaliação da Solução Técnica, Tecnológica e Operacional — STTO considerará, entre outros elementos objetivos:

I — adequação da rota termoquímica proposta ao objeto da concessão;

II — compatibilidade da tecnologia com o recebimento e processamento dos RSU municipais;

III — clareza do fluxograma técnico-operacional;

IV — coerência do balanço mássico e energético preliminar;

V — modularidade e capacidade de expansão, quando prevista;

VI — adequação dos sistemas de preparação, triagem operacional e processamento;

VII — robustez dos equipamentos principais e sistemas auxiliares;

VIII — compatibilidade da solução com o Projeto Básico/Caderno Técnico da Concessão.

## 29.6.

A avaliação do Plano de Implantação, Comissionamento e Operação Assistida — PICOA considerará, entre outros elementos objetivos:

I — cronograma de implantação;

II — etapas de engenharia, fabricação, fornecimento, montagem, instalação e integração;

III — estratégia de licenciamento e obtenção de autorizações necessárias;

IV — plano de testes, comissionamento e partida assistida;

V — plano de treinamento da equipe da Concessionária;

VI — previsão de operação assistida por fabricante, fornecedor, integrador tecnológico ou operador especializado pelo período previsto no Contrato e no Projeto Básico/Caderno Técnico;

VII — plano de mitigação de riscos de implantação.

## 29.7.

A avaliação do Controle Ambiental, Monitoramento e Segurança Operacional — CAMSO considerará, entre outros elementos objetivos:

I — sistemas de controle de emissões;

II — monitoramento ambiental e operacional;

III — controle de odores, poeiras, efluentes, ruídos e vetores;

IV — plano de destinação de eventuais resíduos finais, inertes ou rejeitos tecnicamente inevitáveis;

V — atendimento às condicionantes ambientais;

VI — rastreabilidade dos RSU recebidos e processados;

VII — segurança operacional;

VIII — plano de contingência.

## 29.8.

A avaliação do Desempenho Energético e Benefício ao Município — DEBM considerará, entre outros elementos objetivos:

I — estimativa de geração, fornecimento, compensação ou disponibilização de energia elétrica;

II — coerência entre desempenho energético, tecnologia proposta e balanço energético preliminar;

III — forma de entrega do benefício energético ao Município;

IV — compatibilidade com a legislação setorial aplicável;

V — aderência à proposta de desconto ou vantagem econômica referenciada às tarifas homologadas pela ANEEL aplicáveis à distribuidora local;

VI — mecanismos de aferição do benefício energético.

## 29.9.

A avaliação da Capacidade Técnica, Experiência Compatível e Suporte Tecnológico — CTEST considerará, entre outros elementos objetivos:

I — experiência compatível da licitante, consorciados, fabricante, fornecedor, integrador tecnológico, operador especializado ou subcontratado estratégico;

II — experiência em fornecimento, implantação, integração, comissionamento, operação ou assistência técnica de equipamentos e sistemas industriais compatíveis;

III — experiência em tratamento de resíduos, processo termoquímico, recuperação energética, operação industrial, controle ambiental ou infraestrutura sujeita a licenciamento;

IV — comprovação de compromisso formal de fabricante, fornecedor, integrador tecnológico ou operador assistido;

V — qualidade e abrangência do suporte técnico oferecido;

VI — experiência e disponibilidade da equipe técnica indicada;

VII — clareza das responsabilidades dos terceiros técnicos indicados na proposta.

## 29.10.

Será admitida, para fins de pontuação técnica, a experiência comprovada de fabricante, fornecedor de equipamentos, integrador tecnológico, licenciador da tecnologia, operador assistido, empresa de engenharia, empresa de controle ambiental, empresa de energia ou subcontratado estratégico, desde que haja compromisso formal de participação na execução da futura Concessão Administrativa, com indicação objetiva do escopo de atuação.

## 29.11.

A experiência técnica própria da licitante não será exigida como única forma de pontuação, sendo admitida a soma ou composição de experiências compatíveis de consorciados, fabricantes, fornecedores, operadores, integradores tecnológicos, responsáveis técnicos e subcontratados estratégicos, observadas as regras deste Edital.

## 29.12.

Não será atribuída pontuação adicional pelo simples fato de a licitante ter experiência anterior em contrato de Parceria Público-Privada ou concessão administrativa, salvo quando tal experiência estiver diretamente relacionada à execução técnica, operacional, ambiental, energética ou industrial compatível com o objeto da presente licitação.

## 29.13.

A Comissão Especial de Licitação poderá solicitar apoio de equipe técnica, pareceristas, consultores ou especialistas para avaliação das Propostas Técnicas, sem prejuízo da responsabilidade da Comissão pela condução do procedimento e pela fundamentação das decisões.

## 29.14.

A Comissão Especial de Licitação poderá realizar diligências para esclarecer pontos da Proposta Técnica, confirmar documentos, validar compromissos de fabricantes, fornecedores, integradores tecnológicos ou operadores assistidos, verificar referências e aferir a compatibilidade da solução proposta, vedada a alteração substancial da proposta após a entrega dos envelopes.

## 29.15.

Serão desclassificadas as Propostas Técnicas que:

I — não apresentarem os documentos mínimos exigidos neste Edital;

II — não demonstrarem solução técnica compatível com o objeto da concessão;

III — não comprovarem direito de uso, fornecimento, licenciamento ou suporte da tecnologia essencial indicada;

IV — não apresentarem compromisso formal de fabricante, fornecedor, integrador ou operador assistido quando a proposta depender de sua tecnologia, equipamento ou know-how;

V — apresentarem solução incompatível com o licenciamento ambiental, legislação aplicável, Projeto Básico/Caderno Técnico ou requisitos mínimos de desempenho;

VI — contiverem informação falsa, inexequível, contraditória ou insuscetível de verificação;

VII — não alcançarem a pontuação técnica mínima definida neste Edital ou em seus Anexos, quando houver.

## 29.16.

Concluído o julgamento das Propostas Técnicas, a Comissão Especial de Licitação divulgará o resultado pelos meios oficiais previstos neste Edital, abrindo-se o prazo recursal cabível ou, quando juridicamente possível e não houver manifestação contrária, prosseguindo-se à abertura do Envelope 4 — Proposta Econômica das licitantes classificadas tecnicamente.

# 30. DA ABERTURA DO ENVELOPE 4 E DO JULGAMENTO DA PROPOSTA ECONÔMICA

## 30.1.

Encerrado o julgamento das Propostas Técnicas e observados os recursos cabíveis, a Comissão Especial de Licitação procederá à abertura do Envelope 4 — Proposta Econômica das licitantes classificadas tecnicamente, em sessão pública previamente designada ou na continuidade da sessão, conforme o rito previsto neste Edital.

## 30.2.

A Proposta Econômica será avaliada com base em critérios objetivos, previamente definidos neste Edital e em seus Anexos, observados a vinculação ao instrumento convocatório, o julgamento objetivo, a isonomia, a competitividade, a exequibilidade, a vantajosidade para o Município e a sustentabilidade econômico-financeira da Concessão Administrativa.

## 30.3.

A Nota Econômica — NE será atribuída considerando, na forma deste Edital e de seus Anexos, os seguintes elementos:

I — valor da Contraprestação Pública proposta;

II — eventual parcela fixa e/ou variável da remuneração, quando prevista na modelagem;

III — eventual valor de referência por tonelada de RSU efetivamente recebido e/ou processado, quando aplicável;

IV — desconto ou vantagem econômica incidente sobre o fornecimento, compensação ou disponibilização de energia elétrica ao Município, tendo como referência as tarifas homologadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL aplicáveis à distribuidora local;

V — coerência da Proposta Econômica com a Proposta Técnica e com o Plano de Negócios da Concessão;

VI — demonstração de exequibilidade econômico-financeira da proposta.

## 30.4.

Para fins de julgamento, será considerada mais vantajosa, sob o aspecto econômico, a proposta que, observada a classificação técnica mínima exigida, apresentar a melhor combinação entre menor Contraprestação Pública, maior desconto ou vantagem energética ao Município e exequibilidade econômico-financeira, conforme metodologia de pontuação prevista neste Edital e em seus Anexos.

## 30.5.

A Proposta Econômica deverá observar o valor máximo da Contraprestação Pública estabelecido neste Edital, no Relatório Orçamentário-Financeiro e nos demais Anexos, sendo desclassificada a proposta que apresentar valor superior ao limite máximo admitido.

## 30.6.

Quando houver previsão de parcela variável vinculada ao RSU efetivamente recebido e/ou processado, a Proposta Econômica deverá indicar o respectivo valor ou metodologia de cálculo, observados os limites, parâmetros, critérios de medição, matriz de riscos, glosas e regras de pagamento previstas neste Edital, no Contrato e em seus Anexos.

## 30.7.

O desconto ou vantagem energética ofertado pela licitante deverá ser apresentado de forma objetiva, mensurável e verificável, com indicação da metodologia de cálculo, referência tarifária adotada, forma de fornecimento, compensação ou disponibilização de energia elétrica ao Município e condições de aferição do benefício, observadas as normas setoriais aplicáveis.

## 30.8.

A referência tarifária para o cálculo do desconto ou vantagem energética será baseada nas tarifas homologadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL aplicáveis à distribuidora local, conforme metodologia definida neste Edital, no Relatório Orçamentário-Financeiro e nos Anexos pertinentes.

## 30.9.

As receitas acessórias, alternativas, complementares ou decorrentes de projetos associados, inclusive aquelas relativas à energia elétrica, produtos, subprodutos, créditos, certificados, atributos ambientais, materiais recuperados e eventual recebimento, tratamento ou processamento de resíduos de terceiros, poderão ser consideradas pela licitante na formulação de sua Proposta Econômica e integrarão a modelagem econômico-financeira da Concessão, constituindo receitas da Concessionária, sem compartilhamento ordinário com o Poder Concedente, salvo imposição legal expressa.

## 30.10.

A Comissão Especial de Licitação poderá realizar diligências para esclarecer premissas, confirmar documentos, verificar a coerência entre Proposta Técnica, Proposta Econômica e Plano de Negócios, bem como aferir a exequibilidade da proposta, vedada a alteração substancial dos valores, percentuais, descontos, vantagens energéticas ou condições essenciais apresentadas após a entrega dos envelopes.

## 30.11.

A Proposta Econômica será considerada inexequível quando, de forma motivada e após eventual diligência, ficar demonstrado que os valores, descontos, vantagens energéticas, receitas, custos, investimentos, prazos ou premissas apresentados são incompatíveis com a execução adequada do objeto, com a Proposta Técnica, com o cumprimento dos indicadores de desempenho, com as obrigações ambientais, com a operação segura da Unidade Industrial ou com a sustentabilidade econômico-financeira da Concessão Administrativa.

## 30.12.

Não será admitida Proposta Econômica condicionada a evento futuro não previsto neste Edital, obtenção incerta de subsídio, incentivo, financiamento, benefício fiscal, receita acessória, autorização, licença ou vantagem econômica que não esteja contemplada na matriz de riscos ou nos Anexos da Concessão.

## 30.13.

Serão desclassificadas as Propostas Econômicas que:

I — não apresentarem os documentos mínimos exigidos para o Envelope 4;

II — não indicarem a Contraprestação Pública proposta, quando exigida;

III — apresentarem valor superior ao limite máximo de Contraprestação Pública admitido;

IV — não indicarem o desconto ou vantagem energética ao Município, quando este constituir critério econômico obrigatório;

V — apresentarem inconsistência grave entre a Proposta Técnica, a Proposta Econômica e o Plano de Negócios;

VI — forem consideradas inexequíveis, nos termos deste Edital;

VII — condicionarem a proposta a evento futuro, incerto ou não previsto;

VIII — contiverem vício insanável, informação falsa, omissão relevante ou elemento incompatível com o objeto da Concessão Administrativa.

## 30.14.

Concluído o julgamento das Propostas Econômicas, a Comissão Especial de Licitação apurará a Nota Econômica — NE de cada licitante, na forma da metodologia prevista neste Edital e em seus Anexos.

## 30.15.

A classificação final será obtida pela combinação da Nota Técnica — NT e da Nota Econômica — NE, resultando na Nota Final da Licitação — NFL, conforme pesos, fórmulas e critérios de desempate previstos neste Edital e em seus Anexos.

## 30.16.

O resultado do julgamento da Proposta Econômica e da classificação final será divulgado nos meios oficiais previstos neste Edital, abrindo-se o prazo recursal cabível, nos termos da legislação aplicável.

# 31. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

## 31.1.

Dos atos da Comissão Especial de Licitação e da autoridade competente caberão recursos administrativos, nos prazos e na forma previstos na Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente quanto às decisões de habilitação ou inabilitação, julgamento da Proposta Técnica, julgamento da Proposta Econômica, classificação final, anulação ou revogação da licitação e demais atos passíveis de impugnação administrativa.

## 31.2.

Os recursos deverão ser apresentados por escrito, de forma clara, objetiva e fundamentada, no prazo legal aplicável, contados da intimação ou divulgação oficial do ato recorrido, conforme o caso, observados os meios de protocolo físico ou eletrônico indicados neste Edital.

## 31.3.

O recurso deverá conter, no mínimo:

I — identificação da recorrente;

II — indicação do ato recorrido;

III — exposição objetiva dos fatos e fundamentos jurídicos, técnicos ou econômico-financeiros do pedido;

IV — pedido claro e determinado;

V — documentos comprobatórios, quando houver;

VI — assinatura de representante legal ou procurador com poderes suficientes.

## 31.4.

Recebido o recurso, a Comissão Especial de Licitação poderá reconsiderar sua decisão no prazo legal ou encaminhá-lo, devidamente informado, à autoridade competente para decisão.

## 31.5.

As demais licitantes serão intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, contado da divulgação da interposição do recurso, assegurados o contraditório, a ampla defesa, a publicidade e a isonomia.

## 31.6.

Os recursos terão efeito suspensivo quando previsto em lei ou quando atribuído motivadamente pela autoridade competente, considerada a natureza do ato recorrido, o risco de prejuízo ao certame, a segurança jurídica, a isonomia e o interesse público.

## 31.7.

Não serão conhecidos recursos intempestivos, genéricos, sem fundamentação mínima, apresentados por pessoa sem poderes de representação, por meio diverso do previsto neste Edital ou que não indiquem de forma clara o ato recorrido e o pedido formulado.

## 31.8.

A interposição de recurso não autoriza a recorrente a alterar, complementar ou substituir documentos de habilitação, Proposta Técnica, Proposta Econômica ou elementos essenciais apresentados originalmente, ressalvadas as hipóteses de saneamento de falhas formais admitidas neste Edital e na legislação aplicável.

## 31.9.

A decisão dos recursos será motivada e divulgada nos meios oficiais previstos neste Edital, podendo manter, reformar, anular, corrigir ou determinar o refazimento de ato do procedimento, conforme a natureza da matéria apreciada.

## 31.10.

O acolhimento de recurso implicará a invalidação apenas dos atos que não possam ser aproveitados, preservando-se, sempre que juridicamente possível, os atos regulares, válidos e não contaminados pelo vício reconhecido.

## 31.11.

Encerrada a fase recursal, o procedimento seguirá para a etapa subsequente, observada a ordem procedimental prevista neste Edital.

# 32. DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO, CONSTITUIÇÃO DA SPE E ASSINATURA DO CONTRATO

## 32.1.

Concluído o julgamento, decididos os recursos administrativos cabíveis e verificada a regularidade dos atos praticados, o objeto da licitação será adjudicado à licitante vencedora e o procedimento será homologado pela autoridade competente, observada a legislação aplicável.

## 32.2.

A adjudicação e a homologação não gerarão, por si sós, direito à assinatura do Contrato de Concessão Administrativa caso não sejam cumpridas, pela adjudicatária, as condições prévias previstas neste Edital, no Contrato e em seus Anexos.

## 32.3.

A adjudicatária deverá constituir Sociedade de Propósito Específico — SPE, segundo as leis brasileiras, com sede e administração no Brasil, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da convocação pelo Poder Concedente, prorrogável uma única vez por igual período, mediante justificativa aceita pela Administração.

## 32.4.

A SPE terá por objeto específico e exclusivo a execução da Concessão Administrativa, incluindo a implantação, operação, manutenção e gestão da Unidade Industrial Termoquímica de Valorização Energética de RSU, bem como as demais atividades vinculadas ao objeto da concessão, às receitas acessórias admitidas, aos financiamentos, garantias, seguros e obrigações necessárias à execução contratual.

## 32.5.

A SPE deverá observar a composição societária, estrutura de controle, compromissos de aporte, governança, responsabilidades, obrigações e demais condições assumidas pela adjudicatária na licitação, admitidas alterações apenas nos termos previstos neste Edital, no Contrato e na legislação aplicável.

## 32.6.

O Contrato de Concessão Administrativa será assinado pela SPE, na qualidade de Concessionária, podendo a adjudicatária, os consorciados, acionistas, controladores, garantidores, fabricantes, fornecedores, financiadores ou demais intervenientes relevantes assiná-lo como intervenientes-anuentes, responsáveis solidários ou partes vinculadas, conforme previsto no Contrato e em seus Anexos.

## 32.7.

Para assinatura do Contrato, a adjudicatária deverá comprovar, no mínimo:

I — constituição regular da SPE;

II — atos societários da SPE;

III — inscrição da SPE no CNPJ;

IV — poderes dos representantes legais da SPE;

V — manutenção das condições de habilitação exigidas no Edital, naquilo que for aplicável;

VI — comprovação dos compromissos de aporte, suporte financeiro, tecnologia, fornecimento, operação assistida ou demais compromissos essenciais assumidos na proposta, quando aplicável;

VII — demais documentos previstos no Edital, no Contrato e em seus Anexos.

## 32.8.

A Concessionária deverá apresentar a garantia de execução contratual no prazo de até 30 (trinta) dias contados da assinatura do Contrato de Concessão Administrativa, observadas as modalidades, valores, condições de vigência, renovação, recomposição, substituição e execução previstas no Contrato e em seus Anexos.

## 32.9.

O não atendimento injustificado das condições necessárias à constituição da SPE, à assinatura do Contrato ou à apresentação da garantia de execução contratual sujeitará a adjudicatária, a SPE ou os responsáveis aplicáveis às sanções previstas neste Edital, no Contrato e na legislação, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

## 32.10.

Caso a adjudicatária deixe de constituir a SPE, recuse-se injustificadamente a assinar o Contrato, não apresente documentação essencial ou descumpra condição prévia indispensável à contratação, o Poder Concedente poderá convocar as licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, as condições deste Edital e a legislação aplicável, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

## 32.11.

Não será aplicável perda de garantia de proposta, uma vez que este Edital não exige garantia de proposta como condição de participação, sem prejuízo das demais sanções legalmente cabíveis em caso de recusa injustificada, fraude, conluio, declaração falsa ou descumprimento das obrigações assumidas pela licitante.

## 32.12.

A assinatura do Contrato de Concessão Administrativa, sua publicação e o início de sua eficácia observarão os marcos, condições precedentes, garantias públicas, garantias privadas, ordem de serviço, licenciamento, disponibilização da área e demais requisitos previstos neste Edital, no Contrato e em seus Anexos.

# 33. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS NA FASE LICITATÓRIA

## 33.1.

A licitante, adjudicatária, consorciada, representante, interveniente, apoiador financeiro, fabricante, fornecedor, integrador tecnológico, operador assistido ou terceiro indicado na proposta que praticar ato ilícito no curso da licitação ficará sujeito às sanções previstas neste Edital e na legislação aplicável, especialmente na Lei Federal nº 14.133/2021, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

## 33.2.

Constituem infrações administrativas, sem prejuízo de outras previstas na legislação aplicável:

I — apresentar declaração ou documentação falsa;

II — deixar de entregar documento exigido no Edital, quando a omissão comprometer requisito essencial de participação, habilitação ou julgamento;

III — não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e aceito pela Administração;

IV — recusar-se injustificadamente a constituir a SPE, quando adjudicatária;

V — recusar-se injustificadamente a assinar o Contrato de Concessão Administrativa por meio da SPE;

VI — deixar de apresentar, no prazo previsto, documento, compromisso, garantia, comprovação ou condição essencial exigida para a contratação;

VII — comportar-se de modo inidôneo;

VIII — praticar fraude, conluio, simulação, manipulação de proposta, ajuste entre licitantes ou qualquer ato destinado a frustrar o caráter competitivo do certame;

IX — praticar ato lesivo à Administração Pública, nos termos da legislação anticorrupção aplicável;

X — apresentar proposta técnica ou econômica manifestamente inexequível, falsa, artificial, condicionada ou incompatível com as obrigações assumidas;

XI — impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato do procedimento licitatório;

XII — deixar de comprovar a veracidade, validade ou suficiência de compromisso financeiro, técnico, tecnológico, operacional ou societário utilizado para fins de habilitação ou julgamento;

XIII — descumprir obrigação assumida no âmbito da licitação, do consórcio, da proposta, do compromisso de constituição da SPE ou dos documentos apresentados.

## 33.3.

As infrações administrativas poderão ensejar, conforme a gravidade da conduta, a aplicação das seguintes sanções:

I — advertência;

II — multa;

III — impedimento de licitar e contratar;

IV — declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

## 33.4.

A aplicação das sanções observará a natureza e a gravidade da infração, os danos causados ao Poder Concedente, a vantagem auferida ou pretendida pela licitante, a boa-fé, a reincidência, a cooperação da infratora, a proporcionalidade, a razoabilidade e as demais circunstâncias do caso concreto.

## 33.5.

A multa aplicada na fase licitatória deverá observar os limites e critérios previstos neste Edital e na legislação aplicável, sendo vedada a fixação de penalidade desproporcional ao valor estimado da contratação, à gravidade da infração ou ao dano efetivamente causado.

## 33.6.

A recusa injustificada da adjudicatária em constituir a SPE, comprovar as condições prévias à contratação ou viabilizar a assinatura do Contrato de Concessão Administrativa pela SPE poderá ensejar a aplicação das sanções cabíveis e a convocação das licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação e a legislação aplicável.

## 33.7.

A ausência de garantia de proposta neste certame não afasta a responsabilidade da licitante, adjudicatária, consorciada, controlador, apoiador financeiro, fabricante, fornecedor, integrador tecnológico, operador assistido ou terceiro indicado por atos ilícitos, documentos falsos, compromissos inexequíveis, recusa injustificada ou descumprimento de obrigações assumidas no procedimento licitatório.

## 33.8.

A instauração, instrução e julgamento do processo sancionatório observarão o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, a motivação das decisões, a proporcionalidade e os procedimentos previstos na legislação aplicável.

## 33.9.

A aplicação de sanção administrativa não afasta a possibilidade de comunicação aos órgãos de controle, Ministério Público, autoridades fazendárias, ambientais, policiais ou demais entidades competentes, quando houver indícios de ilícito administrativo, civil, penal, concorrencial, ambiental, fiscal ou ato lesivo à Administração Pública.

## 33.10.

As sanções aplicadas serão registradas e divulgadas na forma da legislação aplicável, sem prejuízo de sua comunicação aos cadastros públicos competentes.

# 34. DA FRAUDE, CORRUPÇÃO, CONLUIO E PRÁTICAS ILÍCITAS

## 34.1.

É vedada às licitantes, adjudicatária, consorciadas, acionistas, controladores, representantes, procuradores, apoiadores financeiros, fabricantes, fornecedores, integradores tecnológicos, operadores assistidos, subcontratados estratégicos e terceiros indicados nas propostas a prática de qualquer ato de fraude, corrupção, conluio, simulação, conflito de interesses, manipulação de proposta, declaração falsa, ocultação de informação relevante, prática anticompetitiva ou ato lesivo à Administração Pública.

## 34.2.

Para fins deste Edital, consideram-se práticas vedadas, sem prejuízo de outras previstas na legislação aplicável:

I — prometer, oferecer, autorizar, solicitar, aceitar ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, particular, representante de licitante, consultor, avaliador, servidor, membro da Comissão Especial de Licitação ou terceiro relacionado ao certame;

II — fraudar, frustrar, manipular ou tentar manipular o caráter competitivo da licitação;

III — combinar, ajustar, dividir mercado, simular disputa, coordenar propostas ou praticar qualquer ato de conluio entre licitantes;

IV — apresentar documento, declaração, atestado, compromisso técnico, compromisso financeiro, proposta técnica, proposta econômica ou informação falsa, adulterada, incompleta em aspecto essencial ou insuscetível de verificação;

V — utilizar empresa interposta, pessoa jurídica sem capacidade real, arranjo societário simulado, fundo, investidor, fabricante, fornecedor, integrador ou subcontratado estratégico apenas formal, sem compromisso efetivo com a proposta apresentada;

VI — ocultar relação de controle, coligação, influência relevante, participação cruzada ou vínculo entre licitantes quando tal informação puder afetar a independência das propostas, a isonomia ou a competitividade;

VII — tentar influenciar indevidamente decisão da Comissão Especial de Licitação, de pareceristas, consultores, agentes públicos, órgãos de controle ou autoridades envolvidas no procedimento;

VIII — impedir, perturbar, fraudar ou retardar ato da licitação sem justificativa legítima;

IX — praticar ato ilícito destinado a frustrar os objetivos da licitação ou a obtenção da proposta mais vantajosa ao interesse público;

X — praticar ato lesivo à Administração Pública, nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013 e demais normas anticorrupção aplicáveis.

## 34.3.

A constatação de indícios de fraude, corrupção, conluio, prática anticompetitiva, conflito de interesses, simulação ou ato lesivo à Administração Pública poderá ensejar, conforme o caso, a suspensão do procedimento para apuração, realização de diligências, desclassificação da proposta, inabilitação da licitante, anulação de atos, aplicação de sanções administrativas e comunicação aos órgãos competentes.

## 34.4.

A licitante deverá declarar, na forma do Anexo V, que não praticou, não pratica e se compromete a não praticar atos de fraude, corrupção, conluio, simulação, prática anticompetitiva ou ato lesivo à Administração Pública, responsabilizando-se pela veracidade das informações prestadas.

## 34.5.

A apresentação de compromisso financeiro, suporte técnico, tecnologia, fornecimento, operação assistida, carta de fundo de investimento, carta de sócio, carta de controlador, carta de fabricante ou documento equivalente sem lastro, sem poderes de assinatura, sem compromisso mínimo verificável ou com informação falsa poderá ser considerada prática ilícita, sem prejuízo das sanções cabíveis.

## 34.6.

Caso haja indícios de infração à ordem econômica, cartel, combinação de propostas ou prática anticompetitiva, o Poder Concedente poderá comunicar os fatos ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica — CADE e aos demais órgãos competentes, sem prejuízo das medidas administrativas cabíveis no âmbito da licitação.

## 34.7.

Caso haja indícios de ato lesivo à Administração Pública, fraude, corrupção, documento falso, declaração falsa ou ilícito penal, civil, ambiental, fiscal ou administrativo, o Poder Concedente poderá comunicar os fatos ao Ministério Público, Tribunal de Contas, órgãos de controle interno, autoridades policiais, fazendárias, ambientais e demais autoridades competentes.

## 34.8.

A apuração de práticas ilícitas observará o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, a motivação das decisões e os procedimentos previstos na legislação aplicável, sem prejuízo da adoção de medidas cautelares necessárias à preservação da integridade do certame, da competitividade, da isonomia e do interesse público.

## 34.9.

A celebração do Contrato de Concessão Administrativa não impedirá a apuração posterior de fraude, corrupção, conluio, simulação, conflito de interesses, declaração falsa ou ato lesivo praticado durante a licitação, podendo tais fatos ensejar sanções, anulação de atos, responsabilização civil, administrativa ou penal e demais consequências previstas no Contrato e na legislação aplicável.

## 34.10.

A Concessionária deverá manter, durante a execução contratual, conduta íntegra, transparente e compatível com as normas anticorrupção, de integridade, governança, compliance, prevenção de conflito de interesses e responsabilidade administrativa aplicáveis ao contrato, sem prejuízo das obrigações específicas previstas na Minuta do Contrato e em seus Anexos.

# 35. DA CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO — SPE

## 35.1.

A adjudicatária deverá constituir Sociedade de Propósito Específico — SPE, segundo as leis brasileiras, com sede e administração no Brasil, no prazo e condições previstos neste Edital, para fins de assinatura e execução do Contrato de Concessão Administrativa.

## 35.2.

A SPE será a Concessionária responsável pela implantação, operação, manutenção e gestão da Unidade Industrial Termoquímica de Valorização Energética de RSU, bem como pelo cumprimento integral das obrigações assumidas no Contrato, neste Edital e em seus Anexos.

## 35.3.

A SPE deverá ter objeto social específico e compatível com a execução da Concessão Administrativa, incluindo, entre outras atividades vinculadas ao objeto contratual:

I — implantação, operação, manutenção e gestão da Unidade Industrial;

II — recebimento, preparação, triagem operacional e processamento termoquímico dos RSU entregues pelo Município;

III — valorização energética e/ou material dos resíduos processados;

IV — geração, fornecimento, compensação ou disponibilização de energia elétrica ao Município, quando aplicável;

V — controle ambiental, monitoramento operacional, rastreabilidade e cumprimento dos indicadores de desempenho;

VI — exploração de receitas acessórias, alternativas, complementares ou decorrentes de projetos associados, nos termos do Edital, do Contrato e da legislação aplicável;

VII — contratação de financiamentos, garantias, seguros, fornecedores, fabricantes, integradores tecnológicos, operadores assistidos, subcontratados estratégicos e demais terceiros necessários à execução da concessão.

## 35.4.

A SPE deverá ser constituída sob a forma de sociedade anônima, observadas as regras de governança, transparência, escrituração contábil, controle societário, prestação de informações, auditoria quando legalmente exigível e demais obrigações previstas neste Edital, no Contrato e na legislação aplicável.

## 35.5.

A composição societária inicial da SPE deverá refletir os compromissos assumidos pela adjudicatária na licitação, especialmente quanto aos consorciados, acionistas, controladores, investidores, compromissos de aporte, suporte financeiro, tecnologia, fornecimento, operação assistida e demais elementos relevantes à habilitação, à proposta técnica e à proposta econômica.

## 35.6.

A constituição da SPE não afastará a responsabilidade da adjudicatária, dos consorciados, acionistas, controladores, garantidores, apoiadores financeiros ou demais intervenientes pelas obrigações assumidas no procedimento licitatório, pelos compromissos apresentados, pela veracidade dos documentos e pelas responsabilidades expressamente previstas neste Edital, no Contrato e na legislação aplicável.

## 35.7.

O Contrato de Concessão Administrativa será assinado pela SPE, na qualidade de Concessionária, podendo a adjudicatária, consorciados, acionistas, controladores, garantidores, financiadores, fabricantes, fornecedores, integradores tecnológicos, operadores assistidos ou demais intervenientes relevantes assiná-lo como intervenientes-anuentes, responsáveis solidários, garantidores ou partes vinculadas, conforme previsto no Contrato e em seus Anexos.

## 35.8.

A SPE deverá manter, durante toda a vigência contratual, escrituração contábil regular, demonstrações financeiras próprias, segregação patrimonial, registros operacionais, controles internos e estrutura de governança compatíveis com a execução da Concessão Administrativa.

## 35.9.

A SPE poderá contratar financiamentos, emitir instrumentos de dívida, receber aportes de acionistas, investidores ou fundos de investimento, constituir garantias, celebrar contratos de fornecimento, contratos turnkey, EPC, assistência técnica, operação assistida, manutenção, subcontratação e demais instrumentos necessários à execução do objeto, observadas as regras deste Edital, do Contrato e da legislação aplicável.

## 35.10.

A alteração da composição societária, do controle direto ou indireto da SPE, da participação de acionistas relevantes, dos compromissos de aporte ou dos responsáveis técnicos, financeiros ou tecnológicos indicados na proposta dependerá de prévia anuência do Poder Concedente quando puder afetar a execução do contrato, a capacidade técnica, a capacidade econômico-financeira, a governança, o cumprimento dos indicadores de desempenho ou a segurança da concessão.

## 35.11.

Poderão ser admitidas alterações societárias, ingresso de fundos de investimento, financiadores, investidores estratégicos, reorganizações societárias, cessões de participação, substituições de acionistas ou operações equivalentes, desde que previamente autorizadas quando exigível, não comprometam as condições de habilitação e proposta, preservem o interesse público, a continuidade da concessão, a responsabilidade da Concessionária e a capacidade técnica e econômico-financeira do projeto.

## 35.12.

A SPE deverá apresentar, antes da assinatura do Contrato ou nos prazos definidos neste Edital, os seguintes documentos:

I — atos constitutivos e estatuto social;

II — inscrição no CNPJ;

III — identificação dos acionistas, controladores e administradores;

IV — comprovação dos poderes de representação;

V — comprovação da composição societária inicial;

VI — documentos relativos aos compromissos de aporte, suporte financeiro, tecnologia, fornecimento, operação assistida ou demais compromissos essenciais assumidos na licitação, quando aplicável;

VII — demais documentos exigidos no Edital, no Contrato e em seus Anexos.

## 35.13.

A SPE deverá apresentar a garantia de execução contratual no prazo de até 30 (trinta) dias contados da assinatura do Contrato de Concessão Administrativa, conforme modalidades, valores, prazos, condições de renovação, recomposição, substituição e execução previstos no Contrato e em seus Anexos.

## 35.14.

O descumprimento das obrigações relativas à constituição da SPE, manutenção das condições societárias essenciais, apresentação de documentos, comprovação dos compromissos assumidos ou garantia de execução contratual sujeitará a adjudicatária, a SPE e os responsáveis aplicáveis às sanções e consequências previstas neste Edital, no Contrato e na legislação aplicável.

# 36. DO CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

## 36.1.

O Contrato decorrente da presente licitação será celebrado sob o regime de Parceria Público-Privada — PPP, na modalidade Concessão Administrativa, nos termos da Lei Federal nº 11.079/2004, da Lei Federal nº 14.133/2021, da Lei Federal nº 8.987/1995, da Lei Federal nº 9.074/1995, da Lei Federal nº 11.445/2007, da Lei Federal nº 12.305/2010, da Lei Municipal nº 938/2024, deste Edital, do Contrato e de seus Anexos.

## 36.2.

O Contrato de Concessão Administrativa será assinado pela Sociedade de Propósito Específico — SPE, na qualidade de Concessionária, observadas as condições de adjudicação, homologação, constituição da SPE, apresentação dos documentos exigidos, publicação, eficácia, garantias, ordem de serviço e demais marcos previstos neste Edital e no Contrato.

## 36.3.

Constituem obrigações gerais da Concessionária, sem prejuízo de outras previstas neste Edital, no Contrato e em seus Anexos:

I — implantar, operar, manter e gerir a Unidade Industrial Termoquímica de Valorização Energética de RSU;

II — elaborar os projetos executivos, estudos complementares, planos de implantação, planos de operação, planos de manutenção, planos ambientais e demais documentos técnicos necessários à execução do objeto;

III — receber os RSU entregues pelo Município, observadas as condições, quantidades, qualidade, compatibilidade técnica e regras previstas no Contrato;

IV — realizar a preparação, triagem operacional, processamento termoquímico, valorização energética e/ou material dos RSU;

V — promover a geração, fornecimento, compensação ou disponibilização de energia elétrica ao Município, quando aplicável, conforme proposta, contrato, legislação setorial e regras de aferição;

VI — cumprir os indicadores de desempenho, o Sistema de Mensuração de Desempenho — SMD e demais padrões técnicos, ambientais, operacionais e energéticos previstos no Contrato;

VII — realizar controle ambiental, monitoramento de emissões, rastreabilidade operacional, segurança industrial, controle de odores, ruídos, poeiras, vetores, efluentes e demais aspectos ambientais aplicáveis;

VIII — providenciar, quando de sua responsabilidade, licenças, autorizações, aprovações, registros, outorgas, estudos e documentos necessários à implantação e operação da Unidade Industrial;

IX — destinar de forma ambientalmente adequada eventuais resíduos finais, inertes ou rejeitos tecnicamente inevitáveis do processo, quando existentes, conforme licenciamento ambiental, legislação aplicável, Contrato e seus Anexos;

X — contratar e manter fabricantes, fornecedores, integradores tecnológicos, operadores assistidos, subcontratados estratégicos, seguros, garantias, equipe técnica, sistemas e equipamentos necessários à execução adequada do objeto;

XI — assegurar a operação assistida, treinamento, suporte técnico, comissionamento e transferência de conhecimento operacional, quando previstos na proposta, no Contrato ou no Projeto Básico/Caderno Técnico;

XII — apresentar relatórios de medição, desempenho, operação, controle ambiental, energia, manutenção, ocorrências, segurança e demais informações exigidas pelo Poder Concedente;

XIII — manter a garantia de execução contratual, seguros obrigatórios, registros contábeis, governança da SPE e demais obrigações legais e contratuais;

XIV — cumprir as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, ambientais, regulatórias, técnicas, operacionais e de segurança aplicáveis;

XV — responder integralmente perante o Poder Concedente pela execução do Contrato, ainda que utilize fabricantes, fornecedores, integradores, operadores assistidos, subcontratados, financiadores, fundos, sócios ou terceiros estratégicos.

## 36.4.

Constituem obrigações gerais do Poder Concedente, sem prejuízo de outras previstas neste Edital, no Contrato e em seus Anexos:

I — disponibilizar à Concessionária a área destinada à implantação da Unidade Industrial, nas condições previstas no Edital, no Contrato, nos documentos fundiários e na matriz de riscos;

II — entregar ou providenciar a entrega dos RSU municipais à Concessionária, conforme regras de responsabilidade, logística, qualidade, medição e compatibilidade previstas no Contrato;

III — constituir, manter e recompor o Fundo Garantidor ou mecanismo equivalente de garantia da Contraprestação Pública, nos termos do Contrato e da legislação aplicável;

IV — efetuar o pagamento da Contraprestação Pública devida, conforme regras de medição, desempenho, glosas, reajuste, revisão e equilíbrio econômico-financeiro previstas no Contrato;

V — fiscalizar a execução contratual, diretamente ou com apoio de Verificador Independente, consultores, pareceristas ou equipe técnica especializada;

VI — analisar relatórios, medições, pedidos de reequilíbrio, solicitações de anuência, alterações societárias relevantes, substituições técnicas e demais matérias submetidas pela Concessionária;

VII — apoiar, no âmbito de suas competências, os procedimentos de licenciamento, autorizações, articulação institucional, acesso à área, informações públicas, atos administrativos e demais providências necessárias à implantação da concessão;

VIII — observar a matriz de riscos, a alocação de responsabilidades, as garantias públicas, os prazos de análise e as regras de reequilíbrio econômico-financeiro;

IX — não praticar atos que impeçam, retardem ou onerem indevidamente a implantação, operação, manutenção ou desempenho da Unidade Industrial, salvo por motivo de interesse público, legalidade, segurança, fiscalização ou cumprimento de obrigação normativa;

X — zelar pela transparência, controle social, publicidade dos atos, acompanhamento da execução contratual e proteção do interesse público.

## 36.5.

Constituem direitos da Concessionária, sem prejuízo de outros previstos no Contrato e na legislação aplicável:

I — receber a Contraprestação Pública devida, conforme medição, desempenho e regras contratuais;

II — acionar o Fundo Garantidor ou mecanismo de garantia nos casos de inadimplemento do Poder Concedente, observadas as condições contratuais;

III — explorar receitas acessórias, alternativas, complementares ou decorrentes de projetos associados, inclusive energia elétrica, produtos, subprodutos, créditos, certificados, atributos ambientais, materiais recuperados e eventual recebimento, tratamento ou processamento de resíduos de terceiros, observadas as regras do Contrato, licenciamento e legislação aplicável;

IV — obter recomposição do equilíbrio econômico-financeiro quando configuradas hipóteses previstas no Contrato, na matriz de riscos ou na legislação;

V — propor melhorias, atualizações tecnológicas, otimizações operacionais, projetos associados, receitas acessórias e soluções de eficiência, desde que compatíveis com o objeto, o licenciamento, o interesse público e o Contrato;

VI — utilizar fabricantes, fornecedores, integradores tecnológicos, operadores assistidos, subcontratados estratégicos, fundos, financiadores e demais terceiros necessários à execução da concessão, sem prejuízo de sua responsabilidade integral perante o Poder Concedente.

## 36.6.

Constituem direitos do Poder Concedente, sem prejuízo de outros previstos no Contrato e na legislação aplicável:

I — fiscalizar a execução da Concessão Administrativa;

II — exigir o cumprimento dos indicadores de desempenho, das obrigações ambientais, operacionais, energéticas e contratuais;

III — aplicar glosas, descontos, penalidades e demais consequências contratuais, quando cabíveis;

IV — exigir relatórios, documentos, medições, informações operacionais, ambientais, financeiras e energéticas;

V — acompanhar a qualidade dos serviços e a disponibilidade da Unidade Industrial;

VI — exigir a manutenção das garantias, seguros, licenças, autorizações e condições essenciais da concessão;

VII — aprovar ou não objetar, conforme previsto no Contrato, alterações relevantes de controle, estrutura societária, subcontratações estratégicas, substituições de fornecedores essenciais, responsáveis técnicos ou operadores assistidos;

VIII — intervir na concessão, aplicar sanções ou adotar medidas previstas no Contrato e na legislação, quando configuradas as hipóteses legais ou contratuais.

## 36.7.

A execução contratual observará a matriz de riscos da Concessão Administrativa, o Sistema de Mensuração de Desempenho — SMD, os mecanismos de aferição e pagamento, as regras de reequilíbrio econômico-financeiro, os indicadores de desempenho, as garantias públicas e privadas, as obrigações ambientais e demais documentos integrantes do Edital e do Contrato.

## 36.8.

A Concessionária não poderá transferir, ceder ou alterar substancialmente o objeto da Concessão Administrativa sem prévia autorização do Poder Concedente, ressalvadas as subcontratações, contratações de fornecedores, financiamentos, garantias, operação assistida e demais instrumentos admitidos neste Edital, no Contrato e na legislação aplicável.

## 36.9.

A contratação de terceiros pela Concessionária não criará vínculo direto entre esses terceiros e o Poder Concedente, nem afastará a responsabilidade integral da Concessionária pela execução do Contrato, salvo disposições específicas relativas a intervenientes, garantidores, financiadores ou terceiros formalmente vinculados ao Contrato.

## 36.10.

As obrigações específicas das partes, prazos, garantias, seguros, matriz de riscos, fiscalização, sanções, receitas acessórias, bens reversíveis, extinção, intervenção, solução de controvérsias e demais regras da relação contratual serão detalhadas na Minuta do Contrato de Concessão Administrativa e em seus Anexos.

# 37. DA CONCESSIONÁRIA

## 37.1.

Para fins deste Edital e do Contrato, considera-se Concessionária a Sociedade de Propósito Específico — SPE constituída pela adjudicatária e signatária do Contrato de Concessão Administrativa, responsável pela implantação, operação, manutenção e gestão da Unidade Industrial Termoquímica de Valorização Energética de RSU.

## 37.2.

A Concessionária será responsável pela execução integral do objeto da Concessão Administrativa, nos termos deste Edital, do Contrato e de seus Anexos, respondendo perante o Poder Concedente pelo cumprimento das obrigações técnicas, ambientais, operacionais, energéticas, econômico-financeiras, trabalhistas, fiscais, regulatórias e contratuais.

## 37.3.

A Concessionária deverá manter, durante toda a vigência contratual, as condições necessárias à adequada execução da concessão, incluindo estrutura societária, governança, equipe técnica, suporte financeiro, fornecedores, fabricantes, integradores tecnológicos, operadores assistidos, subcontratados estratégicos, seguros, garantias, licenças, autorizações e sistemas operacionais compatíveis com o objeto contratado.

## 37.4.

A Concessionária poderá contratar fabricantes, fornecedores, integradores tecnológicos, operadores assistidos, empresas de engenharia, empresas de controle ambiental, empresas de energia, consultores, financiadores, seguradoras, subcontratadas estratégicas e demais terceiros necessários à execução da Concessão Administrativa, observadas as regras deste Edital, do Contrato, da legislação aplicável e da matriz de riscos.

## 37.5.

A contratação de terceiros pela Concessionária não criará vínculo direto entre tais terceiros e o Poder Concedente, nem afastará ou reduzirá a responsabilidade integral da Concessionária pela execução do Contrato, pelo desempenho da Unidade Industrial, pela segurança operacional, pela regularidade ambiental e pelo cumprimento dos indicadores contratuais.

## 37.6.

A Concessionária deverá assegurar que fabricantes, fornecedores, integradores tecnológicos, operadores assistidos e subcontratados estratégicos cumpram os compromissos assumidos na licitação, especialmente aqueles relativos a fornecimento, tecnologia, engenharia, montagem, comissionamento, treinamento, assistência técnica, operação assistida, manutenção, controle ambiental e transferência de conhecimento operacional.

## 37.7.

A Concessionária deverá manter escrituração contábil regular e segregada, registros operacionais, relatórios de medição e desempenho, documentos ambientais, relatórios energéticos, controles de receitas, despesas, investimentos, financiamentos, garantias, seguros e demais informações necessárias à fiscalização da Concessão Administrativa.

## 37.8.

A Concessionária poderá explorar receitas acessórias, alternativas, complementares ou decorrentes de projetos associados, inclusive aquelas relacionadas à energia elétrica, produtos, subprodutos, créditos, certificados, atributos ambientais, materiais recuperados e eventual recebimento, tratamento ou processamento de resíduos de terceiros, observadas as regras deste Edital, do Contrato, do licenciamento ambiental e da legislação aplicável.

## 37.9.

As receitas referidas no item anterior constituirão receitas da Concessionária e integrarão a modelagem econômico-financeira da Concessão Administrativa, não estando sujeitas a compartilhamento ordinário com o Poder Concedente, salvo imposição legal expressa.

## 37.10.

A Concessionária deverá observar a prioridade de atendimento ao Município de Ribeira do Pombal/BA, sendo admitida a exploração de capacidade excedente, projetos associados ou processamento de resíduos de terceiros apenas quando compatível com a capacidade licenciada da Unidade Industrial, com o atendimento municipal, com o Contrato e com a legislação aplicável.

## 37.11.

A Concessionária deverá cumprir integralmente o Sistema de Mensuração de Desempenho — SMD, o Índice de Desempenho Contratual — IDC, os indicadores técnicos, ambientais, operacionais e energéticos, as metas de disponibilidade, as obrigações de controle ambiental, os procedimentos de medição e as regras de glosa previstas no Contrato e em seus Anexos.

## 37.12.

A Concessionária deverá apresentar a garantia de execução contratual no prazo de até 30 (trinta) dias contados da assinatura do Contrato de Concessão Administrativa, mantendo-a válida, vigente e suficiente durante o período previsto no Contrato.

## 37.13.

A Concessionária deverá comunicar previamente ao Poder Concedente qualquer alteração relevante que possa afetar a execução da concessão, incluindo alteração de controle, substituição de fabricante, fornecedor essencial, integrador tecnológico, operador assistido, responsável técnico, financiador estruturante ou subcontratado estratégico indicado na licitação, observadas as regras de anuência previstas no Contrato.

## 37.14.

A Concessionária responderá por danos causados ao Poder Concedente, aos usuários, aos trabalhadores, a terceiros, ao meio ambiente ou ao patrimônio público e privado em razão da execução contratual, nos termos da legislação aplicável, do Contrato, da matriz de riscos, dos seguros contratados e das responsabilidades que lhe forem atribuídas.

## 37.15.

O descumprimento das obrigações da Concessionária sujeitará a SPE às glosas, penalidades, sanções, execução de garantias, intervenção, caducidade, extinção contratual ou demais consequências previstas no Contrato e na legislação aplicável, assegurados o contraditório e a ampla defesa quando cabíveis.

# 38. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA CONCESSIONÁRIA

## 38.1.

A Concessionária deverá apresentar garantia de execução contratual em favor do Poder Concedente, destinada a assegurar o fiel, integral e tempestivo cumprimento das obrigações assumidas no Contrato de Concessão Administrativa, neste Edital e em seus Anexos.

## 38.2.

A garantia de execução contratual deverá ser apresentada pela Concessionária no prazo de até 30 (trinta) dias contados da assinatura do Contrato de Concessão Administrativa, observadas as modalidades, valores, condições de validade, renovação, recomposição, substituição e execução previstas no Contrato e em seus Anexos.

## 38.3.

A garantia de execução contratual não se confunde com garantia de proposta, a qual não é exigida neste certame, nem com o Fundo Garantidor ou mecanismo equivalente destinado a assegurar o pagamento da Contraprestação Pública pelo Poder Concedente.

## 38.4.

A garantia de execução contratual poderá ser prestada nas modalidades admitidas pela legislação aplicável e pelo Contrato, incluindo, conforme previsto nos Anexos, caução em dinheiro ou títulos admitidos, seguro-garantia, fiança bancária ou outro instrumento juridicamente admitido, desde que assegure liquidez, suficiência e exequibilidade compatíveis com as obrigações garantidas.

## 38.5.

O valor da garantia de execução contratual corresponderá a 1% (um por cento) do valor anual máximo da Contraprestação Pública, observado o disposto no art. 98, parágrafo único, da Lei Federal nº 14.133/2021, sem prejuízo de sua recomposição, renovação ou substituição nas hipóteses previstas no Contrato e em seus Anexos.

## 38.6.

A garantia de execução contratual deverá permanecer válida e suficiente durante o período definido no Contrato, podendo ser exigida sua renovação, recomposição ou substituição sempre que houver redução de valor, execução parcial, vencimento, insuficiência, alteração relevante do contrato, reajuste da base de cálculo ou evento que comprometa sua efetividade.

## 38.7.

A garantia de execução contratual poderá ser revista, recomposta ou substituída ao longo da vigência contratual, especialmente em razão de reajustes, revisões, alterações contratuais, execução parcial ou total da garantia, redução de cobertura, vencimento, insuficiência superveniente ou alteração relevante da base anual da Contraprestação Pública.

## 38.8.

A garantia poderá ser acionada pelo Poder Concedente nas hipóteses previstas no Contrato, especialmente para cobertura de multas, indenizações, perdas e danos, obrigações não cumpridas, custos de correção de falhas, recomposição ambiental, abandono, inadimplemento contratual, descumprimento de obrigações de implantação, operação, manutenção, desempenho, segurança operacional ou reversão de bens, quando aplicável.

## 38.9.

O acionamento total ou parcial da garantia não afastará a responsabilidade da Concessionária pelo cumprimento integral das obrigações contratuais, nem impedirá a aplicação de glosas, penalidades, indenizações, reequilíbrios, intervenção, caducidade ou demais consequências previstas no Contrato e na legislação aplicável.

## 38.10.

Sempre que a garantia for executada total ou parcialmente, a Concessionária deverá recompô-la no prazo previsto no Contrato, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis e demais consequências contratuais.

## 38.11.

A não apresentação, não renovação, não recomposição, substituição irregular ou perda de eficácia da garantia de execução contratual poderá ensejar a aplicação das sanções previstas no Contrato e neste Edital, inclusive impedimento de emissão de Ordem de Serviço, suspensão de marcos contratuais imputáveis à Concessionária, aplicação de multa, execução de medidas contratuais e, em caso de gravidade, instauração de procedimento para extinção contratual, assegurados o contraditório e a ampla defesa quando cabíveis.

## 38.12.

A aceitação da garantia pelo Poder Concedente não exime a Concessionária de sua responsabilidade integral pela execução do Contrato, nem transfere ao Poder Concedente qualquer risco atribuído à Concessionária na matriz de riscos.

# 39. DOS SEGUROS DA CONCESSÃO

## 39.1.

A Concessionária deverá contratar e manter vigentes, às suas expensas, os seguros necessários à cobertura dos riscos relacionados à implantação, operação, manutenção e gestão da Unidade Industrial Termoquímica de Valorização Energética de RSU, observadas as exigências deste Edital, do Contrato, de seus Anexos e da legislação aplicável.

## 39.2.

Na fase de licitação, não será exigida a apresentação de apólices de seguro já contratadas, bastando a apresentação, quando prevista no Edital, de declaração de compromisso de contratação dos seguros exigidos no Contrato e em seus Anexos.

## 39.3.

Os seguros deverão ser contratados pela Concessionária nos prazos definidos no Contrato, considerando as fases da concessão, especialmente implantação, obras civis, montagem, transporte e instalação de equipamentos, comissionamento, testes, operação assistida e operação comercial.

## 39.4.

O Contrato e seus Anexos definirão, conforme aplicável, os seguros mínimos a serem contratados, podendo incluir:

I — seguro de riscos de engenharia, obras civis, montagem e instalação;

II — seguro de transporte nacional ou internacional de equipamentos relevantes, quando aplicável;

III — seguro de riscos operacionais da Unidade Industrial;

IV — seguro de responsabilidade civil geral;

V — seguro de responsabilidade civil ambiental, quando exigível ou recomendável conforme matriz de riscos e licenciamento;

VI — seguro de equipamentos, máquinas, sistemas eletromecânicos, automação e controle;

VII — seguro contra incêndio, explosão, danos elétricos e eventos correlatos;

VIII — outros seguros exigidos pela legislação, financiadores, fabricante, fornecedor, integrador tecnológico, licenciamento ambiental ou Contrato.

## 39.5.

A Concessionária deverá apresentar ao Poder Concedente, nos prazos contratuais, as apólices, certificados, comprovantes de pagamento de prêmio, condições gerais, endossos, renovações e demais documentos necessários à comprovação da contratação e manutenção dos seguros exigidos.

## 39.6.

As apólices deverão indicar coberturas, valores segurados, vigência, riscos cobertos, franquias, exclusões relevantes, beneficiários, seguradoras e demais condições compatíveis com as obrigações assumidas pela Concessionária e com os riscos da Concessão Administrativa.

## 39.7.

Quando necessário à proteção do interesse público ou à financiabilidade do projeto, o Poder Concedente, financiadores ou terceiros indicados no Contrato poderão figurar como segurados adicionais, beneficiários, co-segurados ou interessados nas apólices, conforme previsto no Contrato e nos instrumentos de financiamento.

## 39.8.

A contratação, manutenção ou acionamento dos seguros não afastará nem reduzirá a responsabilidade integral da Concessionária pelo cumprimento do Contrato, pela segurança operacional, pela regularidade ambiental, pela reparação de danos e pelo atendimento aos indicadores de desempenho.

## 39.9.

A Concessionária deverá renovar, complementar ou substituir as apólices sempre que houver vencimento, insuficiência de cobertura, alteração relevante de risco, modificação contratual, determinação do Poder Concedente nos limites do Contrato, exigência de financiadores ou necessidade decorrente da legislação aplicável.

## 39.10.

A não contratação, não renovação, cancelamento, insuficiência ou perda de eficácia dos seguros obrigatórios poderá ensejar aplicação de penalidades, glosas, execução da garantia de execução contratual, suspensão de marcos contratuais imputáveis à Concessionária ou demais consequências previstas no Contrato, assegurados o contraditório e a ampla defesa quando cabíveis.

## 39.11.

O detalhamento dos seguros obrigatórios, coberturas mínimas, valores segurados, prazos, beneficiários, franquias admitidas, hipóteses de acionamento e documentos comprobatórios constará da Minuta do Contrato de Concessão Administrativa e de seus Anexos.

# 40. DA FISCALIZAÇÃO DA CONCESSÃO

## 40.1.

A execução da Concessão Administrativa será permanentemente fiscalizada pelo Poder Concedente, diretamente ou por meio de agentes, servidores, consultores, auditores, Verificador Independente, equipe técnica especializada ou entidade designada, observadas as competências legais, o Contrato, seus Anexos, o Sistema de Mensuração de Desempenho — SMD e a legislação aplicável.

## 40.2.

A fiscalização terá por finalidade verificar o cumprimento das obrigações da Concessionária, a disponibilidade e desempenho da Unidade Industrial, a regularidade operacional, ambiental, técnica, energética, econômico-financeira e contratual da concessão, bem como subsidiar a medição da Contraprestação Pública, a aplicação de glosas, penalidades, reajustes, revisões e eventual reequilíbrio econômico-financeiro.

## 40.3.

A fiscalização poderá abranger, entre outros aspectos:

I — implantação, obras, montagem, comissionamento, testes e operação assistida da Unidade Industrial;

II — recebimento, pesagem, preparação, triagem operacional e processamento termoquímico dos RSU;

III — disponibilidade operacional da Unidade Industrial;

IV — cumprimento dos indicadores de desempenho técnico, ambiental, operacional e energético;

V — controle ambiental, monitoramento de emissões, efluentes, ruídos, odores, poeiras, vetores e demais aspectos ambientais;

VI — rastreabilidade dos RSU recebidos e processados;

VII — destinação ambientalmente adequada de eventuais resíduos finais, inertes ou rejeitos tecnicamente inevitáveis do processo;

VIII — geração, fornecimento, compensação ou disponibilização de energia elétrica ao Município;

IX — cumprimento das condicionantes ambientais, licenças, autorizações, outorgas e exigências regulatórias;

X — manutenção de equipamentos, sistemas, seguros, garantias, equipe técnica, fornecedores, fabricantes, operadores assistidos e subcontratados estratégicos;

XI — relatórios de medição, desempenho, operação, manutenção, energia, meio ambiente, segurança e demais informações exigidas pelo Contrato.

## 40.4.

A Concessionária deverá franquear ao Poder Concedente, ao Verificador Independente e aos demais agentes autorizados acesso às instalações, sistemas, registros, relatórios, medições, documentos, bancos de dados, equipamentos de controle, sistemas de pesagem, sistemas de monitoramento e demais informações necessárias à fiscalização da concessão, observadas as normas de segurança operacional, sigilo industrial, proteção de dados e legislação aplicável.

## 40.5.

A fiscalização poderá realizar inspeções ordinárias e extraordinárias, solicitar documentos, determinar diligências, requisitar esclarecimentos, acompanhar medições, verificar relatórios, promover auditorias, registrar ocorrências e recomendar a aplicação de glosas, penalidades ou medidas corretivas, nos termos do Contrato.

## 40.6.

A atuação do Poder Concedente, do Verificador Independente ou de qualquer agente de fiscalização não afastará nem reduzirá a responsabilidade integral da Concessionária pela implantação, operação, manutenção, desempenho, segurança, regularidade ambiental e cumprimento das obrigações contratuais.

## 40.7.

A fiscalização não poderá implicar ingerência indevida na gestão empresarial, técnica, operacional, financeira ou tecnológica da Concessionária, salvo nas hipóteses previstas no Contrato, na legislação aplicável ou quando necessário à proteção do interesse público, da segurança operacional, da saúde pública, do meio ambiente ou da continuidade dos serviços.

## 40.8.

A Concessionária deverá atender, nos prazos definidos pelo Contrato ou pela fiscalização, às solicitações de informações, correções, planos de ação, justificativas, relatórios complementares, documentos técnicos, ambientais, operacionais ou econômico-financeiros exigidos pelo Poder Concedente.

## 40.9.

O não atendimento injustificado às determinações de fiscalização, a negativa de acesso, a omissão de informações, a apresentação de dados falsos ou a resistência injustificada à fiscalização sujeitarão a Concessionária às sanções, glosas, penalidades e demais consequências previstas no Contrato e na legislação aplicável.

## 40.10.

O Verificador Independente, quando contratado, atuará como apoio técnico ao Poder Concedente na aferição do desempenho, medição da contraprestação, verificação dos indicadores, análise de relatórios, avaliação de disponibilidade da Unidade Industrial, benefício energético, controle ambiental e demais obrigações contratuais, sem substituir a competência decisória e fiscalizatória do Poder Concedente.

## 40.11.

Os custos, responsabilidades, forma de contratação, escopo de atuação, independência, deveres, relatórios e limites de atuação do Verificador Independente serão disciplinados no Contrato e em seus Anexos.

## 40.12.

A fiscalização da Concessão Administrativa deverá observar a matriz de riscos, os indicadores de desempenho, os procedimentos de medição, as regras de glosa, os mecanismos de pagamento, o licenciamento ambiental, as normas setoriais de energia elétrica, a legislação de resíduos sólidos e as demais normas aplicáveis.

# 41. DA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES, RELATÓRIOS E TRANSPARÊNCIA

## 41.1.

A Concessionária deverá prestar ao Poder Concedente, à fiscalização, ao Verificador Independente, quando houver, e aos órgãos competentes todas as informações necessárias ao acompanhamento, fiscalização, medição, auditoria, controle ambiental, aferição de desempenho, cálculo da Contraprestação Pública e verificação do cumprimento das obrigações da Concessão Administrativa.

## 41.2.

A prestação de informações deverá observar a periodicidade, forma, conteúdo, sistemas, modelos e prazos previstos no Contrato, no Sistema de Mensuração de Desempenho — SMD, no Projeto Básico/Caderno Técnico da Concessão e nos demais Anexos.

## 41.3.

A Concessionária deverá apresentar, no mínimo, os seguintes relatórios, conforme periodicidade definida no Contrato e em seus Anexos:

I — relatório mensal de medição e desempenho;

II — relatório de RSU recebido, recusado, preparado, triado, processado e, quando aplicável, destinado;

III — relatório de disponibilidade operacional da Unidade Industrial;

IV — relatório de indicadores técnicos, ambientais, operacionais e energéticos;

V — relatório de geração, fornecimento, compensação ou disponibilização de energia elétrica ao Município;

VI — relatório de controle ambiental, monitoramento de emissões, efluentes, odores, ruídos, poeiras, vetores e demais parâmetros aplicáveis;

VII — relatório de destinação ambientalmente adequada de eventuais resíduos finais, inertes ou rejeitos tecnicamente inevitáveis do processo;

VIII — relatório de manutenção preventiva, corretiva e ocorrências operacionais relevantes;

IX — relatório de acidentes, incidentes, não conformidades, paralisações, falhas, contingências e medidas corretivas;

X — relatório de cumprimento das condicionantes ambientais, licenças, autorizações, outorgas e exigências regulatórias;

XI — relatório de seguros, garantias, subcontratações estratégicas, fabricantes, fornecedores, operadores assistidos e demais compromissos essenciais, quando aplicável;

XII — relatório anual consolidado da Concessão Administrativa.

## 41.4.

Os relatórios de medição e desempenho deverão conter as informações necessárias à apuração da Contraprestação Pública, inclusive dados de disponibilidade da Unidade Industrial, quantidade de RSU efetivamente recebido e/ou processado, cumprimento dos indicadores, glosas, penalidades, descontos, benefício energético e demais elementos exigidos pelo Contrato.

## 41.5.

As informações relativas ao benefício energético ao Município deverão indicar, conforme o modelo contratual adotado, a energia gerada, fornecida, compensada, disponibilizada ou economicamente considerada, a metodologia de cálculo, a referência tarifária adotada, a comparação com as tarifas homologadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL aplicáveis à distribuidora local e o benefício econômico efetivamente atribuído ao Município.

## 41.6.

A Concessionária deverá manter registros operacionais, ambientais, energéticos, financeiros, contábeis e de desempenho em formato auditável, íntegro, rastreável e disponível para fiscalização pelo Poder Concedente, pelo Verificador Independente e pelos órgãos competentes, conforme previsto no Contrato.

## 41.7.

O Poder Concedente poderá exigir informações complementares, documentos, esclarecimentos, bases de dados, medições, laudos, certificados, relatórios técnicos, registros fotográficos, arquivos eletrônicos, planilhas ou outros elementos necessários à fiscalização da Concessão Administrativa.

## 41.8.

A Concessionária deverá comunicar imediatamente ao Poder Concedente a ocorrência de eventos relevantes que possam afetar a continuidade, segurança, desempenho, licenciamento, controle ambiental, operação da Unidade Industrial, benefício energético, cumprimento dos indicadores ou equilíbrio econômico-financeiro da concessão.

## 41.9.

Constituem eventos relevantes, entre outros:

I — paralisação total ou parcial da Unidade Industrial;

II — acidente, incidente, incêndio, explosão, vazamento, emissão anormal ou dano ambiental;

III — descumprimento de condicionante ambiental;

IV — falha grave em equipamento essencial;

V — indisponibilidade relevante de fabricante, fornecedor, integrador tecnológico ou operador assistido essencial;

VI — atraso relevante no cronograma de implantação;

VII — descumprimento de meta energética relevante;

VIII — alteração societária ou financeira que possa afetar a execução contratual;

IX — risco de insolvência, descumprimento de financiamento ou perda de garantia relevante;

X — qualquer fato que possa comprometer a execução adequada do contrato ou o interesse público.

## 41.10.

O Poder Concedente deverá fornecer à Concessionária, nos prazos e condições previstos no Contrato, informações sob sua responsabilidade que sejam necessárias à execução contratual, incluindo dados de coleta, volume de RSU, alterações relevantes no sistema municipal de resíduos, informações sobre área, atos administrativos, dados de consumo energético municipal quando necessários à apuração do benefício energético, e demais documentos pertinentes à concessão.

## 41.11.

As informações prestadas pela Concessionária deverão ser verdadeiras, completas, consistentes e verificáveis, respondendo a Concessionária por omissões relevantes, informações falsas, manipulação de dados, adulteração de registros, inconsistências injustificadas ou descumprimento dos deveres de transparência e prestação de informações.

## 41.12.

A prestação de informações observará a transparência pública e o controle social, sem prejuízo da proteção de informações sigilosas, segredos industriais, know-how, dados comerciais sensíveis, estratégias financeiras, propriedade intelectual, dados pessoais e demais informações protegidas por lei ou por justificativa técnica aceita pelo Poder Concedente.

## 41.13.

O sigilo de determinada informação deverá ser expressamente indicado e justificado pela Concessionária, cabendo ao Poder Concedente avaliar sua pertinência, observadas a legislação de acesso à informação, a proteção do interesse público, a fiscalização do contrato e a preservação de informações legalmente protegidas.

## 41.14.

A omissão, atraso injustificado, falsidade, inconsistência relevante ou recusa indevida na prestação de informações poderá ensejar aplicação de glosas, penalidades, sanções, execução de garantia, comunicação aos órgãos competentes e demais consequências previstas no Contrato e na legislação aplicável.

## 41.15.

O detalhamento dos relatórios, formatos, sistemas, periodicidade, indicadores, responsabilidades, níveis de acesso, informações sigilosas e procedimentos de validação constará do Contrato, do Sistema de Mensuração de Desempenho — SMD e dos demais Anexos.

# 42. DA ALOCAÇÃO DAS RECEITAS ACESSÓRIAS E GANHOS ECONÔMICOS DA CONCESSÃO

## 42.1.

As receitas acessórias, alternativas, complementares ou decorrentes de projetos associados, inclusive aquelas relacionadas à energia elétrica, produtos, subprodutos, créditos, certificados, atributos ambientais, materiais recuperados, uso de capacidade excedente e eventual recebimento, tratamento ou processamento de resíduos de terceiros, constituirão receitas da Concessionária, observadas as regras deste Edital, do Contrato, do licenciamento ambiental e da legislação aplicável.

## 42.2.

Não haverá compartilhamento ordinário das receitas referidas no item anterior com o Poder Concedente, salvo nas hipóteses em que houver imposição legal expressa ou previsão contratual específica decorrente de obrigação legal aplicável.

## 42.3.

As receitas acessórias, alternativas, complementares ou decorrentes de projetos associados deverão ser consideradas pela licitante na formulação de sua Proposta Econômica e na estruturação do Plano de Negócios, especialmente para fins de redução da Contraprestação Pública, oferta de desconto ou vantagem energética ao Município e demonstração da exequibilidade econômico-financeira da concessão.

## 42.4.

A exploração de receitas acessórias pela Concessionária deverá respeitar a prioridade de atendimento ao Município de Ribeira do Pombal/BA, a capacidade licenciada da Unidade Industrial, as condicionantes ambientais, a legislação aplicável, a matriz de riscos, o Contrato e seus Anexos.

## 42.5.

O recebimento, tratamento ou processamento de resíduos provenientes de outros municípios, entes públicos, consórcios públicos, geradores privados ou terceiros somente poderá ocorrer quando compatível com o licenciamento ambiental, com a capacidade operacional da Unidade Industrial, com as autorizações exigíveis e sem prejuízo ao atendimento prioritário dos RSU do Município.

## 42.6.

As receitas decorrentes da comercialização, fornecimento, compensação ou disponibilização de energia elétrica, bem como da exploração de produtos, subprodutos, materiais recuperados, créditos, certificados ou atributos ambientais, serão de titularidade da Concessionária, salvo disposição legal expressa em sentido diverso.

## 42.7.

A titularidade das receitas acessórias pela Concessionária não afastará a obrigação de cumprimento dos indicadores de desempenho, das metas ambientais, do benefício energético ofertado ao Município, das regras de medição, das obrigações de transparência e das demais responsabilidades contratuais.

## 42.8.

O Poder Concedente poderá exigir da Concessionária informações necessárias ao acompanhamento da execução contratual, à verificação da exequibilidade econômico-financeira, à análise de pedidos de reequilíbrio, à fiscalização das obrigações contratuais e à comprovação de que a exploração das receitas acessórias não prejudica o objeto principal da concessão, observada a proteção de sigilo comercial, industrial e financeiro legalmente aplicável.

## 42.9.

Eventuais ganhos de eficiência, inovação tecnológica, otimização operacional ou ampliação de receitas próprias da Concessionária, quando decorrentes de riscos e investimentos a ela atribuídos, não ensejarão compartilhamento automático com o Poder Concedente, sem prejuízo de seus efeitos indiretos na vantajosidade da proposta, no equilíbrio econômico-financeiro e nos benefícios contratualmente assumidos perante o Município.

## 42.10.

Caso norma legal superveniente imponha compartilhamento, recolhimento, compensação, destinação específica ou limitação sobre determinada receita, produto, subproduto, crédito, certificado ou atributo ambiental, aplicar-se-ão as regras de matriz de riscos, revisão contratual e reequilíbrio econômico-financeiro previstas no Contrato, quando cabíveis.

## 42.11.

A Concessionária não poderá utilizar a exploração de receitas acessórias, alternativas, complementares ou projetos associados como justificativa para descumprir o objeto principal, reduzir desempenho, atrasar atendimento ao Município, comprometer a operação, exceder limites licenciados ou desviar a finalidade da Concessão Administrativa.

# 43. DAS SANÇÕES, PENALIDADES E CONSEQUÊNCIAS POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

## 43.1.

O descumprimento, pela Concessionária, das obrigações previstas no Contrato de Concessão Administrativa, neste Edital, em seus Anexos, no Sistema de Mensuração de Desempenho — SMD, na matriz de riscos, nas licenças, autorizações e demais normas aplicáveis poderá ensejar a aplicação de glosas, advertências, multas, execução de garantias, intervenção, caducidade, extinção contratual ou demais consequências previstas no Contrato e na legislação aplicável.

## 43.2.

As glosas decorrentes do não atendimento de indicadores de desempenho, disponibilidade da Unidade Industrial, metas operacionais, ambientais, energéticas ou de qualidade não terão natureza necessariamente sancionatória, constituindo mecanismo de ajuste da Contraprestação Pública ao desempenho efetivamente verificado, sem prejuízo da aplicação de sanções quando o fato configurar inadimplemento contratual.

## 43.3.

Constituem hipóteses de inadimplemento contratual da Concessionária, sem prejuízo de outras previstas no Contrato e na legislação aplicável:

I — atraso injustificado na implantação da Unidade Industrial ou no cumprimento de marco contratual;

II — descumprimento injustificado do Plano de Implantação, cronograma, comissionamento, testes ou operação assistida;

III — não apresentação, não renovação, insuficiência ou perda de eficácia da garantia de execução contratual;

IV — não contratação, não renovação ou insuficiência dos seguros obrigatórios;

V — descumprimento dos indicadores mínimos de desempenho previstos no SMD;

VI — indisponibilidade relevante ou recorrente da Unidade Industrial por causa imputável à Concessionária;

VII — falha grave de operação, manutenção, segurança industrial ou controle ambiental;

VIII — descumprimento de condicionantes ambientais, licenças, autorizações ou determinações do órgão ambiental competente;

IX — omissão, falsidade, adulteração ou manipulação de dados operacionais, ambientais, energéticos, financeiros ou de desempenho;

X — destinação inadequada de resíduos finais, inertes ou rejeitos tecnicamente inevitáveis do processo;

XI — abandono da execução contratual ou paralisação injustificada dos serviços;

XII — substituição irregular de fabricante, fornecedor essencial, integrador tecnológico, operador assistido, responsável técnico ou subcontratado estratégico indicado na proposta, quando depender de anuência do Poder Concedente;

XIII — alteração societária ou de controle da SPE em desconformidade com o Contrato;

XIV — descumprimento das obrigações de prestação de informações, transparência, relatórios, fiscalização ou acesso às instalações;

XV — uso indevido da área, dos bens vinculados, dos ativos da concessão ou da capacidade licenciada da Unidade Industrial;

XVI — exploração de receitas acessórias em desacordo com o Contrato, licenciamento ambiental ou prioridade de atendimento ao Município;

XVII — prática de fraude, corrupção, conluio, simulação, conflito de interesses ou ato lesivo à Administração Pública durante a execução contratual.

## 43.4.

As sanções aplicáveis à Concessionária observarão a natureza e a gravidade da infração, a extensão do dano, o risco à continuidade dos serviços, o impacto ambiental, sanitário, operacional ou financeiro, a reincidência, a vantagem auferida, a boa-fé, a cooperação da Concessionária, a capacidade de correção da falha e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

## 43.5.

Poderão ser aplicadas à Concessionária, conforme a gravidade do caso e o procedimento previsto no Contrato, as seguintes consequências:

I — advertência;

II — glosa ou desconto na Contraprestação Pública;

III — multa;

IV — obrigação de apresentação e execução de plano de correção ou plano de ação;

V — suspensão de autorização para determinada atividade acessória ou projeto associado;

VI — execução parcial ou total da garantia de execução contratual;

VII — restrição à distribuição de dividendos ou pagamentos aos acionistas, quando prevista no Contrato e vinculada à proteção da continuidade da concessão;

VIII — intervenção na concessão;

IX — declaração de caducidade;

X — extinção contratual, quando configuradas as hipóteses legais ou contratuais.

## 43.6.

A aplicação de multa não afastará a obrigação da Concessionária de corrigir a irregularidade, reparar danos, recompor o desempenho, indenizar prejuízos, cumprir obrigações pendentes e manter a continuidade da prestação dos serviços.

## 43.7.

A garantia de execução contratual poderá ser acionada para cobertura de multas, indenizações, danos, obrigações não cumpridas, recomposição ambiental, custos de correção de falhas, abandono, inadimplemento relevante, descumprimento de obrigações de implantação, operação, manutenção, desempenho, segurança operacional ou reversão de bens, conforme previsto no Contrato.

## 43.8.

Sempre que a garantia de execução contratual for executada total ou parcialmente, a Concessionária deverá recompô-la no prazo previsto no Contrato, sob pena de aplicação das consequências contratuais cabíveis.

## 43.9.

Antes da aplicação de sanção contratual, salvo em situações emergenciais, cautelares ou de risco iminente ao interesse público, ao meio ambiente, à segurança operacional ou à saúde pública, a Concessionária será notificada para apresentar defesa, justificativa ou plano de correção, nos prazos e condições previstos no Contrato.

## 43.10.

O Poder Concedente poderá determinar medidas cautelares ou emergenciais necessárias à preservação da continuidade dos serviços, da segurança operacional, da saúde pública, do meio ambiente, do patrimônio público ou do interesse público, sem prejuízo da posterior instauração do procedimento sancionatório cabível.

## 43.11.

O não atendimento injustificado de determinações de fiscalização, planos de correção ou medidas emergenciais poderá agravar a penalidade aplicável e ensejar execução de garantias, intervenção, caducidade ou extinção contratual, conforme previsto no Contrato.

## 43.12.

A aplicação de sanções, glosas ou penalidades deverá ser formalmente motivada e registrada no processo administrativo da concessão, assegurados o contraditório e a ampla defesa quando cabíveis.

## 43.13.

A aplicação de sanção contratual não prejudicará a comunicação dos fatos ao órgão ambiental, Tribunal de Contas, Ministério Público, órgãos de controle, autoridades fazendárias, policiais ou demais entidades competentes, quando houver indícios de ilícito administrativo, civil, penal, ambiental, fiscal ou ato lesivo à Administração Pública.

## 43.14.

O detalhamento das infrações, gradação das penalidades, valores de multa, prazos de defesa, procedimentos de apuração, hipóteses de execução da garantia e demais consequências por inadimplemento constará do Contrato de Concessão Administrativa e de seus Anexos.

# 44. DA INTERVENÇÃO E EXTINÇÃO DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA

## 44.1.

O Poder Concedente poderá intervir na Concessão Administrativa, nos termos da legislação aplicável e do Contrato, com a finalidade de assegurar a continuidade, adequação, regularidade e segurança da execução contratual, bem como proteger o interesse público, a saúde pública, o meio ambiente, a segurança operacional e o patrimônio vinculado à concessão.

## 44.2.

A intervenção terá natureza excepcional e será adotada quando medidas ordinárias de fiscalização, glosas, penalidades, planos de correção ou determinações contratuais se mostrarem insuficientes para sanar situação grave, ou quando houver risco iminente à continuidade dos serviços, à segurança operacional, ao meio ambiente, à saúde pública ou ao interesse público.

## 44.3.

O ato de intervenção deverá indicar, no mínimo:

I — os fundamentos técnicos, jurídicos, operacionais, ambientais ou contratuais da medida;

II — o prazo da intervenção;

III — os objetivos e limites da intervenção;

IV — o interventor ou responsável designado;

V — as medidas necessárias à continuidade da operação;

VI — os efeitos sobre a gestão da Unidade Industrial, contratos relevantes, empregados, fornecedores, fabricantes, operadores assistidos, subcontratados estratégicos, financiadores, seguros e garantias;

VII — a forma de apuração de responsabilidades e de eventual recomposição econômico-financeira, quando cabível.

## 44.4.

A intervenção não afastará automaticamente a responsabilidade da Concessionária por atos, omissões, falhas, inadimplementos, danos ou obrigações anteriores ou posteriores ao ato interventivo, observada a apuração própria e a matriz de riscos da concessão.

## 44.5.

A intervenção deverá ser conduzida de forma proporcional, limitada ao necessário para correção da situação que a motivou, preservando-se, sempre que possível, a continuidade da operação, os contratos essenciais, a segurança ambiental, o interesse público e a financiabilidade do projeto.

## 44.6.

Cessadas as causas que motivaram a intervenção, o Poder Concedente poderá determinar o retorno da gestão à Concessionária, a manutenção de medidas corretivas, a aplicação de sanções, a execução de garantias, a instauração de processo de caducidade ou outras providências previstas no Contrato e na legislação aplicável.

## 44.7.

A Concessão Administrativa poderá ser extinta nas hipóteses previstas na legislação aplicável, neste Edital, no Contrato e em seus Anexos, especialmente por:

I — advento do termo contratual;

II — encampação;

III — caducidade;

IV — rescisão;

V — anulação;

VI — falência, extinção ou dissolução da Concessionária, observadas as hipóteses de transferência, assunção por financiadores ou substituição admitidas no Contrato;

VII — acordo entre as partes;

VIII — outras hipóteses expressamente previstas no Contrato e admitidas pela legislação aplicável.

## 44.8.

A extinção por advento do termo contratual ocorrerá ao final do prazo da Concessão Administrativa, observado o prazo de 35 (trinta e cinco) anos, as regras de reversão dos bens, encerramento da operação, transição, prestação de contas, indenizações eventualmente cabíveis e demais providências previstas no Contrato.

## 44.9.

A encampação somente poderá ocorrer por motivo de interesse público, nos termos da legislação aplicável, mediante ato formal devidamente motivado, observadas as autorizações legais exigíveis, a indenização cabível, a continuidade dos serviços e as regras previstas no Contrato.

## 44.10.

A caducidade poderá ser declarada em razão de inadimplemento grave da Concessionária, observadas as hipóteses previstas no Contrato, a instauração de processo administrativo próprio, o contraditório, a ampla defesa, a motivação da decisão e a proporcionalidade da medida.

## 44.11.

Antes da instauração de processo de caducidade, salvo em situações de urgência, risco grave ou impossibilidade de correção, a Concessionária deverá ser notificada para sanar as irregularidades, apresentar justificativa ou plano de correção, nos prazos e condições previstos no Contrato.

## 44.12.

A rescisão poderá ocorrer nas hipóteses previstas no Contrato e na legislação aplicável, inclusive por inadimplemento do Poder Concedente, por descumprimento de obrigações essenciais, por acordo entre as partes ou por decisão arbitral, judicial ou administrativa competente, conforme o mecanismo de solução de controvérsias aplicável.

## 44.13.

A anulação do Contrato poderá ocorrer em caso de ilegalidade insanável, observados o devido processo legal, a motivação, a preservação dos atos aproveitáveis, a avaliação das consequências práticas da decisão, a continuidade dos serviços essenciais e as indenizações cabíveis, quando aplicáveis.

## 44.14.

A extinção antecipada da Concessão Administrativa deverá observar as regras de indenização, amortização, depreciação, reversão de bens, assunção de contratos essenciais, quitação de obrigações, financiamentos, seguros, garantias, direitos de financiadores e continuidade do serviço previstas no Contrato e em seus Anexos.

## 44.15.

Em qualquer hipótese de extinção, deverão ser adotadas medidas de transição operacional para evitar descontinuidade abrupta, risco ambiental, risco sanitário, dano ao patrimônio público, prejuízo à gestão municipal de RSU ou comprometimento da segurança da Unidade Industrial.

## 44.16.

O Poder Concedente poderá prever, no Contrato, direitos de step-in, assunção temporária, substituição da Concessionária, transferência do controle da SPE ou outros mecanismos de proteção dos financiadores e da continuidade da concessão, desde que compatíveis com a legislação aplicável, com o interesse público e com a prévia anuência do Poder Concedente.

## 44.17.

A extinção da Concessão Administrativa não afastará a responsabilidade da Concessionária por obrigações vencidas, danos causados, passivos ambientais, obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias, regulatórias, indenizações, penalidades ou demais responsabilidades atribuídas à Concessionária nos termos do Contrato, da matriz de riscos e da legislação aplicável.

## 44.18.

O detalhamento das hipóteses de intervenção, caducidade, encampação, rescisão, anulação, extinção, indenização, transição operacional, direitos de financiadores, step-in e reversão de bens constará da Minuta do Contrato de Concessão Administrativa e de seus Anexos.

# 45. DA REVERSÃO DOS BENS

## 45.1.

São considerados bens reversíveis os bens, obras, instalações, equipamentos, sistemas, estruturas, acessos, redes, instrumentos de medição, sistemas de controle, sistemas de monitoramento, ativos operacionais e demais bens vinculados diretamente à execução da Concessão Administrativa, indispensáveis à continuidade do serviço e assim definidos no Contrato e em seus Anexos.

## 45.2.

A reversão dos bens ocorrerá nas hipóteses de extinção da Concessão Administrativa, observadas as regras previstas neste Edital, no Contrato, em seus Anexos, na legislação aplicável e na matriz de riscos.

## 45.3.

A Concessionária deverá manter inventário atualizado dos bens reversíveis, contendo, sempre que aplicável:

I — descrição do bem;

II — localização;

III — data de aquisição, instalação ou incorporação à concessão;

IV — valor contábil ou estimado;

V — vida útil;

VI — depreciação ou amortização;

VII — estado de conservação;

VIII — histórico de manutenção;

IX — titularidade, ônus, garantias, financiamentos ou restrições existentes;

X — indicação de sua essencialidade para continuidade do serviço.

## 45.4.

O inventário dos bens reversíveis deverá ser apresentado e atualizado pela Concessionária nos prazos previstos no Contrato, podendo ser auditado pelo Poder Concedente, pelo Verificador Independente, por auditor independente ou por equipe técnica designada.

## 45.5.

Ao término regular da Concessão Administrativa, os bens reversíveis serão transferidos ao Poder Concedente nas condições previstas no Contrato, livres e desembaraçados de ônus incompatíveis com a continuidade do serviço, salvo aqueles previamente autorizados ou expressamente assumidos nos termos contratuais.

## 45.6.

Os bens reversíveis deverão ser entregues em condições adequadas de operação, conservação, segurança, regularidade ambiental e aptidão funcional, considerando sua vida útil, desgaste normal, plano de manutenção, obrigações de reinvestimento e demais parâmetros previstos no Contrato.

## 45.7.

A Concessionária deverá adotar, antes do término da Concessão Administrativa, plano de transição e reversão dos bens, incluindo inventário final, testes de funcionamento, documentação técnica, manuais, registros de manutenção, licenças transferíveis, contratos essenciais, capacitação mínima e demais providências necessárias à continuidade do serviço.

## 45.8.

A reversão dos bens não implicará transferência automática ao Poder Concedente de propriedade intelectual, patentes, marcas, segredos industriais, know-how, softwares proprietários, códigos-fonte, licenças de terceiros, métodos industriais, tecnologias de fabricante, sistemas protegidos ou direitos de terceiros, salvo se expressamente previsto no Contrato, em licença específica ou em instrumento próprio.

## 45.9.

Quando a continuidade da operação depender de software, licença, sistema de automação, manual, suporte técnico, tecnologia, fabricante, fornecedor, integrador ou operador assistido, o Contrato deverá prever as condições de acesso, uso, transição, sublicenciamento, substituição ou continuidade operacional, respeitados os direitos de propriedade intelectual e as limitações legais aplicáveis.

## 45.10.

Não serão considerados bens reversíveis, salvo disposição expressa em contrário no Contrato:

I — bens particulares da Concessionária não essenciais à continuidade do serviço;

II — bens de terceiros, locados, comodados ou licenciados, quando não transferíveis;

III — propriedade intelectual, know-how, tecnologia proprietária, patentes, marcas e segredos industriais;

IV — receitas, créditos, certificados, atributos ambientais ou direitos comerciais próprios da Concessionária;

V — equipamentos, veículos, móveis, sistemas ou ativos não vinculados diretamente à execução essencial da Concessão Administrativa;

VI — contratos privados que, por sua natureza ou previsão contratual, não sejam transferíveis ao Poder Concedente.

## 45.11.

Em caso de extinção antecipada da Concessão Administrativa, eventual indenização por bens reversíveis ainda não amortizados ou depreciados observará os critérios, metodologia de cálculo, descontos, compensações, auditorias, apuração de responsabilidades, multas, seguros, garantias e demais regras previstas no Contrato e em seus Anexos.

## 45.12.

A indenização eventualmente devida não abrangerá bens, investimentos, custos, despesas, lucros cessantes, receitas acessórias, créditos, tecnologias, contratos, penalidades ou valores que não sejam indenizáveis nos termos do Contrato e da legislação aplicável.

## 45.13.

Na hipótese de extinção por culpa da Concessionária, a indenização, quando cabível, poderá ser reduzida, compensada ou condicionada à apuração de multas, danos, passivos ambientais, obrigações pendentes, custos de transição, execução de garantias e demais responsabilidades da Concessionária, conforme previsto no Contrato.

## 45.14.

O Poder Concedente poderá realizar vistorias, auditorias e avaliações periódicas dos bens reversíveis, especialmente nos anos finais da concessão ou em caso de risco de extinção antecipada, com o objetivo de verificar seu estado, funcionalidade, manutenção, vida útil e aptidão para continuidade do serviço.

## 45.15.

A Concessionária deverá colaborar com o processo de reversão, transição operacional, entrega de documentos, transferência de informações, acesso a sistemas e continuidade da operação, sob pena de aplicação das sanções e consequências previstas no Contrato.

## 45.16.

O detalhamento dos bens reversíveis, bens não reversíveis, metodologia de inventário, critérios de indenização, plano de transição, estado de conservação, documentação técnica, direitos de terceiros, softwares, licenças e propriedade intelectual constará da Minuta do Contrato de Concessão Administrativa e de seus Anexos.

# 46. DISPOSIÇÕES DIVERSAS

## 46.1.

A participação na licitação implica conhecimento e aceitação das condições estabelecidas neste Edital, no Contrato, em seus Anexos e nos documentos complementares disponibilizados no processo administrativo, sem prejuízo dos direitos de impugnação, esclarecimento, recurso, controle e demais garantias previstas na legislação aplicável.

## 46.2.

As licitantes são responsáveis pela análise direta e integral dos documentos da licitação, das informações disponibilizadas pelo Poder Concedente, das condições técnicas, jurídicas, ambientais, econômico-financeiras, operacionais e regulatórias relacionadas à Concessão Administrativa, cabendo-lhes arcar com os custos de elaboração de suas propostas e participação no certame.

## 46.3.

Nenhuma indenização será devida às licitantes, adjudicatária, consorciadas, apoiadores financeiros, fabricantes, fornecedores, integradores tecnológicos, operadores assistidos ou terceiros indicados em razão da elaboração, apresentação ou participação na licitação, salvo hipótese expressamente prevista em lei ou reconhecida por decisão administrativa ou judicial competente.

## 46.4.

O Poder Concedente poderá revogar ou anular a licitação, total ou parcialmente, nas hipóteses e condições previstas neste Edital e na legislação aplicável, mediante decisão motivada, observados o interesse público, a legalidade, a segurança jurídica, o contraditório e a ampla defesa quando cabíveis.

## 46.5.

Qualquer modificação no Edital, no Contrato, em seus Anexos ou nos documentos complementares será divulgada pelos mesmos meios oficiais utilizados para divulgação do texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido quando a alteração afetar a formulação das propostas, os documentos de habilitação, as condições de participação, o critério de julgamento, os prazos, as garantias ou qualquer elemento relevante à competitividade, à isonomia ou ao julgamento objetivo.

## 46.6.

Em caso de divergência entre o Edital, o Contrato, os Anexos, documentos complementares, propostas e demais documentos do certame, observar-se-á a ordem de prevalência definida neste Edital, salvo disposição legal obrigatória ou regra específica expressamente prevista no Contrato.

## 46.7.

A eventual visita técnica à área indicada para implantação da Unidade Industrial, quando disponibilizada pelo Poder Concedente, terá caráter facultativo, salvo disposição expressa e justificada em sentido contrário, podendo ser substituída por declaração formal de conhecimento das condições locais, de acesso, implantação, logística, licenciamento e demais elementos relevantes ao cumprimento do objeto.

## 46.8.

A ausência de visita técnica facultativa não poderá ser utilizada como fundamento para inabilitação ou desclassificação da licitante, nem afastará sua responsabilidade pela análise das condições necessárias à elaboração da proposta e à execução do objeto, com base nas informações disponibilizadas no processo administrativo e nos documentos da licitação.

## 46.9.

A área destinada à implantação da Unidade Industrial será disponibilizada pelo Poder Concedente nos termos do Edital, do Contrato, dos documentos fundiários, da matriz de riscos e dos Anexos, não se presumindo, pela simples realização de visita técnica, a existência de licença ambiental de instalação ou operação, cuja obtenção observará as responsabilidades e procedimentos previstos no Contrato.

## 46.10.

A Concessionária poderá, como receita acessória, alternativa, complementar ou decorrente de projeto associado, receber, tratar ou processar resíduos de outros municípios, entes públicos, consórcios públicos, geradores privados ou terceiros, desde que haja compatibilidade com o objeto da concessão, capacidade licenciada da Unidade Industrial, autorizações necessárias, legislação aplicável e ausência de prejuízo ao atendimento prioritário dos RSU do Município de Ribeira do Pombal/BA.

## 46.11.

O eventual recebimento, tratamento ou processamento de resíduos de terceiros não constituirá obrigação do Poder Concedente, nem implicará garantia de demanda, receita ou volume adicional à Concessionária, dependendo de contratação própria, licenciamento, autorização e viabilidade técnica, ambiental, operacional e econômica.

## 46.12.

As receitas decorrentes das atividades referidas no item anterior constituirão receitas da Concessionária, não estando sujeitas a compartilhamento ordinário com o Poder Concedente, salvo imposição legal expressa.

## 46.13.

Os prazos previstos neste Edital serão contados na forma da legislação aplicável e das regras específicas do instrumento convocatório, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento, salvo disposição expressa em sentido diverso.

## 46.14.

Erros materiais, inconsistências formais, omissões ou divergências de redação que não comprometam a isonomia, a competitividade, a formulação das propostas ou o julgamento objetivo poderão ser corrigidos pelo Poder Concedente, mediante divulgação adequada, observadas as regras de alteração do Edital.

## 46.15.

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial de Licitação ou pela autoridade competente, conforme a fase do procedimento, com fundamento na legislação aplicável, neste Edital, no Contrato, em seus Anexos, nos princípios da legalidade, isonomia, julgamento objetivo, competitividade, segurança jurídica, motivação e seleção da proposta mais vantajosa ao interesse público.

## 46.16.

Integram este Edital, para todos os fins, seus Anexos, documentos complementares, respostas a esclarecimentos, decisões sobre impugnações, atas, publicações, retificações e demais documentos oficialmente disponibilizados no processo administrativo.

# 47. DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS, FORO E ARBITRAGEM

## 47.1.

As controvérsias decorrentes deste Edital, do Contrato de Concessão Administrativa, de seus Anexos ou da execução da Concessão Administrativa deverão ser solucionadas, preferencialmente, por meio de mecanismos consensuais, técnicos e céleres, observadas a legislação aplicável, a boa-fé, a continuidade dos serviços, a segurança operacional, o interesse público e a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

## 47.2.

As divergências relativas à medição, indicadores de desempenho, glosas, relatórios, disponibilidade da Unidade Industrial, benefício energético, interpretação técnica, eventos de atraso, obrigações operacionais ou demais matérias de execução contratual deverão, inicialmente, ser submetidas aos procedimentos de negociação direta, manifestação técnica, fiscalização ou Verificador Independente, quando houver, na forma prevista no Contrato.

## 47.3.

O Contrato poderá prever Comitê Técnico, Comitê de Resolução de Disputas, junta técnica, dispute board ou mecanismo equivalente para análise prévia de controvérsias técnicas, operacionais, ambientais, energéticas ou econômico-financeiras, sem prejuízo dos demais mecanismos de solução de controvérsias previstos em lei e no Contrato.

## 47.4.

As controvérsias relativas a direitos patrimoniais disponíveis, inclusive aquelas envolvendo reequilíbrio econômico-financeiro, indenizações, inadimplemento de obrigações pecuniárias, cálculo de valores, glosas, compensações, bens reversíveis, extinção antecipada, seguros, garantias, receitas e demais efeitos econômico-financeiros do Contrato, poderão ser submetidas à arbitragem, nos termos da legislação aplicável e conforme regras previstas no Contrato.

## 47.5.

A arbitragem, quando prevista no Contrato, será de direito, em língua portuguesa, realizada no Brasil, por câmara arbitral institucional escolhida na forma contratual, observados os princípios da legalidade, publicidade na forma da lei, contraditório, ampla defesa, imparcialidade, motivação e respeito ao interesse público.

## 47.6.

Não serão submetidas à arbitragem, salvo quando legalmente admitido, matérias relativas ao exercício de poder de polícia, aplicação de sanções administrativas em sentido estrito, controle externo, competência de órgãos públicos, atos administrativos indisponíveis, licenciamento ambiental como ato de autoridade competente ou demais matérias que não constituam direito patrimonial disponível.

## 47.7.

A instauração de procedimento de solução de controvérsias não autorizará a paralisação injustificada da execução contratual, devendo a Concessionária manter a continuidade dos serviços, a segurança operacional, o controle ambiental, o cumprimento das obrigações não controvertidas e o atendimento prioritário ao Município, salvo decisão em sentido diverso da autoridade competente, do juízo arbitral ou do Poder Judiciário.

## 47.8.

A existência de controvérsia sobre parte da medição, glosa, contraprestação ou indicador não afastará o pagamento da parcela incontroversa, conforme previsto no Contrato e nos mecanismos de aferição e pagamento.

## 47.9.

As partes poderão adotar medidas urgentes, cautelares ou de tutela provisória perante o Poder Judiciário ou perante o tribunal arbitral, conforme o momento e a competência aplicável, sempre que necessário à preservação de direitos, continuidade dos serviços, segurança operacional, proteção ambiental, garantia de pagamento, produção de prova ou prevenção de dano grave.

## 47.10.

O foro da Comarca competente do Município de Ribeira do Pombal/BA, ou outro foro definido no Contrato conforme a legislação aplicável, será competente para as matérias não submetidas à arbitragem, para medidas urgentes quando cabíveis, para execução de sentença arbitral e para demais hipóteses previstas em lei.

## 47.11.

O detalhamento dos procedimentos de negociação, prazos, comitês técnicos, Verificador Independente, arbitragem, foro, medidas urgentes, custos, publicidade, escolha de câmara arbitral e efeitos das decisões constará da Minuta do Contrato de Concessão Administrativa e de seus Anexos.

# 48. DA PUBLICIDADE, PUBLICAÇÕES OFICIAIS E COMUNICAÇÕES

## 48.1.

Os atos oficiais relativos à presente licitação serão divulgados nos meios oficiais indicados neste Edital e na legislação aplicável, asseguradas a publicidade, transparência, isonomia, controle social e ampla ciência dos interessados.

## 48.2.

A divulgação dos atos da licitação poderá ocorrer, conforme exigido pela legislação aplicável e pela natureza do ato, nos seguintes meios:

I — Diário Oficial utilizado pelo Município de Ribeira do Pombal/BA;

II — Portal da Transparência do Município;

III — Mural de Licitações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia — TCM/BA;

IV — Portal Nacional de Contratações Públicas — PNCP, quando aplicável;

V — sítio eletrônico oficial do Município, quando disponível;

VI — jornal de grande circulação, quando legalmente exigido;

VII — demais meios oficiais previstos na legislação ou indicados no aviso de licitação.

## 48.3.

Serão objeto de divulgação oficial, entre outros atos:

I — aviso de licitação;

II — Edital, Contrato, Anexos e documentos complementares;

III — retificações, aditamentos, alterações ou republicações do Edital;

IV — respostas a pedidos de esclarecimento e decisões sobre impugnações;

V — datas, horários e locais de sessões públicas;

VI — atas das sessões públicas;

VII — resultados de habilitação, julgamento técnico, julgamento econômico e classificação final;

VIII — decisões de recursos administrativos;

IX — adjudicação, homologação e convocação da adjudicatária;

X — extrato do Contrato de Concessão Administrativa;

XI — demais atos cuja publicação seja exigida pela legislação, pelo Edital ou pela autoridade competente.

## 48.4.

As comunicações dirigidas às licitantes poderão ser realizadas por publicação oficial, e-mail indicado no credenciamento, sistema eletrônico oficial, protocolo físico ou outro meio previsto neste Edital, sendo responsabilidade da licitante manter atualizados seus dados de contato durante todo o procedimento.

## 48.5.

A comunicação encaminhada ao endereço eletrônico informado pela licitante será considerada válida para fins de ciência, contagem de prazos e prática de atos, salvo disposição legal ou editalícia em sentido diverso.

## 48.6.

A licitante não poderá alegar desconhecimento de ato regularmente divulgado nos meios oficiais previstos neste Edital.

## 48.7.

Havendo divergência entre informações publicadas em meios diversos, prevalecerá o teor do documento publicado ou disponibilizado no meio oficial definido como principal no aviso de licitação ou naquele que a legislação aplicável indicar como obrigatório, sem prejuízo de eventual retificação pelo Poder Concedente.

## 48.8.

A Comissão Especial de Licitação poderá utilizar meios eletrônicos para envio de comunicações, recebimento de documentos, esclarecimentos, impugnações, recursos, contrarrazões e demais manifestações, desde que preservadas a autenticidade, rastreabilidade, tempestividade e integridade dos atos.

## 48.9.

As publicações, comunicações, atas, decisões, respostas a esclarecimentos, decisões de impugnações e demais documentos oficiais integrarão o processo administrativo da licitação e vincularão as licitantes, a adjudicatária, a SPE e o Poder Concedente, na forma da legislação aplicável.

# 49. DA CONTAGEM DE PRAZOS

## 49.1.

Os prazos previstos neste Edital serão contados na forma da legislação aplicável, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento, salvo disposição expressa em sentido diverso.

## 49.2.

Os prazos expressos em dias, quando relacionados a atos do procedimento licitatório, serão contados em dias úteis, salvo quando este Edital, o Contrato, seus Anexos ou a legislação aplicável estabelecerem expressamente contagem em dias corridos.

## 49.3.

Considera-se dia útil, para fins deste Edital, aquele em que houver expediente regular no Município de Ribeira do Pombal/BA, excluídos sábados, domingos, feriados nacionais, estaduais, municipais e dias em que não houver expediente administrativo oficialmente declarado.

## 49.4.

Quando o vencimento de prazo recair em dia sem expediente administrativo, o prazo ficará automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, salvo disposição legal ou editalícia em sentido diverso.

## 49.5.

Os prazos para apresentação de documentos, impugnações, esclarecimentos, recursos, contrarrazões, diligências, manifestações e demais atos das licitantes observarão o horário de expediente indicado no preâmbulo, no aviso de licitação ou em comunicação oficial da Comissão Especial de Licitação.

## 49.6.

Nos atos praticados por meio eletrônico, será considerada a data e hora de recebimento no sistema, endereço eletrônico ou canal oficial indicado neste Edital, observado o horário oficial de Brasília, salvo disposição expressa em sentido diverso.

## 49.7.

A Comissão Especial de Licitação poderá, de forma motivada e observada a legislação aplicável, prorrogar prazos de diligência, esclarecimento, saneamento formal ou apresentação de documentos complementares, desde que não haja prejuízo à isonomia, à competitividade, ao julgamento objetivo ou à regularidade do procedimento.

## 49.8.

A prorrogação de prazos relativos à apresentação de propostas, abertura de envelopes, impugnações, recursos ou demais atos essenciais do certame será divulgada pelos meios oficiais previstos neste Edital.

## 49.9.

Os prazos contratuais, inclusive aqueles relativos à constituição da SPE, assinatura do Contrato, apresentação da garantia de execução, constituição do Fundo Garantidor, emissão de Ordem de Serviço, implantação, comissionamento, operação assistida, operação comercial, medição, pagamento e reequilíbrio econômico-financeiro, observarão as regras específicas previstas no Contrato e em seus Anexos.

## 49.10.

Em caso de conflito entre regra geral de contagem de prazos prevista neste capítulo e regra específica constante de outro item do Edital, do Contrato ou de seus Anexos, prevalecerá a regra específica, desde que compatível com a legislação aplicável.

# 50. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

## 50.1.

Este Edital, o Contrato de Concessão Administrativa, seus Anexos, documentos complementares, respostas a esclarecimentos, decisões sobre impugnações, atas, retificações, publicações oficiais e demais documentos disponibilizados no processo administrativo integram o procedimento licitatório e vinculam o Poder Concedente, as licitantes, a adjudicatária, a futura SPE e a Concessionária, na forma da legislação aplicável.

## 50.2.

A apresentação dos envelopes pela licitante implicará conhecimento e aceitação das condições estabelecidas neste Edital, no Contrato e em seus Anexos, sem prejuízo dos direitos de impugnação, esclarecimento, recurso, controle e demais garantias previstas na legislação aplicável.

## 50.3.

A licitante será responsável por todos os custos, despesas, estudos, levantamentos, análises, deslocamentos, assessorias, documentos, garantias, compromissos e demais providências necessárias à sua participação no certame, não cabendo ao Poder Concedente qualquer ressarcimento, indenização ou compensação, salvo hipótese expressamente prevista em lei ou decisão administrativa ou judicial competente.

## 50.4.

A seleção da proposta vencedora não implicará garantia de obtenção de financiamentos, licenças, autorizações, receitas acessórias, créditos, certificados, atributos ambientais, benefícios fiscais, subsídios, incentivos ou demais condições externas ao Contrato, permanecendo tais riscos alocados conforme a matriz de riscos da Concessão Administrativa.

## 50.5.

A futura Concessionária será integralmente responsável pela execução adequada do objeto contratual, pela implantação, operação, manutenção e gestão da Unidade Industrial Termoquímica de Valorização Energética de RSU, pelo cumprimento dos indicadores de desempenho, pelo controle ambiental, pela segurança operacional, pela regularidade legal e pela observância das obrigações previstas no Contrato.

## 50.6.

A eventual tolerância do Poder Concedente quanto ao descumprimento de obrigação, prazo, condição ou formalidade prevista neste Edital ou no Contrato não constituirá novação, renúncia de direito, alteração contratual ou precedente obrigatório, permanecendo exigível o cumprimento integral das obrigações assumidas.

## 50.7.

A nulidade, invalidade ou ineficácia de qualquer cláusula, item ou disposição deste Edital não prejudicará a validade das demais disposições, sempre que for possível preservar o procedimento, a isonomia, a competitividade, o julgamento objetivo, o interesse público e a legalidade do certame.

## 50.8.

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial de Licitação ou pela autoridade competente, conforme a fase do procedimento, com fundamento na legislação aplicável, neste Edital, no Contrato, em seus Anexos, nos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, isonomia, competitividade, julgamento objetivo, segurança jurídica, motivação e seleção da proposta mais vantajosa ao interesse público.

## 50.9.

Permanecem aplicáveis à presente licitação e ao futuro Contrato de Concessão Administrativa as normas federais, estaduais e municipais pertinentes, especialmente aquelas relativas a parcerias público-privadas, concessões, licitações, saneamento básico, resíduos sólidos, meio ambiente, energia elétrica, responsabilidade fiscal, transparência, controle público e integridade.

## 50.10.

Ficam mantidas, no que couber, as regras de solução de controvérsias, foro, arbitragem, mediação, mecanismos técnicos de resolução de disputas e medidas urgentes previstas neste Edital, no Contrato e em seus Anexos.

## 50.11.

Este Edital será publicado e disponibilizado nos meios oficiais indicados, juntamente com seus Anexos e documentos complementares, observadas as regras de publicidade, transparência e acesso aos interessados.

## 50.12.

Integram o presente Edital, para todos os fins, os seguintes Anexos principais:

I  CADERNO Caderno Técnico da Concessão;

II  Modelo de Minuta do Contrato de Concessão Administrativa;

III  CADERNO Orçamentário-Financeiro;

IV  CADERNO Jurídico;

V  Anexo III -  Modelos de Declarações, Cartas, Propostas e Documentos Previstos no Edital.

## 50.13.

Os documentos técnicos, estudos, planilhas, mapas, matrizes, relatórios, pareceres, publicações, respostas a contribuições, atas, demonstrativos, documentos fundiários, documentos ambientais e demais peças complementares poderão ser acostados aos Anexos principais como apêndices, subanexos ou documentos integrantes do processo administrativo, conforme sua natureza.

## 50.14.

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação oficial, observados os prazos, condições e procedimentos nele estabelecidos.

Ribeira do Pombal/BA, ___ de __________________ de 20__.

______________________________________________
Autoridade Competente / Poder Concedente
Município de Ribeira do Pombal/BA